OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

# DIIP

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Štev:                                        Naziv investicijskega projekta:

343-80/2003

DOM KRAJANOV ŽAPUŽE

Odgovorne osebe investitorjev:

Marjan Poljšak, župan Občine Ajdovščina ___________________________________________________________________________

Zvonko Vidmar, predsednik KS Žapuže

___________________________________________________________________________

- OPREDELITEV INVESTITORJEV TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB,ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| Naziv | Občina Ajdovščina in Krajevna skupnost Žapuže |
| --- | --- |
| Naslov | Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina Žapuže 102, Ajdovščina |
| Odgovorna oseba | Za občino Ajdovščina : župan Marjan POLJŠAK Za KS Žapuže: predsednik Zvonko VIDMAR |
| Telefon | 05 36 59 110 |
| Telefax | 05 36 59 130 |
| E-mail | Obcina@ajdovscina.si |
| Davčna številka | 51533251 |
| TRR račun | 01210-0100014597 Banka Slovenija |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Oddelek za investicije, gospodarstvo in GJS – Alenka Čadež Kobol |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Oddelek za investicije, gospodarstvo in GJS – Alenka Čadež Kobol |

Občina Ajdovščina meri 245 km2 in šteje 18.095  prebivalcev. Obsega 45 naselij, med katerimi je največje naselje občinsko središče Ajdovščina, ki šteje skoraj 6.500 prebivalcev.

Reliefno je ajdovska občina zelo razgibana. Zajema osrednji del Vipavske doline, ki jo od vzhoda proti severu oklepajo visoke planote Nanosa, Hrušice in Trnovskega gozda, na jugu pa Vipavski griči. Območje je eno najrodovitnejših področij v Sloveniji, saj vegetacijska doba v teh krajih traja skoraj  dva meseca dlje kot v osrednji Sloveniji.

Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina je nastala leta 1994, ter vključuje 45 naselij organiziranih v 26 krajevnih skupnosti.

Sedež Občine Ajdovščina je Cesta 5.maja 6 a, Ajdovščina.

KS ŽAPUŽE je ena izmed večjih krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina. Naselje  leži ob vznožju Žapuškega hriba, na obronkih Vipavske doline in obvladuje ter nadkriljuje Ribnik ter mesto Ajdovščina s svoje vzhodne strani. Skupna površina KS Žapuže obsega preko 500 ha. Prebivalci Žapuž so naseljeni po več zaselkih:  Bizjaki, Gornja vas, Breclji, Kožmani ter v Novem naselju - Andlovec.

Po popisu prebivalstva leta 2002 živi in prebiva v KS Žapuže skupaj 477 prebivalcev. Povprečna starost prebivalcev je zelo ugodna v primerjavi z občinskim povprečjem. Po posameznih starostnih razredih prebivalcev je stanje naslednje : od starosti  0-14 let je 85 prebivalcev ali preko 20 % vseh prebivalcev, od starosti  15 – 24 let je 65 prebivalcev ali skoraj 15 % vseh prebivalcev, od starosti  25 - 34 let je 65 prebivalcev ali skoraj 15 % vseh prebivalcev, od starosti  35-44 let je 60 prebivalcev ali skoraj 13 % vseh prebivalcev, v starostnih razredih od 45 – 54 let je 88 prebivalcev, od 55 – 64 let je 52 prebivalcev, od 65 – 74 let je 33 prebivalcev , starejših od 75  let pa je 9 prebivalcev. Omenjeni podatki kažejo da je v starostni dobi od 0 – 55 let,  v zreli in aktivni dobi prebivalstva, več kot  363 ljudi ali več kot ¾ prebivalstva.

Krajevna skupnost kljub navedenim atributom nima na razpolago za potrebe izvajanja nalog lokalne samouprave, za delo svojih organov, krajanov , društev in za potrebe mladinskih društvenih ter športnih rekreacijskih aktivnosti,  niti enega samega kvadratnega metra lastnih ali drugih razpoložljivih prostorov. V krajevni skupnosti ni nobene šole, vrtca, pošte, javne ustanove, podjetja ali poslopja za opravljanje osnovnih dejavnosti. Osnovne dejavnosti morajo krajani opravljati v mestu Ajdovščina ali na območju druge krajevne skupnosti. Večina ustanov in krajev za druženje, politično in drugačno udejstvovanje in šport ter rekreacijo v mestu Ajdovščina je tako za krajane Žapuž zelo oddaljena.  Želja in zahteva občanov KS, ki morajo svoje interese in aktivnosti zadovoljevati v dva in več kilometrov oddaljenem mestu Ajdovščina ter v drugih objektih izven njega je ta, da si zgradijo in pridobijo v naselju Žapuže sodoben, primerno velik dom krajevne skupnosti, kot center družabnega, športnega ter političnega delovanja krajanov te KS.

Na zahtevo in prigovarjanje KS je Občina Ajdovščina v preteklosti po sklepu Občinskega sveta in po oceni upravičenosti želja, stremljenj in načrtov KS za izgradnjo doma krajanov za namen izgradnje doma KS že odkupila primerno stavbno parcelo ter stavbišče na sredi vasi ob Gornjem studencu. Z omenjenim dejanjem in sklepom občinskega sveta je Občina  smiselno  tudi potrdila program razvoja ter investicij v KS Žapuže za naslednje srednjeročno obdobje.

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

Krajevna skupnost Žapuže že dolga leta strmi za tem, da bi za športne, kulturne, izobraževalne in druge družbene ter politične dejavnosti pridobili primerne prostore.    Krajani krajevne skupnosti Žapuže načrtujejo z investicijo pridobiti stavbo z večjo dvorano za zbore krajanov, manjše športne ter društvene aktivnosti, z manjšim prostorom za seje organov KS, organizacij in društev, prostorom za arhiv, pisarniškim prostorom za delo izvršilnih organov KS  ter pred njo zunanji večnamenski  prostor za športne ali družabne prireditve.

Krajevna skupnost šteje po popisu prebivalstva iz 2002 leta  477 prebivalcev. Na podlagi navedenih podatkov je v KS preko ¾ prebivalcev v starostni skupini do 55 let, v skupini najaktivnejšega in najvitalnejšega prebivalstva, zaradi česar je potreba po zagotavljanju zanj potrebnih družabnih, športno rekreativnih ter funkcionalno primernih prostorov več kot izkazana .

V krajevni skupnosti ni nobene  podružnične šole, niti vrtca, v mesto Ajdovščina pa hodi vsak dan poleg ostalih dijakov v devetletno šolo okrog 50 učencev. V krajevni skupnosti delujejo tri društva, s področja športa in kulture. Krajevna skupnost nima nobenega lastnega ali tujega pokritega društvenega ali športnega objekta.

Za kvalitetnejše življenje občanov in zaustavitev negativnih demografskih trendov potrebuje krajevna skupnost  osnovne minimalne pogoje za različne dejavnosti krajanov, interesnih skupin, društev in za delovanje organov krajevne skupnosti. Izgradnja večnamenskega doma krajanov ter prostorov za KS bi oblikovala prijaznejšo sredino krajevne skupnosti, vzpostavila osnovne pogoje za prijaznejše bivanje in nadaljnji družbeni in socialni razvoj kraja. Izkazane minimalne prostorske potrebe po skupnih javnih prostorih bi krajevna skupnost zadovoljila z izgradnjo večnamenskega doma krajanov s pripadajočimi spremljajočimi prostori. Za izgradnjo večnamenskega doma  je bilo že odkupljeno zemljišče v središču vasi.

3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE

Cilji načrtovane investicije so :

- pridobitev edine stavbe in prostorov, potrebnih za delo krajevne skupnosti, njenih organov,

organizacij ter društev ;

- zagotovitev minimalnih pogojev za izvajanje interesnih športnih programov za otroke, mladino , odrasle  in druge ciljne skupine ter za rekreativne dejavnosti občanov,

- pridobitev prostorov za izvajanje kulturnih, športnih in izobraževalnih prireditev, ki imajo pozitivni učinek na kulturni in gospodarski razvoj in  prispevajo h kakovostnejšemu življenju na podeželju,

- krepiti društveno življenje, interesno združevanje krajanov in spodbujanje k dejavnostim v prostoru ter inovativnosti  prebivalcev,

- motivirati tu živeče in s tem ohranjati poseljenost na tem območju.

4. 	UGOTOVITEV  MINIMALNE VARIANTE     OZIROMA VARIANTE  “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Pri idejnih zasnovah je bilo pripravljenih več variant zasnove prostorov in celotnega objekta. Obravnavane variante se niso razlikovale cenovno, zato v nadaljevanju predstavljamo le varianto z ali brez investicije.

Opis sprejete variante :

Varianta  predvideva izgradnjo večnamenskega doma krajanov v skupni neto površini 275 m2 kot  stavbo v klasični izvedbi. Tlorisne izmere objekta so 16,6 m x 9,2 m.

V pritličju je predvidena večnamenska dvorana dim. 12x8,5 (102 m2) s sanitarijami za invalide, kurilnico in čajno kuhinjo. V nadstropju pa je  predvidena sejna soba za potrebe KS z arhivom, večnamenski prostor, garderoba, čajna kuhinja in sanitarije ter povezovalni hodnik. Dostop do objekta je predviden iz glavne ceste, ki teče po sredini vasi, ob kateri bi se  uredilo parkirišče in vhodno ploščad.

Objekt bo dostopen invalidom, zato se v ta namen pred objektom izvede dostopna rampa.

Varianta brez investicije: Z neizvedbo investicije nimajo krajani, predvsem otroci in mladina, v kraju nobenih možnosti za društvene, interesne, politične, športne, kulturne in druge dejavnosti, kar lahko povzroča ali povečuje socialne in druge vzgojne  probleme mladih, ki jih je zaznati tudi na podeželju. Z neizvedbo investicije v večnamenski dom krajanov in dvorano se tudi oddaljuje ureditev pogojev za kvalitetno življenje izobražencev in mladih v tipično vaškem okolju.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN     POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

5.1. Vrednost investicije

Vrednost investicije je ocenjena z aproksimativnim  predračunom projektanta. Vrednost gradbeno obrtniških del, zunanje ureditve in projektne dokumentacije z nadzorom znaša 43.500.000,00 SIT  brez DDV. Predvidena je nabava minimalne opreme v višini 1.000.000,00 SIT. Skupna vrednost z DDV znaša tako 52.200.000,00 SIT. Skupna vrednost  investicije, ki vključuje tudi stroške nakupa zemljišča, ki je bilo kupljeno v letu 2003 s strani občine, znaša  55.200.000,00 SIT.

5.2. Določitev potrebne investicijske dokumentacije

Za izvedbo investicije je potrebno izdelati :

- projekt PGD, PZI

- DIIP(dokument identifikacijskega investicijskega projekta)

Skladno z Uredbo o metodologiji za izdelavo investicijskih projektov izdelava investicijskega programa ni potrebna.

6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV,  KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Navedba in opis lokacije

Lokacija večnamenskega objekta je v središču vasi Žapuže, ob lokalni cesti , ki povezuje Andlovec ter Idrijsko cesto v Ajdovščini, na parcelni številki * 143.S, 1176/1 in 1176/3  ter 1562/26 k.o. Šturje. Zemljišče je bilo kupljeno v letu 2004, namensko za izgradnjo tega večnamenskega Doma krajanov . Zemljišče je kupila Občina Ajdovščina.

Površina stavbišča - zemljišča  je , glede na podatke oz. vpise v Zemljiško knjigo pri vl.št. 1677 k.o. Šturje, naslednja :  - p.št. 1562/26 – gozd              744 m2

- p. št. 1176/1  - gozd               660 m2

- p.št. 1176/3  - dvorišče          169 m2

- funkc. objekt       		         14 m2

- p.št.  * 143.S – porušen objekt  214 m2.

Območje je v celoti stavbno zemljišče.  Gradnja ne bo posegala na kmetijsko zemljišče. Na tem delu bodo urejene le ustrezne površine funkcionalnega zemljišča.

Del zemljišča je v varovalnem pasu vodozbirnega zemljišča, zato bo potrebno pridobiti mnenje KS kot upravljavca vaškega vodovoda.

6.2. Obseg in specifikacija naložbe po vrstah del

Podlaga za pripravo dokumenta o investiciji je idejni projekt, izdelan v juniju 2006.

|  | Vrsta del | Vrednost v SIT | pred 2006 | leto 2006 | leto 2007 | leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PROJEKTIRANJE IN NADZOR | 2.900.000 | 0 | 2.550.000 | 200.000 | 150.000 |
| 1.1. | Projektna dokumentacija | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| 1.2. | Nadzor | 700.000 | 0 | 350.000 | 200.000 | 150.000 |
| 2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 31.900.000 | 0 | 17.158.000 | 14.742.000 | 0 |
| 2.1. | Gradbena dela | 21.000.000 | 0 | 13.158.000 | 7.842.000 |  |
| 2.2. | Obrtniška dela | 10.900.000 | 0 | 4.000.000 | 6.900.000 | 0 |
| 3. | INSTALACIJE | 5.200.000 | 0 | 1.500.000 | 2.058.000 | 1.640.000 |
| 3.1. | Strojne instalacije | 3.200.000 | 0 | 1.000.000 | 1.058.000 | 1.140.000 |
| 3.2. | Elektro instalacije | 2.000.000 | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 500.000 |
| 4. | ZUNANJA UREDITEV | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 4.1. | Zunanja ureditev | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
| 5. | OPREMA | 1.000.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 6. | SKUPAJ 1-5 | 43.500.000 | 0 | 21.208.000 | 20.000.000 | 2.292.000 |
| 6. | 20 % DDV | 8.700.000 | 0 | 4.241.600 | 4.000.000 | 458.400 |
|  | SKUPAJ 1 - 6 | 52.200.000 | 0 | 25.449.600 | 24.000.000 | 2.750.400 |
| 7. | ZEMLJIŠČE | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | VSE SKUPAJ : | 55.200.000 | 3.000.000 | 25.449.600 | 24.000.000 | 2.750.400 |

Skupna vrednost investicije na m2 površine znaša 200.727,27 SIT ali 837 EUR za m2, vrednost investicije brez stroškov nakupa zemljišča pa  189.818,18 SIT/m2 ali 792 EUR/m2.

6.3. Prikaz tehnično - tehnološke rešitve

Investicija obsega izgradnjo doma krajanov  s spremljajočimi prostori, ki obsegajo v pritličju  večnamensko dvorano dim. 12x8,5 (102 m2) s sanitarijami za invalide, kurilnico in čajno kuhinjo. Zunanje mere objekta so 16,6 x 9,2m. V nadstropju pa je  predvidena sejna soba za potrebe KS z arhivom, večnamenski prostor, garderoba, čajna kuhinja in sanitarije ter povezovalni hodnik. Dostop do objekta je predviden iz glavne ceste, ob kateri se  uredijo parkirišča in dostopna ploščad.

Temelji objekta so armiranobetonski, pasovni. Nosilne stene proti terenu so vkopane in izvedene iz armiranegabetona, hidroizolirane in imajo zaščito s hidroizolacijo. Ostale zunanje nosilne stene so iz opečnega votlaka – termoblok. Notranje nosilne stene so iz opečnih votlakov. Storpna konstrukcija je iz travetnega stropa na vmesnih AB nosilcih. Strešna plošča je travetna. Streha je krita s korci. Talne obloge v večnamenskih prostorih in sejni sobi se izvedejo z  gumo, ostali prostori se izvedejo s keramiko.  Okna in zunanja vrata so iz alu profilov in dvojnega izolacijskega stekla.

Zunanje površine se bodo asfaltirale v kombinaciji s tlakovci. Vhod objekta se bo  zaščitil z nadstrešnico, ki bo izvedena iz AB slopov in lesenega ostrešja kritega s korci.Odvodnjavanje objekta bo speljano v vaško meteorno kanalizacijo.

Objekt se bo ogreval preko centralne kurjave. Kotel bo nameščen v kurilnici. Rezervoar bo vkopan za objektom. Fekalne odplake bodo vodile v nepretočno greznico na izpraznjevanje. Po izgradnji javne kanalizacije se bo objekt priključil nanjo, greznica se bo opustila. Požarna varnost se bo zagotovila z vsemi predpisanimi ukrepi.

Prostori :

PRITLIČJE 		- vetrolov 			        5,00 m2

- sanitarije                                 3,50 m2

- čajna kuhinja                           3,52 m2

- soba za rekvizite                      5,72 m2

- kotlovnica 	          		        5,20 m2

- dvorana 			    102,00 m2

----------------------------------------------------------

SKUPAJ			    124,94 m2

NADSTROPJE	-hodnik				14,13 m2

-sanitarije                                       4,80 m2

-garderoba                     		  7,50 m2

-čajna kuhinja          		  3,00 m2

-priročni prostor                              9,00 m2

-sejna soba   			30,54 m2

- večnamenski prostor		49,70 m2

- stopnišče				31,39 m2

---------------------------------------------------------

SKUPAJ			         150,06 m2

SKUPAJ PROSTOROV	         275,00 m2

6.4. Terminski plan izvedbe investicije

| Aktivnosti | Trajanje aktivnosti |
| --- | --- |
| Odkup zemljišč | že izveden v letu 2003 |
| Projekti PGD, PZI | do 15.07.2006 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | do 15.08.2006 |
| Oddaja javnega naročila in izbira izvajalca | do 15.08.2006 |
| Izvedba del | do 30.03.2008 |
| Predaja v uporabo | do 01.06.2008 |

Objekt se bo predvidoma do marca 2007 izgradil v prvi fazi in sicer finalizacija pritličja ter izvedba nadstropja do 4. gradbene faze. Zaključna dela v nadstropju bodo opravili krajani z lastnim delom in glede na razpoložljiva finančna sredstva predvidoma do konca marca 2008.

6.5. Viri financiranja (v 000 SIT)

- stalne cene

| Viri sredstev | Skupaj | Leto 2006 | Leto 2007 | Leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Občinski proračun | 37.450 | 22.450 | 15.000 | 0 |
| KS Žapuže – delo in finančna sredstva | 11.750 |  | 9.000 | 2.750 |
| Drugi viri (sponzorstvo) | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Skupaj | 52.200 | 25.450 | 24.000 | 2.750 |

- tekoče cene

| Viri sredstev | Skupaj | Leto 2006 | Leto 2007 | Leto 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Občinski proračun | 37.450 | 22.450 | 15.000 | 0 |
| KS Žapuže – delo in finančna sredstva | 12.459 |  | 9.576 | 2.883 |
| Drugi viri (sponzorstvo) | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Skupaj | 52.909 | 25.450 | 24.576 | 2.883 |

Krajevna skupnost bo pristopila k sofinanciranju investicije  in sicer tako, da bo :

- zagotovila finančna sredstva v obliki prostovoljnega finančnega prispevka krajanov

- zagotovila prispevek krajanov k izvedbi – izgradnji Doma krajanov v obliki prostovoljnega strokovnega dela krajanov ter izvedbi nestrokovnih del pri pripravi gradbišča, izvedbi pomožnih gradbenih del ter zaključnih del ter ureditve okolice objekta

- zagotovila materialna sredstva - gradbeni material in storitve podjetij, organizacij in sponzorjev izgradnje

6.6. Prikaz rezultatov investicije

Večnamenski Dom krajanov bodo uporabljali:

- mladinske organizacije in društva športne vzgoje za interese  športne vzgoje in raznih prireditev;

- športna društva ostalih  skupin ter starejši občani za športno vadbo in športne prireditve.

- kulturna društva, skupine in KS za kulturne in druge prireditve;

- KS prostore za njeno delovanje;

- v prostih terminih se dvorano odda v uporabo drugim uporabnikom.

Predvideva se, da bi bila dvorana zasedena povprečno 20 ur na teden.

Predvideno število ur uporabe dvorane

| Uporabniki | Število ur na teden | Število ur na leto |
| --- | --- | --- |
| Društva | 10 | 520 |
| Uporabniki s področja športa in rekreacije | 7 | 364 |
| Ostali uporabniki - trženje | 3 | 156 |
| Skupaj | 20 | 1040 |

6.7. Upravljanje dvorane

Z objektom večnamenske dvorane bo upravljala krajevna skupnost, saj so društva in občani z njenega območja največji uporabniki. Stroške tekočega vzdrževanja bo krila KS Žapuže.

Prihodke predstavljajo:

- plačila športnih društev – 520 ur/leto * 2.300 sit ura; kar predstavlja 1.196.000 sit letno;

- plačila ostalih uporabnikov – 364 ur/leto * 2.300 sit ura, kar predstavlja 837.200 sit letno;

- prihodki iz tržne dejavnosti – 156 ur/leto * 5.000 sit ura; kar predstavlja 780.000,00 sit letno.

Skupni prihodki bi torej znašali 2.813.200 sit.

Okvirna ocena stroškov obratovanja:

Stroški skrbnika bi znašali 900.000,00 sit (stroški dela za tri ure dnevno). Materialni stroški: ogrevanje, elektrika, voda, komunalne dajatve, zavarovanje objekta, so ocenjeni v višini 1.299.507 sit. Skupaj bi stroški brez amortizacije  znašali 2.199.507 sit.

Strošek amortizacije je izračunan po stopnji 2% za vrednost objekta, 5% za opremo, zemljišče se ne amortizira. Amortizacija znaša na letni ravni 2.795.068 sit.

Stroški skrbnika bi znašali okrog 600.000,00 sit letno. Materialni stroški: ogrevanje, elektrika, voda, komunalne dajatve, zavarovanje objekta, so ocenjeni v minimalni  višini 1.500.000,00 sit. Skupaj bi stroški brez amortizacije  znašali 2.100.000.00 sit. Letna amortizacija ob 2% stopnji dobi bi za navedeni objekt znašala 1.104.000,00 sit, amortizacija opreme ob letni stopnji 5% pa 60.000,00 SIT.  Skupni stroški z amortizacijo pa 3.264.000,00 sit.

Ocenjeni prihodki bi pokrivali tekoče stroške in le del stroškov amortizacije – razlika 468.932 SIT.  V kolikor se bo dvorana tržila v predvidenih 20 urah tedensko, bo moral razliko med prihodki in odhodki zagotavljati občinski proračun oziroma bi del nezagotovljenih sredstev za amortizacijo bremenil vire sredstev.

Pripravili:

Zvonko Vidmar

Mojca Božič

Alenka Čadež Kobol

Ajdovščina, 19.06.2006

OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet

Na osnovi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji seji dne ………..sprejel naslednji

SKLEP

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega programa »DOM KRAJANOV ŽAPUŽE.«

Ta sklep prične veljati s sprejemom na Občinskem svetu.

Številka: 343-80/2003

Datum:

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI

ŽAPUŽE

Na osnovi _____ člena Statuta KS Žapuže je svet KS Žapuže na svoji seji dne ………..sprejel naslednji

##### SKLEP

Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega programa »DOM KRAJANOV ŽAPUŽE.«

Ta sklep prične veljati s sprejemom na seji sveta KS Žapuže.

PREDSEDNIK KS ŽAPUŽE

Zvonko VIDMAR