ODGOVORI NA VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

- ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA GOSPODA ALBERTA KRAVOSA GLEDE PLINIFIKACIJE  LAVRIČEVE ULICE

Plinifikacijo mesta Ajdovščina izvaja družba Adria-plin. Podjetje gradi sekundarno in terciarno plinovodno omrežje v skladu s svojim planom vlaganj v plinovodno infrastrukturo ter v skladu z interesi potencialnih odjemalcev plina. Družba pred pričetkom izbire odseka, ki ga gradi preveri število potencialnih odjemalcev plina (izvede anketo). Na podlagi rezultatov družba odloči ali je določen odsek upravičen za gradnjo ali ne.

Glede konkretnega vprašanja glede plinifikacije Lavričeve ulice je potrebno poudariti, da je po naših podatkih, družba anketo že izvedla (pred nekaj leti), rezultati ankete pa niso izkazovali interesa potencialnih odjemalcev plina. Predlagamo, da se posamezni prebivalci Lavričeve ulice obrnejo direktno na Adriaplin ter izrazijo oziroma izpostavijo svoje želje, potrebe in interese.

Pripravil: J. Furlan

- ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA GOSPODA ALOJZA FERJANČIČA GLEDE TEGA, KATERE INVESTICIJE V OBČINI AJDOVŠČINA SO V TEKU OZ. GLEDE AKTIVNOSTI V ZVEZI Z LE TEMI

V teku so naslednje investicije oziroma aktivnosti povezane z njimi:

- v letu 2005 se nadaljuje izgradnja navezovalnih kanalizacijskih kolektorjev ter izgradnja čistilne naprave na Colu; investicija, je bila pričeta že v letu 2004,

- investicija v obnovo dvorane 1. slovenske vlade se pospešeno izvaja ter bo zaključena do začetka maja 2005,

- v teku je investicija odvodnjavanja letališča in pokopališča v Ajdovščini (investicija bo zaključena v roku 1 meseca),

- v teku so postopki javnega naročanja za izvedbo asfaltacij po KS, ter industrijski coni Selo,

- preplaščena je bila cesta v industrijski coni Pod Batujami,

- izvaja se projektiranje komunalne infrastrukture v OC pod Letališčem in projektiranje za plaz v Višnjah,

- aktivnosti v zvezi z izgradnjo OŠ Šturje tečejo v skladu s terminskim planom,

- aktivnosti v zvezi s prenovo ceste Dolenje – Tevče so v fazi usklajevanja obsega potrebnih del,

- prenova javne razsvetljave na Policah je v teku (izbran izvajalec in podpisana pogodba),

- prenova bazena na Policah je v fazi oblikovanja projektne naloge,

- v teku so razpis za pomoč inovatorjem, razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva ter razpis za spodbujanje razvoja in ohranjanja kmetijstva,

- v pripravi se popisi za izvedbo javnega naročila za dvig ceste v Velikih Žabljah,

- izvedeno je bilo javno naročilo za širitev ceste proti izviru Hublja,

- tekoče vzdrževanje cest, ulic in trgov se bo intenziviralo v prihajajočih mesecih,

- skladno s planiranimi aktivnostmi tečejo postopki v zvezi z investicijskim vzdrževanjem stanovanj in poslovnih prostorov.

Povečano dinamiko investicij po KS, se lahko pričakuje šele v spomladanskih in poletnih mesecih.

Generalno gledano investicije ter aktivnosti na področju investicij in gospodarstva tečejo v skladu s terminskim planom in programom dela.

Pripravil: J. Furlan

Ajdovščina, 21.03.2005

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK,s.r.