OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6a

5270 AJDOVŠČINA

KRAJEVNA SKUPNOST

LOKAVEC

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP)

Naziv investicijskega projekta:  VEČNAMENSKA DVORANA V LOKAVCU

Številka: 351-282/2005

Odgovorna oseba investitorja:

Marjan POLJŠAK, župan Občine Ajdovščina

Odgovorna oseba soinvestitorja

Dušan KOMPARA,  predsednik sveta KS Lokavec

- OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB,ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| INVESTITOR |  |
| --- | --- |
| Naziv | Občina Ajdovščina Krajevna skupnost Lokavec |
| Naslov | Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina Lokavec 108, Ajdovščina |
| Odgovorna oseba | Za občino Ajdovščina Župan Marjan Poljšak Za KS Lokavec predsednik Dušan Kompara |
| Telefon | 05 36 59 110 |
| Telefax | 05 36 59 130 |
| E-mail | Obcina@ajdovscina.si |
| Davčna številka | 51533251 |
| TRR račun | 01210-0100014597 banka Slovenija |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Oddelek za investicije, gospodarstvo in GJS |
| Telefax | 05 36 59 129 |
| Telefax | 05 36 59 130 |
| E-mail | Janez.furlan@ajdovscina.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Oddelek za investicije, gospodarstvo in GJS |
| Telefon | 05 36 59 110 |
| Telefax | 05 36 59 130 |
| E-mail |  |

| LASTNIŠTVO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime lastnika | Občina Ajdovščina |  |
| Naslov | Cesta 5.maja 6/a, Ajdovščina |  |
| Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: Lokavec |  | št. parcele: 3044, 3045,3046 |

## Soinvestitorja

Občina Ajdovščina meri 245 km2 in šteje 18.095  prebivalcev. Obsega 45 naselij, med katerimi je največje naselje občinsko središče Ajdovščina, ki šteje skoraj 6.500 prebivalcev.

Reliefno je ajdovska občina zelo razgibana. Zajema osrednji del Vipavske doline, ki jo od vzhoda proti severu oklepajo visoke planote Nanosa, Hrušice in Trnovskega gozda, na jugu pa Vipavski griči. Območje je eno najrodovitnejših področij v Sloveniji, saj vegetacijska doba v teh krajih traja skoraj  dva meseca dlje kot v osrednji Sloveniji.

Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina je nastala leta 1994, ter vključuje 45 naselij organiziranih v 26 krajevnih skupnosti.

Sedež Občine Ajdovščina je Cesta 5.maja 6 a, Ajdovščina.

KS Lokavec je, druga največja krajevna skupnost v Občini Ajdovščina in eno najdaljših naselij, ki leži ob vznožju Čavna. Skupna površina KS Lokavec obsega 1450,94 ha. Prebivalci Lokavca so naseljeni po 13 zaselkih: Gorenje, Čohi, Slokarji, Brod, Kovači, Paljki, Mizinska vas, Kuši, Britih, Lahovše, Bitovi, Lovretovše, Kompari.

Število prebivalstva se je med leti 1869 in 1991 povečalo od 878 na 1024. V popisu prebivalstva leta 2002 pa je v KS Lokavec skupaj 1002 prebivalcev, od tega 522 žensk, kar pomeni, da se je delež prebivalstva znižal za dobra 2%.Povprečna starost prebivalcev je 38,4 let.

Krajevna skupnost je uvedla samoprispevek za izgradnjo večnamenske dvorane, ki je zaključen in z njim zbrala 50 milijonov sit. Občina Ajdovščina in KS Lokavec bosta sklenili pogodbo ter se dogovorili o soinestitorstvu v navedeni objekt.

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA

Krajevna skupnost Lokavec se že vrsto let trudi in si prizadeva, da bi za potrebe  samega kraja pridobila primeren večnamenski prostor, ki bo namenjen športnim, kulturnim, izobraževalnim in drugim družbenim dejavnostim. Da je želja res velika priča podatek, da so imeli kar pet let trajajoči samoprispevek s katerim naj bi krajani Lokavca pripomogli k izgradnji športnega objekta. Krajani krajevne skupnosti Lokavec načrtujejo z investicijo pridobiti športno dvorano, zunanji večnamenski  prostor za prireditve in osrednje prostore krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost šteje po popisu prebivalstva 2002, 1002 prebivalca, otrok do 15. leta starosti je 18,2 %, otrok in mladine do 24. leta pa skupaj 31,9% vseh prebivalcev, delovno aktivnega prebivalstva od 15. do 65. leta je 42,8 %, starih nad 75. let pa 6,8 %.

V krajevni skupnosti je podružnična šola, ki izvaja pouk do vključno četrtega razreda osnovne šole, za 68 učencev.

V krajevni skupnosti delujejo tri društva, s področja športa in kulture.

Krajevna skupnost nima nobenega pokritega športnega objekta.

Za kvalitetnejše življenje občanov in zaustavitev negativnih demografskih trendov potrebuje krajevna skupnost poleg šole, edine javne institucije, osnovne minimalne pogoje za različne dejavnosti krajanov, interesnih skupin, društev in za samo delovanje organov krajevne skupnosti. Izgradnja večnamenske dvorane ter prostorov za KS bi oblikovala prijaznejšo sredino krajevne skupnosti, vzpostavila osnovne pogoje za prijaznejše bivanje in nadaljnji družbeni in socialni razvoj kraja.

Izkazane minimalne prostorske potrebe po skupnih javnih prostorih bi krajevna skupnost zadovoljila z izgradnjo večnamenske dvorane s pripadajočimi spremljajočimi prostori. Za izgradnjo večnamenske dvorane je bilo že kupljeno zemljišče v bližini podružnične šole, na desni strani ceste Ajdovščina – Lokavec.

3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE

Cilji načrtovane investicije so:

- zagotovitev minimalnih pogojev za izvajanje interesnih športnih programov za otroke, mladino, športne vzgoje v šoli in druge ciljne skupine ter za rekreativne dejavnosti občanov,

- pridobitev prostorov za izvajanje kulturnih, športnih in izobraževalnih prireditev, ki imajo pozitivni učinek na kulturni in gospodarski razvoj in  prispevajo h kakovostnejšemu življenju na podeželju,

- krepiti društveno življenje, interesno združevanje krajanov in spodbujanje k dejavnostim v prostoru ter inovativnosti  prebivalcev.

- motivirati tu živeče in s tem ohranjati poseljenost na tem območju.

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE

OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Za načrtovano investicijo sta pripravljeni dve varianti, ki se razlikujeta po obsegu, površini in vrednosti investicije.

Prva varianta predvideva izgradnjo večnamenske dvorane v skupni površini  961,88 m2, z naslednjimi prostori: večnamensko dvorano v izmeri 566,60 m2, (igrišče za košarko), spremljajoče prostore v izmeri 255,31 m2 in prostore za delovanje krajevne skupnosti v velikosti 139,97 m2.

Športna dvorana je zasnovana kot montažna hala ob betonskem zidu, ob katerem je na severni strani zasnovan spremljevalni  program. V pritličju so predvideni: avla, manjša pisarna oziroma recepcija, dve garderobi in sanitarije, prostor za vzdrževanje in shrambo orodja ter kurilnica. V nadstropju bi bila tribuna in prostori KS Lokavec, ki bi obsegali, pisarno z arhivom, čajno kuhinjo, sejno sobo oziroma večnamenski prostor in sanitarije. Dostop do objekta je predviden iz glavne ceste Ajdovščina – Predmeja, ob kateri se bi uredilo parkirišče in vhodno ploščad. Pod dvorano bi se uredil športni park, namenjen različnim dejavnostim. Ob glavni cesti je predvideno tudi avtobusno postajališče.

Investicija je ocenjena v višini 200.606.000,00 sit, po cenah maj 2005.

Druga varianta je po zasnovi  podobna, le da so površine prostorov manjše. Druga varianta predvideva izgradnjo 810,13 m2  neto zazidanih površin: večnamensko dvorano v izmeri 522 m2 (29m x 18m, igrišče za košarko za nižji tekmovalni rang), spremljajoče prostore v izmeri 156,72 m2, v nadstropju prostore za delovanje krajevne skupnosti v izmeri  88,57  m2 in hodnik oziroma balkon v izmeri 42,84  m2. Po tej varianti se v fazi izgradnje dvorane ne ureja športnega parka, ampak le zunanje površine potrebne za dostope in parkirišče.

Ocenjena vrednost investicije po tej varianti je 144.899.000,00 sit.

Varianta brez investicije: Z neizvedbo investicije nimajo krajani, predvsem otroci in mladina, v kraju nobenih možnosti za športne, kulturne in druge dejavnosti, kar lahko povzroča ali povečuje socialne in druge vzgojne  probleme mladih, ki jih je zaznati tudi na podeželju. Z neizvedbo investicije v večnamensko dvorano se tudi oddaljuje ureditev pogojev za šolsko športno vzgojo.

Na osnovi prikazanih stroškov in koristi ter predvidenih finančnih možnosti je za izvedbo bolj realna druga varianta. Pri izbiri variante je potrebno upoštevati tudi stroške obratovanja  večnamenske dvorane ter vire financiranja.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN

POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

5.1. Vrsta investicije

|  | Vrsta investicije | Označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa | X |
| 2 | nadomestni športni objekt |  |
| 3 | šolski objekt - športni standard | X |
| 4 | ostali športni objekti in naprave |  |
| 5 | rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta |  |
| 6 | športna oprema |  |

Minimalni standard za notranje športne površine znaša 0,3 m2 vadbene površine na prebivalca. S predvideno investicijo se ta standard presega, vendar bi na to območje lahko gravitirali tudi drugi bližnji kraji (Cesta).

5.2. Vrednost investicije

Vrednost investicije je ocenjena z aproksimativnim  predračunom projektanta. Vrednost gradbeno obrtniških del, zunanje ureditve in projektne dokumentacije z nadzorom znaša 107.170.00,00 sit brez DDV. Predvidena je nabava športne opreme v višini 3.600.000,00 sit. Skupna vrednost z DDV znaša 132.924.000,00

Skupna vrednost  investicije, ki vključuje tudi stroške zemljišča, ki je bilo kupljeno v letu 2004, znaša 144.899.000,00 sit.

5.3. Določitev potrebne investicijske dokumentacije

Za izvedbo investicije je potrebno izdelati  projektno dokumentacijo  in pridobiti gradbeno dovoljenje.

Ker investicija presega 100 mio sit je potrebno izdelati in sprejeti tudi investicijski program.

Investicijo bi vodili po metodi funkcionalni ključ s fiksno ceno.  Izbrani izvajalec izdela tudi projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV,  KI DOLOČAJO INVESTICIJO

Podlaga za pripravo dokumenta o investiciji je idejna zasnova, izdelana v juniju 2005.

6.1. Navedba in opis lokacije

Lokacija večnamenskega objekta je desni strani  ceste Ajdovščina - Predmeja, na jugovzhodni strani obstoječe osnovne šole v Lokavcu, na parcelni številki 3044, 3045 in 3046 k.o. Lokavec. Zemljišče je bilo kupljeno v letu 2004, namensko za izgradnjo večnamenske dvorane.

Površina zemljišča  meri 4.162 m2. Območje je stavbno zemljišče, razen dela parcele 3046, v izmeri 580 m2, ki je kmetijsko zemljišče. Gradnja ne bo posegala na kmetijsko zemljišče. Na tem delu bodo urejene le zelene površine.

Gradnja se bo urejala z dispozicijo pozidave, s katero  bodo določeni pogoji za priključevanje na komunalno infrastrukturo. Del zemljišča je v varovalnem pasu regionalne ceste, zato bo potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste. Dispozicijo pozidave, ki bo urejala te pogoje, bo potrdil občinski svet.

6.2. Obseg in specifikacija naložbe po vrstah del

| Vrsta del | Vrednost v SIT |
| --- | --- |
| Objekt dvorane | 62.640.000 |
| Objekt spremljajoči prostori in prostori KS | 30.530.000 |
| Zunanja ureditev | 4.000.000 |
| Komunalna oprema | 4.000.000 |
| Projekti, nadzor in ostali stroški | 6.000.000 |
| Športna oprema | 3.600.000 |
| Skupaj | 110.770.000 |
| 20 % DDV | 22.154.000 |
| Skupaj vrednost z DDV | 132.924.000 |
| Zemljišče | 11.975.0000 |
| Skupna vrednost investicije | 144.899.000 |

Investicija obsega izgradnjo večnamenske dvorane s spremljajočimi prostori, ki se v pritličju izvedejo do finalizacije, v nadstropju pa se prostori za krajevno skupnost izvedejo do tretje gradbene faze. Vrednost prostorov za KS (do tretje gradbene faze) je ocenjena v višini 6.000.000,00 sit z DDV.

Skupna vrednost investicije na m2 površine znaša 178.859,00 sit, vrednost investicije brez stroškov nakupa zemljišča pa 164.077,00 sit.

6.3. Varstvo okolja
Kanalizacija bo izvedena v skladu s pogoji za priključevanje na komunalno infrastrukturo.

Drugih negativnih vplivov na okolje investicija ne bo imela.

6.4. Prikaz tehnično - tehnološke rešitve

| Pritličje | Površina prostorov (m2) |
| --- | --- |
| Dvorana | 522,00 |
| 2 garderobi po 17,40 m2 | 34,80 |
| WC Ž/invalidi | 6,36 |
| WC M | 6,28 |
| Kurilnica | 5,88 |
| Shramba/vzdrževanje | 47,00 |
| Komunikacije | 31,50 |
| Vetrolov/stopnišče | 24,90 |
| Skupaj pritličje | 678,72 |
| Nadstropje |  |
| Balkon/hodnik | 42,84 |
| Prostori KS | 88,57 |
| Pisarna | 20,80 |
| Večnamenska soba | 60,50 |
| Čajna kuhinja | 4,04 |
| WC | 3,23 |
| Skupaj nadstropje | 131,41 |
| Skupne površine | 810,13 |

6.5. Terminski plan izvedbe investicije

| Aktivnost Mesec | Leto 2005 |  | Leto 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7,8,9 | 10,11,12 | 1,2,3 | 4,5,6 | 7,8,9 | 10,11,12 |
| Izdelava idejnega projekta |  | X |  |  |  |  |
| Potrditev IP |  |  | X |  |  |  |
| Soglasje MF |  |  | X |  |  |  |
| Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe) |  |  | X |  |  |  |
| Pričetek del |  |  |  | X |  |  |
| Zaključek del |  |  |  |  |  | X |

6.6. Viri financiranja

Investicija je bila prijavljena na razpis MŠŠ  za sofinanciranje investicij v športne objekte za obdobje 2006-2008, s predlogom sofinanciranja MŠŠ v letu 2006.

Predvideno je, da se KS Lokavec prijavi na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje nabave opreme.

V primeru, da se načrtovanih sredstev MŠŠ in FŠ ne pridobi, bosta manjkajoča sredstva morala zagotoviti soinvestitorja.

| Viri sredstev po stalnih cenah v 000 sit na dan 20. junij 2005 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viri sredstev | Skupaj | Leto 2004 | Leto 2005 | Leto 2006 | Leto 2007 |
| Občinski proračun |  | 11.975 | 4.028 | 41.770 | 9.126 |
| Samoprispevek KS |  |  | . | 50.000 |  |
| Kandidatura MŠŠ šport |  |  |  | 24.000 |  |
| Drugi viri FŠ (oprema) |  |  |  |  | 4.000 |
| Skupaj | 144.899 | 11.975 | 4.028 | 115.770 | 13.126 |

| Viri sredstev po tekočih cenah v 000 sit |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viri sredstev | Skupaj | Leto 2004 | Leto 2005 | Leto 2006 | Leto 2007 |
| Občinski proračun | 68.292 | 11.975 | 4.028 | 42.731 | 9.558 |
| Samoprispevek KS | 51.150 |  | . | 51.150 |  |
| Kandidatura MŠŠ šport | 24.522 |  |  | 24.552 |  |
| Drugi viri FŠ (oprema) | 4.190 |  |  |  | 4.190 |
| Skupaj | 148.184 | 11.975 | 4.028 | 118.433 | 13.748 |

6.7. Prikaz rezultatov investicije

Večnamensko dvorano bodo uporabljali:

- osnovna šola za izvajanje pouka športne vzgoje, interesne športne vzgoje in raznih prireditev;

- športna društva in skupine ter občani za športno vadbo in športne prireditve. Predvideva se, da bi bila dvorana zasedena povprečno pet ur dnevno, v sezoni od septembra do junija (38 tednov);

- kulturna društva, skupine in KS za kulturne in druge prireditve;

- KS prostore za njeno delovanje;

- v prostih terminih se dvorano odda v uporabo drugim uporabnikom.

Predvideno število ur uporabe dvorane

| Uporabniki | Število ur na teden | Število ur na leto |
| --- | --- | --- |
| Podružnična šola | 14 | 532 |
| Uporabniki s področja športa in rekreacije | 25 | 950 |
| Ostali uporabniki | 3 | 160 |
| Skupaj | 42 | 1642 |

Dvorana bi bila v sezoni zasedena povprečno  8 ur dnevno.

6.8. Upravljanje dvorane

Z objektom večnamenske dvorane naj bi upravljala krajevna skupnost, saj so društva in občani z njenega območja največji uporabniki.

Okvirna ocena stroškov obratovanja: Stroški skrbnika bi znašali 1.300.000,00 sit (stroški dela za štiri ure dnevno). Materialni stroški: ogrevanje, elektrika, voda, komunalne dajatve, zavarovanje objekta, so ocenjeni v minimalni  višini 1.500.000,00 sit. Skupaj bi stroški brez amortizacije  znašali 2.800.000.00 sit. Letna amortizacija bi za navedeni objekt znašala 3.987.00,00 sit, skupni stroški z amortizacijo pa 60.787.000,00 sit.

Ob predpostavki, da bi vsi uporabniki plačevali dvorano po 2.300,00 sit na uro (to je subvencionirana cena za športna društva, ki izvajajo letni program športa v občini), bi znašali prihodki 3.776.600 sit. Ocenjeni prihodki bi pokrivali tekoče stroške in le del stroškov amortizacije.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE

OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Če občinski svet in svet krajevne skupnosti sprejmeta dokument identifikacije investicijskega projekta se za prikazano in izbrano varianto izdela idejni projekt, ki je podlaga za  izdelavo investicijskega programa in projekta za razpis za izbiro izvajalca.

| Aktivnost | Odgovorna služba | ROK |
| --- | --- | --- |
| Priprava idejnega projekta | Oddelek za investicije, gospodarstvo in GJS | November 2005 |
| Priprava IP | Oddelek za investicije, gospodarstvo in GJS | December 2005 |
| Potrditev IP | Občinski svet | Januar 2006 |
| Pridobitev soglasja MF (če pridobimo sredstva MŠŠ) | Oddelek za investicije, gospodarstvo in GJS | Februar 2006 |
| Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe) | Oddelek za finance | Februar -marec 2006 |

Dokument pripravili:

Gordana Krkoč

Dragica Fiegl

Vili Durnik

Datum:23. 6. 2005