OBČINA AJDOVŠČINA

Občinski svet  Občine Ajdovščina

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30

E-mail: obcina@ajdovscina.si

KRAJEVNA SKUPNOST  COL

COL 78

5273 COL

# DOKUMENT IDENTIFIKACIJE

# INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

# (DIIP)

Šifra:                                        Naziv investicijskega projekta:

351-19/2008

MRLIŠKA VEŽICA TER ŠIRITEV

POKOPALIŠČA NA COLU

Odgovorne osebe investitorjev:

Marjan Poljšak, župan Občine Ajdovščina			Žig in podpis

_________________________________________________________________________________________

Ivan Mikuš, predsednik KS COL 					Žig in podpis

__________________________________________________________________________

- IDENTIFIKACIJA INVESTITORJEV

| 1. | Naziv: | Občina Ajdovščina |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov: | Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina |
| 3. | Odgovorna oseba: | Marjan Poljšak, župan |
| 4. | Telefon: | 05/3659100 |
| 5. | E mail: | obcina@ajdovscina.si |
| 6. | Fax: | 05/3659130 |
| 7. | Matična številka: | 5879914 |
| 8. | Davčna številka: | 5153325 |
| 9. | Poslovna banka: | Banka Slovenije |
| 10. | Transakcijski račun št.: | 01201-0100014597 |

OBČINA AJDOVŠČINA je del Severnoprimorske regije, ki spada med večje slovenske regije in se razprostira na 2,326 km2  površine (11,5 % površine Slovenije), vendar je redko naseljena (52 prebivalcev/km2). Na njenem območju živi le 6% slovenskega prebivalstva. Nadpovprečna gostota poselitve je edino v občinah Nova Gorica in Šempeter. Kar dve tretjini regije sta glede na tip poseljenosti uvrščeni v depresijsko podeželje z izredno negativnimi demografskimi gibanji, kjer živi le petina prebivalstva regije.

Občina je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi njihovih prebivalcev. Občina je nastala leta 1994, ter vključuje 45 naselij organiziranih v 26 krajevnih skupnosti.

| 1. | Naziv: | KS COL |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov: | COL 78, 5273 Col |
| 3. | Odgovorna oseba: | Ivan Mikuš |
| 4. | Telefon: | 041/312-807 |
| 5. | Matična številka: | 5028060 |
| 6. | Davčna številka: | 30904854 |
| 7. | Poslovna banka: | Banka Slovenije |
| 8. | Transakcijski račun št. | 01201 - 6450780555 |

Vas COL  leži na pomembnem križišču poti, na robu visokokraške planote Trnovskega gozda. Obdajajo jo vrhovi Trnovskega gozda, Hrušice in Nanosa. Proti zahodu se odpira pogled na Vipavsko dolino in ob lepem vremenu vse do morja. Strateški pomen tega območja je človek spoznal že v začetku našega štetja, ko je iskal najugodnejšo pot od morja proti notranjosti.

Vas, ki leži na 600 metrih nadmorske višine je nastala ob prometni povezavi med Aquilejo (današnji Oglej) in Emono (današnjo Ljubljano). O obstoju cestne povezave, (rimske ceste) priča miljni kamen iz 4. stoletja, ki so ga našli v gradu Trilek, posvečen je bil Juliju odpadniku in kovanci iz še starejšega obdobja.

Krajevna skupnost Col, ki jo še Malo Polje, Žagolič, Gozd in Križna Gora danes šteje približno 1200 prebivalcev, 12 odstotkov je osnovnošolcev, nekaj več kot 15 odstotkov je mladine med 15. in 24. letom, ostalih 73 odstotkov je zaposlenih, upokojencev in predšolskih otrok.

1.1. Opredelitev  pobudnika investicije in uporabnika  investicije

| 1. | Naziv: | Krajevna skupnost COL |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov: | COL 78, 5273 Col |
| 3. | Odgovorna oseba: | Ivan Mikuš |
| 4. | Telefon: | 041/312-807 |

1.2. Določitev strokovnih delavcev oziroma služb, ki so odgovorni za nadzor in izdelavo investicijske ter projektne dokumentacije

| 1. | Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Alenka Čadež Kobol, Mojca Božič |
| --- | --- | --- |
| 2. | Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Alenka Čadež Kobol, Ivan Mikuš |

2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA INVESTICIJSKO NAMERO

2.1. Povzetek  obstoječega stanja

KS COL je tudi ena redkih vasi brez mrliške vežice. Poleg tega predstavlja zelo velik problem omejenost obstoječega pokopališča. Obstoječe dimenzije pokopališča ne omogočajo več novih grobov.

V ta namen so bile že narejene geodetske izmere in dogovorjeni sporazumi z neposrednimi mejaši parcele, kjer bo locirana mrliška vežica.

Nova mrliška vežica bo nevsiljiva za okolje, bližnji žarni zid pa bo omogočal pokop vaščanov,  ki bi sicer morali biti pri obstoječem stanju  pokopališča pokopani drugje.

2.2. Predvidena izgradnja objektov

Primarna vloga mrliške vežice je sama po sebi umevna in predstavlja zadnje počivališče oz. postajo pri slovesu umrlega. Mrliška vežica bo na predvideni lokaciji zaokrožila podobo pokopališča in objektov, ki sodijo v njegovo okolico.

Investicija gradnje mrliške vežice predstavlja  celovito ureditev vaškega pokopališča  in zajema:

- en prostor mrliške vežice,

- pomožni prostor mrliške vežice

- sanitarije

- čajna kuhinja

- predprostor

### POVRŠINE PROSTOROV IN ZUNANJE UREDITVE

| Mrliška vežica | 16.4 m2 |
| --- | --- |
| Pomožna mrliška vežica | 10.8 m2 |
| Čajna kuhinja | 12.0 m2 |
| Sanitarije | 6.0 m2 |
| Predprostor | 25.2 m2 |

V sklopu gradnje mrliške vežice se bo porušilo obstoječi zid na severni strani pokopališča in izgradilo novega pri čemer se bo pokopališče razširilo za cca tri metre, kjer bo dovozna pot do mrliške vežice in dve parkirni mesti za svojce pokojnega. Pred mrliško vežico se bo uredilo prostor za zadnje slovo od pokojnega in pot do grobov. Na severozahodu pokopališča se bo pokopališče razširilo proti severu vse do podpornega zidu ceste Ajdovščina-Col- Črni Vrh, s čemer se bo pridobilo 50 novih grobov kjer je predviden tudi žarni zid.

3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE

Cilji načrtovane investicije so:

- izgradnja mrliške vežice ter predaja objekta v rabo primarnemu namenu,

- pozitivni učinek na kulturni razvoj kraja,

- zaokrožitev pokopališkega območja,

- prispevek h kakovostnejšemu življenju na podeželju,

- z motiviranostjo krajanov prispevati k večji poseljenosti  vasi.

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE »BREZ« INVESTICIJE OZIROMA VARIANTE »Z »INVESTICIJO

Varianta brez investicije:

Neizvedba investicije predstavlja praznino v prostoru oziroma okolici pokopališča, saj v njegovi bližini ni primernega sakralnega objekta za slovo od umrlih in so domačini še vedno v vseh primerih prisiljeni imeti umrlega doma.

Kratek opis predlagane variante investicije

Investicija  obsega izgradnjo poslovilnega objekta na severozahodu pokopališča.  Objekt mrliške vežice ima pet prostorov; prostor za pokojnega, (mrliška vežica), pomožna mrliška vežica, čajna kuhinja, sanitarije ter predprostor.

Obstoječi severni zid pokopališča se poruši, razširjeni del pokopališča se zaokroži z novim podpornim zidom. Zaradi nivojske razlike je potrebno urediti tlakovano klančino od parkirnih prostorov do poslovilnega objekta in pred objektom.

- OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, DOLOČITEV VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

  - Vrsta investicije

Širitev pokopališča na Colu je nujna investicija, kajti sedanje pokopališče ne omogoča več nobenih novih grobov. Prav tako je nujno izgraditi mrliško vežico, saj je KS Col brez tega nujno potrebnega objekta.

  - Vrednost investicije

Vrednost investicije je določena na podlagi zbiranja ponudb v mesecu marcu 2006.

|  | Vrsta del | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gradbena dela | 80.439,74 |
| 2. | Obrtniška dela | 31.920,00 |
| 3. | Zunanja ureditev | 100.080,00 |
| 4. | Instalacijska dela | 14.040,00 |
| 5. | Projekti | 8.345,90 |
| 6. | Nadzor 2% | 2.660,00 |
|  | SKUPAJ | 237.485,64 |

  - Potrebna investicijska dokumentacija

Skladno  z Uredbo o enotno metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.list RS 60/06) je potrebna izdelava naslednje investicijske dokumentacije :

- DIIP (dokument identifikacije investicijskega programa)

6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP

- Projekt PGD, PZI št. 543-07- projektant Studio 3 d.o.o. Ajdovščina, izdelan v mesecu decembru 07.

- Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2008-2011

- Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2008, 2009

- Finančni načrt KS COL za leto 2008, 2009

6.2. Navedba in opis lokacije

Na parcelah št. 132/3, 132/8, 132/9, 132/10, 133/6 in 133/7 k.o. Col, se bo zgradilo nov samostojni objekt mrliških vežic. Parcele se nahajajo med magistralno cesto proti Idriji in cesto proti Podkraju na južnem delu vasi  Col. Mejaši so  s projektom seznanjeni in soglašajo z gradnjo. Dostopne poti  do vseh objektov ne vodijo preko nobenih lastništev temveč iz javnih poti.

Veljavna planska in urbanistična dokumentacija:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina – Ur.gl. št. 7/97, 9/98; ur.l. 87/99

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ajdovščina (PUP) – Ur. Gl. št. 1/98.

6.3. Obseg in specifikacija naložbe

Na parcelah št. 132/3, 132/8, 132/9, 132/10, 133/6 in 133/7 k.o. Col, se bo zgradilo nov samostojni objekt mrliških vežic. Objekt bo pritličen.

Nov objekt bo lociran na parcelo v okviru zazidalno – gradbene parcele.

Objekt bo lociran na parcelo tako, da bo na nivoju pritličja, vhod v objekt z južne strani in dostop do zunanjih tlakovanih in zelenih površin.

V pritličju objekta bosta dve mrliški vežici v povezavi z zunanjim predprostorom in servisni prostori.

## 6.3.1. TEHNIČNI OPIS OBJEKTA

Objekt bo zasnovan kot klasično grajen objekt.

Obodni zidovi, ki tvorijo fasadni pas objekta, bodo iz modularnega termo zidaka, debeline 39 cm in fasadnega toplotno izolacijskega ometa 3 cm.

Notranji nosilni zidovi bodo iz modularnega zidaka, debeline 19 cm.

Ostrešje bo »travetna« plošča debeline 19 cm. Po obliki bo streha dvokapna s 40% naklonom. Glavna smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta. Streha bo krita z betonskimi strešniki.

Strešni napušči bodo betonski v širini 20 cm z vseh strani.

Temelji bodo pasovni.

Objekt se bo ogrevalo po potrebi z električnimi inverterji.

Fasade bodo obdelane v zglajenem ometu.

Objekt bo imel urejen sistem ločene kanalizacije za meteorne in fekalne vode.

Fekalno kanalizacijo se bo vodilo preko revizijskih jaškov na investitorjevi parceli do obstoječega priključka na javno meteorno kanalizacijo.

Meteorne strešne vode se preko peskolovov vodijo po PVC cevi do obstoječega priključka na javno meteorno kanalizacijo.

Na parceli investitorja v bližini objekta se nahaja obstoječ vodomerni jašek preko katerega se objekt priključuje na obstoječe vodovodno omrežje.

Prostori bodo naravno prezračevani preko oken in vrat.

Zaščito tal, podtalnice in voda zagotavljajo naslednji ukrepi:

-      fekalne vode se vodijo v javno meteorno kanalizacijo.

- meteorne vode s streh bodo speljane preko peskolovov v javno meteorno kanalizacijo.

- meteorne odpadne vode iz tlakovanih zunanjih površin se bo vodilo preko požiralnika do javne meteorne kanalizacije.

V okviru zunanje ureditve se izvedejo podporni zidovi za utrditev brežine vzdolž obravnavanih parcelnih mej.

6.3.2. PROSTORSKI PROGRAM

PRITLIČJE:

Čajna kuhinja						12.0 m²

Pomožna mrliška vežica					10.8 m²

Predprostor							25.2 m²

Mrliška vežica						16.4 m²

Sanitarije							   6.0 m²

Zunanji nadkrit prostor					40.9 m²

Skupaj uporabne notranje površine pritličje		70,6 m²

6.4. Vrednost investicije v EUR

|  | Vrsta del | 1. faza | 2. faza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gradbena dela | 57.033,10 | 10.000,00 |
| 2. | Obrtniška dela | 16.900,00 | 9.700,00 |
| 3. | Instalacijska dela | 9.800,00 | 1.900,00 |
| 4. | Zunanja ureditev | 20.200,00 | 63.200,00 |
| 5. | Projekti | 6.954,90 |  |
| 6. | Nadzor | 2.216,70 |  |
|  | SKUPAJ brez DDV | 113.104,70 | 84.800,00 |
|  | DDV | 22.620,94 | 16.960,00 |
|  | SKUPAJ z DDV | 135.725,64 | 101.760,00 |

Izvedba investicije je razdeljena na dve fazi.

1. faza: izvedba objekta mrliške vežice z dostopno potjo, brez izvedbe finalnih del čajne kuhinje in sanitarij v objektu,

2. faza: dokončanje del v objektu in izvedba zunanje ureditve razširjenega dela pokopališča  z žarnim zidom

6.5. Terminski  plan izvedbe I. faze investicije

| zbiranje ponudb za izbiro izvajalca | Marec 2008 |
| --- | --- |
| izbira izvajalca | April 2008 |
| pričetek gradnje | April 2008 |
| zaključek gradnje | Julij 2008 |
| uporabno dovoljenje | Avgust 2008 |
| prenos v uporabo | Avgust 2008 |

6.6. Viri financiranja I. faze - izvedba objekta mrliške vežice z dostopno potjo, brez izvedbe finalnih del čajne kuhinje in sanitarij v objektu,

| Viri sredstev v EUR: | 2008 | 2009 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| FINANČNA SREDSTVA: |  |  |  |
| - finančna sredstva krajanov in KS | 73.806 | 12.520 | 86.326 |
| - občinski proračun | 29.200 | 0 | 29.200 |
| SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA: | 103.006 | 12.520 | 115.526 |
| DELO KRAJANOV | 9.194 |  | 9.194 |
| SKUPAJ | 112.200 | 12.520 | 124.720 |

7. IZRAČUN UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI

Upravičenost investicije določajo že sami cilji investicije in jo z ekonomskimi kazalci ne moremo meriti. Izgradnja objekta pomeni:izgradnja mrliške vežice ter predaja objekta v rabo primarnemu namenu

Investicija ima nesporno veliko pozitivnih učinkov na prebivalce KS, kar potrjuje tudi njihova pripravljenost vključitve pomoči s finančnim vložkom pri izgradnji investicije, (samoprispevek).

Objekt s svojo dejavnostjo ne bo povzročal negativnih vplivov na okolje.

Upravitelj mrliške vežice bo Krajevna skupnost Col.

Materialne stroške, amortizacijo in investicijsko vzdrževanje bo financirala KS iz naslova grobarinskih pristojbin.

##### Pripravila:

Alenka Čadež Kobol

Mojca Božič

Ivan Mikuš

##### ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

Predlagatelj:

MARJAN POLJŠAK

ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA

Datum: 25. 02. 2008

OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA

| ZADEVA: | SKLEP O POTRDITVI DIIP – MRLIŠKA VEŽICA TER ŠIRITEV POKOPALIŠČA NA COLU |
| --- | --- |
| GRADIVO PRIPRAVIL: | Oddelek za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: | Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe |

Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 06. 03. 2008  obravnava in sprejme:

PREDLOG SKLEPA

OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne ……..  sprejel:

SKLEP O POTRDITVI  DIIP

»MRLIŠKA VEŽICA TER ŠIRITEV POKOPALIŠČA NA COLU«

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP za izgradnjo mrliške vežice in širitev pokopališča na Colu, št. 351-19/2008 iz februarja 2008.

Številka:  351-19/2008

Datum:

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.

OBRAZLOŽITEV:

1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklep ureja:

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), je potrebno za projekte, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev  izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:

KS COL je tudi ena redkih vasi brez mrliške vežice. Poleg tega predstavlja zelo velik problem omejenost obstoječega pokopališča. Obstoječe dimenzije pokopališča ne omogočajo več novih grobov.

Cilji načrtovane investicije so:

- izgradnja mrliške vežice ter predaja objekta v rabo primarnemu namenu,

- pozitivni učinek na kulturni razvoj kraja,

- zaokrožitev pokopališkega območja,

- prispevek h kakovostnejšemu življenju na podeželju,

- z motiviranostjo krajanov prispevati k večji poseljenosti  vasi.

S potrditvijo DIIP bo omogočen pričetek izgradnje mrliške vežice in širitev pokopališča.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:

Občina Ajdovščina ima v svojem dvoletnem proračunu in načrtih razvojnih programov že zagotovljena sredstva skladno z DIIP za izvedbo I.faze investicije.

Izvedba II. faze investicije finančno ni pokrita. Potrebna sredstva skladno DIIP-om bo potebno naknadno zagotoviti.

Pripravila:

Alenka Čadež Kobol

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.