OBČINA AJDOVŠČINA

Občinska uprava

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30

E-mail: obcina.ajdovscina@siol.net

Številka: 43026-14/2009

Datum: 10.06.2009

# Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje nadzora nad izgradnjo regijskega skladišča Civilne zaščite v Ajdovščini

Spoštovani!

Občina Ajdovščina bo na lokaciji ob letališču v Ajdovščini gradila objekt regijskega skladišča Civilne zaščite v Ajdovščini.

Skupna vrednost del izbranega najnižjega ponudnika po sistemu »ključ v roke« znaša 615.838,44 € z vključenim DDV, od tega:

- G+O dela:           372.408,00  EUR  (brez DDV-ja)

- zunanja ureditev:  75.658,97  EUR

- elektroinst.:           29.833,43  EUR

- strojne inst.:          35.298,30  EUR

Obseg del, ki jih zajemite v svojo ponudbo je naslednji:

- Vodenje nadzora (podpis izjave o zanesljivosti objekta, vodenje operativnih sestankov, pregled ter potrjevanje gradbene knjige)

- Nadzor nad gradbenimi deli

- Nadzor nad izvedbo elektro instalacij

- Nadzor nad izvedbo strojnih instalacij

Ponudbo oblikujte v  fiksni vrednosti z prikazom DDV posebej.

V primeru večjega obsega izvedbe investicije, se cena proporcionalno poveča glede na  ponudbeno ceno.

Rok izvedbe: dela se bodo izvajala predvidoma od avgusta 2009 do februarja 2010.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja ponudbena cena. Primerjali se bodo  neto ponudbeni zneski brez DDV, tako da bodo ponudniki glede tega izenačeni.

Kontaktna oseba: Damijan Lavrenčič, telefon 05 365 91 32, GSM 031 613 803

Pripravil: Damijan Lavrenčič