# OBČINA AJDOVŠČINA

# Občinski svet

Na podlagi 4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 31. redni seji dne 1.10.2009 sprejel:

# SKLEP O POTRDITVI NOVELACIJE INVESTICIJKEGA PROGRAMA –

NOGOMETNI STADION AJDOVŠČINA

Občinski svet Občine Ajdovščina potrjuje Novelacijo investicijskega programa - Nogometni stadion Ajdovščina št. 41031-13/2008, izdelano v septembru 2009.

# Številka: 41031-13/2008

Datum:   2.10.2009

# ŽUPAN

Marjan Poljšak

# OBČINA AJDOVŠČINA

# OBČINSKI SVET

# NOVELACIJA

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP)

# NOGOMETNI STADION AJDOVŠČINA

Odgovorna oseba investitorja:

Marjan Poljšak, župan

Skrbnik investicijskega projekta:

Alenka Čadež Kobol

Izdelovalec:

Občinska uprava

# Ajdovščina, september 2009

1. UVOD

Investicijski program: Nogometni stadion Ajdovščina št. 41031-13/2008, ki ga je marca 2009 izdelalo podjetje S.T.U. Ajdovščina in ki ga je Občinski svet sprejel dne 26.03.2009, se novelira v obsegu del in terminskemu planu izvedbe investicije.

IP se novelira tako, da se v celotnem besedilu IP besedilo »Nogometni stadion Ajdovščina – obnova vadbene površine in zahodne tribune z drugo fazo pokritje zahodne tribune« nadomesti z besedilom »Nogometni stadion Ajdovščina«.

Uskladi oz. spremeni se vsebina podpoglavja 6.4., ter poglavje 11. in 12.

6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL (OPREDELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA

# PODLAGI NORMATIVOV IN MATERIALNIH BILANC)

6.4. Obseg in specifikacija naložbe

V poglavju 6.4. se za opisom »Obnova igralne površine« vstavi naslednji tekst:

»Dograditev vzhodne tribune

Na vzhodni strani se obstoječe štiri vrste sedišč dopolni z dodatnima dvema vrstama, s čimer se zagotavlja cca 1000 sedišč. Celoten vzhodni del tribune se pokrije s streho. Na brežini se zgradijo stebri z nosilci za izvedbo nadstrešnice. Fasada proti pokopališču bo zaprta s čimer se izvede tudi zaščita pred vetrom in akustična bariera. Na južni strani so predvideni pomožni prostori: vhod, sanitarije, prodaja vstopnic, reševalec in priročni bar.

Opis 2. faze se črta in nadomesti z novim besedilom:

»Pokritje zahodne tribune

Del sedišč na zahodni strani se pokrije s konzolno streho, pod katero bodo prostori za novinarje, VIP sedišča, ostala sedišča na zahodni tribuni ostanejo nepokrita.

Mejna ograja na južni strani se odstrani in zgradi nova v linji z nogometnim igriščem, odmaknjena od Goriške ulice. Z odmikom od ceste se pridobi prostor, kjer se uredi plato za parkiranje v nasutju.«

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO

# Z ORGANIZACIJO IN VODENJEM PROJEKTA

Zamenja se vsebina poglavja 11. z naslednjim tekstom in terminskim planom:

»Investicija se bo izvajala v letih 2009, 2010.

| Aktivnost | Leto 2009 | Leto 2010 |
| --- | --- | --- |
| Četrtletje | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Potrditev investicijskega programa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potrditev novelacije IP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravno dovoljenje za poseg v prostor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oddaja del, javni razpis in podpis pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba del |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uporabno dovoljenje in predaja v uporabo |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA

V poglavju 12. Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja, se zamenja tabelarni prikaz načrtovanih virov financiranja skladno z dinamiko izvajanja projektnih aktivnosti po fazah:

»Načrtovani viri financiranja skladno z dinamiko izvajanja projektnih aktivnosti po fazah:

Načrtovani viri financiranja skladno z dinamiko izvajanja projektnih aktivnosti po fazah:

Poleg gradbeno obrtniških del bo občina iz lastnih sredstev financirala stroške projektne dokumentacije in nadzora.«