OBRAZLOŽITEV REBALANSA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE DO LETA 2006 DO LETA  2009

Načrte razvojnih programov smo uskladili s spremembo proračuna za leto 2006. Ustrezno tem popravkom smo prilagodili dinamiko financiranja posameznih investicij po naslednjih letih do leta 2009. V nadaljevanju navajamo samo obrazložitve spremenjenih postavk:

- Dom krajanov Žapuže – postavko smo uskladili skladno z investicijsko dokumentacijo, ki je bila potrjena na občinskem svetu 29.6.06

- Logistični center – gradnjo nadomestnega objekta smo prestavili za leto kasneje in sicer je predvidena izdelava projektne dokumentacije v letu 2007, izgradnja objekta pa v letih 2008 in 2009.

- Komunalna ureditev – logistični center – skladno s predlogom rebalansa za leto 2006 prestavljamo izvedbo komunalne ureditve v leto 2007.

- Pločnik Malik – skladno s predlogom rebalansa za leto 2006 prestavljamo izvedbo pločnika v naslednje leto.

- Cesta Col-Vodice – zaradi dotrajanosti in na nekaterih mestih tudi nevarnosti določenih odsekov ceste, po kateri poteka tudi prevoz šolskega avtobusa, namenjamo sredstva za popravilo cestišča, izgradnjo podpornih zidov in širitve cestišča

- Lavričeva ulica – zaradi sklepa občinskega sveta o ohranitvi obstoječega lokacijskega načrta prestavljamo ureditev ulice v naslednje leto. V tem času bomo ponovno vzpostavili kontakt z lastniki zemljišč in poizkušali najti rešitev.

- Javna razsvetljava Goriška – dodali smo sredstva v višini 10 mio sit za nadaljnjo izvedbo javne razsvetljave po Goriški cesti v leto 2007 in sicer zamenjava dotrajanih obstoječih kandelabrov in prestavitev nadzemne linije vzdolž celotne Goriške ceste

- krožišče BIS – zaradi odločitve občinskega sveta, da se pristopi k rekonstrukciji križišča na BIS-u smo investicijo uvrstili v plan za leti 2007 in 2008 v skupni vrednosti 150 mio sit. Predvideli smo tudi sredstva DRSC v višini 70 mio sit.

- ureditev zajetja Skuk – dodana so sredstva v višini 3 mio sit za ureditev parkirišč nasproti zajetja Skuk v letu 2007.

- Sanacija ogrevanja in prezračevanja ŠC Police – dodali smo 10 mio v letu 2007 za izvedbo loput za odvod dima in toplote zaradi zahtev požarne inšpekcije, ki niso bile vključene v ponudbeni predračun izvajalca del

- Športna dvorana Lokavec – skladno z novelacijo investicijskega programa smo prilagodili vire financiranja s strani MŠŠ Fundacije za šport v letih 2006 in 2007. Višina sofinanciranja ostaja enaka.

- Osnovna šola Šturje – zaradi rebalansa postavke v letu 2006 smo sredstva, ki so bila planirana v letu 2006 prerazporedili v leto 2007. Popravki so tudi v prilivih Ministrstva za šolstvo in šport, saj bo večji del sredstev prišel že v letih 2006 in 2007. Zaradi podpisane pogodbe za manjši znesek od planiranega znižujemo vrednost investicije na 870 mio sit.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol