PLAN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST IN ULIC ZA LETO 2006

V OBČINI AJDOVŠČINA

I. REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST:

Dolžina teh cest znaša po predlogu Odloka o kategorizaciji občinskih cest 95,631 km.

Plan rednega vzdrževanja lokalnih cest sloni na določilih Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS št. 62/98).

1. Pregledniška služba:

- enkrat mesečni pregled cest                                                       1.020.000,00 SIT

_________________

1.020.000,00 SIT

2. Vzdrževanje prometnih površin:

- čiščenje vozišča                                                                           100.000,00 SIT

- krpanje udarnih jam, posedkov in preplastitev                           9.000.000,00  SIT

-  gramoziranje makadamskih vozišč (Bela- Podkraj ,

Strmec, Kovk,Bukovje,Plače–Ustje,Dolenje-Slap)                    2.500.000,00   “

__________________

11.600.000,00 SIT

3. Bankine:

- popravila in utrditve                                                                     300.000,00 SIT

- rezanje bankin in prekopi za odvod vode                                     200.000,00   “

__________________

500.000,00 SIT

4. Naprave za odvodnjavanje:

- čiščenje jarkov, jaškov in propustov                                         2.700.000,00 SIT

- popravila obstoječih naprav                                                        600.000,00   “

- kanaliziranje obstoječih jarkov, izdelava drenaž                         700.000,00   “

- izdelava novih cestnih propustov                                               300.000,00   “

- izkopi in ureditve iztokov in propustov                                        600.000,00   “

___________________

4.900.000,00 SIT

5. B r e ž i n e :

- odstranitev nestabilnega materiala                                            500.000,00 SIT

- izgradnja podpornih zidov

_______________

500.000,00 SIT

6. Prometna signalizacija in oprema:

- pregled in nadomestitev izginule in poškodovane

vertikalne signalizacije                                                                600.000,00 SIT

-  obnova horizontalne - talne signalizacije                                     580.000,00   “

_______________

1.180.000,00 SIT

7. V e g e t a c i j a :

- strojna in ročna košnja 1 x letno                                              3.500.000,00 SIT

- dodatno obsekovanje na izpostavljenih mestih                        1.400.000,00   “

_______________

4.900.000,00 SIT   *

8. Cestni objekti:

- čiščenje in pleskanje mostovnih ograj                                        300.000,00 SIT

- čiščenje naprav za odvodnjavanje objekta                                 100.000,00   “

- vzdrževanje kamnitih ograjnih zidov                                          150.000,00  “

- vzdrževanje - obnova in nove postavitve cestnih

odbojnih ograj                                                                            300.000,00  “

_______________

850.000,00 SIT

9. Intervencijski ukrepi:

- označitve ovir in zavarovanje prometa                                       200.000,00 SIT

- zavarovanje ceste in vzpostavitev prevoznosti                           800.000,00   “

_______________

1.000.000,00 SIT

10. Zimska služba:

- pripravljenost na domu                                                             900.000,00 SIT

- pregledi cest                                                                             150.000,00   “

- pluženje in posipanje cest                                                      7.500.000,00   “

- prometna signalizacija                                                           1.000.000,00   “

____________________

9.550.000,00 SIT

11. Investicijsko vzdrževanje:

- investicijsko vzdrževanje po dogovoru                                  5.000.000,00  SIT

______________________

5.000.000,00  SIT

# REDNA DELA SKUPAJ:             41.000.000,00 SIT

# II. REDNO VZDRŽEVANJE ULIC IN TRGOV

Ulice, ki so vključene v to postavko so po Odloku o kategorizaciji občinskih cest  razvrščene med zbirne krajevne ceste LZ  v dolžini   5,784 km  in krajevne ceste LK  v dolžini  18,723 km, kar skupaj znaša   24,51 km.

1. Vzdrževanje prometnih površin:

- čiščenje vozišča                                                                       200.000,00 SIT

- krpanje udarnih jam  in posedkov na ulicah in trgih       )          2.000.000,00  SIT

- gramoziranje makadamskih vozišč                                             300.000,00   “

_______________________

3.000.000,00 SIT

2. Naprave za odvodnjavanje:

- čiščenje peskolovov, požiralnikov in odprtih jarkov                     900.000,00 SIT

- popravila obstoječih naprav                                                        400.000,00   “

_________________________

1.600.000,00 SIT

3. Prometna signalizacija in oprema:

- pregled in nadomestitev izginule in poškodovane

vertikalne signalizacije                                                                600.000,00 SIT

-  vzdrževanje  semaforja, nadomestitev                                    .1.500.000,00 SIT

- obnova horizontalne - talne signalizacije                               .  4.000.000,00   “

_______________

7.100.000,00 SIT

4. Vegetacija :

- strojna in ročna košnja 1 x letno                                                200.000,00 SIT

________________

200.000,00 SIT

5.  Intervencijski ukrepi:

- zavarovanje ceste in vzpostavitev prevoznosti ,

odstranitev ovir z ulic                                                             150.000,00   “

_______________

150.000,00 SIT

6. Zimska služba:

- pluženje in posipanje cest                                                       257.000,00   “

_________________________

257.000,00 SIT

# REDNA DELA SKUPAJ:             10.507.000,00 SIT

R E K A P I T U L A C I J A :

1. REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST                 41.000.000,00 SIT

2. REDNO VZDRŽEVANJE ULIC IN TRGOV                   10.507.000,00   “

____________________________________________________________

# S K U P A J :      51.507.000,00 SIT

OPOMBA:  Plan je izdelan na podlagi večletnih potreb in planiranih delih v naslednjem letu, zato je na določenih alinejah predviden strošek, za katerega se v tem trenutku ne mere določiti lokacije ( naprimer vsako leto je bila potreba po izdelavi oziroma popravilu podpornih zidov, zato smo ta strošek planirali tudi za naslednje leto, čeprav v tem trenutku še ni take potrebe).

Izvajanje zimske službe bo potekalo po Planu zimske službe za leto 2005/ 06, ki vam ga bomo poslali v potrditev posebej.

Plan je usklajen z občinsko upravo.

Ajdovščina: 08.12. 2005

Sestavil:

Štokelj Dragotin