Popravki delov razpisne dokumentacije objavljeni dne 2.12.2014, po zap št. JN11287/2014.

1.2. O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA

Način plačila:

do 90% izvedenih del - 30. dan od uradnega prejetja s strani vodje nadzora potrjene situacije,

končnih 10% - po uspešni primopredaji objekta naročniku.

Način plačila: 30. dan od uradnega prejetja s strani vodje nadzora potrjene situacije.

1.4. POGOJI ZA UDELEŽBO

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti - 43. člen ZJN-2, Ekonomsko – finančni pogoj oz.  sposobnost - 44. člen ZJN-2, Tehnična in kadrovska sposobnost - 45. člen ZJN-2

5. Opravljena referenčna dela za ponudnika:

Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj 3 referenčne izjave investitorjev za gradnjo objektov (novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, in sicer gradbeno-obrtniška in instalacijska dela) iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena – šifra 1 – Stavbe, za katere je bil kvalitativni prevzem opravljen v letih 2010 do 2014 v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR brez DDV. Dela so morala biti opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj:

- 3 referenčne izjave investitorjev za gradnjo objektov (novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, in sicer gradbeno-obrtniška in instalacijska dela) iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena – šifra 1 – Stavbe, v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR brez DDV, za katere je bil kvalitativni prevzem opravljen v letih 2010 do 2014;

- ali pa vsaj 2 referenčni izjavi investitorjev za gradnjo objektov (novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, in sicer gradbeno-obrtniška in instalacijska dela) iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena – šifra 1 – Stavbe, v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR brez DDV, za katere je bil kvalitativni prevzem opravljen v letih 2010 do 2014, ter vsaj 2 referenčni izjavi investitorjev za gradnjo objektov (novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, in sicer gradbeno-obrtniška in instalacijska dela) iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena – šifra 1 – Stavbe, v vrednosti nad 500.000,00 EUR brez DDV, za katere je bil kvalitativni prevzem opravljen v letih 2010 do 2014.

Dela so morala biti opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

Ponudnik predloži referenčne izjave na predpisanem obrazcu (Izjava - potrdilo reference) ali drugo potrdilo, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz predpisanega obrazca.

Ponudba s podizvajalci - 6. do 11. odstavek 71. člen ZJN-2

Ponudnik lahko naročilo izvaja tudi s podizvajalci. To ni vsak dejanski izvajalec, ki za ponudnika opravlja delo (npr. njegov kooperant, zaposlen...) temveč je to v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN-2 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

V skladu z 71. členom ZJN-2 so obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila  vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

V primeru, da ponudnik-izbrani izvajalec svoja dela opravlja s podizvajalcem, je naročnik v skladu z  ZJN-2 dolžan poravnati obveznosti podizvajalca podizvajalcu, ponudnik pa mora svojemu računu priložiti potrjen račun podizvajalca.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora:

  - ustrezno izpolniti obrazec Prijava z navedbo vseh podizvajalcev ter izpolnitvijo podatkov za vse podizvajalce (deli obrazca se ustrezno fotokopirajo, prepišejo);

  - ponudbi priložiti obrazec Izjava podizvajalca, s katero podizvajalec soglaša, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije ter soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu plačilu).

V primeru nastopanja s podizvajalci je ponudbi potrebno priložiti podizvajalske pogodbe iz katere bo nedvoumno izhajalo:

    - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);

    - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

    - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

    - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

    - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, v skladu z določbo 11. odstavka 71. člena ZJN-2 v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

      - svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

      - POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

      - SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Naročnik ne bo dovolil menjave tistih podizvajalcev, za katere je ponudnik v okviru merila pridobil točke. V primeru menjave teh podizvajalcev je to razlog za prekinitev pogodbe iz krivdnega razloga na strani izvajalca.

II. PONUDBENI DEL

naziv ponudnika:__________________

sedež ponudnika:__________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________ZA OBJEKT.

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA – DOKONČANJE GRADNJE

| 0 SPLOŠNA DELA |  |
| --- | --- |
| 1 GRADBENA DELA OBJEKT |  |
| 2 OBRTNIŠKA DELA OBJEKT |  |
| 3 ZUNANJA UREDITEV 1. FAZA |  |
| 4 ZUNANJA UREDITEV 2. FAZA |  |
| 5 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZUNANJE 1. FAZA |  |
| 6 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZUNANJE 2. FAZA |  |
| 7 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE OBJEKT |  |
| 8 STROJNE INŠTALACIJE OBJEKT |  |
| 9 NEPREDVIDENA DELA 7% |  |
| PONUDBENA CENA brez DDV | € |
| 22% DDV | € |
| SKUPAJ z DDV | € |

Ponudnik mora ponudbi prIložiti izdelan ponudbeni predračun in izpolnjene popise del v tiskani in elektronski obliki na CD-ju. Ponudnik mora izpolnjen predračun in popise  v elektronski obliki natisniti, ustrezno podpisati in požigosati ter jih priložiti ponudbi. V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna in popisov del, se upošteva priložena natisnjena verzija.

Veljavnost ponudbe je najmanj do 30.4.2015.

Ponudbena cena je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim 22% DDV (davek na dodano vrednost), vsi stroški  so vračunani v ceni.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč. Ves odpadni material postane last izvajalca razen materiala, ki je po projektu predviden za zasip,

- vsa čiščenja okolice posega (cestišč, pločnikov, dvorišč ipd. ), ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipulativni stroški za dodatna dela so 3 %.

Obvezna priloga predračunu so tudi kalkulacijski elementi ponudnika, na osnovi katerih so bile sestavljene  cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče

- Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov.

- Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja.

- Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;

- Ceno transporta v procentu;

- DDV mora biti prikazan ločeno

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

VZOREC POGODBE

Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj si naročnik pridržuje pravico, da bo v okviru izvedbe samega postopka še nekoliko spremenil posamezne elemente javnega naročila, o čemer bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni!

(Vzorec pogodbe izpolniti v glavi z navedbo podatkov o ponudniku, zahtevane podatke o podizvajalcih, na dnu pa podpisati izjavo!)

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, kot naročnik

ki jo zastopa župan__________________,

Matična številka: 5879914000

ID za DDV: SI51533251

IBAN: SI56 0120 1010 0014 597 UJP

in

_______________________________________ (firma in sedež ponudnika) kot izvajalec

ki ga zastopa ________________________,

Matična številka: ______________________

Davčna številka: ______________________

IBAN:_______________________________

skleneta naslednjo

POGODBO ŠT. 4301-28/2014 ZA

OSNOVNO ŠOLO DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA – DOKONČANJE GRADNJE

UVODNA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sklepata pogodbo na podlagi javnega naročila za izbiro izvajalca po postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 28. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012, 90/2012, 19/2014) za objekt: OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA - DOKONČANJE GRADNJE, objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. JN_____/2014 dne _________, ter na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________;

- da izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi;

- da je izvajalec seznanjen s pogoji na gradbišču in potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe pregledal vso projektno dokumentacijo PZI OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR V AJDOVŠČINI št. 0568/11 (1. faza) in št. 0571/11 (2. faza), ki ga je izdelala družba Arhikon d.o.o. Ajdovščina, na podlagi katerih se bodo izvajala dela po tej pogodbi in je v celoti seznanjen z obsegom izvajanja del, ki so predmet te pogodbe in nanj nima nobenih pripomb. Izvajalec tako izrecno izjavlja, da je pregledal vso projektno in drugo dokumentacijo, ki je podlaga za sklenitev te pogodbe, da se z dokumentacijo v celoti strinja in je nanjo dal ponudbo. Izvajalec se tudi obveže, da bo skupaj z naročnikom in podizvajalci preučil kompletno projektno dokumentacijo ter bo pri izvedbi gradbenih del vsa potrebna dela (kot npr. vse potrebne preboje za elektro in strojne instalacije, ne glede na obliko in velikost, prehode in vzidave za komunikacijske vode, inštalacije ter obrtniške elemente) izvedel pred betoniranjem oziroma opaženjem AB konstrukcij sten, zidov, temeljev, nosilcev in tlakov, ipd.. V nasprotnem primeru bo izvajalec vsa takšna dela izvedel naknadno na svoje stroške. Hkrati jamči, da bo dela izvedel v skladu s pogodbo, po načelu »ključ v roke« ter izjavlja, da bo po potrebi na svoje stroške dodal eventualna nepredvidena in več dela potrebna za brezhibno izvedbo pogodbenih del;

- da so sredstva za izvedbo projekta zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na postavki »19037 - Osnovna Danila Lokarja« v letih 2014 in 2015, šifra NRP »OB001-19-0006«.

OBSEG POGODBENIH DEL

- člen

Predmet pogodbe je OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA - DOKONČANJE GRADNJE, skladno s projektno dokumentacijo iz tretjega odstavka 1. člena te pogodbe po načelu »ključ v roke«, s fiksno ceno do uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku, v skladu:

- s projektno dokumentacijo ______________

- s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem št. _______________ z dne ______________

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- s ponudbo izvajalca št. _______________ z dne ______________,

- z veljavnimi zakoni, podzakonskimi in drugimi predpisi ter standardi, ki so predvideni za tovrstne objekte oziroma po povprečnem stanju tehnike.

Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izvajalec pa bo:

- izvedel vsa gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov skladno z veljavno zakonodajo ter podzakonskimi predpisi, razpisno dokumentacijo, njenimi prilogami in to pogodbo,

- izdelal PID in navodila za obratovanje in vzdrževanje v treh izvodih.

Morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti v projektni dokumentaciji ne odvezujejo izvajalca od izvedbe del kot so določena s to pogodbo. Izvajalec je o morebitnih pomanjkljivostih ali nepravilnostih dolžan obvestiti naročnika.

Izvajalec je dolžan sam pripraviti tudi del projektne dokumentacije za izvedbo, kar pomeni, da bo izdelal delavniške risbe in detajle vseh potrebnih elementov in sklopov, ki jih bo pred izdelavo in montažo na objektu uskladil s projektanti, nadzornikom in naročnikom. Za izvedena pogodbena dela se bodo lahko štela samo dela izvedena na podlagi usklajenih elementov oziroma detajlov.

Izvajalec je dolžan voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer, ne glede na dejstvo in brez vpliva na to, da je cena dogovorjena po načelu »ključ v roke«.

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika, in bi takšna prekinitev trajala do 30 dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, niti pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve, bodisi iz naslova izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova.

KAKOVOST DELA

- člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

## POGODBENA VREDNOST

- člen

Vrednost del po tej pogodbi znaša:

| vrednost brez DDV |  |
| --- | --- |
| 22% DDV |  |
| Skupaj: |  |

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije.

Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je znana projektna dokumentacija in ostali pogoji, po katerih bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal. Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da mu je geološka sestava tal za teren, ki je predviden za  gradnjo objekta znana, ter da so v pogodbeni ceni  zajeti vsi stroški, ki bodo nastali ob izvajanju temeljenja ter priprave ustreznih temeljnih tal.

Pogodbeno načelo ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da so po tej pogodbi  Posebne gradbene uzance (Uradni list  SFRJ št. 18/77) izključene.

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec iz objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

V ceno so zajeti vsi stroški porabe energije, vode, kanalščine in drugih komunalnih storitev, ureditve in vzdrževanja gradbišča, vključno s higienskimi prostori za delavce, obednico in prostor za počitek, fizično in tehnično varovanje gradbišča, varovanje materiala in opreme, delovnega orodja in strojev, ki ne smejo po hrupnosti in onesnaževanju presegati predpisanih parametrov.

V ceni so zajeti vsi stroški atestov, preiskav in poročil, ki so v zvezi z dokazovanjem kvalitete izvedenih del ter materialov.

V ceni so prav tako zajeti vsi stroški zavarovanj izvedbe del, delavcev, opreme, gradbišča ter morebitna odgovornost za škodo tretjim osebam, stroški izdaje bančnih garancij, prispevkov, taks in varstva pri delu.

Dogovorjena cena tako še zlasti vsebuje tudi: vse stroške za pripravljalna in izvedbena gradbena dela, za material, transport, pomožni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del, stroške za preiskave in ateste, stroške bančnih garancij, stroške varovanja gradbišča, stroške izročitve, stroške zavarovanja del, stroške za varnost pri delu, stroške načrta organizacije gradbišča, vse potrebne delovne odre, varovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku, stroške začasnih priključkov za elektriko, vodo, telefon ter njihovo porabo in vse stroške tekočega čiščenja. Stroški zavarovanja dokazov stanja sosednjih objektov in premoženja video in foto posnetki, cenilna poročila, so stroški izvajalca, naročnik pa mora izvajalcu dati na razpolago vso že obstoječo dokumentacijo v zvezi navedenim spredaj v tem stavku.

Cena pogodbenih del obsega tudi stroške dela in materialov, ki niso predvidena v projektni dokumentaciji in ponudbi, pa so potrebna za uporabnost, in jih je torej dolžan Izvajalec izvesti, čeprav jih projektna dokumentacija in popis del ne vsebujeta, tako da bo ugodeno zahtevam Naročnika po funkcionalnosti, uporabnosti in finaliziranosti sklopa objekta. Tako so v ceni že vključeni tudi morebitni stroški, ki nastanejo na terenu zaradi črpanja vode in stroški v zvezi z morebitnimi dodatnimi ukrepi za zaščito gradbene jame.

Morebitno dodatno naročilo za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključene v prvotni projekt ali v prvotno naročilo, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila gradenj ali storitev, zajetih v tem projektu ali naročilu si naročnik pridržuje pravico oddati izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v skladu z določili ZJN-2. Podlaga za določitev vrednosti dodatnega naročila so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz ponudbe izvajalca, vključno s popustom.

## OBRAČUN IN PLAČILO

- člen

Osnova za plačilo pogodbenih obveznosti so izdani računi, ki temeljijo na potrjenih začasnih ali končni situaciji ter podpisanemu prevzemnem zapisniku iz te pogodbe. Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del.

Način plačila: 30. dan od uradnega prejetja s strani vodje nadzora potrjene situacije.

Izvajalec je dolžan naročniku od 1.1.2015 dalje posredovati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13, ZOPSPU) ter Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11 in 109/12).

Obračun del po tej pogodbi se izvede skladno z načrtom plačil in na podlagi situacij izvajalca, ki se izstavijo glede na dejansko napredovanje del in podatkov iz knjige obračunskih izmer ter pod pogojem, da so dela in količine ob dnevu izstavitve situacije dejansko izvedena ter potrjena s strani nadzornega inženirja, tako, da je vrednost izvedenih del dosegla predvideno vrednost določeno v načrtu plačil, ter pod pogojem, da je izvedba del skladna s terminskim planom izvedbe del.

Naročnik bo upošteval le tista dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom in funkcionirajo kot celota.

Načrt plačil uskladita naročnik in izvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe.

ODGOVORNI VODJA DEL

- člen

Izvajalec mora poskrbeti za imenovanje in določitev odgovornega vodje del in odgovornih vodij posameznih del.

Če prihaja do zamud pri izvajanju del glede na terminski plan ali do nekvalitetnega izvajanja pogodbenih del ali drugih kršitev te pogodbe v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, mora izvajalec, če tako zahteva naročnik, odgovornega vodjo del nemudoma zamenjati z drugo ustrezno kvalificirano osebo.

Odgovorni vodja del izvajalca je odgovoren za izvedbo vseh del po tej pogodbi in za varstvo pri delu. Odgovorni vodja del je po tej pogodbi zavezan k vsakodnevni prisotnosti na gradbišču. Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

PODIZVAJALCI

- člen

Neposredna plačila naročnika morebitnim podizvajalcem (podpodizvajalcem) se lahko opravijo največ do višine pogodbene vrednosti te pogodbe.

Izvajalec v celoti odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi naročniku utegnila nastati, če bi vrednost del podizvajalcev, skupaj z deli izvajalca presegala pogodbeno dogovorjeno vrednost.

Morebitni stroški in škoda, ki bi naročniku tako lahko nastala se odštejejo od celotne pogodbene vrednosti in jo naročnik lahko poračuna s svojo obveznostjo do izvajalca.

Ko naročnik poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, se obveznost naročnikovega plačila do glavnega izvajalca, za podizvajalcu izplačani znesek, ustrezno zmanjša.

Naročnik v razmerju do podizvajalca, v zvezi z izvedenimi deli in zapadlimi računi, ki jih je podizvajalec predložil v plačilo glavnemu izvajalcu, ni dolžan plačati zamudnih obresti in drugih stranskih terjatev vključno s penali, ampak ostane ta obveznost izključno na glavnemu izvajalcu.

Izvajalec pri izvedbi predmetnega javnega naročila s podizvajalci jamči in se zaveže:

- da bodo njegovi podizvajalci dela opravljali vestno, pošteno, skladno z določili iz te pogodbe, projektne dokumentacije, veljavnimi zakonskimi predpisi ter pravili stroke;

- da v razmerju do naročnika primarno prevzema skrb in odgovornost za podizvajalce glede izvedbe in kakovosti del, ki so predmet te pogodbe;

- da bo pri vsaki izstavljeni situaciji priložil razdelilnik plačil podizvajalcem in bo svojemu računu oz. situaciji priložil kopije računov oz. situacij svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.V primeru, če izstavljena situacija ne bo vsebovala vseh zahtevanih prilog, lahko naročnik situacijo oz. račun zavrne;

- da bo v pogodbah, ki jih bo sklenil s podizvajalci, vnesel določila, na podlagi katerih bodo podizvajalci, v primeru če bodo od naročnika zahtevali neposredno plačilo terjatve, ki bi jo imeli do glavnega izvajalca v zvezi s predmetom te pogodbe, naročniku izročili vso dokumentacijo o opravljenih delih in o obstoju terjatve do glavnega izvajalca in zlasti da bodo naročniku izročili vse izvirnike dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja;

- da bodo podizvajalske pogodbe, ki jih sklene izvajalec s podizvajalci, glede obračunavanja izvedenih del in plačil, usklajene z določili, ki jih glede obračunavanja del ter plačevanja dogovorita izvajalec in naročnik s to pogodbo, zaradi česar naročnik pri neposrednem plačevanju podizvajalcem ni dolžan upošteval določb podizvajalske pogodbe, ki določajo drugačen način obračunavanja izvedenih del, drugačne pogoje plačila ter morebitnih dogovorov o zadržanih zneskih plačil s strani izvajalca.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in IBAN) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |

Zamenjava nominiranega podizvajalca, za katerega je ponudnik prejel točke pri razvrščanju na podlagi meril, določenih v razpisni dokumentaciji, v fazi izvedbe javnega naročila ni dopustna, razen če naročnik s tem izrecno soglaša.

Izvajalec izrecno pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem za njihova opravljena dela. Šteje se, da račune oziroma situacije glavni izvajalec potrdi, če jih v roku 10 dni od prejema pisno ne zavrne ali če jih pisno ne prereka.

Pisno soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih lahko naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve (glavnico brez obresti) do glavnega izvajalca, mora glavni izvajalec predložiti naročniku ob podpisu te pogodbe oziroma ob naknadni nominaciji podizvajalca.

Naročnik lahko zadrži plačilo podizvajalčeve terjatve, ki jo ima do glavnega izvajalca:

- dokler mu ni izročena vsa potrebna dokumentacija o opravljenih delih ter vgrajeni opremi in o obstoju terjatve;

- dokler predložena situacija ali račun za že opravljena dela ni potrjen;

- dokler podizvajalec naročniku ne predloži primernega zavarovanja, da bo takoj po prejetemu plačilu izročil naročniku vse izvirnike dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

### OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec soglaša oz. se zaveže:

  - da bo izvedel objekt, ki je predmet te pogodbe, natančno v vseh merah in gabaritih, kot izhajajo iz projektne dokumentacije PZI OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR V AJDOVŠČINI št. 0568/11 (1. faza) in št. 0571/11 (2. faza), ki ga je izdelala družba Arhikon d.o.o. Ajdovščina. Za vsako spremembo bo moral predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika, sicer se bo štelo, da naročnik k spremembi ni dal svojega soglasja;

  - da bo naročniku oz. njegovemu pooblaščencu dovolil in omogočil vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije;

  - da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno. Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije;

  - da se vsi vmesni pregledi in potrditve naročnika oz. njegovega pooblaščenega izvajalca svetovalnega inženiringa razumejo kot pomoč izvajalcu pri doseganju, z razpisno dokumentacijo, opredeljene ravni izvedbe objekta in ne izključujejo izključne odgovornosti izvajalca za doseganje le-te;

  - da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse. Za vse materiale in opremo bo moral pred vgradnjo pridobiti pisno soglasje naročnika, v nasprotnem primeru se bo štelo, da naročnik soglasja ni podal;

  - da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

  - da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

  - ob prevzemu predmeta pogodbe izročiti naročniku vsaj 5 dni pred tehničnim pregledom geodetski načrt novega stanja terena s katastrom komunalnih naprav v elektronski obliki in v mapah (3 izvode) ter PID projektno dokumentacijo v zahtevanem številu izvodov, skupaj z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta in naprav, ter vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (certifikati, garantni listi,…);

  - ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami;

  - da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov in za zagotavljanje izvajanja zahtev v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013), za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

  - ustrezno označiti gradbišče z gradbiščno tablo, izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku, v skladu z določili te pogodbe;

  - da bo naročniku predal popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

  - da bo poravnal vse stroške odvoza materialov na deponijo skladno z zahtevami veljavnega Pravilnika o ravnanju z odpadki;

  - povrniti vrednost poškodb in sanirati poškodbe, ki bi v času trajanja gradnje nastale na sosednjih objektih ter jamčiti naročniku, da ne bo škode in tožb z odškodninskimi zahtevki in v primeru nastanka takšnih morebitnih zahtevkov tretjih oseb naročniku dati dodatno jamstvo in zavarovanje za primer uveljavljanja takšnih zahtevkov tretjih oseb zoper naročnika.

  - Izvajalec mora takoj po zaključku vsakokratnih del oz. na poziv naročnika odstraniti z objekta ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti delovno mesto in gradbišče popolnoma očiščeno. Če tega ne stori, opravi to drugi izvajalec ali naročnik na račun izvajalca. Enako obveznost ima izvajalec tudi ob zaključku vsakih del.

  - Izvajalec je dolžan zagotoviti prisotnost in sodelovanje odgovornega vodje del izvajalca na vseh dogovorih in operativnih sestankih, na zahtevo naročnika le temu predložiti podroben in natančen pisni opis izvajanja posameznih del po časovnem načrtu ter izvajanja vseh ostalih dejanj, ki so potrebna za izvajanje del.

  - Izvajalec bo dolžan pripraviti dokumentacijo za tehnični pregled objekta skladno z zakonom o graditvi objektov in veljavnimi predpisi ter takšno dokumentacijo predložiti naročniku v 5 (petih) dneh od vpisa končanja del v gradbeni dnevnik.

  - Izvajalec jemlje na znanje, da je vsa dokumentacija za izvajanje objekta, ki jo bo izvajalec ali podizvajalec prejel od naročnika izključna last naročnika. Izvajalec je ne sme brez pisnega dovoljenja naročnika odstopiti tretji osebi.

  - V primeru, da bi izvajalec menil, da je potrebno projektno dokumentacijo spremeniti zato, da bi bila le-ta boljša ali spremeniti iz kakšnih drugih razlogov, lahko takšno spremembo predlaga naročniku. Takšna sprememba je možna, če je končni rezultat višja kvaliteta, večja funkcionalnost, večja estetska vrednost, krajši rok izvedbe ali nižja cena, kar naročnik in nadzornik pisno potrdita.

  - Izvajalec je dolžan vse spremembe, ki bodo nastale v času gradnje evidentirati v gradbeni dnevnik in vrisati v projekt PID.

  - Izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik, skladno z veljavnimi predpisi.

  - Izvajalec mora v primeru zahteve naročnika pred pričetkom del brez posebnega doplačila izdelati in dobaviti na gradbišče vzorec naročenih izdelkov, oz. pred vgraditvijo predložiti vzorce posameznih materialov. Izvajalec lahko začne z deli po tem, ko je naročnik odobril takšen vzorec.

  - Izvajalec bo pred pričetkom gradnje preveril stanje cest ter obremenitev in določil morebitne ukrepe skupaj z upravljavci le-teh, da ne bo prišlo do poškodb.

  - Izvajalec je dolžan zagotoviti ureditev prometa tako, da ne pride do zastojev v prometu na javnih cestah zaradi gradnje.

  - Izvajalec se zavezuje, da bo sproti čistil cestišče in druge površine, ki jih bo uporabljal za transport.

Naročnik se zaveže:

- da bo izvršil pregled in podal pisno potrditev oz. zavrnitev posamezne faze ali vrste projektne dokumentacije najpozneje v 14 dneh; ob morebitni zavrnitvi bo podal tudi pisno obrazložitev zavrnitve ter navodila za odpravo pomanjkljivosti;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

ROKI IZVEDBE DEL

- člen

Dela, ki so predmet te pogodbe se izvajalec obvezuje dokončati in uspešno predati v skladu s predloženim terminskim planom, ki je sestavni del te pogodbe. Pričetek del po tej pogodbi je datum uvedbe v delo izvajalca. Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po uvedbi v delo.

Rok za dokončanje vseh del po tej pogodbi je najkasneje do 30.6.2015. V roku dokončanja vseh del je vključena tudi pridobitev uporabnega dovoljenja in odpravljene vse pomanjkljivosti.

V roku 10 dni po podpisu pogodbe je izvajalec dolžan izdelati podroben terminski in finančni plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke in ga uskladiti z naročnikom.

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja roka izvedbe del.

V kolikor bi med izvajanjem del nastale nepredvidene oteževalne okoliščine, bo take okoliščine izvajalec obvladal z izvedbo dodatnih ukrepov:

- s povečanjem števila delavcev, mehanizacije in drugih potrebnih kapacitet oziroma z intenzivnejšim angažiranjem kooperantov,

- z večizmenskim delom,

- z izboljšanjem kvalitete pripravljalnih in vseh ostalih del ter s posebnim poudarkom na pripravi izvedbe še neizvedenih del po terminskem planu,

- z delom ob nedeljah, nočnim delom in z delom v dela prostih dnevih,

- z nadurnim delom,

- z drugimi organizacijskimi, tehničnimi in tehnološkimi ukrepi.

Izvajalec bo vse takšne zgoraj navedene ukrepe izvedel brez dodatnih stroškov za naročnika.

Če pride do prekinitve pogodbenega dela na zahtevo naročnika, pripravi izvajalec poročilo o do tedaj opravljenem delu, ki ga potrdi naročnikov pooblaščeni predstavnik. Naročnik prizna izdelovalcu do tedaj nastale stroške v zvezi z izvajanjem dela in sicer sorazmerno opravljenemu delu in pogodbenemu znesku za dela, ki imajo za naročnika funkcionalno vrednost. Izvajalec je dolžan naročniku izročiti vso dokumentacijo, potrebno za pridobitev ustreznih dovoljenj. V primeru, da izvajalec navedene dokumentacije ne predloži v postavljenem roku, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO DEL

- člen

Izvajalec se zaveže ob podpisu te pogodbe, izročiti naročniku nepreklicno, brezpogojno garancijo banke, v višini 10% pogodbene vrednosti skupaj z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po predvidenem prevzemu del, v skladu z vzorcem bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

S tem finančnim zavarovanjem se zavaruje:

- kvalitetna izvedba pogodbenih del;

- pravočasna izvedba del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe;

- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka;

- vračilo morebitnega preplačila oziroma povrnitev škode, ki bi jo naročnik utrpel zaradi plačila situacije posameznega podizvajalca v višjem znesku, kot  znaša ponudbena vrednost izvajalca za posamezna dela po tej pogodbi;

- spoštovanje drugih pogodbenih določil;

v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, ali če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenih zahtev.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo del unovčil tudi v primeru, če mu izvajalec v zahtevanem roku ne bo pravočasno predložil bančne garancije za odpravo napak, kot izhaja iz določil razpisne dokumentacije in te pogodbe.

Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži garancijo banke iz prejšnjega odstavka.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka za dokončanje del, je izvajalec dolžan naročniku  takoj dostaviti ustrezno podaljšano nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po dejanskem prevzemu del. V kolikor izvajalec vsaj 15 dni pred pretekom prvotno predloženega zavarovanja za dobro izvedbo naročniku ne izroči podaljšane zavarovanja, je naročnik upravičen zadržati 10% pogodbene vrednosti za čas trajanja garancije iz tega člena ali unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo. Zadržano plačilo se ne obrestuje.

PREPOVED CESIJE

- člen

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti, v katerikoli fazi v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu ali če izvajalec o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan 5 (pet) ‰ promilov dnevno od skupne pogodbene vrednosti del, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti del z vključenim DDV.

Naročnik je do pogodbene kazni in škode, upravičen tudi v primeru, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 20% vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja.

V kolikor pogodbena kazen ni poračunana z obveznostjo naročnika v prevzemnem zapisniku, jo je

izvajalec dolžan poravnati v roku 14 dni od izstavitve računa z nakazilom na IBAN naročnika.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude oziroma prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka za izvršitev prevzetih del večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 50 dni lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil v roku in kvaliteti zahtevanimi v tej pogodbi, in je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti tudi vso nastalo škodo in stroške.

PREGLED IN PREVZEM IZVEDENIH DEL TER ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

- člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, nadzora, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del. O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe.

Pogoji za predajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v skladu z določili razpisne dokumentacije.

Pred primopredajo del mora izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v predhodnih zapisnikih, ali naročnikovih zahtevah po odpravi pomanjkljivosti

Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v roku in pod pogoji določenimi v pogodbi. Če izvajalec teh napak ne odpravi v skladu s pogodbo, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec najkasneje v roku 14 dni od datuma podpisa primopredajnega zapisnika izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi 5 let plus 30 dni, v višini 5%  končne pogodbene vrednosti celotnega naročila skupaj  z DDV. Brez predložene garancije za odpravo napak primopredaja del ni opravljena.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije iz tega člena, je naročnik upravičen zadržati pet procentov (5 %) pogodbene vrednosti za čas trajanja garancije iz tega člena oziroma unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del. Zadržano plačilo se ne obrestuje.

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da primopredaja pogodbenih del ne pomeni, da se je naročnik odpovedal pravici do uveljavljanja pogodbene kazni.

V kolikor se ugotovi, da posamezna dela ne odgovarjajo v celoti pogodbeno dogovorjeni kvaliteti, lahko naročnik, če se tako odloči po lastni presoji, takšna dela vseeno sprejme, in uveljavi pravico do odgovarjajočega zmanjšanja pogodbene cene.

Zapisnik o primopredaji pogodbenih del lahko opravi pogodbena stranka sama sam brez nasprotne stranke, če le-ta neupravičeno odkloni sodelovanje pri primopredaji ali če se neopravičeno ne odzove vabilu za sodelovanje pri takšni primopredaji.

Prevzem objekta ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak ter uporabnega dovoljenja, izjav in potrebnih certifikatov ter navodil.

Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in nepoškodovan.

GARANCIJSKA DOBA TER ODPRAVLJANJE NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI

- člen

Garancijska doba:

- 5 let od uspešno opravljene primopredaje objekta za vsa izvedena pogodbena gradbeno-obrtniška in instalacijska dela ter vgrajeno opremo.

Izvajalec se zavezuje v okviru garancijskega roka odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi vgradnje nekvalitetnih materialov in opreme oz. nekvalitetno opravljenih del, in sicer na poziv naročnika v postavljenem primernem roku, ki ga določi naročnik. V kolikor v postavljenem  roku ne odpravi pomanjkljivosti, jih lahko odpravi naročnik oz. tretja oseba na stroške izvajalca.

Če izvajalec v postavljenem primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, bo naročnik za plačilo stroškov unovčil bančno garancijo za odpravo napak.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske liste, daje izvajalec garancijo najmanj 5 let.

Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika. Ponudnik mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Garancijski rok se podaljša za čas odprave napak.

PREKINITEV DEL, RAZDRTJE POGODBE TER ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik si pridržuje pravico do tega, da kadarkoli zmanjša obseg del oziroma pravico do odpovedi del.

Naročnik bo imel poleg pravic, ki mu že sicer gredo po zakonu, pravico do takojšnjega odstopa od te pogodbe brez škodnih posledic za naročnika v primeru če:

- je zoper izvajalca izdan sklep o uvedbi stečaju ali uveden postopek prisilne poravnave, ali predlagana ali uvedena likvidacija, ali bi bilo s strani kakšnega organa izvajalcu prepovedano opravljanje dejavnosti ali izrečen drug podoben ukrep,

- je zoper izvajalca začeta izvršba, ki bi lahko resneje ogrozila njegovo finančno stanje,

- je izvajalec prenesel obveznosti iz pogodbe na tretje osebe v nasprotju z določbami te pogodbe,

- izvajalec ne bi izvajal pogodbenih del v skladu s to pogodbo ali bi ponavljajoče kršil svoje obveznosti po tej pogodbi in takšnega ravnanja ali stanja ne bi saniral tudi po naročnikovem izrecnem pozivu.

Naročnik bo imel v zgoraj navedenih primerih iz prejšnjega odstavka pravico, da izvajalca s priporočeno pošto pisno obvesti o odstopu od pogodbe in na podlagi takšnega obvestila takoj prevzame posest gradbišča in vseh izvedenih del, ter drugega morebitnega materiala in opreme na gradbišču, ne da bi s tem Izvajalca kakorkoli odvezal od njegovih obveznosti ali da bi se s tem spremenile obveznosti izvajalca po tej pogodbi. V takšnem primeru bo izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi takšne prekinitve pogodbe.

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

V primeru, da izvajalec:

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegali pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavili niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadili niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

− če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

− če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati.

V primeru, da izvajalec, zaupana mu dela, izvede pomanjkljivo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu naročnik pisno določil rok, v katerem je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če izvajalec v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila ali odstopi od pogodbe.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh primerih navedenih v tem členu na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce in morebitne delavce podizvajalca, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt v roku 15 dni po prenehanju pogodbe.

Naročnik ob odstopu pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti Izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Ob odstopu od pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

- člen

Sestavni deli pogodbe so:

- Razpisna dokumentacija

- Ponudba izvajalca št. __________ z dne _______ z dopolnitvami in spremembami _____

- Projektna dokumentacija št. ______________

- Gradbeno dovoljenje št. ________________

- Popisi del iz ponudbe

- Podroben terminski plan izvedbe del in načrt plačil

- Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- Drugi dokumenti, ki predstavljajo razpisno dokumentacijo in so del pogodbe.

STROKOVNO NADZORSTVO NAD GRADNJO

- člen

Naročnik ima pravico in obveznost nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Morebitno spremembo pooblaščenega inženirja bo naročnik izvajalcu prav tako sporočil pisno v roku treh dni od spremembe.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določa naročnik je Boštjan Kravos, dipl.inž.grad..

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je ________________.

Nadzornik del je ___________________________________.

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec se zaveže ob podpisu te pogodbe izročiti naročniku kopijo zavarovalne pogodbe za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove  dejavnosti, z letno zavarovalno vsoto najmanj 60.000 EUR, skupaj z zavarovalnimi pogoji, in kopijo  zavarovalne pogodbe za gradbeno zavarovanje za zavarovanje objekta v gradnji in materiala in opreme namenjene za vgraditev v objekt pred običajnimi nevarnostmi in škodo na obstoječih in sosednjih objektih, z zavarovalno vsoto v višini pogodbene vrednosti, skupaj z zavarovalnimi pogoji. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži navedeno zavarovanje.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšno nedovoljeno korist za:

    - pridobitev posla ali

    - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

    - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

    - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

OMEJITVE POSLOVANJA

- člen

Naročnik ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l .RS, št. 69/2011) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z naročnikom po  tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

- člen

Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije ter določbe Splošnih Pogojev Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC srebrna knjiga).

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

- člen

Pogodba je sestavljena v petih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva , naročnik pa tri izvode.

Pogodba se sklene z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevanega  finančnega zavarovanja iz 10. člena te pogodbe.

| Številka: Dne: | Številka: Dne: |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Občina Ajdovščina Župan Tadej Beočanin |  |

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili vzorca pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del končne pogodbe.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |