PRILOGA 2: Obrazec letnega poročila

Letno poročilo o izvedenih ukrepih  iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih (9., 10. in 11 alineja 3. člena tega pravilnika)

Samoupravna lokalna skupnost: 	OBČINA AJDOVŠČINA

Oseba za stike (ime in priimek, telefon, e-naslov): Janez Furlan, 05 365 91 26, janez.furlan@ajdovscina.si

Leto sprejema lokalnega energetskega koncepta: 2007

Datum poročanja: 11.01.2010

- Občina AJDOVŠČINA IMA/NIMA občinskega energetskega upravljavca (OBKROŽITE)

- Občina AJDOVŠČINA JE/NI vključena v lokalno energetsko agencijo (OBKROŽITE).

- Če JE, v katero

GOLEA, Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

- V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za

  - Učinkovito rabo energije,

  - Uporabo obnovljivih virov energije ter

  - Izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo

| Izvedena dejavnost | Investicijska vrednost oziroma strošek dejavnosti EUR | Struktura financiranja izvedene dejavnosti glede na vir financiranja | Učinek dejavnosti | Planirano v LEK/doseženo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energetska sanacija in dogradnja telovadnice OŠ Otlica | 395.000 | Občina Ajdovščina 100% | Investicija še ni zaključena, učinka še ni mogoče meriti | LEK ni predvideval kazalnika za posamezen ukrep. Poraba pred sanacijo 17.000l/letno ELKO za ogrevanje 1.016 m2 |
| Sanacija dela javne razsvetljave (menjava svetilk in/ali žarnic (Gregorčičeva ulica, Park – Goriška cesta, Cesta IV. Prekomorske | 34.500 | Občina Ajdovščina 100% | Učinka ni možno meriti s porabljeno energijo ker se pred sanacija poraba ni vodila ločeno po posameznih svetilkah oziroma vejah | LEK ni predvideval kazalnika za posamezen ukrep. |
| Izdelava študije za prenovo ogrevalnega sistema pri novogradnji otroškega vrtca Selo | 2.000 | Občine Ajdovščina 100% | Merjenje učinka bo možna po zaključku investicije | / |
| Izdelava katastra javne razsvetljave - dopolnitev | 4.625 | Občina Ajdovščina 100% | Učinek bo posreden | / |

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov)

- V okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v občini AJDOVŠČINA na temo učinkovite rabe energije in uporaba obnovljivih virov smo v preteklem letu izvedli te dejavnosti: (navedite):

  - Število objavljenih prispevkov v posameznih medijih in njihovi naslovi,

  - Število pripravljenih in razdeljenih letakov, brošur, drugega predstavitvenega gradiva,

  - Število organiziranih srečanj za širšo javnost; naslovi in kraji teh srečanj ter približno število udeležencev,

  - Število in naslovi delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki os se jih udeležili zaposleni vaše občine,

  - Druge morebitne dejavnosti

V letu 2009 Občina Ajdovščina ni izvedla nikakršne posebej usmerjene akcije ozaveščanja in informiranja javnosti v zvezi s učinkovito rabo energije. V letu 2009 je bil usklajen program informiranja javnosti s pomočjo aktivnosti lokalne energetske agencije. Za leto 2010 smo dogovorili aktivnosti informiranja in ozaveščanja preko člankov v lokalnem brezplačnem časopisu, ki doseže vsa gospodinjstva  v občini.

- Za prihodnje leto načrtujemo izvedbo teh dejavnosti:

| Predvidena dejavnost | Predvidena investicijska vrednost oziroma strošek dejavnosti v EUR | Predvidena struktura financiranja dejavnosti glede na vir financiranja | Učinek dejavnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadaljevanje sanacije javne razsvetljave | 85.000 | Občina Ajdovščina 100% | / |
| Sanacija sistema ogrevanja otroškega vrtca Selo | 250.000 | Občina Ajdovščina 100% | / |
| Informiranje in ozaveščanje širše javnosti | V okviru sredstev za financiranje informativnih medijev | Občina Ajdovščina 100% | / |

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe posameznih projektov)

Priloge:

- akcijski načrt iz lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju)

- izpiski iz zapisnikov tistega dela sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema izvajanja lokalnega energetskega koncepta

- druge morebitne priloge

Poročilo sestavil: J. Furlan

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK

Pri ukrepih za učinkovito rabo energije je treba opredeliti dosežen prihranek energije.

Pri oskrbi z energijo je treba navesti delež energenta pri oskrbi lokalne skupnosti v %.

Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za obnovljive vire energije je treba navesti oceno zmanjšanja emisij ali navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr.: letna količina porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (npr.: količina porabljenih sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi obdobje, na katero se ta količina nanaša).