OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6a

5270 AJDOVŠČINA

Številka: 43026-18/2009

Datum: 7.8.2009

POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

Ponudnik:

Predmet javnega naročila:	IZDELAVA IDEJNIH PROJEKTOV ZA IZGRADNJO INKUBATORJA V AJDOVŠČINI

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izdelavo idejne zasnove ter idejnih projektov s projektantskim popisom del in projektantsko oceno vrednosti investicije za izgradnjo inkubatorja v Ajdovščini.

Opis naloge, obstoječe razmere, obseg ponudbe, so podrobneje opisane v Projektni nalogi za pripravo ponudbe.

Rok za izdelavo projektov je:

- idejna zasnova do 15.09.2009;

- potrditev in uskladitev idejne zasnove 30.09.2009;

- izdelava idejnega projekta s projektantskim popisom del in projektantsko oceno vrednosti 30.10.2009.

Cena za izdelavo projektov mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Popusti, rabati in DDV morajo biti prikazani tudi posebej.

Rok plačila znaša 30 dni	 po opravljeni storitvi in izstavitvi fakture.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo po merilih za izbor ponudnika, ob izpolnjevanju pogojev iz priložene izjave najugodnejši. Priloženo izjavo o izpolnjevanju pogojev po ZJN-2A izpolnite tako, da vstavite križec v zato namenjeno polje.

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:

1.	najnižja cena – 100 točk (najnižja ponudba prejme 100 točk, višja pa po izračunu ustrezno manj)

Obravnavali bomo predračune, ki bodo prispeli do naročnika do 20.08.2009	do 	12.00, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina v zapečateni kuverti z naslovom: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA IZDELAVO IDEJNIH PROJEKTOV ZA IZGRADNJO INKUBATORJA V AJDOVŠČINI«. Odpiranje ne bo javno.

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o reviziji postopka javnega naročanja s spremembami (Ur. list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07).

Prosimo, da v ponudbi navedete vaše naslednje podatke: ime, naslov, davčno in matično številko, številko telefona, faksa, elektronski naslov, kontaktno osebo, zakonitega zastopnika in odgovorno osebo za izvajanje pogodbe.

Dodatne informacije lahko dobite pri: Janez Furlan (tel. 05 365 91 26)

Prosimo, da podate ponudbo.

Priloge:

1. 	Ponudba

2.  Izjava

3. 	Projektna naloga

TAJNIK

Vili DURNIK univ. dipl. prav.

Po pooblastilu št. 123/01-2/1998

z dne 04.08.2009

Alenka ČADEŽ KOBOL