OBČINA AJDOVŠČINA

Občinska uprava

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka:

Datum: 09.11.2009

PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO PROJEKTOV PGD, PZI ZA IZGRADNJO ŠPORTNEGA IGRIŠČA V SELU

1. Opis investicije

- faza

Investicija obsega izgradnjo nogometnega igrišča v izmeri 54x28m, igrišča za odbojko dim. 9x18 m ter otroškega igrišča z igrali. Predvideti pomožne objekte – garderobe, sanitarije in shrambo in ureditev parkirnih mest. Za pomožne objekte predvideti tudi elektro in vodovodno napeljavo.

- faza

Investicija obsega izgradnjo obvoznice od vasi Selo mimo športnega igrišča do regionalne ceste Nova Gorica – Ajdovščina.

Investitor: Občina Ajdovščina

2. Lokacija objekta

Športno igrišče s pomožnimi prostori bo locirano na parc. št. 723/126, katerega lastnik je Občina Ajdovščina.

3. Obseg del

3.1. Izdelava projekta PGD, PZI za nogometno igrišče z vsemi soglasji skladno z  Zakonom o graditvi objektov ter Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji.

3.2. Izdelava idejnega projekta za povezovalno cesto od vasi Selo mimo športnega igrišča – parc. št. 723/126 do regionalne ceste Ajdovščina-Nova Gorica.

Ponudnik mora v svoji ponudbi prikazati ceno projektov za vsako točko (3.1. in 3.2.) posebej.

Geodetski posnetek je že izdelan in ga priskrbi naročnik.

- Projekti bodo obsegali:

- vodilna mapa

- načrt arhitekture

- načrt gradbenih konstrukcij s potrebnimi armaturnimi načrti

- načrt električnih instalacij

- načrt strojnih instalacij

- 4 izvode projektne dokumentacije  PGD

- 5 izvodov projektne dokumentacije PZI

- 2 izvoda idejnih projektov za povezovalno cesto

4. Rok za izdelavo projektne dokumentacije:

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in

izdelava idejnega projekta povezovalne ceste:  	 15.02.2010

- pridobitev gradbenega dovoljenja :			 15.03.2010

- projekt za izvedbo:					  30.03.2010

5. Rok plačila:

- 50% v roku 60 dni po oddaji potrjenih projektov

- 50% v roku 60 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja

6. Rok za oddajo ponudbe: 20.11.2009.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol

TAJNIK

Vili Durnik, univ.dipl.prav.