OBČINA AJDOVŠČINA

Občinska uprava

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30

E-mail: obcina@ajdovscina.si

Številka:

Datum: 09.11.2009

PROJEKTNA NALOGA ZA IZDELAVO PROJEKTOV PGD, PZI ZA IZGRADNJO POMOŽNIH OBJEKTOV OB ŠPORTNEM IGRIŠČU V BATUJAH

1. Opis investicije

Investicija obsega izgradnjo pomožnih prostorov ob športnem igrišču v Batujah v skupni izmeri okrog 50m2 in sicer: sanitarije, ki bodo služile v primeru organizacije glasbenih koncertov ih in drugih prireditev, garderobo ter shrambo športnih rekvizitov.

Za objekt je potrebno predvideti tudi elektro in vodovodno napeljavo.

Investitor: Občina Ajdovščina

2. Lokacija objekta

Športno igrišče je že izgrajeno na parc. št. 82/50 in 8261 k.o. Batuje, katerega lastnik je Krajevna skupnost Batuje.

3. Obseg del

Izdelava projekta PGD, PZI za izgradnjo pomožnih prostorov ob športnem igrišču v Batujah z vsemi soglasji skladno z  Zakonom o graditvi objektov ter Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji.

Geodetski posnetek je že izdelan in ga priskrbi naročnik.

- Projekti bodo obsegali:

- vodilno mapo

- načrt arhitekture

- načrt gradbenih konstrukcij s potrebnimi armaturnimi načrti

- načrt električnih instalacij

- načrt strojnih instalacij

- 4 izvode projektne dokumentacije  PGD

- 5 izvodov projektne dokumentacije PZI

4. Rok za izdelavo projektne dokumentacije:

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja :    	 15.02.2010

- pridobitev gradbenega dovoljenja :			 15.03.2010

- projekt za izvedbo:					  30.03.2010

5. Rok plačila:

- 50% v roku 60 dni po oddaji potrjenih projektov

- 50% v roku 60 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja

6. Rok za oddajo ponudbe: 20.11.2009.

Pripravila: Alenka Čadež Kobol

TAJNIK

Vili Durnik, univ.dipl.prav.