JAVNO NAROČILO

ZA

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA

SKLOP 1: Rekonstrukcija ceste Ajdovščina-Dolenje

SKLOP 2: Asfaltacija in širitev ceste v Šmarjah pri pokopališču

SKLOP 3: Širitev in preplastitev ceste skozi Vrtovin

SKLOP 4: Širitev ceste Potoče-Kamnje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Št. naročnika: 4301-13/2012

Objavljena na www.ajdovscina.si, v rubriki Razpisi

Št. objave na Portalu javnih naročil:________________

# Priloga: Popis del

Ajdovščina, 2. julij 2012

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11 v nadaljevanju ZJN-2)

I.     SPLOŠNI DEL

1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.2. O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA

1.3. NAČIN IZBIRE IZVAJALCA

1.4. POGOJI ZA UDELEŽBO

1.5. ODPREMA PONUDBE

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

obrazec PRIJAVA

obrazec PREDRAČUN

obrazec IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV

obrazec IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE

obrazec IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE

obrazec IZJAVA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

obrazec IZJAVA ZA PODIZVAJALCE

obrazec POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

obrazec POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE

obrazec IZJAVA O SPOSOBNOSTIH ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN EKONOMSKO – FINANČNI SPOSOBNOSTI TER TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

obrazec IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

obrazec FINANČNA ZAVAROVANJA

obrazec VZOREC POGODBE

obrazec IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

I. SPLOŠNI DEL

1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudbe za INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA, pod oznako naročnika 4301-13/2012, in sicer za naslednje sklope:

SKLOP 1: Rekonstrukcija ceste Ajdovščina-Dolenje

SKLOP 2: Asfaltacija in širitev ceste v Šmarjah pri pokopališču

SKLOP 3: Širitev in preplastitev ceste skozi Vrtovin

SKLOP 4: Širitev ceste Potoče-Kamnje

Javno naročilo se bo oddalo izvajalcu izbranem po odprtem postopku, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06, 16/08 in 19/10 in 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2) in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Ponudba, ki jo oddajo zainteresirani izvajalci (v nadaljevanju: ponudniki), mora biti izdelana v skladu z navodili naročnika ter vsebovati vse zahtevane sestavine. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije!

Ponudbe morajo prispeti na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, najkasneje do 18.7.2012 do 10:00 ure. Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju. Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in poteku veljavnosti ponudbe, bo imel za posledico unovčenje menice za resnost ponudbe.

Javno odpiranje ponudb bo dne 18.7.2012 ob 10:30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal . Naročnik bo odgovoril na vprašanja, ki bodo na Portalu javnih naročil postavljena do vključno 13.7.2012, odgovoril do 16.7.2012.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (v nadaljevanju: Dodatek), ki ga oz. jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko Portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo. Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na Portal javnih naročil. Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko Portala javnih naročil.

Vsak izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na Portalu javnih naročil. Dodatek bo objavljen tudi na spletni strani naročnika http://www.ajdovscina.si v rubriki Razpisi, pod objavo predmetnega naročila.

Ponudnikom predlagamo, da razpisno dokumentacijo natančno preberejo ter redno, do roka za oddajo ponudbe, spremljajo objave na Portalu javnih naročil!

1.2.  O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA

Splošno

V sklopu investicije so za posamezni odsek lokalnih cest predvidena naslednja dela:

1. lokalna cesta LC 001 100 Ajdovščina – Šmarje - Štanjel, odsek Ajdovščina – Dolenje (1.030 m):

Na odseku v dolžini 1030 m in sicer od odcepa za Ustje do mostu čez reko Vipavo je predvidena širitev cestišča za cca 100 cm z izkopi in kamnitim utrjenim nasutjem. Celotno obstoječe asfaltno cestišče se bo izravnalo z grobim asfaltno prevleko povprečne deb. 5 cm in s finim slojem asfalta v deb. 3 cm. Novo cestišče bo širine 5,50 m s sredinsko talno črto ter z utrjenimi bankinami z vsake strani cestišča širine 60 cm.

2. lokalna cesta LC 001 030 Potoče - Kamnje - Vrtovin, odsek ceste skozi Vrtovin (170 m):

Investicija v obnovo tega odseka je nadaljevanje rekonstrukcije ceste od šole v Vrtovinu mimo pokopališča proti zgornjemu delu vasi Vrtovin. V sklopu te investicije bo izvedena širitev cestišča s 3,50 m na cca 4,10m, skupaj z ureditvijo odvodnjavanja (propusti, asfaltna mulda ob cestišču), ter ureditev bankin. Na posameznih mestih plomb bo potrebno nenosilni material zamenjati s kamnitim in položiti drenažne cevi zaradi talne vode.

3. lokalna cesta LC 001 030 Potoče - Kamnje - Vrtovin, odsek ceste Potoče – Kamnje (260 m):

Cesta od uvoza v Potočah proti Kamnjam je ozka, z obeh strani omejena s kamnitim zidom in predstavlja ozko grlo pri srečevanju z nasproti vozečimi vozili. Na tem odseku je v gradnji novo stanovanjsko naselje, že pred časom je Občina odkupila pas ob cestišču za namen širitve ceste. V sklopu te investicije se bo izvedla širitev ceste z odstranitvijo kamnitega zidu ob cestišču na levi strani. V tej fazi izvedbe se bo izvedla zgolj širitev cestišča, spodnji kamniti ustroj razširitve  v širini 100 cm, razširjeno vozišče bo v makadam izvedbi.

4. lokalna cesta LC 001 060 Ajdovščina - Šmarje - Štanjel, odsek ceste skozi Šmarje pri pokopališču (300 m):

V sklopu te investicije se bo izvedla asfaltacija že razširjenega dela cestišča od pokopališča proti Zavinu, ki se je izvedlo v lanskem letu z novimi kamnitimi zložbami. Poleg asfaltacije se bo pred pokopališčem iz smeri Šmarje izvedlo novo kamnito zložbo v dolžini cca 65 m in s tem razširilo tudi ta odsek cestišča.

Podrobno

Delo in materiali: kot izhaja iz Popisa del

Ponudniki lahko oddajo ponudbe tudi le za posamezne sklope.

Kraj: dela se bodo izvajala v občini Ajdovščina.

Rok začetka del: avgusta 2012, po nastopu veljavnosti pogodbe

Rok izvedbe:  najkasneje 30.9.2012

Predmet javnega naročanja je namenjene izvajanju dejavnosti v zvezi s katerim se v skladu s petim odstavkom 5. člena ZDDV-1 organi lokalnih skupnosti ne štejejo za davčne zavezance, zato naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nima pravice do odbitka vstopnega DDV in se mehanizma obrnjene davčne obveznosti ne uporablja.

Naročnik bo pogodbeno vrednost poravnal v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljene potrjene situacije.

Natančnejši opis del najdete v prilogi Popis del, ki je v ločenem dokumentu od te razpisne dokumentacije.

1.3. NAČIN  IZBIRE IZVAJALCA

Naročnik bo izvajalca javnega naročila izbral na podlagi postopka v skladu s 25. členom ZJN-2, to je po odprtem postopku, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej  določenimi zahtevami v razpisni dokumentaciji (v določeni obliki, z vsemi zahtevanimi dokazili  o izpolnjevanju predpisanih pogojev ter jo oddati v roku).

Naročnik bo dne 18.7.2012 ob 10:30 izvedel javno odpiranje ponudb, na katerem bodo javno prebrani naslednji podatki:

  - naziv ponudnika oz. skupine ponudnikov

  - ponudbena cena brez DDV za vsak sklop posebej

Prejete ponudbe bo pregledala strokovna komisija, ki bo razvrstila pravočasne ponudbe glede na merila ter preverila njihovo pravočasnost, pravilnost in primernost. Izbran bo izvajalec, ki bo za izvedbo javnega naročila ponudil najnižjo ceno ter bo izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Izbranemu ponudniku, ki bo za posamezni sklop ponudil najnižjo ceno, bo po pravnomočnosti odločitve v podpis predložena pogodba.

1.4. POGOJI ZA UDELEŽBO

Ponudnik mora izpolnjevati vse v nadaljevanju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora predložiti  zahtevana dokazila.

Kot dokazilo o izpolnjevanju določenih pogojev v večini primerov zadostuje izjava, ta pa je že navedena na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije v poglavju Ponudbena dokumentacija (ponudnik lahko tudi sam sestavi obrazec, vendar vsebinsko bistveno ne sme odstopati od priloženih obrazcev – navedeno velja zlasti v primeru referenčnih potrdil). Ponudnik  izkaže izpolnjevanje določenega pogoja na ta način, da ponudbi predloži podpisan (bodite pozorni na navodila, kdo je ustrezni podpisnik)  obrazec, na katerem je izjava. S podpisom obrazca ponudnik tudi jamči, da so dejstva navedena v izjavi resnična in da obrazec odraža zadnje stanje. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 77. člena ZJN-2 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku. Naročnik namreč preverja resničnost podanih izjav v uradnih evidencah.

Ponudniki s sedežem v tujini:

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, kot jih zahteva naročnik, mora ponudnik ravnati v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki sli lahko pri iskanju in primerjavi dokumentacije, ki je od njih zahtevana v predmetnem postopku javnega naročila v EU, pomagajo z novo brezplačno spletno podatkovno bazo  e-CERTIS, ki se nahaja na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/international_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_en.httm. Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi v obrazcu prijava, navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.  80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, v nadaljevanju ZUP).

V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval pogojev, bo izločen.

V kolikor je njegova ponudba formalno nepopolna, ga bo ponudnik pozval na dodatno dopolnitev.

V kolikor je pri določenem dokazilu oznaka izločilni pogoj, to pomeni, da mora biti dokazilo predloženo že v ponudbi z vsemi sestavinami in izpolnjenimi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije, sicer bo izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnih naročil (naročnik ga ne bo pozival na dopolnitve)!

Splošni pogoji oz. osnovna sposobnost ponudnika - 42. člen ZJN-2

1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za naslednja kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ( Ur. l. RS št. 55/2008 (66/2008 popr.), s spremembami in dopolnitvami):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;

- pranje dejanja.

2. Ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki (v kolikor gre za pravno osebo) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese  Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

3. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne bo izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.

4. Ponudnik ni v stečajnem postopku.

5. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika.

Dokazila:

Če je ponudnika pravna oseba:

Pogoje pod točko 1., 2., 3., 4. in 5. izkaže z izjavo  (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za pravne osebe).

Pogoj pod točko 1. in točko 2. morajo izpolnjevati tudi zakoniti zastopniki pravne osebe. Pogoj se izkaže  z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za fizične osebe).

Priložiti  je potrebno tudi podpisano Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske  evidence za pravne osebe in Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (če je zakonitih zastopnikov več, morajo biti priložena pooblastila za vse zakonite zastopnike).

Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora tudi podizvajalec izpolnjevati pogoje iz 4. in 5. točke.  Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava podizvajalca).

Če je ponudnik samostojni podjetnik:

Pogoje pod točko 1., 2., 3., 4. in 5. izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za samostojnega  podjetnika)

Priložiti je potrebno tudi podpisano Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske        evidence za fizične osebe.

Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati pogoje iz 4. in 5. točke Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava podizvajalca).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti - 43. člen ZJN-2, Ekonomsko – finančni pogoj oz.  sposobnost - 44. člen ZJN-2, Tehnična in kadrovska sposobnost - 45. člen ZJN-2

1. Ponudnik je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. ima za to ustrezna dovoljena oz. za to ne potrebuje posebnih dovoljenj.

2. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

3. Ponudnik mora izpolnjevati formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost in izkušnje, da bo sposoben izvesti razpisana dela, prav tako mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s predmetom naročila.

4. Če ponudnik priloži ponudbo za sklop 1: ponudnik je opravil najmanj tri podobna dela v zvezi z rekonstrukcijo, sanacijo ali asfaltacijo ceste, katere primopredaja je bila opravljena v letih 2012, 2011, 2010, 2009 ali 2008, pri čemer je morala biti pogodbena vrednost posameznega projekta vsaj 50.000,00 EUR brez DDV. Delo je morali biti opravljeno strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

Če ponudnik predloži ponudbo tudi za sklop 1, potem so predložena referenčna potrdila, ki ustrezajo zahtevam za sklop 1 ustrezna tudi za dokazovanje referenčnih sposobnosti za sklope 2, 3, 4.

Če ponudnik predloži ponudbo le za sklope 2,3,4: ponudnik je opravil najmanj tri podobna dela v zvezi z rekonstrukcijo, sanacijo ali asfaltacijo ceste, katere primopredaja je bila opravljena v letih 2012, 2011, 2010, 2009 ali 2008, pri čemer je morala biti pogodbena vrednost posameznega projekta vsaj 10.000,00 EUR brez DDV. Delo je morali biti opravljeno strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

Dokazilo:

Za sklop 1: Ponudnik, predloži najmanj tri dokazila investitorja del o strokovnem, kvalitetnem in pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili opravljenem podobnem delu (referenčno potrdilo) v zvezi z rekonstrukcijo, sanacijo ali asfaltacijo ceste, katere primopredaja je bila opravljena v letih 2012, 2011, 2010, 2009 ali 2008, pogodbene vrednosti vsaj 50.000,00 EUR brez DDV

Za sklope 2,3,4: Ponudnik, predloži najmanj tri dokazila investitorja del o strokovnem, kvalitetnem in pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili opravljenem podobnem delu (referenčno potrdilo) v zvezi z rekonstrukcijo, sanacijo ali asfaltacijo ceste, katere primopredaja je bila opravljena v letih 2012, 2011, 2010, 2009 ali 2008, pogodbene vrednosti vsaj 10.000,00 EUR brez DDV.

Dokazilo:

Če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik:

Pogoj pod točko 1. in pod točko 2. izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec  Izjava o sposobnostih za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko – finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti)

V primeru da nastopa s podizvajalcem, mora  pogoj iz točke 1. izpolnjevati tudi podizvajalec. Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo ( izjava na obrazcu Izjava podizvajalca).

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja pod točko 3. z izjavo  in navedbo osebe, ki bo pri izvedbi naročila odgovorna vodja del (podpisan in priložen obrazec Izjava o sposobnostih za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko – finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti z navedbo osebe, ki bo odgovorna vodja del).

Ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoj  izpolnjevanje pogoja pod točko 4. na ta način, da ponudbi  priloži potrdilo reference (najmanj tri podpisane in ponudbi priložene obrazce Izjava – potrdilo reference, glede na sklop, ki ga ponuja) o njegovem delu (in ne morebitnem delu podizvajalca!).

Ponudniki oz. podizvajalci s sedežem  v tujini:

Za izpolnjevanje pogoja pod točko 1. morajo  predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Ekonomsko – finančni pogoji oz.  sposobnost - 44. člen ZJN-2

1. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: Izjava za pravne osebe (za ponudnika) ali  Izjava za samostojnega podjetnika (za ponudnika - samostojni podjetnik) .

2. Ponudnik  od 1.1.2012 – 30.6.2012  ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo: Izjava banke, pri kateri ima ponudnik TRR, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju od 1.1.2012 - 30.6.2012. Predložiti je potrebno izjave vseh bank za vse TRR, ki jih ima ponudnik!

Ponudba s podizvajalci - 6. do 11. odstavek 71. člen ZJN-2

Ponudnik lahko naročilo izvaja tudi s podizvajalcem. To ni vsak dejanski izvajalec, ki za ponudnika opravlja delo (npr. njegov kooperant, zaposlen...) temveč je to v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN-2 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci (podizvajalske pogodbe).

V skladu z 71. členom ZJN-2 so obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila  vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

V primeru, da ponudnik- izbrani izvajalec svoja dela opravlja s podizvajalcem, je naročnik v skladu z  ZJN-2 dolžan poravnati  obveznosti podizvajalca podizvajalcu, ponudnik pa mora svojemu računu priložiti potrjen račun podizvajalca.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora:

- Ustrezno izpolniti obrazec Prijava z navedbo vseh podizvajalcev ter izpolnitvijo podatkov za vse podizvajalce (deli obrazca se ustrezno fotokopirajo, prepišejo)

- Ponudbi priložiti obrazec Izjava podizvajalca, s katero podizvajalec soglaša, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije ter soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu plačilu);

- Ponudbi priložiti podizvajalsko pogodbo v originalu, iz katere bo nedvoumno izhajalo:

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);

  - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

  - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

  - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

  - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo). Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, v skladu z določbo 11. odstavka 71. člena ZJN-2 v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu

Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba

Gospodarski subjekti lahko podajo tudi skupno ponudbo (npr. kot partnerji).

V tem primeru mora vsak  izmed subjektov te skupne ponudbe izpolnjevati vse splošne pogoje in ekonomsko finančni pogoj. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev.

Tehnično in kadrovsko sposobnost ter sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter pogoj reference ponudniki izpolnjujejo skupno / kumulativno (dovolj, da izpolnjuje eden izmed subjektov skupne ponudbe), dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev torej poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko jih predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), ki so določene v teh navodilih.

Zahteve glede ponudbe skupine ponudnikov:

- Obrazca Predračun in Prijava podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

- V obrazcu Prijava je potrebno  navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

- Skupina izvajalcev mora  k ponudbi priložiti tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodba oz. dogovor), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to ponudniki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.

Finančna zavarovanja

Zahteva se finančna zavarovanja, ki po vsebini ne odstopajo od predloge iz razpisne dokumentacije.

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE ZA SKLOPE 1,2, 3, 4

Ponudnik mora kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudbi priložiti bianco menico (neizpolnjena menica, podpisana in ožigosana) skupaj z menično izjavo s pooblastilom za unovčenje (podpisano in ožigosano, na formatu A4, izpolnjen vzorec v razpisni dokumentaciji se ne upošteva!), v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV za vse ponujene sklope skupaj, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom, da ne bo umaknil /spremenil ponudbe po roku za odpiranje (ne glede na to, ali je najugodnejši ponudnik ali ne), prav tako pa za primer, če kot izbrani ponudnik ne bi predložil menice za resnost ponudbe ali če bi podal zavajajoče ali lažne izjave ter če bi pri pogajanjih ponudil višjo ceno od ponujene v predhodnem krogu oz. prvotno ponujene. Rok veljavnosti menice je do podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem ter predložitve finančnega zavarovanja  za dobro izvedbo, oziroma do konca veljavnosti ponudbe. Naročnik bo izločil vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevanim finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe in ne pokriva zneska zavarovanja v zahtevani višini (izločilni pogoj!).

VZOREC

MENICNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV Ponudnik: ______________________________________________________ nepreklicno izjavljam, da pooblaščam upravičenca Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA z oznako 4301-13/2012, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ______________ EUR. Upravičenec bo menico unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali - če ponudnik poda zavajajoče oziroma lažne izjave ali - če ponudnik, ki ga je naročnik pozval k predložitvi menice za dobro izvedbo obveznosti, tega v danem roku ne stori ali pa po pozivu k podpisu pogodbe, le-te ne podpiše. - če ponudniki pri pogajanjih ponudi višjo ceno od tiste, ki jo je ponudil v predhodnem krogu pogajanj oz. prvotno ponujene. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe. Menični znesek se nakaže upravičencu Občina Ajdovščina na račun št. 01201-0100014597 odprt pri Banki Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Ajdovščina, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem NALOG ZA PLACILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: ________________________________________ ________________________________________ V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Datum: _________________; IZDAJATELJ MENICE (podpis in žig). Priloga: - bianco menica

Zavarovanje za resnost ponudbe (menico + izjavo) bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo zoper odločitve o oddaji naročila.

Izbranemu ponudniku bo naročnik vrnil menico z  menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev po podpisu pogodbe in ob predložitvi bianco menice in   menične izjave s pooblastilom za izpolnitev, za zavarovanje dobre izvedbe.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO ZA SKLOP 1

Za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik priložiti ponudbi izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca. V kolikor ponudnik izjave ne bo priložil, se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka (izločilni pogoj).

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila skupaj z DDV, unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema plus 10 dni.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Bančna garancija za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Bančna garancija bo unovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenem roku.

V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, izvajalec dostavi novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti!

Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in ______________ (naziv izvajalca) za ________(predmet) v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan izvesti dela v skupni vrednosti _______________ EUR (z besedo: _____________), v roku _________ (datum, dni, mesecev) v obsegu in roku, opredeljenem v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradnja oziroma z njo povezane storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče . Banka (žig in podpis)

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO ZA SKLOPE 2, 3, 4

Ponudnik mora ponudbi priložiti ponudbi podpisan obrazec Finančna zavarovanja, s čemer izjavlja, da bo v primeru podpisa pogodbe naročniku posredoval bianco menico in pooblastilo za izpolnitev in unovčenje, kot zavarovanje za dobro izvedbo del. V kolikor ponudnik izjave ne bo priložil, se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka (izločilni pogoj!).

Izvajalec mora najkasneje v 5 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti  menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev v višini 10% skupne pogodbene vrednosti naročila z DDV, za zavarovanje dobre izvedbe, ki skupaj z bianco menico šteje za zavarovanje pogodbenih obveznosti, kot so dobro opravljeno in pravočasno opravljeno delo (glej še določila pogodbe, ki se nanašajo na to). Veljavna mora biti do datuma prevzema plus 10 dni.

Predložena menična izjava ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja.

VZOREC

MENIČNA IZJAVE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV Za zavarovanje obveznosti po Pogodbi ___________________________________ z dne ______________________ sklenjene med ___________________________________ in Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina izročamo 1 (eno) bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, na kateri je podpisana pooblaščena oseba: ___________________ _________________ ___________________ (ime in priimek) (funkcija zastopnika) (podpis) V primeru, da ne bomo izpolnili svojih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe, pooblaščamo Občino Ajdovščina,, da za svoj račun izpolni bianco menico v skladu s predmetnim pooblastilom v višini do _______ EUR na podlagi navedene pogodbe ter da izpolni vse druge sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in uporabi izpolnjeno menico za izterjavo naših obveznosti v breme: TRR št. : ____________________________, pri __________________________ (naziv banke). Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na našem računu: TRR št.: __________________________, pri banki ______________________. Predmetno pooblastilo se šteje kot nepreklicen nalog dan Banki iz prejšnjega odstavka za plačilo omenjene menice. IZDAJATELJ MENICE: ____________________________ Priloga: 1 X bianco menica

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI ZA SKLOP 1

Ponudnik ponudbi priloži izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca.

Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku. Če izvajalec teh napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% končne obračunske vrednosti skupaj z DDV (upoštevajoč morebitne anekse). Rok trajanja garancije je 5 let od uspešno izvedene primopredaje objekta.

Bančna garancija mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in ______________ (naziv izvajalca) za ____________________, v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v roku veljavnosti te garancije, odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova pogodbenih obveznosti. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja 5 let od datuma prevzema objekta. Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. Banka (žig in podpis)

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU ZA SKLOPE  2, 3, 4

Ponudnik priloži ponudbi podpisan obrazec Finančna zavarovanja s čemer podaja izjavo, da bo v primeru podpisa pogodbe naročniku predložil bianco menico s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, kot zavarovanje za odpravo napak. V kolikor ponudnik izjave ne bo priložil, se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka.

Izvajalec mora najkasneje v petih dneh od primopredaje opreme predati naročniku finančno zavarovanje v obliki bianco menice s pooblastilom za izpolnitev in uporabo v višini 10 % končne obračunske vrednosti z DDV (upoštevajoč morebitne anekse) kot garancijo, da bodo odpravljene vse napake in pomanjkljivosti v garancijskem roku, ki znaša 5 let, na stroške izvajalca, v kolikor jih le ta ne bi odpravil na prvi poziv naročnika.

VZOREC

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV Za zavarovanje napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku po Pogodbi ___________________________________ z dne ______________________ sklenjene med ___________________________________ in Občino Ajdovščina, izročamo 1 (eno) bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba: ___________________ _________________ ___________________ (ime in priimek) (funkcija zastopnika) (podpis) V primeru, da na prvi poziv naročnika ne bomo odpravili vse napake in pomanjkljivosti, pooblaščamo Občino Ajdovščina, da za svoj račun izpolni bianco menico v skladu s predmetnim pooblastilom v višini 10 % končne obračunske vrednosti z DDV na podlagi navedene pogodbe ter da izpolni vse druge sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in uporabi izpolnjeno menico za izterjavo naših obveznosti v breme: TRR št. : ____________________________, pri __________________________ (naziv banke). Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na našem računu: TRR št.: __________________________, pri banki ______________________. Predmetno pooblastilo se šteje kot nepreklicen nalog dan Banki iz prejšnjega odstavka za plačilo omenjene menice. IZDAJATELJ MENICE: _____________________________ Priloga: 1 X bianco menica

Vse bančne garancije in ostala finančna zavarovanja morajo biti nepreklicni, brezpogojni in unovčljivi na prvi pisni poziv upravičenca ter ne glede na kakršen koli ugovor, izplačane upravičencu.

Ostali pogoji

Ponudnik  ustrezno (kot izhaja iz navodil na obrazcih) izpolni obraza Prijava in Predračun. Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€) oziroma na način, kot izhaja  iz ponudbenih obrazcev. Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.

Naročnik si pridržuje pravico v skladu z določili ZJN-2, da v primeru neobičajno nizke cene, ki jo poda ponudnik v svoji ponudbi pred zavrnitvijo le-te zahteva pisno obrazložitev take ponudbe pred zavrnitvijo ponudbe.

Ponudbi je potrebno priložiti tudi podpisano  Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev in obrazec Vzorec pogodbe.

1.5. ODPREMA PONUDBE

Jezik:

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Oblika in odprema ponudbe:

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevane priloge.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelani s strani ponudnika.

Vsi dokumenti in priloge, predloženi v ponudbi, morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov (npr. ponudbo se spne, zveže s trakcem...)

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in na obrazcih podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika ter ožigosana z žigom ponudnika, vsaka stran dokumentacije mora biti  tudi parafirana s strani osebe, pri ponudniku pooblaščene za sestavo ponudbe.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Dokumenti in priloge predloženi v ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v papirni obliki (ponudnik ne more oddati ponudbe v elektronski obliki), v zapečateni ovojnici. Na ovitku  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA, 4301-13/2012«.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA, 4301-13/2012«,  s pripisom »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Na ovojnici mora biti označen tudi naziv in naslov ponudnika.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na navodila iz poglavja Pogoji javnega naročila ter na tej strani,  izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

PRIJAVA

s priloženim pravnim aktom o skupni izvedbi naročila (če se prijavlja skupina izvajalcev), s

s priloženimi podizvajalskimi pogodbami (če bo ponudnik delo izvajal s podizvajalci)

PREDRAČUN

IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV

IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE in IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE oz. IZJAVA ZA  SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

IZJAVA ZA PODIZVAJALCA izpolnijo  in podpišejo vsi podizvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, po potrebi se obrazec fotokopira.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE-za pravne o.

POOBLASTLO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE- za fizične o.

izpolnijo in podpišejo vsi zakoniti zastopniki pravne osebe oz. samostojni podjetnik.

IZJAVA O SPOSOBNOSTIH ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN EKONOMSKO – FINANČNI SPOSOBNOSTI TER TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

- s priloženimi najmanj tremi referenčnimi potrdili, ki ustrezajo glede na ponujene sklope (potrdilo v celoti izpolni tisti, ki referenco daje – potrjuje, je naročnik nekega predhodnega posla t.j. referenčni naročnik)- z navedbo odgovorne vodje del

FINANČNA ZAVAROVANJA – v skladu z zahtevami, glede na ponujene sklope

VZOREC POGODBE- izpolnjen v glavi ter členu o podizvajalcih, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci.

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU- izbrani ponudnik jo izpolni in posreduje naročniku po pravnomočnosti odločitve o izbiri ter pred podpisom pogodbe.

PRIJAVA / PONUDBA ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA

št. _______________ ( številka ponudbe, ki jo določi ponudnik)

# 1.1 PODATKI O PONUDNIKU

| Popoln naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |

Ponudnik izpolni, kolikor ima sedež v drugi državi:

Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve po ZUP v Republiki Slovenije je g./ga. ________________, stanujoč/a (Ulica, hišna številka, kraj v RS)________________________________________________.

1.2 PODPISNIKI

1.2.1 Zakoniti zastopniki ponudnika:

1.

2.

3.

1.2.2 Podpisnik pogodbe: (zavede se predvidenega podpisnika pogodbe, v primeru, da bo ponudnik izbran)

| Ime, priimek ter funkcija: |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek ter funkcija: |  |

Prijava

1.3. PONUDNIKOVA BANKA

(vpisati vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt TRR)

| Zap.št | Naziv banke | Naslov | Št. TRR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

1.4 PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH PONUDNIKA V SKLADU S KRITERIJI ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE

(Ponudnik izpolni tabelo v celoti tolikokrat, kolikor je subjektov, ki glede na razmerje z njim izpolnjujejo kriterije za povezano družbo, samo v primeru, da odda ponudbo s podizvajalci).

| Popoln naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta : |  |

Prijava

2. SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu za INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA sodelujemo naslednji ponudniki:

| Zap.št. | Naziv ponudnika |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

(Ponudnik označi (obkroži, prečrta ) točko a) ali točko b) ter v primeru  da označi točko a), vpiše zahtevani podatek)

a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na enega ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer _________________________________________ .

b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumenta naslavlja na vse ponudnike iz skupne ponudbe.

Prijava

2.1 POSLOVNI PODATKI PONUDNIKA IZ SKUPNE PONUDBE

(ponudnik izpolni obrazec pod točko 1.2.1. za vsakega od skupnih ponudnikov. Če gre za skupno ponudbo, ni treba izpolnjevati podatkov v točki 1.1 te prijave razen v delu, ki se nanaša na kontaktno osebo).

| Popoln naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |

2.2 PODPISNIKI

2.2.1 Zakoniti zastopniki ponudnika z navedbami morebitnih omejitev

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

2.2.2 Podpisnik pogodbe:

| Ime, priimek ter funkcija |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek ter funkcija |  |

2.3 PONUDNIKOVA BANKA

(vpisati vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt TRR)

| Zap.št | Naziv banke | Naslov | Št. TRR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |

Priloga temu obrazcu je tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodba oz. dogovor) (slednji mora natančno opredeliti katera dela prevzema vsak izvajalec, naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila).

Prijava

3. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Pri javnem naročilu INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Zap.št. | Popoln naziv in naslov podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

3.1. PODATKI O PODIZVAJALCU IN O DELIH, KI JIH BO OPRAVLJAL

(Ponudnik izpolni obrazec pod točko 3.1. za vse od podizvajalcev, obrazec se po potrebi fotokopira)

| Popoln naziv in naslov podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Pooblaščena oseba podizvajalca: |  |

Za vsako vrsto storitev/blaga podizvajalca, ki jih bo opravljal, je potrebno navesti:

  - PREDMET:

  - KOLIČINA:

  - VREDNOST TEH DEL ( v EUR z DDV):

  - KRAJ IZVEDBE TEH DEL:

  - ROK IZVEDBE DEL:

(Navesti je potrebno vsa dela in vse zahtevane podatke, ki jih bo izvajal podizvajalec)

Priloga temu obrazcu je v primeru dela s podizvajalci tudi podizvajalska pogodba v originalu.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

naziv ponudnika:__________________

sedež ponudnika:__________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA

| št. | Opis postavke | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost DDV 20% | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SKLOP 1: Rekonstrukcija ceste Ajdovščina-Dolenje |  |  |  |
| 2. | SKLOP 2: Asfaltacija in širitev ceste v Šmarjah pri pokopališču |  |  |  |
| 3. | SKLOP 3: Širitev in preplastitev ceste skozi Vrtovin |  |  |  |
| 4. | SKLOP 4: Širitev ceste Potoče-Kamnje |  |  |  |
| 5. | VREDNOST SKUPAJ |  |  |  |

Veljavnost ponudbe: 31.12.2012

Ponudbena cena je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim 20%  DDV (davek na dodano vrednost), vsi stroški  so vračunani v ceni.

Predmet javnega naročanja je namenjene izvajanju dejavnosti v zvezi s katerim se v skladu s petim odstavkom 5. člena ZDDV-1 organi lokalnih skupnosti ne štejejo za davčne zavezance, zato naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nima pravice do odbitka vstopnega DDV in se mehanizma obrnjene davčne obveznosti ne uporablja.

Soglašamo z  vsemi zahtevami in pogojem naročnika iz  razpisne dokumentacije.

Ponujena  storitev ustreza vsem zahtevam in pogojem naročnika iz te razpisne dokumentacije

Kraj izvedbe: Ajdovščina

Rok pričetka del: avgust 2012

Rok izvedbe: najkasneje 30.9.2012

Garancijska doba za izvedena dela in vgrajene materiale: 5 let.

Ponudbenemu predračunu je potrebno priložiti  izpolnjen Popis del (tudi na CD-ju).

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV

- Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo z vsebino. Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.

- Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe delo opravili v skladu z zahtevami naročnika.

- Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti katerokoli ponudbo, ki ste jo prejeli.

- Razumemo, da  variante ponudbe niso dopustne.

- Razumemo, da lahko en ponudnik odda zgolj eno ponudbo in da bodo v primeru, da en ponudnik odda več ponudb, vse ponudbe istega ponudnika izločene.

- Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.

- Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke.

- Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del.

- Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, uredbe o zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE

Naziv ponudnika:_______________________

Sedež ponudnika:______________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA

- so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost  in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08; KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanji daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne bomo uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81. člena ZJNVETPS;

- nismo v stečajnem postopku;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih  dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske javne družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA ZA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

Naziv ponudnika:_______________________

Sedež  (naslov) ponudnika:_______________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:

- sprejemam vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA.

- so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost  in ustreznost fotokopij prevzemam popolno odgovornost;

- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08; KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanji daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja

- nisem bil pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne bom uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81. člena ZJNVETPS;

- nisem v stečajnem postopku;

- bom imel na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imam sedež, ali določbami države naročnika;

- bom imel na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika:

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE

Ime in priimek:___________________________

EMŠO:_________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:

da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08; KZ-1):

- hudodelsko združevanje;

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, jemanje podkupnine;

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;

- pranje denarja;

da nisem bil pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca:____________________

Sedež podizvajalca:____________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- nismo v stečajnem postopku;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

S podpisom te izjave tudi  SOGLAŠAMO:

- da bo naročnik Občina Ajdovščina, s katero bo ponudnik______________________________(vpiše podizvajalec) sklenil ponudbo, namesto ponudnika_______________________________(vpiše podizvajalec) poravnal naše terjatve do navedenega ponudnika neposredno nam;

Pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo tudi:

- Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. imamo za to ustrezna dovoljena oz. za to ne potrebujemo posebnih dovoljenj.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis podizvajalca: _________________________ |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PRAVNE OSEBE

(naziv pooblastitelja) _______________________________________________pooblaščam Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 4301-13/2012, v Kazenski evidenci RS oziroma drugi evidenci pri državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega, pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

| Podatki o pravni osebi: |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA FIZIČNE OSEBE

(naziv pooblastitelja) _______________________________________________pooblaščam Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 4301-13/2012, v Kazenski evidenci RS oziroma drugi evidenci pri državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega, pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| DATUM ROJSTVA: |  |
| KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| DRŽAVA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: - (ulica in hišna številka) - (poštna številka in pošta) |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |
| MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Podpis pooblastitelja: __________________ |
| --- | --- |

Naziv ponudnika:______________________________

Sedež (naslov) ponudnika:_______________________

IZJAVA O SPOSOBNOSTIH ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN EKONOMSKO – FINANČNI SPOSOBNOSTI IN TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo (Ustrezno obkrožiti in pripisati):

1. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. imamo za to ustrezna dovoljena oz. za to ne potrebujemo posebnih dovoljenj.

2. PORAVNANE VSE ZAPADLE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV V PREDHODNIH POST.

Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

3. IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da razpolagamo z ustreznim osebjem, ki bo dejansko izvedel predmet javnega naročanja. V primeru, da bomo izbrani za izvajalca, bo odgovorni vodja del:

(navesti ime in priimek ter izobrazbo):

4. ZAHTEVE O NEBLOKADI TRR

Izjavljamo, da v obdobju 1.1.2012 – 30.6.2012 nismo imeli blokiranih transakcijskih računov - če ima ponudnik več transakcijskih računov, se zahteva o neblokadi v navedenem obdobju nanaša na vse.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis naročnika _________________________ |
| --- | --- |

Naziv referenčnega naročnika:_______________________________

Naslov referenčnega naročnika:______________________________

IZJAVA-POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

družba________________________________________ (naziv ponudnika) izvedla  po pogodbi _________________________________ (številka, datum) v višini ______________________ EUR brez DDV dela_______________________________________________ (vrsta del in ime objekta).

Primopredaja dela je bila  v letu ____________________________ (navesti leto).

Pri izvedbi del je bil odgovorni vodja del_____________________________ (ime in priimek

odgovorne vodje del).

Delo je bilo opravljeno strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi :______________________________

Na tel. št. ____________________ .

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis referenčnega naročnika _________________________ |
| --- | --- |

Izjavo daje, obrazec izpolni in ga podpiše  referenčni naročnik in ne ponudnik!

FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik ponudbi priloži za sklope 1, 2, 3, 4:

1) BIANCO MENICO s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe v višini 10 % ponudbene vrednosti z DDV v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije. V primeru nepredložitve bo ponudnik takoj izločen!

Ponudnik ponudbi priloži za sklop 1:

2) IZJAVO BANKE, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo

3) IZJAVO BANKE, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak

Ponudnik ponudbi priloži za sklope 2, 3, 4:

S podpisom tega obrazca izjavlja, da bo v primeru, da bo izbran za izvajalca del za sklop 2 in/ali 3 in/ali 4, predložil BIANCO MENICO ZA DOBRO IZVEDBO s pooblastilom za izpolnitev v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV IN BIANCO MENICO ZA ODPRAVO NAPAK s pooblastilom za izpolnitev v višini 10% končne obračunske vrednosti z DDV (upoštevajoč morebitne anekse).

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

VZOREC POGODBE

za sklop 1

Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj si naročnik pridržuje pravico, da bo v okviru izvedbe samega postopka še nekoliko spremenil posamezne elemente javnega naročila, o čemer bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni!

( Vzorec pogodbe izpolniti v glavi z navedbo podatkov o ponudniku, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, na dnu pa podpisati izjavo!)

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, kot kupec

ki jo zastopa župan Marjan Poljšak,

MŠ: 5879914000

ID za DDV: SI51533251

št. podračuna EZR: 01201-0100014597

in

_______________________________________ (firma in sedež ponudnika) kot izvajalec

ki ga zastopa ________________________,

davčna številka: ______________________

matična številka: ______________________

TRR:_______________________________

skleneta naslednjo

POGODBO ŠT. 4301-13/2012 ZA  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA

ZA

SKLOP 1: Rekonstrukcija ceste Ajdovščina-Dolenje

Uvodna določba

- člen

Pogodbene stranke sklenejo pogodbo za INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA, št. 4301-13/2012, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. JN _____/2012, dne _________ in na podlagi odločitve o oddaji naročila št. ___________________ z dne _____________.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa sprejme v izvedbo obnovo občinskih cest, in sicer za sklope __________________.

Dela se bodo izvajala po ponudbi izbranega izvajalca št. ____________z dne________________ in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste ter v dogovorjenih rokih.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik.

Kakovost dela

3. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Pogodbena cena

4. člen

Skupna pogodbena vrednost opreme iz 2. člena te pogodbe znaša: ________________EUR,

(z besedo: _________________________________ /100 EUR).

V pogodbeni ceni je zajet 20% DDV v višini _____________ EUR,

(z besedo: _________________________________ /100 EUR).

Predmet javnega naročanja je namenjen izvajanju dejavnosti v zvezi s katero se v skladu s petim odstavkom 5. člena ZDDV-1 organi lokalnih skupnosti ne štejejo za davčne zavezance, zato kot naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nimamo pravice do odbitka vstopnega DDV in se mehanizma obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ne uporablja.

Izvajalec jamči za fiksnost cen za pogodbena dela.

Obračun del in način plačila

5. člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe št. _________________ z dne _______________ ter končne ponudbe št. ___________ z dne ____________________ in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih od nadzornega organa.

Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti na podlagi začasnih mesečnih situacij in sicer tako, da jih bo izstavil naročniku v petih izvodih do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del.

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek v roku 30 dni od dneva uradnega prejetja potrjene situacije s strani nadzornega.

Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 14 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije jo potrdi v višini nespornega zneska.

Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Roki izvedbe del

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo z deli pričel takoj po nastopu veljavnosti pogodbe.

Izvajalec se zavezuje vsa dela dokončati najkasneje 30.9.2012.

Dejanski rok začetka in dokončanja del  bosta pogodbeni stranki določili s predhodnim dogovorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.

Podrobnejši roki za izvedbo del po tej pogodbi so razvidni iz terminskega plana, ki postane sestavni del te pogodbe.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik ugotovi, nadzorni organ pa potrdi dokončanje pogodbenih del

V kolikor se pri izvajanju del ugotovi, da izvajalec pri posamezni enoti krši pogodbeni rok izvedbe brez utemeljenega razloga, bo na podlagi zapisnika, ki ga pripravita naročnik skupaj z nadzorom, naročnik odstopil od pogodbe.

Obveznosti pogodbenih strank

7. člen

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu pred pričetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročil

podpisano pogodbo

Pogodbeni stranki se naknadno dogovorita, katere parcele bo izvajalec uporabljal za manipulacijo in za postavitev pomožnih objektov.

Če bo izvajalec izven medsebojno dogovorjenih parcel uporabljal za potrebe gradnje katerokoli drugo zemljišče, ali če bo na drugem zemljišču povzročil škodo, gredo s tem v zvezi vsi stroški na njegov račun.

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta,

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam,

- omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu,

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,

- pisno obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,

- na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje.

Izvajanje naročila s podizvajalci

8. člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora dobavitelj, v nadaljevanju izvajalec, v primeru, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Garancija za dobro izvedbo del

9. člen

Izvajalec je dolžan v 5 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo plačljivo na prvi poziv za dobro izvedbo del v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti z DDV. Ta pogodba prične veljati z dnem, ko naročnik prejme bančno garancijo.

S tem finančnim zavarovanjem se zavaruje kvalitetna izvedbe pogodbenih del, pravočasne izvedba del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka, spoštovanje drugih pogodbenih določil, v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

Finančno zavarovanje se v primeru, da ni bilo uporabljeno, vrne izvajalcu po njegovi predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Razdrtje pogodbe in prepoved cesije

10. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnikov, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

Pogodbena kazen

11. člen

Izvajalec je dolžan v primeru prekoračitve roka dokončanja del, naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 promilov od skupne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude po terminskem planu, od skupnega zneska pogodbenih del, največ pa 10 % (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti.

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi zaradi zamujanja roka, večja od pogodbene kazni po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pregled in prevzem izvedenih del

12. člen

Po dokončanju pogodbenih del mora izvajalec najkasneje v roku petih dni pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela zaključena in da so izvedena dela pripravljena za kvalitativni prevzem. Obvestilu izvajalca mora biti priložena vsa potrebna dokumentacija.

O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe.

Izvajalec se zaveže, da bo v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10% končne obračunske vrednosti z DDV (upoštevaje morebitne sklenjene anekse), kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi v kolikor jih le ta ne bi odpravil na prvi poziv naročnika. Veljavnost garancije je 5 let od datuma prevzema objekta.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Prevzem objekta ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal finančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in nepoškodovan.

Garancijska doba

13. člen

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 5 let (60 mesecev), šteto od dneva dokončnega prevzema.

Garancijski znesek znaša 10% končne obračunske vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je 5 let od datuma prevzema objekta.

Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev in začnejo teči z dnem dokončnega prevzema pogodbenih del s strani naročnika.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa odda taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja, ob uporabi bančne garancije iz predhodnega člena.

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

14. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Pooblaščen zastopnik, ki jih določi naročnik je g. Damijan Lavrenčič, univ.dipl.inž.gr.

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je _______________.

Nadzornik del je ____________________ .

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Zavarovanje objekta

15. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, material in opremo po tej pogodbi, do njegove polne vrednosti do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Protikorupcijska klavzula

16. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

Omejitve poslovanja

17. člen

Naročnik  ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l .RS, št. 45/10) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z Občino Ajdovščina po  tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

Končne določbe

18. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

19. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa.

20. člen

Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

21. člen

Pogodbene stranke bodo morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševale sporazumno. V primeru, da spora ne bodo mogle rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

22. člen

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en, naročnik pa dva izvoda.

Pogodba se sklene z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevanega  finančnega zavarovanja za dobro izvedbo.

23. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba izvajalca št. ____________________ z dopolnitvami;

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v obliki bančne garancije;

- posebne gradbene uzance (Uradni list  SFRJ št. 18/77).

številka:                                                                                                          številka:

datum:                                                                                                            datum:

Naročnik:                                                                                                    Izvajalec:

Župan                                                                                                         ___________________

Marjan POLJŠAK

VZOREC POGODBE

za sklope 2, 3 in 4

Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj si naročnik pridržuje pravico, da bo v okviru izvedbe samega postopka še nekoliko spremenil posamezne elemente javnega naročila, o čemer bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni!

(Vzorec pogodbe izpolniti v glavi z navedbo podatkov o ponudniku, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, na dnu pa podpisati izjavo!)

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, kot kupec

ki jo zastopa župan Marjan Poljšak,

MŠ: 5879914000

ID za DDV: SI51533251

št. podračuna EZR: 01201-0100014597

in

_______________________________________ (firma in sedež ponudnika) kot izvajalec

ki ga zastopa ________________________,

davčna številka: ______________________

matična številka: ______________________

TRR:_______________________________

skleneta naslednjo

POGODBO ŠT. 4301-13/2012 ZA  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA

ZA

SKLOP 2: Asfaltacija in širitev ceste v Šmarjah pri pokopališču

in/ali

SKLOP 3: Širitev in preplastitev ceste skozi Vrtovin

in/ali

SKLOP 4: Širitev ceste Potoče-Kamnje

Uvodna določba

- člen

Pogodbene stranke sklenejo pogodbo za INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA, št. 4301-13/2012, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. JN _____/2012, dne _________ in na podlagi odločitve o oddaji naročila št. ___________________ z dne _____________.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa sprejme v izvedbo obnovo občinskih cest, in sicer za sklope __________________.

Dela se bodo izvajala po ponudbi izbranega izvajalca št. ____________z dne________________ in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste ter v dogovorjenih rokih.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik.

Kakovost dela

3. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Pogodbena cena

4. člen

Skupna pogodbena vrednost opreme iz 2. člena te pogodbe znaša: ________________EUR,

(z besedo: _________________________________ /100 EUR).

V pogodbeni ceni je zajet 20% DDV v višini _____________ EUR,

(z besedo: _________________________________ /100 EUR).

Predmet javnega naročanja je namenjen izvajanju dejavnosti v zvezi s katero se v skladu s petim odstavkom 5. člena ZDDV-1 organi lokalnih skupnosti ne štejejo za davčne zavezance, zato kot naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nimamo pravice do odbitka vstopnega DDV in se mehanizma obrnjene davčne obveznosti po 76.a členu ne uporablja.

Izvajalec jamči za fiksnost cen za pogodbena dela.

Obračun del in način plačila

5. člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe št. _________________ z dne _______________ ter končne ponudbe št. ___________ z dne ____________________ in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih od nadzornega organa.

Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti na podlagi začasnih mesečnih situacij in sicer tako, da jih bo izstavil naročniku v petih izvodih do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del.

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek v roku 30 dni od dneva uradnega prejetja potrjene situacije s strani nadzornega.

Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 14 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije jo potrdi v višini nespornega zneska.

Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Roki izvedbe del

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo z deli pričel takoj po nastopu veljavnosti pogodbe.

Izvajalec se zavezuje vsa dela dokončati najkasneje 30.9.2012.

Dejanski rok začetka in dokončanja del  bosta pogodbeni stranki določili s predhodnim dogovorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.

Podrobnejši roki za izvedbo del po tej pogodbi so razvidni iz terminskega plana, ki postane sestavni del te pogodbe.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik ugotovi, nadzorni organ pa potrdi dokončanje pogodbenih del

V kolikor se pri izvajanju del ugotovi, da izvajalec pri posamezni enoti krši pogodbeni rok izvedbe brez utemeljenega razloga, bo na podlagi zapisnika, ki ga pripravita naročnik skupaj z nadzorom, naročnik odstopil od pogodbe.

Obveznosti pogodbenih strank

7. člen

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu pred pričetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročil

podpisano pogodbo

Pogodbeni stranki se naknadno dogovorita, katere parcele bo izvajalec uporabljal za manipulacijo in za postavitev pomožnih objektov.

Če bo izvajalec izven medsebojno dogovorjenih parcel uporabljal za potrebe gradnje katerokoli drugo zemljišče, ali če bo na drugem zemljišču povzročil škodo, gredo s tem v zvezi vsi stroški na njegov račun.

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta,

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam,

- omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu,

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,

- pisno obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,

- na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje.

Izvajanje naročila s podizvajalci

8. člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora dobavitelj, v nadaljevanju izvajalec, v primeru, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Zavarovanje za dobro izvedbo del

9. člen

Izvajalec del je dolžan naročniku izročiti bianco menico v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV s pooblastilom za izpolnitev, v roku 5 dni od podpisa pogodbe.

S tem finančnim zavarovanjem se zavaruje kvalitetna izvedbe pogodbenih del, pravočasne izvedba del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka, spoštovanje drugih pogodbenih določil, v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

Finančno zavarovanje se v primeru, da ni bilo uporabljeno, vrne izvajalcu po njegovi predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak.

Razdrtje pogodbe in prepoved cesije

10. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnikov, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

Pogodbena kazen

11. člen

Izvajalec je dolžan v primeru prekoračitve roka dokončanja del, naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 promilov od skupne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude po terminskem planu, od skupnega zneska pogodbenih del, največ pa 10 % (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti.

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi zaradi zamujanja roka, večja od pogodbene kazni po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pregled in prevzem izvedenih del

12. člen

Po dokončanju pogodbenih del mora izvajalec najkasneje v roku petih dni pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela zaključena in da so izvedena dela pripravljena za kvalitativni prevzem. Obvestilu izvajalca mora biti priložena vsa potrebna dokumentacija.

O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe.

Izvajalec mora ob primopredaji del predati naročniku finančno zavarovanje v obliki bianco menice s pooblastilom za izpolnitev in uporabo v višini 10 % končne ponudbene vrednosti z DDV (upoštevaje morebitne sklenjene anekse) kot garancijo, da bodo odpravljene vse napake in pomanjkljivosti v garancijskem roku na stroške izvajalca, v kolikor jih le ta ne bi odpravil na prvi poziv naročnika. Veljavnost garancije je 5 let od datuma prevzema objekta.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Prevzem objekta ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal finančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in nepoškodovan.

Garancijska doba

13. člen

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 5 let (60 mesecev), šteto od dneva dokončnega prevzema.

Garancijski znesek znaša 10% končne obračunske vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je 5 let od datuma prevzema objekta.

Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev in začnejo teči z dnem dokončnega prevzema pogodbenih del s strani naročnika.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa odda taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja, ob uporabi bančne garancije iz predhodnega člena.

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

14. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Pooblaščena zastopnika, ki jih določi naročnik sta g. Damijan Lavrenčič, univ.dipl.inž.gr.

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je _______________.

Nadzornik del je ____________________ .

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Zavarovanje objekta

15. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, material in opremo po tej pogodbi, do njegove polne vrednosti do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Protikorupcijska klavzula

16. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

Omejitve poslovanja

17. člen

Naročnik  ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l .RS, št. 45/10) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z Občino Ajdovščina po  tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

Končne določbe

18. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

19. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa.

20. člen

Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

21. člen

Pogodbene stranke bodo morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševale sporazumno. V primeru, da spora ne bodo mogle rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

22. člen

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en, naročnik pa dva izvoda.

Pogodba se sklene z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevanega  finančnega zavarovanja za dobro izvedbo.

23. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba izvajalca št. ____________________ z dopolnitvami;

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v obliki bianco menice;

- posebne gradbene uzance (Uradni list  SFRJ št. 18/77).

številka:                                                                                                          številka:

datum:                                                                                                            datum:

Naročnik:                                                                                                    Izvajalec:

Župan                                                                                                         ___________________

Marjan POLJŠAK

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

V skladu s šestim odstavkom 14. člena  Zakona o preprečevanju korupcije (ZIntPK), je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV, od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Zakon določa, da mora za fizične osebe izjava vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Naprošamo vas, da obrazec izpolnite in nam ga dostavite na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe!

Ponudnik: _______________________

MŠ: ____________________________

Izbran za izvajalca za javno naročilo INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST V OBČINI AJDOVŠČINA

IZJAVLJAMO, DA SO V NAŠEM LASTNIŠTVU UDELEŽENE SLEDEČE PRAVNE OSEBE  (navesti vse pravne osebe udeležene v lastništvu ponudnika; tihe družbenike, gospodarske subjekte, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane s ponudnikom ) s firmo in matično številko ):

IN SLEDEČE FIZIČNE OSEBE (navesti ime in priimek, naslov in delež lastništva):

Datum:______________________

Podpis ponudnika:_____________

527. člen ZGD

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.