JAVNO NAROČILO ZA

NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Št. naročnika: 4301-20/2012

Objavljena na www.ajdovscina.si, v rubriki Javna naročila

Št. objave na Portalu javnih naročil: JN11674/2012 z dne 29.10.2012

# Priloga: Popis del

Ajdovščina, oktober 2012

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12, v nadaljevanju ZJN-2)

I.     SPLOŠNI DEL

1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.2. O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA

1.3. NAČIN IZBIRE IZVAJALCA

1.4. POGOJI ZA UDELEŽBO

1.5. ODPREMA PONUDBE

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

- obrazec PRIJAVA

- obrazec PREDRAČUN S POPISOM DEL IN PRILOŽENIMI KALKULATIVNIMI ELEMENTI

- obrazec IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV

- obrazec IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE

- obrazec IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE

- obrazec IZJAVA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

- obrazec IZJAVA ZA PODIZVAJALCE

- obrazec POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE

- obrazec POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

- obrazec IZJAVA O SPOSOBNOSTIH ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN EKONOMSKO – FINANČNI SPOSOBNOSTI TER TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

- obrazec REFERENČNO POTRDILO

- obrazec REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL

- obrazec FINANČNA ZAVAROVANJA

- obrazec VZOREC POGODBE

- obrazec IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

- obrazec PREDRAČUN – PONUDBA ___KROGA POGAJANJ št. ____

I. SPLOŠNI DEL

1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudbe za  novogradnjo Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini, pod oznako naročnika 4301-20/2012.

Javno naročilo se bo oddalo izvajalcu izbranemu po postopku s pogajanji po predhodni objavi, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06, 16/08 in 19/10, 18/11 in 43/12, v nadaljevanju ZJN-2) in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne odda naročila do podpisa sofinancerske pogodbe s pristojnim ministrstvom.

Naročnik si pridržuje pravico določiti manjši oziroma večji obseg del od razpisanega oz. izvajati dela v več fazah, glede na razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti od pogodbe in izvedbe javnega naročila zaradi finančnih ali drugih razlogov, skladno s petim (5) odstavkom 80. člena ZJN-2. Zaradi tega določila izvajalec ne more uveljavljati dodatnih zahtev po plačilu, razen plačila opravljenih del, potrjenih s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve ustavi že objavljen javni razpis pred potekom roka za odpiranje ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 80. členom ZJN-2 po roku za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli. Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala ponudnikom zaradi zavrnitve ponudbe.

Naročnik si v skladu s 5. odstavkom 80. člena ZJN-2 pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po sprejemu odločitve o oddaji naročila, o čemer bo skupaj z razlogi takoj pisno obvestil ponudnike ali kandidate, ki so predložiti ponudbe. Naročnik ne odgovarja za posredno ali neposredno škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na izid postopka oddaje javnega naročila.

Ponudba, ki jo oddajo zainteresirani izvajalci (v nadaljevanju: ponudniki), mora biti izdelana v skladu z navodili naročnika ter vsebovati vse zahtevane sestavine. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije!

Ponudbe morajo prispeti na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, najkasneje do 14.12.2012 do 10:00 ure. Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju. Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in poteku veljavnosti ponudbe, bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe.

Javno odpiranje ponudb bo dne 14.12.2012 ob 10:30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Priporočeno in zaželeno je, da gospodarski subjekti na začetek ponudbene dokumentacije priložijo pisni sklep družbe, v katerem naj navedejo, katere dokumente in podatke v ponudbeni dokumentaciji opredeljujejo oziroma smatrajo kot poslovno skrivnost v skladu z 40. členom ZGD, način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost ali pa dokumente in podatke v ponudbeni dokumentaciji označijo zgoraj desno z navedbo »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ter podpisom navedbe s strani odgovorne osebe ponudnika.

Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni dokumentaciji, katere bo ponudnik ustrezno označil, skladno z zgornjo navedbo, oziroma tiste podatke, ki jih kot takšne določa veljavna zakonodaja.

Skladno z šestim (6) odstavkom 22. člena ZJN-2 je celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Ne glede na določbo v prvem odstavku 22. člena ZJN-2, morajo ponudniki pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 22. člena ZJN-2, ki določa, da so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil. Naročnik bo odgovoril na vprašanja, ki bodo na Portalu javnih naročil postavljena do vključno 7.12.2012, odgovoril do 10.12.2012.

Zaradi velikosti datotek PZI projekta vpogleda v te datoteke ni bilo mogoče zagotoviti prek spleta, zato lahko ponudniki te podatke pridobijo na CD-ju, na podlagi pisne zahteve, postavljene na elektronski naslov javna.narocila@ajdovscina.si, v kateri bodo navedeni podatki prosilca ter naslov, na katerega naj medij dostavimo. Navedeni CD bodo zainteresirani ponudniki lahko pridobili tudi na predhodnem informativnem sestanku z naročnikom.

Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (v nadaljevanju: Dodatek), ki ga oz. jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko Portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo. Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na Portal javnih naročil. Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko Portala javnih naročil.

Vsak izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na Portalu javnih naročil. Dodatek bo objavljen tudi na spletni strani naročnika http://www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila, pod objavo predmetnega naročila.

Ponudnikom predlagamo, da razpisno dokumentacijo natančno preberejo ter redno, do roka za oddajo ponudbe, spremljajo objave na Portalu javnih naročil!

1.2. O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je novogradnja osnovne šole vključno z zunanjo ureditvijo.

Natančna opredelitev predmeta izhaja iz projektov PZI OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR V AJDOVŠČINI št. 0568/11 (1. faza) in št. 0571/11 (2. faza), ki ga je izdelala družba Arhikon d.o.o. Ajdovščina.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 4.032.624,57 EUR brez DDV.

Naročnik bo v izogib ponudbam z neobičajno nizkimi cenami in ponudbam z dumpinškimi cenami, izločil vse ponudbe, ki bodo 20% nižje od ocenjene vrednosti, to je 3.360.520,48 EUR brez DDV.

Zahtevani garancijski rok na vsa izvedena dela je 10 let.

Rok izvedbe del je 31.7.2014 (vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja!).

Rok plačila:

- do 90% pogodbene vrednosti z DDV – mesečno, v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del;

- preostalih 10% pogodbene vrednosti z DDV – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora.

Predmet javnega naročanja je namenjen izvajanju dejavnosti v zvezi s katero se v skladu s 5. odstavkom 5. člena ZDDV-1 organi lokalne skupnosti ne štejejo za davčne zavezance, zato naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nima pravice do odbitka vstopnega DDV in se mehanizma obrnjene davčne obveznosti ne uporablja.

1.3. NAČIN  IZBIRE IZVAJALCA

Naročnik bo izvajalca javnega naročila izbral na podlagi postopka v skladu z 28. členom ZJN-2, to je postopka s pogajanji po predhodni objavi.

Ponudniki morajo oddati ponudbo v skladu z navodili v tej razpisni dokumentaciji; v določeni obliki, z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev ter jo oddati v roku.

Izbran bo izvajalec, ki bo pri razvrstitvi glede na postavljeno merilo, dosegel najvišje število točk ter bo izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Merilo, ki se uporabi za oddajo naročila je najnižja končna ponudbena cena.

Točke= Najnižja ponujena cena  X 100 točk

Ponujena cena ponudnika

Naročnik bo dne 14.12.2012 ob 10:30 izvedel javno odpiranje ponudb, na katerem bodo javno prebrani naslednji podatki:

  - naziv ponudnika oz. skupine ponudnikov

  - skupna ponudbena cena brez DDV

Prejete ponudbe bo pregledala strokovna komisija ter preverila njihovo pravočasnost, pravilnost in primernost.

Takoj po pridobitvi vseh dokazil iz uradnih evidenc bo naročnik zainteresirane ponudnike obvestil, ali jim je na podlagi predloženih ponudb priznal usposobljenost ter jih povabil k pogajanjem, ki bodo na sedežu naročnika, v povabilu bo navedel morebitne podrobnosti v  zvezi s pogajanji oz. predložitvijo ponudb za pogajanja.

Na pogajanjih, katerih predmet bo cena del,  bo  naročnik sprva prebral staro ponudbeno ceno, popust v % na staro ponudbeno ceno ter novo ponudbeno ceno, ki jo bodo ponudniki oz. njihovi pooblaščeni predstavniki zavedli na obrazcu » PREDRAČUN – PONUDBA____ KROGA POGAJANJ št.____ «, tako da na obrazec vpišejo naziv ponudnika in sedež, na črto zavedejo številko kroga pogajanj ter svojo številko/oznako ponudbo tega kroga pogajanj.

Strokovna komisija se lahko takoj po končanem prvem krogu pogajanj odloči oz. predlaga županu odločitev, ali se izvede nadaljnji krog pogajanj ali pa ponudnikom pove, da bodo o morebitnih pogajanjih obveščeni naknadno, pisno.

V kolikor se strokovna komisija odloči za nadaljnja pogajanja, lahko s pogajanji nadaljuje isti dan. O tem po zaključenem prvem krogu pogajanj ustno obvesti ponudnike ter pove uro, ko se bodo  izvedla nadaljnja pogajanja. V takem primeru ponudniki predložijo ponudbeni predračun kot izhaja iz predhodnega odstavka strokovni komisiji, ki prebere staro ponudbeno ceno (predloženo v predhodnem krogu pogajanj) ter novo ponudbeno ceno.

Strokovna komisija se lahko po vsakem izvedenem krogu pogajanj odloči, ali bo izvedla nadaljnji krog pogajanj (ki se lahko izvede takoj ali v bodočih dneh po pisnem obvestilu). Vsakega nadaljnjega kroga pogajanj se lahko udeleži le ponudnik, ki je predložil ponudbo v predhodnem krogu pogajanj, cena, ki jo v določenem krogu ponudnik ponudi, pa mora biti  nižja (in ne enaka ali višja!) od cene, ki jo je podal v predhodnem krogu pogajanj, sicer se ponudba (v celoti!) izloči kot neprimerna in bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe. Naročnik bo izvedel največ tri kroge pogajanj.

V kolikor se ponudnik ne odloči sodelovati v pogajanjih ali v nadaljnjih krogih pogajanj, se kot končna ponudbena cena šteje cena, ki jo je  ponudil (v kolikor se sploh ne pogaja) oz. jo je ponudil v zadnjem krogu pogajanj, pri katerem je še sodeloval.

Naročnik bo po končanih pogajanjih naročilo oddal ponudniku, ki bo za izvedbo naročila podal najnižjo ceno.

Najugodnejši ponudnik bo po končanih pogajanjih predložil vse popisne postavke, usklajene s končno ponudbo (cene vseh posameznih popisnih postavk, zmanjšane za popust dosežen po končanih pogajanjih).

1.4. POGOJI ZA UDELEŽBO

Ponudnik mora izpolnjevati vse, v nadaljevanju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora predložiti  zahtevana dokazila.

Kot dokazilo o izpolnjevanju določenih pogojev v večini primerov zadostuje izjava, ta pa je že navedena na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije v poglavju Ponudbena dokumentacija (ponudnik lahko tudi sam sestavi obrazec, vendar vsebinsko bistveno ne sme odstopati od priloženih obrazcev).

Ponudnik izkaže izpolnjevanje določenega pogoja na ta način, da ponudbi predloži podpisan (bodite pozorni na navodila, kdo je ustrezni podpisnik)  obrazec, na katerem je zahtevana izjava. S podpisom obrazca ponudnik tudi jamči, da so dejstva navedena v izjavi resnična in da obrazec odraža dejansko stanje.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 77. člena ZJN-2 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku. Naročnik namreč preverja resničnost podanih izjav v uradnih evidencah.

Ponudniki s sedežem v tujini:

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, kot jih zahteva naročnik, mora ponudnik ravnati v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki si lahko pri iskanju in primerjavi dokumentacije, ki je od njih zahtevana v predmetnem postopku javnega naročila v EU, pomagajo z novo brezplačno spletno podatkovno bazo  e-CERTIS, ki se nahaja na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/international_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_en.httm. Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi v obrazcu prijava, navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.  80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, v nadaljevanju ZUP).

V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval pogojev, bo izločen.

V kolikor je njegova ponudba formalno nepopolna, ga bo naročnik pozval na dodatno dopolnitev.

Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov.

Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi, glede na določila te razpisne dokumentacije, bo naročnik vse ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen, izločil iz postopka.

Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati.

Splošni pogoji oz. osnovna sposobnost ponudnika - 42. člen ZJN-2

1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za naslednja kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ( Ur. l. RS št. 55/2008 (66/2008 popr.), s spremembami in dopolnitvami):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;

- pranje dejanja.

2. Ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki (v kolikor gre za pravno osebo) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese  Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

3. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.

4. Ponudnik mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje, sicer bo iz postopka oddaje naročila izločen:

- zoper ponudnika ne sme biti podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, ponudnik ne sme biti v postopku prisilnega prenehanja, z njegovimi posli pa tudi iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju;

- ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi  njegovim poklicnim ravnanjem;

- ponudniku ne sme biti na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil;

- ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

5. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika.

Dokazila:

Če je ponudnika pravna oseba:

Pogoje pod točko 1., 2., 3., 4. in 5. izkaže z izjavo  (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za pravne osebe).

Pogoj pod točko 1. in točko 2. morajo izpolnjevati tudi zakoniti zastopniki pravne osebe. Pogoj se izkaže  z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za fizične osebe).

Priložiti  je potrebno tudi podpisano Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske  evidence za pravne osebe in Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (če je zakonitih zastopnikov več, morajo biti priložena pooblastila za vse zakonite zastopnike).

Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora tudi podizvajalec izpolnjevati pogoje iz 4. in 5. točke. Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava podizvajalca).

Če je ponudnik samostojni podjetnik:

Pogoje pod točko 1., 2., 3., 4. in 5. izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za samostojnega  podjetnika)

Priložiti je potrebno tudi podpisano Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske        evidence za fizične osebe.

Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati pogoje iz 4. in 5. točke Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava podizvajalca).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti - 43. člen ZJN-2, Ekonomsko – finančni pogoj oz.  sposobnost - 44. člen ZJN-2, Tehnična in kadrovska sposobnost - 45. člen ZJN-2

1. Ponudnik je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. ima za to ustrezna dovoljena oz. za to ne potrebuje posebnih dovoljenj.

2. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

3. Ponudnik mora izpolnjevati formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost in izkušnje, da bo sposoben izvesti razpisana dela, prav tako mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s predmetom naročila.

Reference za odgovornega vodjo del:

Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj 3 referenčne izjave investitorjev za odgovornega vodjo del, iz katerih so izkazane izkušnje odgovornega vodje del za vsaj tri objekte iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena – šifra 1 – Stavbe, v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR z DDV, in sicer v letih od 2008 do 2012.

Zeleno javno naročanje:

Ponudnik, skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012), poda izjavo, da bo pri gradnji predmeta javnega naročanja, zagotovil da se izpolnijo okoljske zahteve, ki so zajete v prilogi 7.2. uredbe.

4. Opravljena referenčna dela za ponudnika:

Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj 3 referenčne izjave investitorjev za objekte iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena – šifra 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena, v zadnji petih letih pred oddajo ponudbe, v letih 2008 do 2012, v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR z DDV. Dela so morala biti opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

5. Neblokada računov  od 1.6.2012 – 30.11.2012. Če ima ponudnik več transakcijskih računov, se zahteva o neblokadi v navedenem obdobju nanaša na vse transakcijske račune. Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki in partnerji skupne ponudbe.

6. Višina povprečnih letnih prihodkov v letih 2012 in 2011:

Povprečni letni prihodki ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov) v letih 2010 in 2011 mora znašati najmanj 10.000.000,00 EUR.

7. Povprečna zmožnost poravnavanja obveznosti

Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca pred rokom za oddajo ponudb in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB6.

Pri skupni ponudbi morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji, zato morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca pred rokom za oddajo ponudb in iz katerega izhaja, da imajo na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB6.

V primeru, da ponudnik ali partner deluje kot samostojni podjetnik, mora predložiti originalen obrazec S.BON-1, ki ne sme biti starejši od 1 meseca pred rokom za oddajo ponudb in iz katerega mora biti razvidno, da ima na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB6.

Bonitetna ocena SB6 pomeni, da je zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti nadpovprečna. Zato bo naročnik ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB7 do SB10 ter ponudbe ponudnikov katerih partnerji skupne ponudbe bodo ocenjeni z bonitetno oceno od SB7 do SB10, štel kot neprimerne in bodo zato izločene iz postopka! Glede na makroekonomske razmere in stanje na področju gradbeništva (blokade transakcijskih računov, insolventnost gradbenih podjetij ter število postopkov zaradi insolventnosti začetih nad gradbenimi podjetji), ter upoštevaje pogoje poslovanja, pogoje nabave materiala za izvršitev del (zahteve po vnaprejšnji poravnavi računov za nabavo materiala) in plačevanje lastnih delavcev (neplačilo zapadlih obveznosti iz naslova plač…), naročnik ocenjuje, da je zahtevani pogoj glede višine bonitetne ocene, sorazmeren s tveganjem investitorja, povezanim z dejansko in uspešno izvedbo investicije, ki je predmet javnega naročila. Naročnik ima namreč, tudi v primeru odstopa od pogodbe in v primeru unovčenja zavarovanja za dobro izvedbo, dodatne zaplete in težave, povezane z zamudo   izvedbe investicije, s črpanjem razpoložljivih sredstev in z izvedbo novega postopka za izbiro izvajalca. Zato namerava naročnik s postavljenim pogojem zagotoviti gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno realizacijo investicije, potrebne za kvalitetnejše življenje občanov občine Ajdovščina.

Dokazilo:

Če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik:

Pogoj pod točko 1. in pod točko 2. izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec  Izjava o sposobnostih za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko – finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti)

V primeru da nastopa s podizvajalci, morajo pogoj iz točke 1. izpolnjevati tudi podizvajalec. Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo ( izjava na obrazcu Izjava podizvajalca).

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev pod točko 3. z izjavo in navedbo osebe, ki bo pri izvedbi naročila odgovorna vodja del (podpisan in priložen obrazec Izjava o sposobnostih za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko – finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti z navedbo osebe, ki bo odgovorna vodja del) ter s priložitvijo treh ustreznih referenčnih potrdil za odgovornega vodjo del – Izjava – Potrdilo reference za odgovornega vodjo del.

Ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoj  izpolnjevanje pogoja pod točko 4. na ta način, da ponudbi  priloži potrdilo reference (najmanj tri podpisane in ponudbi priložene obrazce Izjava – potrdilo reference) o njegovem delu (in ne morebitnem delu podizvajalca!). Naročnik ne bo upošteval referenčnega potrdila (izločitveni pogoj), v  kolikor bo  ugotovil, da je ponudnik, ki je predložil referenčno potrdilo, pri predmetni, referenčni investiciji sodeloval kot podizvajalec in ne glavni izvajalec.

Ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoj pod točko 5. s predložitvijo potrdil bank, pri katerih ima odprte TRR, iz katerih izhaja, da v navedenem zahtevanem obdobju, ni imel blokiranih transakcijskih računov.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja pod točko 6. s predložitvijo izpolnjenega obrazca Izjava o sposobnostih za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko – finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski sposobnosti

Ponudnik in partner skupne ponudbe izkažeta izpolnjevanje pogojev pod točko 7. s predložitvijo obrazca AJPES-a S.BON-1, ki ne sme biti starejši od 1 meseca pred rokom za oddajo ponudb. Tuji ponudniki pa so dolžni predložiti obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev. Dokazilo oz. potrdilo mora biti v originalu in ne sme biti starejše od 1 meseca pred rokom za oddajo ponudb.

Ponudniki oz. podizvajalci s sedežem  v tujini:

Za izpolnjevanje pogoja pod točko 1. morajo  predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Ponudba s podizvajalci - 6. do 11. odstavek 71. člen ZJN-2

Ponudnik lahko naročilo izvaja tudi s podizvajalci. To ni vsak dejanski izvajalec, ki za ponudnika opravlja delo (npr. njegov kooperant, zaposlen...) temveč je to v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN-2 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki namerava naročilo izvesti s podizvajalci, mora imenovati podizvajalce že v fazi oddaje ponudbe in sicer vsaj za naslednja dela:

1. gradbena dela,

2. krovska dela,

3. dobava in vgradnja stavbnega pohištva,

4. elektro instalacije,

5. strojne instalacije.

Za navedene podizvajalce je potrebno izpolniti in ponudbi priložiti tudi zahtevane obrazce ponudbene dokumentacije.

Za vsakega podizvajalca mora ponudnik, skupaj s predlogom imenovanja, priložiti tudi Referenčni seznam del za obdobje zadnjih treh let, ki jih je podizvajalec izvedel, in sicer, za istovrstna dela, ki jih bo izvajal na objektu gradnje osnovne šole. V seznamu mora biti naveden tudi naročnik in podatki o kontaktni osebi, pri kateri je možno reference preveriti. V kolikor ob preverjanju naročnik ugotovi, negativne reference, bo zahteval zamenjano imenovanega podizvajalca.

Če bo naročnik v fazi izvajanja naročila ugotovil, da ponudnik izvaja zgoraj navedena dela s podizvajalci, čeprav jih v skladu z zahtevami ni imenoval, bo naročnik izbranemu ponudniku zaračunal pogodbeno kazen v višini 10.000,00 EUR bruto za vsakega naknadno imenovanega podizvajalca, za zgoraj navedena dela (točke 1. do 5.).

Ostale podizvajalce mora ponudnik, ki mu bo naročilo oddano imenovati najkasneje dva meseca pred pričetkom del, skladno s terminskim planom napredovanja del.

V skladu z 71. členom ZJN-2 so obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila  vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

V primeru, da ponudnik- izbrani izvajalec svoja dela opravlja s podizvajalcem, je naročnik v skladu z  ZJN-2 dolžan poravnati  obveznosti podizvajalca podizvajalcu, ponudnik pa mora svojemu računu priložiti potrjen račun podizvajalca.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora:

  - Ustrezno izpolniti obrazec Prijava z navedbo vseh podizvajalcev ter izpolnitvijo podatkov za vse podizvajalce (deli obrazca se ustrezno fotokopirajo, prepišejo)

  - Ponudbi priložiti obrazec Izjava podizvajalca, s katero podizvajalec soglaša, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije ter soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu plačilu);

  - Ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe v originalu za zgoraj navedena dela pod točkami 1. do 5. , iz katere bo nedvoumno izhajalo:

  - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);

  - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

  - del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

  - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

  - izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, v skladu z določbo 11. odstavka 71. člena ZJN-2 v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Zamenjava oziroma sprememba podizvajalca je možna le pod pogojem, da s tem soglaša naročnik.

Ogled lokacije in udeležba na predhodnem informativnem sestanku z naročnikom

Priporočljivo je, da si ponudnik ogleda lokacijo in okolico predvidene novogradnje in podrobno prouči projektno dokumentacijo PZI,  da bo sposoben oceniti vse podatke, ki bi jih lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe in podpisu pogodbe za izvedbo naročila.

Naročnik bo dne 9.11.2012 ob 9. uri v  prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, izvedel sestanek z zainteresiranimi ponudniki.

Zapisnik informativnega sestanka bo ponudnikom posredovan na Portalu javnih naročil v roku sedmih dni.

Vse stroške in tveganja v zvezi z ogledom lokacije in udeležbo na predhodnem informativnem sestanku z naročnikom prevzame ponudnik sam na lastno odgovornost.

Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba

Gospodarski subjekti lahko podajo tudi skupno ponudbo (npr. kot partnerji).

V tem primeru mora vsak izmed subjektov te skupne ponudbe izpolnjevati vse splošne pogoje in ekonomsko finančni pogoje. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev.

Tehnično in kadrovsko sposobnost ter sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter pogoj reference ponudniki izpolnjujejo skupno / kumulativno (dovolj, da izpolnjuje eden izmed subjektov skupne ponudbe), dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev torej poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko jih predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), ki so določene v teh navodilih.

Zahteve glede ponudbe skupine ponudnikov:

- Obrazca Predračun in Prijava podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

- V obrazcu Prijava je potrebno  navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

- Skupina izvajalcev mora  k ponudbi priložiti tudi veljaven pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodba oz. dogovor o sodelovanju), ki mora vsebovati vsaj naslednje določbe: navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in polni naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa); opredelitev nosilca posla (vodilnega ponudnika), ki skupino gospodarskih subjektov (partnerje skupne ponudbe), v primeru, da ji je javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in pooblastilo vodilnemu ponudniku za zastopanje skupine ponudnikov; neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev skupne ponudbe do naročnika in izjavo   v kateri mora biti navedeno, da gospodarski subjekt, ki je partner skupne ponudbe, sprejema vse obveznosti iz dogovorov med nosilcem posla (vodilnim partnerjem) in naročnikom; količina, predmet del, kraj ter rok izvedbe del za vsakega partnerja v skupini in področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini, delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi; način plačila (prek vodilnega partnerja ali neposredno, na podlagi pooblastila naročniku); rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa kateregakoli partnerja skupne ponudbe.

Vsi ponudniki, ki podajo Skupno ponudbo naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.

Finančna zavarovanja

Zahteva se finančna zavarovanja, ki po vsebini ne odstopajo od predloge iz razpisne dokumentacije.

Za resnost ponudbe:

Ponudnik mora ponudbi predložiti prvovrstno in brezpogojno za resnost ponudbe, brez zadržkov, v višini 3% od skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe, to je do 30.6.2013.

V kolikor bo ponudnik priložil garancijo v nižji višini od zahtevane, bo izločen iz postopka!

Navedeno garancijo ponudnik priloži kot jamstvo:

- da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom v postavljenem roku,

- da ne bo umaknil/spremenil ponudbe po roku za odpiranje (ne glede na to, ali je najugodnejši ponudnik ali ne),

- prav tako pa za primer, če kot izbrani ponudnik ne bi predložil zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo ali

- če bi podal zavajajoče ali lažne izjave ter

- če bi pri pogajanjih ponudil višjo ceno od ponujene v predhodnem krogu oz. prvotno ponujene.

Original garancija za resnost ponudbe mora biti sestavni del ponudbe!

Zavarovanje mora biti v obliki bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah. Če je garancija v obliki bančne garancije ali garancija zavarovalne družbe, jo mora izdati banka ali zavarovalna družba v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj do 30.6.2013 in se mora glasiti na naročnika. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti garancije ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni, vendar ne več kot za 40 dni, podaljša rok veljavnosti garancije. Zahteve in dogovori v zvezi s podaljšanjem garancij morajo biti v pisni obliki.

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Predmet naročila: NOVOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI Številka naročila: 4301- 20/2012 Številka ponudbe: _______________________ Naziv banke ali zavarovalne družbe Kraj in datum Upravičenec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, SI – 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik) Garancija št................ V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil št. objave …………… z dne ........... Za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) ......................................... je ponudnik ..................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku garancijo v višini ..................................... EUR. Banka ali zavarovalna družba se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: - če bo ponudnik izbran a ne bo želel skleniti pogodbe z naročnikom v postavljenem roku, - če ponudnik umakne/spremeni ponudbo po roku za odpiranje (ne glede na to, ali je najugodnejši ponudnik ali ne), - če kot izbrani ponudnik ne bo predložil zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo ali - če bo ponudnik v postopku podal zavajajoče ali lažne izjave ter - če bo pri pogajanjih ponudil višjo ceno od ponujene v predhodnem krogu oz. prvotno ponujene. Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi kateregakoli od zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer gre. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki ali zavarovalni družbi in mora vsebovati: 1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št. ........./.......... Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje _____________. Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ..............., ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici. Izdajatelj garancije: _______________________________________________ Priimek in ime: _______________________________________________ Podpis: _______________________________________________ Na delovnem mestu: _______________________________________________ Kraj in datum: _______________________________________________ Žig izdajatelja garancije: _____________________________________________

Zavarovanje za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo zoper odločitve o oddaji naročila.

Izbranemu ponudniku bo naročnik vrnil zavarovanje za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi  zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo.

V izogib nejasnostim in dvoumnosti v zvezi z zahtevanimi IZJAVAMI BANK, naročnik posebej poudarja, da morajo biti izjave BREZPOGOJNE, BREZ ZADRŽKOV in BREZ DODATNIH POGOJEV.

Za dobro izvedbo:

Za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik priložiti ponudbi izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca. V kolikor ponudnik izjave ne bo priložil, se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka (izločilni pogoj).

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku brezpogojno bančno garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila (skupaj z DDV), unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema plus 30 dni.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Bančna garancija za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Bančna garancija bo unovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnila pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenem roku.

V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, mora izvajalec dostaviti novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti!

Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Vsebina predložene bančne garancije mora biti skladna z vzorcem.

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO

Predmet naročila: NOVOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI Številka naročila: 4301- 20/2012 Številka ponudbe: _______________________ Naziv banke ali zavarovalne družbe Kraj in datum Upravičenec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, SI – 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik) Garancija št................ V skladu s pogodbo ................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a 2, SI – 5270 Ajdovščina in ......................................................... (naziv izvajalca) za izvedbo novogradnje Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščina v vrednosti ........................... EUR, je izvajalec dolžan izvesti predmetno javno naročilo v skupni vrednosti ....................................... EUR (z besedo ........................................), v roku ................ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradbena dela tudi delno ne zadostujejo pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3. original Garancije št. ........./.......... Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici. Ta garancija vključuje tudi garancijo za pravočasno izvedbo. Izdajatelj garancije: _______________________________________________ Priimek in ime: _______________________________________________ Podpis: _______________________________________________ Na delovnem mestu: _______________________________________________ Kraj in datum: _______________________________________________ Žig izdajatelja garancije:

Za odpravo napak:

Ponudnik ponudbi priloži izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. V kolikor izjava banke ne bo priložena ponudbi, bo slednjo naročnik izločil (izločilni pogoj).

Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v roku in pod pogoji določenimi v pogodbi. Če izvajalec teh napak ne odpravi v skladu s pogodbo, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% skupne obračunske vrednosti celotnega naročila (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če izvajalec v garancijskem roku ne odpravi napak, ki se pojavijo zaradi nekvalitetne, nestrokovne izvedbe. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok 10 let.

Bančna garancija mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK

Predmet naročila: NOVOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI Številka naročila: 4301- 20/2012 Številka ponudbe: _______________________ Naziv banke ali zavarovalne družbe Kraj in datum Upravičenec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, SI – 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik) Garancija št................ V skladu s pogodbo ……...………………………………………………………………….(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med naročnikom Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, SI – 5270 Ajdovščina in izvajalcem ……………………………………………………………………………………… za izvedbo novogradnje Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini, v vrednosti (z DDV) ………………………………….. EUR, je izvajalec dolžan v garancijskem roku popraviti vse napake na objektu, ki niso nastale po krivdi naročnika, skladbo z določili zgoraj citirane pogodbe. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca (na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca) izplačali znesek ………………………………….. EUR (__% bruto vrednosti izvedenih del od skupne obračunske vrednosti celotnega naročila z DDV-jem), če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Pisni zahtevi iz prejšnjega odstavka je obvezno priložiti to bančno garancijo. Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek. Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ……………………………. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede nato, ali je garancija vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici. Izdajatelj garancije: _______________________________________________ Priimek in ime: _______________________________________________ Podpis: _______________________________________________ Na delovnem mestu: _______________________________________________ Kraj in datum: _______________________________________________ Žig izdajatelja garancije

Vse bančne garancije in ostala finančna zavarovanja morajo biti nepreklicni, brezpogojni in unovčljivi na prvi pisni poziv upravičenca ter ne glede na kakršen koli ugovor, izplačane upravičencu.

Ostali pogoji

Ponudnik ustrezno (kot izhaja iz navodil na obrazcih) izpolni obrazca Prijava in Predračun.

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€) oziroma na način, kot izhaja iz ponudbenih obrazcev.

Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi.

Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.

Naročnik si pridržuje pravico v skladu z določili ZJN-2, da v primeru neobičajno nizke cene, ki jo poda ponudnik v svoji ponudbi pred zavrnitvijo le-te zahteva pisno obrazložitev take ponudbe pred zavrnitvijo ponudbe.

Ponudbi je potrebno priložiti tudi podpisano Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev in obrazec Vzorca pogodbe.

1.5. ODPREMA PONUDBE

Jezik:

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Oblika in odprema ponudbe:

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevane priloge.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelani s strani ponudnika.

Vsi dokumenti in priloge, predloženi v ponudbi, morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov (npr. ponudbo se spne, zveže s trakcem...).

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in na obrazcih podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika ter ožigosana z žigom ponudnika.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Dokumenti in priloge predloženi v ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v papirni obliki (ponudnik ne more oddati ponudbe v elektronski obliki), v zapečateni ovojnici. Na ovitku  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA , 4301-20/2012 «.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA, 4301-20/2012«,  s pripisom »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Na ovojnici mora biti označen tudi naziv in naslov ponudnika.

Kraj in datum:

Ajdovščina, 29.10.2012

OBČINA AJDOVŠČINA

Župan

Marjan Poljšak l.r.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na navodila iz poglavja Pogoji javnega naročila ter na tej strani,  izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

- PRIJAVA

s priloženim pravnim aktom o skupni izvedbi naročila (če se prijavlja skupina izvajalcev);

s priloženimi podizvajalskimi pogodbami (če bo ponudnik delo izvajal s podizvajalci) – če namerava ponudnik naročilo izvesti s podizvajalci, jih mora obvezno imenovati v skladu z določili razpisne dokumentacije

- PREDRAČUN  s popisom del in izpolnjenimi kalkulativnimi elementi

- IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV

- IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE in IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE oz. IZJAVA ZA  SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

- IZJAVA ZA PODIZVAJALCA izpolnijo in podpišejo vsi podizvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, po potrebi se obrazec fotokopira.

- POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE-za pravne o.

- POOBLASTLO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE- za fizične o. izpolnijo in podpišejo vsi zakoniti zastopniki pravne osebe oz. samostojni podjetnik.

- IZJAVA O SPOSOBNOSTIH ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN EKONOMSKO – FINANČNI SPOSOBNOSTI TER TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

- POTRDILO REFERENCE

- REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- VZOREC POGODBE - podpisan, izpolnjen v glavi ter členu o podizvajalcih, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci.

- PREDRAČUN – PONUDBA _____________KROGA POGAJANJ št. __________ - izpolnjen obrazec predloži pri pogajanjih, v kolikor je nanje povabljen (če je njegova ponudba popolna).

- IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU- izbrani ponudnik jo izpolni in posreduje naročniku po pravnomočnosti odločitve o izbiri ter pred podpisom pogodbe.

PRIJAVA / PONUDBA ZA

NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI

št. _______________ ( številka ponudbe, ki jo določi ponudnik)

# 1.1 PODATKI O PONUDNIKU

| Popoln naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |

Ponudnik izpolni, kolikor ima sedež v drugi državi:

Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve po ZUP v Republiki Slovenije je g./ga. ________________, stanujoč/a (Ulica, hišna številka, kraj v RS)________________________________________________.

1.2 PODPISNIKI

1.2.1 Zakoniti zastopniki ponudnika:

1.

2.

3.

1.2.2 Podpisnik pogodbe: (zavede se predvidenega podpisnika pogodbe, v primeru, da bo ponudnik izbran)

| Ime, priimek ter funkcija: |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek ter funkcija: |  |

Prijava

1.3. PONUDNIKOVA BANKA

(vpisati vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt TRR)

| Zap.št | Naziv banke | Naslov | Št. TRR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

1.4 PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH PONUDNIKA V SKLADU S KRITERIJI ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE

(Ponudnik izpolni tabelo v celoti tolikokrat, kolikor je subjektov, ki glede na razmerje z njim izpolnjujejo kriterije za povezano družbo, samo v primeru, da odda ponudbo s podizvajalci).

| Popoln naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta : |  |

Prijava

2. SKUPNA PONUDBA

Pri javnem naročilu za

NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI

sodelujemo naslednji ponudniki:

| Zap.št. | Naziv ponudnika | Vrsta del | Delež |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. … |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  | 100% |

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na enega ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer _________________________________________ - VODILNI PONUDNIK.

Prijava

2.1 POSLOVNI PODATKI PONUDNIKA IZ SKUPNE PONUDBE

(ponudnik izpolni obrazec pod točko 1.2.1. za vsakega od skupnih ponudnikov. Če gre za skupno ponudbo, ni treba izpolnjevati podatkov v točki 1.1 te prijave razen v delu, ki se nanaša na kontaktno osebo).

| Popoln naziv in naslov ponudnika |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |

2.2 PODPISNIKI

2.2.1 Zakoniti zastopniki ponudnika z navedbami morebitnih omejitev

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

2.2.2 Podpisnik pogodbe:

| Ime, priimek ter funkcija |  |
| --- | --- |
| Ime, priimek ter funkcija |  |

2.3 PONUDNIKOVA BANKA

(vpisati vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt TRR)

| Zap.št | Naziv banke | Naslov | Št. TRR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Priloga temu obrazcu je tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila, sestavljen v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije.

Prijava

3. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Pri javnem naročilu  za

NOVOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI

bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Zap.št. | Popoln naziv in naslov podizvajalca | Vrsta del | Delež |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6…. |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  | 100% |

3.1. PODATKI O PODIZVAJALCU IN O DELIH, KI JIH BO OPRAVLJAL

(Ponudnik izpolni obrazec pod točko 3.1. za vse od podizvajalcev, obrazec se po potrebi fotokopira)

| Popoln naziv in naslov podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Pooblaščena oseba podizvajalca: |  |

Za vsako vrsto storitev/blaga podizvajalca, ki jih bo opravljal, je potrebno navesti:

  - PREDMET:

  - KOLIČINA:

  - VREDNOST TEH DEL ( v EUR z DDV):

  - KRAJ IZVEDBE TEH DEL:

  - ROK IZVEDBE DEL:

(Navesti je potrebno vsa dela in vse zahtevane podatke, ki jih bo izvajal podizvajalec)

Priloga temu obrazcu je v primeru dela s podizvajalci tudi:

  - Podizvajalska pogodba v originalu;

  - Referenčni seznam del podizvajalca v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

naziv ponudnika:__________________

sedež ponudnika:__________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________ZA

NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA

| 0 SPLOŠNA DELA |  |
| --- | --- |
| 1 GRADBENA DELA OBJEKT |  |
| 2 OBRTNIŠKA DELA OBJEKT |  |
| 3 ZUNANJA UREDITEV 1. FAZA |  |
| 4 ZUNANJA UREDITEV 2. FAZA |  |
| 5 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZUNANJE 1. FAZA |  |
| 6 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZUNANJE 2. FAZA |  |
| 7 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE OBJEKT |  |
| 8 STROJNE INŠTALACIJE OBJEKT |  |
| 9 STROJNE INŠTALACIJE VROČEVOD |  |
| PONUDBENA CENA brez DDV | € |
| DDV | € |
| SKUPAJ z DDV | € |

Ponudnik mora ponudbi priložiti izdelan ponudbeni predračun in izpolnjene popise del v tiskani in elektronski obliki na CD-ju. Ponudnik mora izpolnjen predračun in popise  v elektronski obliki natisniti, ustrezno podpisati in požigosati ter jih priložiti ponudbi. V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna in popisov del, se upošteva priložena natisnjena verzija.

Veljavnost ponudbe je najmanj do 30.6.2013.

Ponudbena cena je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim 20%  DDV (davek na dodano vrednost), vsi stroški  so vračunani v ceni.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč. Ves odpadni material postane last izvajalca razen materiala, ki je po projektu predviden za zasip,

- vsa čiščenja okolice posega (cestišč, pločnikov, dvorišč ipd. ) , ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipulativni stroški za dodatna dela so 3 %.

Obvezna priloga predračunu so tudi kalkulacijski elementi ponudnika, na osnovi katerih so bile sestavljene  cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče

- Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov.

- Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja.

- Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;

- Ceno transporta v procentu;

- DDV mora biti prikazan ločeno

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

naziv ponudnika:__________________

sedež ponudnika:__________________

IZJAVA O SPREJEMAJNU RAZPISNIH POGOJEV

- Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo z vsebino.

- Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.

- Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe delo opravili v skladu z zahtevami naročnika.

- Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti katerokoli ponudbo, ki ste jo prejeli.

- Razumemo, da  variante ponudbe niso dopustne.

- Razumemo, da lahko en ponudnik odda zgolj eno ponudbo in da bodo v primeru, da en ponudnik odda več ponudb, vse ponudbe istega ponudnika izločene.

- Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.

- Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke.

- Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del.

- Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, uredbe o zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naziv ponudnika:_______________________

Sedež ponudnika:______________________

IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je

NOVOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI

- so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost  in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

- naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08; KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanji daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne bomo uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81. člena ZJNVETPS;

- zoper nas ni podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, nismo v postopku prisilnega prenehanja, z našimi posli pa tudi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju;

- nismo s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;

- nismo storili velike strokovne napake ali hujših kršitev poklicnih pravil;

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih  dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske javne družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naziv ponudnika:_______________________

Sedež ponudnika:______________________

IZJAVA ZA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:

- sprejemam vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega predmet je

NOVOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI

- so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost  in ustreznost fotokopij prevzemam popolno odgovornost;

- nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08; KZ-1):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanji daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja

- nisem bil pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne bom uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81. člena ZJNVETPS;

- zoper mene ni podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, nisem v postopku prisilnega prenehanja, z mojimi posli pa tudi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nisem opustili poslovne dejavnosti in nisem v katerem koli podobnem položaju;

- nisem s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;

- nisem storili velike strokovne napake ali hujših kršitev poklicnih pravil;

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nisem namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij nisem zagotovil;

- bom imel na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imam sedež, ali določbami države naročnika;

- bom imel na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika:

S podpisom te izjave pooblaščam naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujem se, da bom naročniku poravnal vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Ime in priimek:___________________________

EMŠO:_________________________________

IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:

da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08; KZ-1):

- hudodelsko združevanje;

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, jemanje podkupnine;

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;

- pranje denarja;

da nisem bil pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujem se, da bom naročniku poravnal vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naziv podizvajalca:____________________

Sedež podizvajalca:____________________

IZJAVA PODIZVAJALCA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- zoper nas ni podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, nismo v postopku prisilnega prenehanja, z našimi posli pa tudi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju;

- nismo s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;

- nismo storili velike strokovne napake ali hujših kršitev poklicnih pravil;

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

- bomo imeli na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika;

S podpisom te izjave tudi  SOGLAŠAMO:

- da bo naročnik Občina Ajdovščina, s katero bo ponudnik______________________________(vpiše podizvajalec) sklenil ponudbo, namesto ponudnika_______________________________(vpiše podizvajalec) poravnal naše terjatve do navedenega ponudnika neposredno nam;

Pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo tudi:

- Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. imamo za to ustrezna dovoljena oz. za to ne potrebujemo posebnih dovoljenj.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujem se, da bom naročniku poravnal vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis podizvajalca: _________________________ |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PRAVNE OSEBE

(naziv pooblastitelja) _______________________________________________pooblaščam Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 4301-20/2012, v Kazenski evidenci RS oziroma drugi evidenci pri državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega, pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

| Podatki o pravni osebi: |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA FIZIČNE OSEBE

(ime in priimek pooblastitelja) _______________________________________________ pooblaščam Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 4301-20/2012, v Kazenski evidenci RS oziroma drugi evidenci pri državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega, pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| DATUM ROJSTVA: |  |
| KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| DRŽAVA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: - (ulica in hišna številka) - (poštna številka in pošta) |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |
| MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Podpis pooblastitelja: __________________ |
| --- | --- |

Naziv ponudnika:______________________________

Sedež (naslov) ponudnika:_______________________

IZJAVA O SPOSOBNOSTIH ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN EKONOMSKO – FINANČNI SPOSOBNOSTI IN TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo (Ustrezno obkrožiti in pripisati):

1. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. imamo za to ustrezna dovoljena oz. za to ne potrebujemo posebnih dovoljenj.

2. ZELENO JAVNO NAROČANJE

Izjavljamo, da bomo pri gradnji predmeta javnega naročanja, izpolnili okoljske zahteve, ki so zajete v prilogi 7.2. Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012).

3. PORAVNANE VSE ZAPADLE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV V PREDHODNIH POST.

Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

3. IZJAVA O KADROVSKI, DELOVNI IN TEHNIČNI SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da razpolagamo z ustreznim osebjem, ki bo dejansko izvedel predmet javnega naročanja.

Izjavljamo, da imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost in izkušnje, da bomo sposobni izvesti razpisana dela, prav tako nam ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s predmetom naročila

Podatki o odgovornem vodji del:

Odgovorni vodja del: ________________________________________

Datum rojstva: _____________________________________________

Državljanstvo: _____________________________________________

Izobrazba: ________________________________________________

Število let delovnih izkušenj: __________________________________

Trenutna zaposlitev: ________________________________________

Pravno razmerje med ponudnikom in odgovornim vodjo del (npr. gospodarski subjekt sam, zaposlen, pogodba o delu…): __________________________________________________

Strokovni izpit (št. potrdila o opravljenem strok. izpitu) _______________________________

Vpisan v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije oziroma pristojne poklicne zbornice:

- Identifikacijska št: _________________________

- Žig, ki dokazuje vpis v imenik inženirske zbornice/pristojne poklicne zbornice:

V primeru sklenitve pogodbe, bo odgovorni vodja del imenovan v pogodbi z naročnikom.

Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj tri referenčne izjave investitorjev za odgovornega vodjo del, iz katerih so izkazane izkušnje odgovornega vodje del za vsaj tri  objekte iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena – šifra 1 – stavbe, v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR z DDV, in sicer v letih od 2008 do 2012.

4. NEBLOKADA TRR

Izjavljamo, da v obdobju 1.6.2012 – 30.11.2012 nismo imeli blokiranih transakcijskih računov. Če ima ponudnik več transakcijskih računov, se zahteva o neblokadi v navedenem obdobju nanaša na vse. Obvezna priloga obrazca so potrdila bank, iz katerih izhaja neblokada vseh TRR-jev (tako glavnega ponudnika, kot ostalih skupnih ponudnikov).

5. FINANČNI PODATKI

Prihodki ponudnika v letu 2010 in 2011 (za vsako leto posebej)

|  | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| PRIHODKI |  |  |

6. POVPREČNA ZMOŽNOST PORAVNAVANJA OBVEZNOSTI

Ponudnik partner skupne ponudbe in podizvajalec izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točko 7. s predložitvijo obrazca AJPES-a S.BON-1, ki ne sme biti starejši od 1 meseca pred rokom za oddajo ponudb. Tuji ponudniki pa so dolžni predložiti obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev. Dokazilo oz. potrdilo mora biti v originalu in ne sme biti starejše od 1 meseca pred rokom za oddajo ponudb.

K obrazcu priložite obvezne priloge za ponudnika oz. vsakega ponudnika, v primeru ponudbe skupine ponudnikov.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis naročnika _________________________ |
| --- | --- |

Naziv referenčnega naročnika:_______________________________

Naslov referenčnega naročnika:______________________________

Kontaktna oseba: ______________________________

Tel. št.: ____________________________________

IZJAVA-POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ________________________________________ ___________________________________ (naziv ponudnika – izvajalca referenčnega dela)

za nas opravil  gradnjo  objekta iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena – šifra 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena, natančneje (naziv, opis): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrednost zgoraj navedenih del je znašala_________________________ (navesti skupno vrednost del, navedenih v predhodnem odstavku).

Dela so bila zaključena v letu ________________ (letnica, v kateri so bila zaključena dela).

Delo je bilo opravljeno strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili pogodbe.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis referenčnega naročnika (investitorja) _________________________ |
| --- | --- |

Izjavo daje, obrazec izpolni in ga podpiše  referenčni naročnik (investitor) in ne ponudnik!

Naročnik ne bo upošteval referenčnega potrdila (izločitveni pogoj), v kolikor bo ugotovil, da je gospodarski subjekt oz. ponudnik, ki je predložil referenčno potrdilo, bil pri predmetni, referenčni investiciji sodeloval kot podizvajalec in ne glavni izvajalec.

Naziv referenčnega naročnika:_______________________________

Naslov referenčnega naročnika:______________________________

Kontaktna oseba: ______________________________

Tel. št.: ____________________________________

IZJAVA-POTRDILO REFERENCE

ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL

Potrjujemo, da je ___________________________________________ opravljal naloge

(Ime in priimek, naziv)

odgovornega vodja del  dela na naslednjem objektu:

| 1. Naziv objekta: |  |
| --- | --- |
| 2. Čas gradnje objekta (od mesec/leto do mesec/leto) |  |
| 3. Kraj, lokacija objekta |  |
| 4. Skupna vrednost investicije za gradnjo referenčnega objekta |  |
| 5. Šifra in vrsta objekta po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena |  |
| 6. Zahtevni objekt po ZGO-1 (ustrezno obkroži) | DA / NE |

Potrjujemo, da je bilo delo izvršeno v skladno s pravili stroke in v dogovorjeni kvaliteti.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis referenčnega naročnika (investitorja) _________________________ |
| --- | --- |

Izjavo daje, obrazec izpolni in ga podpiše  referenčni naročnik (investitor) in ne ponudnik!

Naziv ponudnika:_______________________

Sedež ponudnika:______________________

FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik ponudbi priloži:

1) BANČNA GARANCIJA za resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene vrednosti z DDV v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije. V primeru nepredložitve bo ponudnik takoj izločen!

2) IZJAVA banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo

3) IZJAVO banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak

Izjavi morata biti dve! Za vsako garancijo svoja.

Priložena garancija in izjave bank ali zavarovalnic morajo biti v originalu.

V izogib nejasnostim in dvoumnosti v zvezi z zahtevanimi IZJAVAMI BANK, naročnik posebej poudarja, morajo biti izjave BREZPOGOJNE, BREZ ZADRŽKOV in BREZ DODATNIH POGOJEV.

Izjave in Garancije ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov veljavnosti garancije, kot jih je določil naročnik in nižjega zneska, kot ga je določi naročnik v tej razpisni dokumentaciji.

Zato je neustrezna izjava, katere vsebina se glasi oziroma je smiselno podobna vsebini npr. »da lahko/bo naročnik garancije _______ dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo/odpravo napak v višini __%, in sicer, na osnovi predložene ustrezne dokumentacije ter v skladu s oziroma ob upoštevanju poslovne politike banke in veljavnih predpisov, ter jo bo predložil, če bo izbran kot izvajalec« oziroma »Izdaja bančnih garancij bo obravnavana in pogojena v skladu z bančno zakonodajo, poslovno politiko banke, boniteto naročnika izjave ter po pogojih iz sklepa pristojnega organa banke«. Takšne izjave bo naročnik štel kot nepravilne zaradi česar bo ponudnike, ki jih bodo priložili izločil iz postopka, brez da bi jih pozival na dopolnitve!

Vsebina izjave mora biti torej brezpogojna, zato v izogib nepravilnim izjavam priporočamo naslednjo vsebino bančnih izjav: »V zvezi z vlogo ponudnika, s katero nas seznanja, da se namerava prijaviti v postopku izbire izvajalca Novogradnje Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini, JN_____/2012 z dne _______, izjavljamo, da bomo ponudniku____________, v primeru izbora za izvedbo javnega naročila za Novogradnjo Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini, izdali nepreklicno bančno garancijo za dobro izvedbo/odpravo napak _______ v višini __% _____________, unovčljivo na prvi poziv, v skladu z določili razpisne dokumentacije«.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

VZOREC POGODBE

Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj si naročnik pridržuje pravico, da bo v okviru izvedbe samega postopka še nekoliko spremenil posamezne elemente javnega naročila, o čemer bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni!

(Vzorec pogodbe izpolniti v glavi z navedbo podatkov o ponudniku, zahtevane podatke o podizvajalcih, na dnu pa podpisati izjavo!)

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, kot naročnik

ki jo zastopa župan Marjan Poljšak,

MŠ: 5879914000

ID za DDV: SI51533251

št. podračuna EZR: 01201-0100014597

in

_______________________________________ (firma in sedež ponudnika) kot izvajalec

ki ga zastopa ________________________,

davčna številka: ______________________

matična številka: ______________________

TRR:_______________________________

skleneta naslednjo

POGODBO ŠT. 4301-___/2012 za

NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI

UVODNA DOLOČILA

____člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sklepata pogodbo po javnem naročilu za izbiro izvajalca po postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 28. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011 in 43/2012) za NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI, objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN11674/2012 dne 29.10.2012, ter na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________;

- da izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi;

- da je izvajalec seznanjen s pogoji na gradbišču in potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe pregledal vso projektno dokumentacijo PGD IN PZI OSNOVNA ŠOLA DANILO LOKAR V AJDOVŠČINI št. 0568/11 (1. faza) in št. 0571/11 (2. faza), ki ga je izdelala družba Arhikon d.o.o. Ajdovščina na podlagi katerih se bodo izvajala dela po tej pogodbi in je v celoti seznanjen z obsegom izvajanja del, ki so predmet te pogodbe in nanj nima nobenih pripomb. Izvajalec tako izrecno izjavlja, da je pregledal vso projektno in drugo dokumentacijo, ki je podlaga za sklenitev te pogodbe, da se z dokumentacijo v celoti strinja in je nanjo dal ponudbo. Izvajalec se tudi obveže, da bo skupaj z naročnikom in podizvajalci preučil kompletno projektno dokumentacijo ter bo pri izvedbi gradbenih del vsa potrebna dela (kot npr. vse potrebne preboje za elektro in strojne instalacije, ne glede na obliko in velikost, prehode in vzidave za komunikacijske vode, inštalacije ter obrtniške elemente) izvedel pred betoniranjem oziroma opaženjem AB konstrukcij sten, zidov, temeljev, nosilcev in tlakov, ipd.. V nasprotnem primeru bo izvajalec vsa takšna dela izvedel naknadno na svoje stroške. Hkrati jamči, da bo dela izvedel v skladu s pogodbo, po načelu »ključ v roke« ter izjavlja, da bo po potrebi na svoje stroške dodal eventualna nepredvidena in več dela potrebna za brezhibno izvedbo pogodbenih del;

- da so sredstva za izvedbo projekta zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na postavki 19037, konto 420401, NRP OB001-19-0006.

##### OBSEG POGODBENIH DEL

____člen

Predmet pogodbe je izgradnja Osnovne šole Danila Lokarja v Ajdovščini  skladno s projektno dokumentacijo iz tretjega odstavka 1. člena te pogodbe po načelu »ključ v roke« s fiksno ceno do uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku. Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izvajalec pa bo:

- zgradil objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo v skladu s svojo ponudbo št._________________ z dne _____________ z vsemi dopolnitvami in spremembami ter zapisnikom o pogajanjih _____________z dne ______________,

- zagotovitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del,

- izvedel vsa gradbena, obrtniška, strojno in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov skladno s projektno dokumentacijo,

- izdelal PID in POV v treh izvodih,

- opremil objekt (izvzeta je oprema, ki je  specificirana v nadaljevanju te pogodbe) skladno s projektno dokumentacijo in v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.

Predmet te pogodbe ni dobava:

- Notranje pohištvene opreme učilnic in garderob

- Pohištva in opreme kuhinje

- Učil

- Športne opreme telovadnice.

Objekt bo izvajalec zgradil v skladu:

- s projektno dokumentacijo PGD in PZI

- s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- s ponudbo izvajalca št. _______________ z dne ______________ z vsemi dopolnitvami in spremembami ter zapisnikom o pogajanjih ______________ z dne _________________

- predpisi in standardi, ki je predvidena za tovrstne objekte oziroma po povprečnem stanju tehnike

Morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti v projektni dokumentaciji ne odvezujejo izvajalca od izvedbe del kot so določena s to pogodbo. Izvajalec je o morebitnih pomanjkljivostih ali nepravilnostih dolžan obvestiti naročnika.

Izvajalec je dolžan sam pripraviti tudi del projektne dokumentacije za izvedbo, kar pomeni, da bo izdelal delavniške risbe in detajle vseh potrebnih elementov in sklopov, ki jih bo pred izdelavo in montažo na objektu uskladil s projektanti, nadzornikom in naročnikom. Za izvedena pogodbena dela se bodo lahko štela samo dela izvedena na podlagi usklajenih elementov oziroma detajlov.

Izvajalec je dolžan voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer, ne glede na dejstvo in brez vpliva na to, da je cena dogovorjena po načelu »ključ v roke«.

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika, in bi takšna prekinitev trajala do 30 dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, niti pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve, bodisi iz naslova izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova.

KAKOVOST DELA

____člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

## POGODBENA VREDNOST

____člen

Vrednost del po tej pogodbi znaša:

| vrednost brez DDV |  |
| --- | --- |
| 20% DDV |  |
| Skupaj: |  |

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani projektna naloga, projekt za razpis in ostali pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal. Izvajalec  z podpisom te pogodbe izrecno izjavlja, da mu je geološka sestava tal za teren, ki je predviden za izgradnjo Osnovne šole Danilo Lokar v Ajdovščini znana, ter da so v pogodbeni ceni  zajeti vsi stroški, ki bodo nastali ob izvajanju temeljenja ter priprave ustreznih temeljnih tal.

Pogodbeno načelo ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da so po tej pogodbi  Posebne gradbene uzance (Uradni list  SFRJ št.18/77) izključene.

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

V ceno so zajeti vsi stroški porabe energije, vode, kanalščine in drugih komunalnih storitev, ureditve in vzdrževanja gradbišča, vključno s higienskimi prostori za delavce, obednico in prostor za počitek (razvedrilo), fizično in tehnično varovanje gradbišča, varovanje materiala in opreme, delovnega orodja in strojev, ki ne smejo po hrupnosti in onesnaževanju presegati predpisanih parametrov.

V ceni so zajeti vsi stroški atestov, preiskav in poročil, ki so v zvezi z dokazovanjem kvalitete izvedenih del ter materialov.

V ceni so prav tako zajeti vsi stroški zavarovanj izvedbe del, delavcev, opreme, gradbišča ter morebitna odgovornost za škodo tretjim osebam, stroški izdaje bančnih garancij, prispevkov, taks in varstva pri delu.

Dogovorjena cena tako še zlasti vsebuje tudi: vse stroške za pripravljalna in izvedbena gradbena dela, za material, transport, pomožni material in orodja, zakonske in druge obveznosti, za vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del, stroške za preiskave in ateste, stroške bančnih garancij, stroške varovanja gradbišča, stroške izročitve, stroške zavarovanja del, stroške za varnost pri delu, stroške načrta organizacije gradbišča, vse potrebne delovne odre, varovanje izdelkov pred poškodbami do predaje Naročniku, stroške začasnih priključkov za elektriko, vodo, telefon, fax ter njihovo porabo in vse stroške tekočega čiščenja. Stroški zavarovanja dokazov stanja sosednjih objektov in premoženja video in foto posnetki, cenilna poročila, so stroški izvajalca, naročnik pa mora izvajalcu dati na razpolago vso že obstoječo dokumentacijo v zvezi navedenim spredaj v tem stavku.

Cena pogodbenih del obsega tudi stroške dela in materialov, ki niso predvidena v projektni dokumentaciji in ponudbi, pa so potrebna za uporabnost, in jih je torej dolžan Izvajalec izvesti, čeprav jih projektna dokumentacija in popis del ne vsebujeta, tako da bo ugodeno zahtevam Naročnika po funkcionalnosti, uporabnosti in finaliziranosti sklopa objekta. Tako so v ceni že vključeni tudi morebitni stroški, ki nastanejo na terenu zaradi črpanja vode in stroški v zvezi z morebitnimi dodatnimi ukrepi za zaščito gradbene jame.

## OBRAČUN IN PLAČILO

____člen

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način:

1. do 90 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

2. preostalih 10 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

Obračun del po tej pogodbi se izvede skladno z načrtom plačil in na podlagi situacij izvajalca, ki se izstavijo glede na dejansko napredovanje del in podatkov iz knjige obračunskih izmer ter pod pogojem, da so dela in količine ob dnevu izstavitve situacije dejansko izvedena ter potrjena s strani nadzornega inženirja, tako, da je vrednost izvedenih del dosegla predvideno vrednost določeno v načrtu plačil, ter pod pogojem, da je izvedba del skladna s terminskim planom izvedbe del. Naročnik bo upošteval le tista dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom in funkcionirajo kot celota. Načrt plačil uskladita naročnik in izvajalec v roku 14 dni od podpisa pogodbe.

ODGOVORNI VODJA DEL

____člen

Izvajalec mora poskrbeti za imenovanje in določitev odgovornega vodje del in odgovornih vodij posameznih del.

Če prihaja do zamud pri izvajanju del glede na terminski plan ali do nekvalitetnega izvajanja pogodbenih del ali drugih kršitev te pogodbe v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, mora izvajalec, če tako zahteva naročnik, odgovornega vodjo del nemudoma zamenjati z drugo ustrezno kvalificirano osebo.

Odgovorni vodja del izvajalca je odgovoren za izvedbo vseh del po tej pogodbi in za varstvo pri delu. Odgovorni vodja del je po tej pogodbi zavezan k vsakodnevni prisotnosti na gradbišču. Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

PODIZVAJALCI

____člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora dobavitelj, v nadaljevanju izvajalec, v primeru, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

-   svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

-   soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Če bo naročnik v fazi izvajanja naročila ugotovil, da ponudnik izvaja zgoraj navedena dela s podizvajalci, čeprav jih v skladu z zahtevami ni imenoval, bo naročnik izbranemu ponudniku zaračunal pogodbeno kazen v višini 10.000,00 EUR z DDV za vsakega naknadno imenovanega podizvajalca, za zgoraj navedena dela.

### OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

____člen

Izvajalec soglaša oz. se zaveže:

1. da bo izvedel objekt, ki je predmet te pogodbe, natančno v vseh merah in gabaritih, kot izhajajo iz projektov PZI. Za vsako spremembo bo moral predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika, sicer se bo štelo, da naročnik k spremembi ni dal svojega soglasja.

2. da bo naročniku oz. njegovemu pooblaščencu dovolil in omogočil vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije;

3. da se vsi vmesni pregledi in potrditve naročnika oz. njegovega pooblaščenega izvajalca svetovalnega inženiringa razumejo kot pomoč izvajalcu pri doseganju, z razpisno dokumentacijo, opredeljene ravni izvedbe objekta in ne izključujejo izključne odgovornosti izvajalca za doseganje le-te,

4. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse. Za vse materiale in opremo bo moral pred vgradnjo pridobiti pisno soglasje naročnika, v nasprotnem primeru se bo štelo, da naročnik soglasja ni podal.

5. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

6. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

7. ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del PID in POV in jih izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (certifikati, garantni listi,…), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav;

8. ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami;

9. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov in za zagotavljanje izvajanja zahtev v skladu z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012), za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

10. ustrezno označiti gradbišče z gradbiščno tablo, izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

11. da bo naročniku predal popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

12. da bo poravnal vse stroške odvoza materialov na deponijo skladno z zahtevami veljavnega Pravilnika o ravnanju z odpadki;

13. povrniti vrednost poškodb in sanirati poškodbe, ki bi v času trajanja gradnje nastale na sosednjih objektih ter jamčiti naročniku, da ne bo škode in tožb z odškodninskimi zahtevki in v primeru nastanka takšnih morebitnih zahtevkov tretjih oseb naročniku dati dodatno jamstvo in zavarovanje za primer uveljavljanja takšnih zahtevkov tretjih oseb zoper naročnika.

17. Izvajalec mora takoj po zaključku vsakokratnih del oz. na poziv naročnika odstraniti z objekta ves nevgrajen, neuporaben ali odpadni material ter zapustiti delovno mesto in gradbišče popolnoma očiščeno. Če tega ne stori, opravi to drugi izvajalec ali naročnik na račun izvajalca. Enako obveznost ima izvajalec tudi ob zaključku vsakih del.

18. Izvajalec je dolžan zagotoviti sodelovanje odgovornega vodje del izvajalca na vseh dogovorih in operativnih sestankih, na katere bo povabljen s strani naročnika; na zahtevo naročnika le temu predložiti podroben in natančen pisni opis izvajanja posameznih del po časovnem načrtu ter izvajanja vseh ostalih dejanj, ki so potrebna za izvajanje del.

19. Izvajalec bo dolžan pripraviti dokumentacijo za tehnični pregled objekta skladno z ZGO-1 in veljavnimi predpisi ter takšno dokumentacijo predložiti naročniku v 5 (petih) dneh od vpisa končanja del v gradbeni dnevnik.

20. Izvajalec jemlje na znanje, da je vsa dokumentacija za izvajanje objekta, ki jo bo izvajalec ali podizvajalec prejel od naročnika izključna last naročnika. Izvajalec je ne sme brez pisnega dovoljenja naročnika odstopiti tretji osebi.

21. V primeru, da bi izvajalec menil, da je potrebno projektno dokumentacijo spremeniti zato, da bi bila le-ta boljša ali spremeniti iz kakšnih drugih razlogov, lahko takšno spremembo predlaga naročniku. Takšna sprememba je možna, če je končni rezultat višja kvaliteta, večja funkcionalnost, večja estetska vrednost, krajši rok izvedbe ali nižja cena, kar naročnik in nadzornik pisno potrdita.

22. Izvajalec je dolžan vse spremembe, ki bodo nastale v času gradnje evidentirati v gradbeni dnevnik in vrisati v projekt PID.

23. izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik, skladno z veljavnimi predpisi.

24. Izvajalec mora v primeru zahteve naročnika pred pričetkom del brez posebnega doplačila izdelati in dobaviti na gradbišče vzorec naročenih izdelkov, oz. pred vgraditvijo predložiti vzorce posameznih materialov. Izvajalec lahko začne z deli po tem, ko je naročnik odobril takšen vzorec.

25. Izvajalec bo pred pričetkom gradnje preveril stanje cest ter obremenitev in določil morebitne ukrepe skupaj z upravljalci le-teh, da ne bo prišlo do poškodb.

26. Izvajalec je dolžan zagotoviti ureditev prometa tako, da ne pride do zastojev v prometu na javnih cestah zaradi gradnje.

27. Izvajalec se zavezuje, da bo sproti čistil cestišče in druge površine, ki jih bo uporabljal za transport.

Naročnik se zaveže:

1. da bo izvršil pregled in podal pisno potrditev oz. zavrnitev posamezne faze ali vrste projektne dokumentacije iz 3. točke prejšnjega člena najpozneje v 14 dneh; ob morebitni zavrnitvi bo podal tudi pisno obrazložitev zavrnitve ter navodila za odpravo pomanjkljivosti;

2. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

4. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

5. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

ROKI IZVEDBE DEL

____člen

Dela, ki so predmet te pogodbe se izvajalec obvezuje dokončati in uspešno predati v skladu s predloženim terminskim planom, ki je sestavni del te pogodbe. Pričetek del po tej pogodbi je datum uvedbe v delo izvajalca.

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po uvedbi v delo, in jih končati do 31.07.2014.

V roku 10 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke.

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja roka izvedbe del.

V kolikor bi med izvajanjem del nastale nepredvidene oteževalne okoliščine, bo take okoliščine izvajalec obvladal z izvedbo dodatnih ukrepov:

- s povečanjem števila delavcev, mehanizacije in drugih potrebnih kapacitet oziroma z intenzivnejšim angažiranjem kooperantov,

- z večizmenskim delom,

- z izboljšanjem kvalitete pripravljalnih in vseh ostalih del ter s posebnim poudarkom na pripravi

- izvedbe še neizvedenih del po terminskem planu,

-  z delom ob nedeljah, nočnim delom in z delom v dela prostih dnevih,

- z nadurnim delom,

- z drugimi organizacijskimi, tehničnimi in tehnološkimi ukrepi.

Izvajalec bo vse takšne zgoraj navedene ukrepe izvedel brez dodatnih stroškov za naročnika.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO DEL

____člen

Izvajalec je dolžan v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo plačljivo na prvi poziv za dobro izvedbo del v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Ta pogodba prične veljati z dnem, ko naročnik prejme bančno garancijo.

Stroške garancije iz te točke v celoti nosi izvajalec. Garancija mora biti veljavna mora biti veljavna še 30 dni po roku, ki je določen za končni prevzem.

S tem finančnim zavarovanjem se zavaruje kvalitetna izvedbe pogodbenih del, pravočasne izvedba del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka, spoštovanje drugih pogodbenih določil, v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenih zahtev.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

Finančno zavarovanje se v primeru, da ni bilo uporabljeno, vrne izvajalcu po njegovi predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak.

PREPOVED CESIJE

____člen

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

POGODBENA KAZEN

____člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti, v katerikoli fazi v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu ali če izvajalec o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan 5 (pet) ‰ promilov dnevno od skupne pogodbene vrednosti del, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti del z vključenim DDV.

Naročnik je do pogodbene kazni in škode, upravičen tudi v primeru, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 20% vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude oziroma prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka za izvršitev prevzetih del večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 50 dni lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti tudi vso nastalo škodo in stroške.

PREGLED IN PREVZEM IZVEDENIH DEL

____člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, nadzora, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del. O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe.

Pogoji za predajo objekta bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

Pred primopredajo del mora izvajalec odpraviti vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v predhodnih zapisnikih, ali naročnikovih zahtevah po odpravi pomanjkljivosti.

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da primopredaja pogodbenih del ne pomeni, da se je naročnik odpovedal pravici do uveljavljanja pogodbene kazni.

V kolikor se ugotovi, da posamezna dela ne odgovarjajo v celoti pogodbeno dogovorjeni kvaliteti, lahko naročnik, če se tako odloči po lastni presoji, takšna dela vseeno sprejme, in uveljavi pravico do odgovarjajočega zmanjšanja pogodbene cene.

Zapisnik o primopredaji pogodbenih del lahko opravi pogodbena stranka sama sam brez nasprotne stranke, če le-ta neupravičeno odkloni sodelovanje pri primopredaji ali če se neopravičeno ne odzove vabilu za sodelovanje pri takšni primopredaji.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za plačilo končne situacije v višini 10 % pogodbene vrednosti.

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela ter opremo, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se odpravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

Prevzem objekta ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak ter uporabnega dovoljenja, izjav in potrebnih certifikatov ter navodil. Naročnik si pridržuje pravico zadržati plačilo situacij v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti, dokler izvajalec ne dostavi finančnega zavarovanja iz prejšnjega  odstavka.

Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in nepoškodovan.

GARANCIJSKA DOBA

____člen

Izvajalec se zaveže, da bo še pred izplačilom končne situacije v višini 10 % pogodbene vrednosti, izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10 % skupne obračunske vrednosti celotnega naročila z DDV, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijski rok po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

Garancijski rok: 10 let od opravljene primopredaje objekta.

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, naročnik izvajalca obvesti o nastali napaki, ki  jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, ki ga določi naročnik.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, bo naročnik za plačilo stroškov unovčil bančno garancijo za odpravo napak.

Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske liste, daje izvajalec garancijo v takšnem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, in začne veljati z dnem kvalitativnega pregleda.

Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika. Ponudnik mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Garancijski rok se podaljša za čas odprave napak.

PREKINITEV DEL, RAZDRTJE POGODBE TER ODSTOP OD POGODBE

____člen

Naročnik si pridržuje pravico do tega, da kadarkoli zmanjša obseg del oziroma pravico do odpovedi del.

Naročnik bo imel poleg pravic, ki mu že sicer gredo po zakonu, pravico do takojšnjega odstopa od te pogodbe brez škodnih posledic za naročnika v primeru če:

- je zoper izvajalca izdan sklep o uvedbi stečaju ali uveden postopek prisilne poravnave, ali predlagana ali uvedena likvidacija, ali bi bilo s strani kakšnega organa izvajalcu prepovedano opravljanje dejavnosti ali izrečen drug podoben ukrep,

- je zoper izvajalca začeta izvršba, ki bi lahko resneje ogrozila njegovo finančno stanje,

- je izvajalec prenesel obveznosti iz pogodbe na tretje osebe v nasprotju z določbami te pogodbe,

- izvajalec ne bi izvajal pogodbenih del v skladu s to pogodbo ali bi ponavljajoče kršil svoje obveznosti po tej pogodbi in takšnega ravnanja ali stanja ne bi saniral tudi po naročnikovem izrecnem pozivu.

Naročnik bo imel v zgoraj navedenih primerih iz prejšnjega odstavka pravico, da izvajalca s priporočeno pošto pisno obvesti o odstopu od pogodbe in na podlagi takšnega obvestila takoj prevzame posest gradbišča in vseh izvedenih del, ter drugega morebitnega materiala in opreme na gradbišču, ne da bi s tem Izvajalca kakorkoli odvezal od njegovih obveznosti ali da bi se s tem spremenile obveznosti izvajalca po tej pogodbi. V takšnem primeru bo izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki bi nastala zaradi takšne prekinitve pogodbe.

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

V primeru, da izvajalec:

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegali pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavili niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadili niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo del.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

− če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z

njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

− če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more

nadaljevati.

V primeru, da izvajalec, zaupana mu dela, izvede pomanjkljivo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu naročnik pisno določil rok, v katerem je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če izvajalec v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila ali odstopi od pogodbe.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh primerih navedenih v tem členu na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce in morebitne delavce podizvajalca, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt v roku 15 dni po prenehanju pogodbe.

Naročnik ob odstopu pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti Izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Ob odstopu od pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE

__. člen

Sestavni deli pogodbe so:

- Razpisna dokumentacija

- Pogodba izvajalca z dne ………………………..………

- Ponudba št. ……………… z dne ………… in predračun izvajalca

- Projektna dokumentacija : PGD, PZI

- Popisi del iz ponudbe

- Podroben terminski plan izvedbe del in načrt plačil

- FIDIC - Pogoji pogodb za objekt na ključ, ki jih je izdal FIDIC, leto izdaje 1999, vseh določilih, ki niso s to pogodbo drugače določena

- Bančna garancija za dobro izvedbo del in dve bianco menici s pooblastilom za izpolnitev

- Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- Drugi dokumenti, ki predstavljajo razpisno dokumentacijo in so del pogodbe.

STROKOVNO NADZORSTVO NAD GRADNJO

____člen

Naročnik ima pravico in obveznost nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Nadzornega inženirja nad izvajanjem del bo naročnik določil skladno z ZGO-1 ter ga izvajalcu sporočil pisno.

Morebitno spremembo pooblaščenega inženirja bo naročnik izvajalcu prav tako sporočil pisno v roku treh dni od spremembe.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določa naročnik je _______________.

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je ________________.

Nadzornik del je __________________________.

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

ZAVAROVANJA

____člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, opremo, material  ter obstoječe objekte tej pogodbi, od njegove polne vrednosti, do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, material, ter obstoječe objekte pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

____člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

OMEJITVE POSLOVANJA

____člen

Naročnik  ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l .RS, št. 45/10) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z Občino Ajdovščina po  tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

KONČNE DOLOČBE

____člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

____člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

____člen

Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

____člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije ter določbe Splošnih Pogojev Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC (srebrna knjiga).

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.

____člen

Pogodba je sestavljena v petih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva , naročnik pa tri izvode.

Pogodba se sklene z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevanega  finančnega zavarovanja iz __. člena te pogodbe.

| Številka: Dne: | Številka: Dne: |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Občina Ajdovščina župan Marjan POLJŠAK |  |

zjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili vzorca pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del končne pogodbe.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Ponudnik______________________________

PREDRAČUN – PONUDBA _____________KROGA POGAJANJ št. ______________

Predmet javnega naročila za  NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI

|  | STARA PONUDBENA CENA (podana v prvotni ponudbi oz. predhodnem krogu pogajanj) | Popust v % na staro ponudbeno ceno | NOVA PONUDBENA CENA |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPAJ NETO BREZ DDV |  |  |  |
| DDV STOPNJE _______% |  |  |  |
| SKUPAJ CENA Z DDV |  |  |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZIntPK), je organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV, od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Zakon določa, da mora za fizične osebe izjava vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Naprošamo vas, da obrazec izpolnite in nam ga dostavite na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe!

Ponudnik: _______________________

MŠ: ____________________________

Izbran za izvajalca za

NOVOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE DANILA LOKARJA V AJDOVŠČINI

IZJAVLJAMO, DA SO V NAŠEM LASTNIŠTVU UDELEŽENE SLEDEČE PRAVNE OSEBE  (navesti vse pravne osebe udeležene v lastništvu ponudnika; tihe družbenike, gospodarske subjekte, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane s ponudnikom ) s firmo in matično številko ):

IN SLEDEČE FIZIČNE OSEBE (navesti ime in priimek, naslov in delež lastništva):

Datum:______________________

Podpis ponudnika:_____________

527. člen ZGD

Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.