RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

javno naročilo po odprtem postopku za izbiro izvajalca gradnje za

Mladinski center in hotel Ajdovščina

Operacijo delno financira  EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

Ajdovščina, 7. januar 2010

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu s 71. členom Zakona o javnih naročilih

(Ur. list RS št. 128, 16/08, 34/08)

I. SPLOŠNI DEL

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II. PONUDBENI DEL

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN   (Obr. B-1 in B-2)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV   (Obr. D )

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA  (Obr. F )

- IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI (Obr. G)

- POTRDILO BANKE

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- PONUDBENI POPIS DEL

I. SPLOŠNI DEL

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik javnega naročila Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina na podlagi 25. člena Zakona o javnih naročilih vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega  na Portalu javnih naročil pod številko JN 126/2010 dne 7.01.2010 za

Mladinski center in hotel Ajdovščina

## Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. Na sprednjem delu ovitka  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA  MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA«.

Ponudbe morajo biti predložene v tajništvo Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, v roku do 16.02.2010, najkasneje do 10:00 ure.

Ponudnik ne more oddati ponudbe v elektronski obliki!

Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, jo bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi:

»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – PONUDBA ZA MLADINSKI CENTER IN MLADINSKIHOTEL AJDOVŠČINA", pripiše »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in poteku veljavnosti ponudbe, bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo dne 16.02. 2010 ob 10:15 uri v prostorih Zavoda za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov  navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba s strani naročnika je

- g. Uroš PINTAR, tel. 051-438-663, e-naslov: uros.pintar@zs-ajdovscina.si

- ga. Alenka ČADEŽ KOBOL, tel. 031-613-806, e-naslov: alenka.kobol@ajdovscina.si

- za tehnična vprašanja je na voljo PROJEKTANT:  g. Gašper DRAŠLER, e-naslov: odprtikrog@gmail.com mbt. 040-792-290, od 10:00 do 13:00, vsak delovni dan od ponedeljka do petka

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

Ocenjena vrednost razpisanega javnega naročila z DDV: 1.200.000,00  EUR.

V kolikor naročnik ne bo prejel nobene pravilne ponudbe ali pa bo najugodnejša ponudba cenovno nesprejemljiva, ker bo presegla zgoraj navedeno ocenjeno vrednost, bo ponudnik oddal naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi skladno z 28. členom ZJN-2 (UL RS št. 128)  z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 42. do 47. člena ZJN-2 in so bile njihove ponudbe v odprtem postopku skladne s formalnimi zahtevami, vezanimi na postopek oddaje ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo obseg pogodbenih del z izbranim ponudnikom prilagodil skladno z načrtom razvojnih programov.

V kolikor bo najugodnejša ponudba presegala zgoraj navedeno vrednost,  se bo skladno z ZJN opravil postopek s pogajanji z vsemi ponudniki!

S spoštovanjem!

Zavod za šport Ajdovščina

Direktor

Uroš PINTAR

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI59164301, matična št.: 1434268 izvaja odprti postopek po 25. člena ZJN-2 za

Mladinski center in hotel Ajdovščina

Razpisana dela se bodo delno financirala iz proračunskih sredstev Občine Ajdovščina in Republike Slovenije, Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

Javno naročilo se oddaja za:

- varianta 1: 1. in 2. faza adaptacije obstoječega objekta oziroma

- varianta 2: rušitev obstoječega objekta in novogradnjo objekta za 1. in 2. fazo.

Podrobnosti oziroma opis variant je podan v poglavju Zahteve in pogoji naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico do podpisa pogodbe in oddaje naročila le za 1. fazo izbrane variante.

Prejete ponudbe bo pregledala in na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji ocenila strokovna komisija, pooblaščena s strani direktorja Zavoda za šport Ajdovščina. Odločitev o oddaji naročila bo izdal direktor Zavoda za šport Ajdovščina.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

2.1.1. Kraj in roki

- Kraj in roki

  - Kraj:športni kompleks Pale, Ajdovščina

  - Začetek del: marec 2010

  - Rok izvedbe: december 2010

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe:  po podpisu primopredajnega zapisnika in preteku garancijske dobe.

2.1.2. Način oddaje javnega naročila

Način oddaje – »odprti postopek«. Naročnik bo na podlagi meril, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika ali več ponudnikov, s katerim bo sklenil pogodbo.

## 2.2. PRAVNA PODLAGA

  - Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 128/2006 in 16/2008)

  - Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) /ZRPJN-UPB5/(Ur.l. RS, št. 94/2007)

  - Zakon o javnih financah /ZJF/ (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002- ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008)

  - Obligacijski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) /OZ-UPB1/ (97/2007)

  - Zakon o davku na dodano vrednost /ZDDV-1/ (Ur.l. RS, št. 117/2006)

  - Zakon o pravdnem postopku /ZPP/ (Ur.l. RS, št. 26/1999, 83/2002 Skl.US: U-I-21/02-6, 96/2002, 12/2003-UPB1, 58/2003 Odl.US: U-I-255/99-28, 73/2003 Skl.US: U-I-137/00-21, 2/2004, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 36/2004-UPB2, 69/2005 Odl.US: U-I-145/03-9, 90/2005 Odl.US: Up-258/03-14, U-I-74/05, 43/2006 Odl.US: U-I-55/04-10, Up-90/04-15, 69/2006 Odl.US: Up-236/04-16, U-I-314/06, 52/2007, 73/2007-UPB3, 101/2007 Odl.US: Up- 679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34)

  - Zakonom o varstvu okolja ZVO-1 (UL RS št. 41/2004) s spremembami in dopolnitvami: Ur.l. RS, št. 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006- ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008

  - Zakon o graditvi objektov  (Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO- 1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I- 286/04-46, 126/2007

  - Zakonom o gradbenih proizvodih ZGPro (UL RS 52/2000)

  - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99 in spremembami, objavljenimi v UL RS št. 64/01)

  - Zakonom o varstvu pred požarom ZVPoz-UPB1 (UL RS št. 3/2007 - uradno prečiščeno besedilo)

  - vso pozitivno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila (zakoni, pravilniki in odredbe).

2.3. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

2.3.1. Statusne spremembe

V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično.

2.3.2. Povezava naročnika in ponudnika

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo.

2.3.3. Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno.

2.3.4. Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo kot celoto. Ponudnik ne more oddati ponudbe po posameznih sklopih.

2.4. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.5. POJASNILA IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.5.1. Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo dajal pojasnila v zvezi z zadevnim javnim naročilom le, v kolikor bodo vprašanja postavljena preko Portala javnih naročil. Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na posredovana vprašanja v zvezi z zadevnim javnim razpisom.

2.5.2. Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudb, vendar ne pozneje kot šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki dodatkov, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko Portala javnih naročil in spremembo roka objavil na način, kot je bil objavljen razpis.

Vsak tako izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije. Podpisano kopijo vsakega Dodatka mora Ponudnik predložiti v svoji Ponudbi kot sestavni del ponudbene dokumentacije.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh sprememb in dopolnil, bodo štele kot formalno

nepopolne.

2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Za vsak izpolnjen pogoj je potrebno predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štete kot neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize in ocenjevanja.

2.6.1. Ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika

Za dokazovanje pogojev po 42. členu ZJN-2, mora ponudnik predložiti:

2.6.1.1. Potrdilo o nekaznovanosti

Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju:

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D - Izjava o izpolnjevanju pogojev in Obr. E - Soglasje za pridobitev podatkov, na podlagi katere, bo naročnik v skladu z določilom 2. odstavka 41. člena ZJN-2 podatke pridobil sam.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slovenji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj, skladno z 4. odstavkom 42. člena ZJN-2.

2.6.1.2. Ostala dokazila

Naročnik bo izločil iz postopka oddaje naročila kandidata ali ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;

- je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D.

2.6.2. Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti

2.6.2.1. Registracija dejavnosti

V skladu z 1. odstavkom 43. člena ZJN-2 mora ponudnik predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D.

2.6.2.2. Članstvo ali posebno dovoljenje

V skladu z 2. odstavkom 43. člena ZJN-2 mora ponudnik predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D.

2.6.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti

2.6.3.1. Ne blokada transakcijskega računa

Da gospodarski subjekt, ki se prijavlja kot naročnik v obdobju januar 2009 - december 2009, ni imel blokiranega transakcijskega računa.

IZLOČILNI POGOJ: TRR ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ponudnikov v  obdobju januar 2009 - december 2009 ne sme biti blokiran. Skupni prihodki iz poslovanja za leto 2008 ne smejo biti manjši od 1.000.000,00 EUR.

Dokazilo: Ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v  obdobju januar 2009 - december 2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

2.6.3.2. Poravnava zapadlih obveznosti do podizvajalcev

Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno, da je imel pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

2.6.4. Ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti

2.6.4.1. Navedba tehničnega osebja

Ponudnik navede tehnično osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. G.

2.6.5. Dokazovanje referenc

Ponudnik mora predložiti potrdila o opravljenih gradnjah stavb podpisanih  s strani investitorjev za opravljene gradnje stavb v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 700.000,00 € z DDV. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov investitorja.

Izločilni pogoj: najmanj 3 izgrajene stavbe v zadnjih 5 letih v vrednosti nad 700.000,00 € z DDV.

V primeru, da potrdilo investitorja ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala. Prav tako se referenca ne bo upoštevala, če ne bo potrjena za izgradnjo stavbe.

Ponudnik predloži referenčne izjave, na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Pri dokazovanju referenc se upoštevajo potrjene reference investitorjev, ki jih je izvedel ponudnik oziroma posamezni izvajalci iz skupine ponudnikov, ki so sklenili ustrezen akt o skupni izvedbi naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži potrdila o opravljenih gradnjah stavb potrjena s strani investitorjev o dobro opravljenem delu, na obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

2.7. PREVERJANJE POGOJEV ZA UDELEŽBO - IZLOČITVENI KRITERIJI

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, v nasprotnem primeru, bo izločen iz nadaljnjega postopka naročanja:

- ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) razpisne dokumentacije navedene v tej točki in podtočkah (Obr. D),

- ponudnik ne sme dati zavajajočih in neresničnih podatkov,

- ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov,

- ponudnik mora predložiti tudi naslednje izpolnjene obrazce: Obr. A, Obr. B-1 in B-2, Obr. C, Obr. E, Obr. F, Obr. G, VZOREC POGODBE vzorec pogodbe mora biti parafiran in izpolnjen), ponudbeni popis opreme (obrazec mora biti izpolnjen).

- ponudnik v obdobju januar 2009 - december 2009 ni smel imeti blokiranega transakcijskega računa (ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne/ih banke), skupni prihodki iz poslovanja za leto 2008 pa ne smejo biti manjši od 1.000.000,00 EUR, sicer bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja,

- ponudnik mora predložiti vsaj tri potrdila podpisanih referenčnih izjav investitorjev (ne naročnikov) za opravljene gradnje stavb v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe,  v vrednosti nad 700.000,00 € z DDV,

- ponudba mora biti veljavna najmanj do 30.6.2010,

- ponudnik mora predložiti skupaj s ponudbo tudi bančno garancijo za resnost ponudbe.

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta v zadnjih petih letih ni pravilno, kvalitetno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih z naročnikom na podlagi javnih naročil

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bo ponudnikom nastala z zavrnitvijo ponudbe.

2.8. IZDELAVA PONUDBE

2.8.1. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enaki obrazci, izdelani s strani ponudnika.

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti in priloge predloženi v ponudbi pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov;

- da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B-1 in B-2)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV (Obr. D )

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA  (Obr. F )

- IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI (Obr. G )

- POTRDILO BANKE - Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v  obdobju januar 2009 - december 2009 in izkaz iz katerega izhaja, da skupni prihodki v letu 2008 niso bili manjši od 1.000.000,00 EUR. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE (parafiran in izpolnjen)

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- PONUDBENI POPIS DEL

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Natisnjenega popisa del ni dovoljeno popravljati, sicer bo ponudba izločena iz postopka.

2.8.2. Variantna ali alternativna ponudba

Javno naročilo se oddaja za:

- varianta ponudbe po priloženem popisu za 1. in 2. fazo adaptacije obstoječega objekta, po sistemu ključ v roke;

- varianta ponudbe, ki predvideva rušenje obstoječega objekta in novogradnjo objekta za 1. in 2. fazo, po sistemu ključ v roke.

Druga varianta ponudbe - ponudnik mora upoštevati tudi stroške spremembe projektne dokumentacije, ki vključuje stroške izdelave projektne dokumentacije in  pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev obstoječega objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo. Tudi pri tej varianti mora biti objekt grajen skladno s projektom PGD A09/09, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico do odločitve, katero varianto bo izbral za pogajanja in sklenitev pogodbe. Ponudnik mora obvezno ponuditi obe varianti, v nasprotnem primeru se šteje njegova ponudba kot nepravilna.

2.8.3. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmeta naročila.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz točke 2.6. preverjal skladno z določili Zakona o javnem naročanju.

2.8.4. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.8.5. Dopolnitev in pojasnila ponudbe

V kolikor se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe.

2.8.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30.6.2010. V primeru, krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

2.8.7. Ponudbena cena

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), z besedo in številko. Cena mora biti izražena na način naveden v poglavju Zahteve in pogoji naročnika pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna. Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev le-teh.

Naročnik si pridržuje pravico v skladu z določili ZJN-2, da v primeru neobičajno nizke cene, ki jo poda ponudnik v svoji ponudbi pred zavrnitvijo le-te zahteva pisno obrazložitev take ponudbe pred zavrnitvijo ponudbe

2.8.8. Rok plačila

- do 80 % pogodbene vrednosti - na podlagi ugotovljene stopnje opravljenih del in potrjenih situacij, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije;

- preostalih 20% pogodbene vrednosti - na podlagi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, po pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, ki ga potrdi nadzornik, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejema potrjene situacije.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Končni obračun za izvršena dela se opravi po uspešnem prevzemu objekta, na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

2.8.9. Merila za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ocenjeval vsako varianto in fazo posebej.

V kolikor se bo naročnik odločil za oddajo naročila za 1. in 2. fazo skupaj, bo ocenjeval skupno ponujeno ceno brez DDV, za obe fazi.

V kolikor se bo naročnik odločil za oddajo naročila le za 1. fazo, bo ocenjeval ponujeno ceno brez DDV samo za 1. fazo.

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila:

- cena 90 %									90točk

- reference ponudnika 10 %						10točk

Komisija naročnika bo ocenjevala posamezne ponudbe z ocenami na podlagi sledečih meril:

1. cena - 90 točk Komisija bo ocenjevala ponudbeno ceno glede na odstopanje od najnižje ponudbene cene. Ponudnik mora podati ceno brez davka na dodano vrednost. Cena se preračuna v točke po naslednji formuli: najnižja cena cena T = x 90 ponujena cena Po tej formuli dobi najnižja cena 90 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk.

2. reference ponudnika - 10 točk Reference se bodo ocenjevale na podlagi podpisanih referenčnih izjav investitorjev (ne naročnikov) za opravljene gradnje stavb v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 700.000,00 € z DDV. Ponudnik je moral kot dokazilo o usposobljenosti že priložiti 3 referenčne izjave, sedaj se ocenjujejo dodatne pisne referenčne izjave. Vrednotijo se s številom točk v odvisnosti od tega, koliko opravljenih gradenj, potrjenih od naročnikov, je ponudnik izvedel v zadnjih petih letih in sicer (3 referenčne izjave, s katerimi je ponudnik zadostil izločilnemu pogoju se odštejejo): - ena referenca več kot je izločilni pogoj nad 700.000,00 € 3 točke - dve referenci več kot je izločilni pogoj nad 700.000.,0 € 5 točk - tri in več referenc več kot je izločilni pogoj nad 700.000,00 € 10 točk Dodeli se lahko največ 10 točk. Pridržujemo si pravico do ocene referenc na podlagi predhodnega ogleda.

V primeru enakovrednih ponudb se izbere ponudba, ki je prejela največ točk pri merilu cena.

Ponudnik s podano ponudbo zagotavlja, da bodo dela izvedena v skladu z zahtevami naročnika.

Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti Obvestila o izbiri. V nasprotnem se smatra, da odstopa od pogodbe in ima naročnik pravico unovčiti jamstvo za resnost ponudbe. V primeru revizije se datum podpisa pogodbe ustrezno prestavi.

2.8.10. Finančna zavarovanja

Zahteva se garancijo banke, ki po vsebini ne odstopa od predloge iz razpisne dokumentacije. Pri ponudbi s podizvajalci predloži garancijo ponudnik, pri skupni ponudbi pa vodilni partner.

Ponudnik mora predložiti:

2.8.10.1. Za resnost ponudbe

Ponudnik mora ponudbi predložiti prvovrstno bančno garancijo za resnost ponudbe, brez zadržkov, v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe.

Naročnik bo  garancijo unovčil v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo po izdaji »Odločitve o oddaji naročila«. Izbranemu ponudniku bo vrnil garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje njegova ponudba kot nepravilna in se obvezno zavrne.

Pooblastilo mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikovo predloženo pooblastilo ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja.

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE NAZIV BANKE Kraj in datum UPRAVIČENEC GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE št…………. V skladu za javnim razpisom, objavljenim na ______________ št. ______, dne ________, za izbiro izvajalca za izvedbo gradnje: - ____________________ - ____________________ - ____________________ za potrebe naročnika ______________________________ je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 3% od vrednosti naročila, kar znaša _____________ EUR. Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, - če ponudnik, ki ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom. Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primere gre. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancijo št. ………/…….. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčen znesek. Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do __________, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v ___________. Banka (žig in podpis)

2.8.10.2. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik priloži ponudbi izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca.

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila (skupaj z DDV), unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Bančna garancija za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Bančna garancija bo unovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenem roku. V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, izvajalec dostavi novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti.

Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in ______________ (naziv izvajalca) za izgradnjo _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan zgraditi: - ________________ - ________________ - ________________ v skupni vrednosti _______________ EUR (z besedo: _____________), v roku _________ (datum, dni, mesecev) v obsegu in roku, opredeljenem v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradnja oziroma z njo povezane storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče . Banka (žig in podpis)

2.8.10.3.Za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku. Če izvajalec teh napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% končne obračunske vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (5 let od datuma prevzema objekta).

Bančna garancija mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in ______________ (naziv izvajalca) za izvedbo gradnje _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, ki znaša 5 let od datuma prevzema objekta. Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. Banka (žig in podpis)

Vse bančne garancije in ostala finančna zavarovanja morajo biti nepreklicni, brezpogojni in unovčljivi na prvi pisni poziv upravičenca ter ne glede na kakršen koli ugovor, izplačane upravičencu.

2.8.11. Garancijski roki

Garancijski rok za kakovost del je 60 mesecev, šteto od dneva dokončnega prevzema.

Ponudniki morajo izpolniti, podpisati in priložiti Obr. F.

2.9. OSTALE DOLOČBE

2.9.1. Primer ustavitve postopka

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.9.2. Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 99/2004, 61/2005 in 95/2005), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005).

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na TRR pri Ministrstvu za finance št.: 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005).

Vložen zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.

Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno na finance.

2.9.3. Preklic javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve razveljavi oziroma prekine že objavljen javni razpis, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico da v skladu z 80. členom ZJN-2 zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

2.9.4. Varovanje skrivnosti

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na Navodila iz splošnega dela izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B-1 in B-2)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV  (Obr. D )

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA  (Obr. F )

- IZJAVA  O KADROVSKI SPOSOBNOSTI (Obr. G )

- POTRDILO BANKE -  Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v  obdobju januar 2009 - december 2009 in izkaz iz katerega izhaja, da skupni prihodki v letu 2008 niso bili manjši od 1.000.000,00 EUR. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- POPIS DEL

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina                         		       		    1. Obr. A

Številka javnega naročila: JN 1/2010

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

# PODATKI O PONUDNIKU

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina                          		           2. Obr. B-1

Številka javnega naročila: JN 1/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PONUDBA - VARIANTA 1.  št. ___________

Po popisu del za 1. in 2. fazo, na funkcionalni ključ v roke, do pridobitve uporabnega dovoljenja

| Opis | kos | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. faza |  |  |
| 2. faza |  |  |
| Skupaj |  |  |
| POPUST v ZNESKU |  |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |  |
| DDV |  |  |
| PONUDBENA CENA V EUR z odštetim popustom in z vključenim DDV |  |  |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila vključno z garancijami. Ponudba velja za celotno naročilo.  Ponudnik je odgovoren za pravilno odmerjen davek.

Skupna ponudbena cena je formirana po sistemu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V ponudbeno ceno so zajeti vsi  predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije, ter gredo v breme ponudnika razen: izdelave investicijske dokumentacije,  komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov, kar gre  v breme naročnika.

PLAČILNI POGOJI:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 80% vrednosti pogodbe v roku 60 dni po datumu prejema situacije

- 20 % po izstavljeni končni situaciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in odpravi vseh pomanjkljivosti v roku 60 dni po datumu prejema situacije

ROK DOKONČANJA: najkasneje december 2010

GARANCIJSKA DOBA:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo _________ let,

b) za ostala dela in naprave _________ let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in popisnimi listi.

Ponudbena cena je končna cena z vsemi stroški ter z vsemi predpisanimi dajatvami.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina                          		               Obr. B-2

Številka javnega naročila: JN 1/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PONUDBA - VARIANTA 2.  št. ___________

Rušenje obstoječega objekta in novogradnja 1. in 2. faze, na funkcionalni ključ, do pridobitve uporabnega dovoljenja (vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za rušitev obstoječega objekta in pridobitvijo gradbenega dovoljenja za novogradnjo)

| Opis | kos | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1. faza |  |  |
| 2. faza |  |  |
| Skupaj |  |  |
| POPUST v ZNESKU |  |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |  |
| DDV |  |  |
| PONUDBENA CENA V EUR z odštetim popustom in z vključenim DDV |  |  |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila vključno z garancijami. Ponudba velja za celotno naročilo.  Ponudnik je odgovoren za pravilno odmerjen davek.

Skupna ponudbena cena je formirana po sistemu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V ponudbeno ceno so zajeti vsi  predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije, ter gredo v breme ponudnika razen: izdelave investicijske dokumentacije,  komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov, kar gre  v breme naročnika.

PLAČILNI POGOJI:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 80% vrednosti pogodbe v roku 60 dni po datumu prejema situacije

- 20 % po izstavljeni končni situaciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in odpravi vseh pomanjkljivosti v roku 60 dni po datumu prejema situacije

ROK DOKONČANJA: najkasneje december 2010

GARANCIJSKA DOBA:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo _________ let,

b) za ostala dela in naprave _________ let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in popisnimi listi.

Ponudbena cena je končna cena z vsemi stroški ter z vsemi predpisanimi dajatvami.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina				           	3. Obr. C

Številka javnega naročila: JN 1/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

PONUDBENI POGOJI

- VELJAVNOST PONUDBE: je najmanj do 30.6.2010

- ROK PLAČILA:

do 80 % pogodbene vrednosti - na podlagi ugotovljene stopnje opravljenih del in potrjenih situacij, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije;

preostalih 20% pogodbene vrednosti - na podlagi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, po pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, ki ga potrdi nadzornik, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejema potrjene situacije.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Končni obračun za izvršena dela se opravi po uspešnem prevzemu objekta, na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

- CENA: je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim DDV (davek na dodano vrednost), vsi stroški prevoza, dostave, montaže, ipd. so vračunani v ceni.

- KRAJ IN ROK:

  - Kraj:športni kompleks Pale, Ajdovščina

  - Začetek del: marec 2010

  - Rok izvedbe: december 2010 (pridobitev uporabnega dovoljenja)

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe:  po podpisu primopredajnega zapisnika in preteku garancijske dobe.

- OSTALA DOLOČILA:

Izjavljamo, da bomo:

- naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

- določili kontaktno osebo, ki bo:

  - zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,

  - reševala in koordinirala naročnikove reklamacije

Ime in priimek kontaktne osebe:

_______________________________________

- vse informacije in podatke naročnika bomo varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila

- IZJAVE:

- Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo z vsebino. Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.

- Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli izvajati dela takoj po sklenitvi pogodbe in dela navedena v pogodbi dokončali v skladu s predvidenim terminskim planom.

- Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti najnižjo ocenjeno ali katerokoli ponudbo, ki ste jo prejeli.

- Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti in oddati naročilo za obe fazi gradnje projekta.

- Če bo naša ponudba sprejeta, bomo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe predali bančno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe z rokom veljavnosti ____ dni po izdaji Potrdila o izvedbi.

- Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.

- Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke.

- Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del.

- Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, uredbe o zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti.

Ponudnik:______________________________

Naziv: _____________________________

Podpis:_______________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

V funkciji:_______________________________

S polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v

imenu:

_____________________________________________

(napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig:

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina				                         4. Obr. D

Številka javnega naročila: JN 1/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV

iz točke 2.6. Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo,

- Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih sredstev Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.

- Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanja ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

- Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila in da v postopkih javnega naročanja pri dajanju informacij, nismo namerno podajali neresničnih in zavajajočih dokazil

- Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer imamo sedež.

- Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ________________, oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ___________________, številka __________________ .

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona____________________________________, pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________________ izdano pri ________________________ dne _____________________ in smo člani naslednje organizacije: _____________________________________. (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

  - da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

Mladinski center in hotel Ajdovščina

po odprtem postopku.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina	       			          		5. Obr. E

Številka javnega naročila: JN 1/2010

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

| 1. | Ponudnik: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ulica: |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Davčna številka |  |
|  | Matična številka |  |
| 2. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |
| 3. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |

Zavodu za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 2. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06) in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04), da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od ministrstva pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina     			                        6. Obr. F

Številka javnega naročila:JN 1/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

IZJAVA

Izjavljamo, da blago oz. dobavljeni in vgrajeni materiali izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformité Européene«).

Izjavljamo, da nudimo za opravljene dela 60 mesečno garancijsko dobo.

Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika.

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa pogodbe s strani naročnika, bančno garancijo, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti veljavna do datuma prevzema objekta plus 10 dni. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijski dobi predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, bančno garancijo, v višini 10% končne obračunske vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (5 let od datuma prevzema objekta).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Mladinski center in hotel Ajdovščina«, po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina				                    	7. Obr. G

Številka javnega naročila: JN 1/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O KADROVSKI  SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovalo naslednje tehnično osebje:

| Ime in priimek | Naziv izobrazbe |
| --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

Mladinski center in hotel Ajdovščina

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

8. POTRDILO POSLOVNE BANKE

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina

Številka javnega naročila: JN 1/2010

Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju januar 2009 - december 2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

IZLOČILNI POGOJ: TRR ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ponudnikov v  obdobju januar 2009 - december 2009 ne sme biti blokiran. Skupni prihodki iz poslovanja za leto 2008 ne smejo biti manjši od 1.000.000,00 EUR.

Dokazilo: Ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v  obdobju januar 2009 - december 2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

9. DOKAZOVANJE REFERENC

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina

Številka javnega naročila: JN 1/2010

Ponudnik mora predložiti potrdila o opravljenih gradnjah stavb podpisanih  s strani investitorjev za opravljene gradnje stavb v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 700.000,00 € z DDV. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene in z navedbo podatkov investitorja.

Izločilni pogoj: najmanj 3 izgrajene stavbe v zadnjih 5 letih v vrednosti nad 700.000,00 € z DDV.

Pri dokazovanju referenc se upoštevajo potrjene reference investitorjev, ki jih je izvedel ponudnik oziroma posamezni izvajalci iz skupine ponudnikov, ki so sklenili ustrezen akt o skupni izvedbi naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži potrdila o opravljenih gradnjah stavb potrjena s strani investitorjev o dobro opravljenem delu, na obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

V primeru, da potrdilo investitorja ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala. Prav tako se referenca ne bo upoštevala, če ne bo potrjena za izgradnjo stavbe.

Ponudnik predloži referenčne izjave, na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Podpis:_________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig:

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

- Podatki o referenčnem delu

| Referenčno delo (ime stavbe): | _______________________________________ |
| --- | --- |
| Investitor: |  |
| Izvajalec*: |  |
| Objekt in kraj: |  |
| Pogodba št. : |  |
| Čas izvedbe: |  |
| Vrednost del izvajalca**: |  |
| Opis del, ki jih je dejansko opravil izvajalec, ki nastopa v ponudbi: |  |

*Izvajalec, ki kandidira za pridobitev predmetnega javnega naročila.

**Vrednost posla, ki ga je izvedel in obračunal izvajalec, ki kandidira za pridobitev predmetnega javnega naročila.

(obrazec se po potrebi fotokopira ali prepiše z enako vsebino zahtevanih podatkov)

- Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjenem obsegu in roku ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Dela so bila opravljena v času od (mesec/leto) ………..….... do (mesec/leto)…..…………… .

Uporabno dovoljenje izdano dne …………………… (V kolikor ni bilo izdano navesti razloge zakaj ni bilo izdan. )

| Kraj in datum: ________________________ | Investitor (ime in priimek pooblaščene osebe): ________________________________ |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: __________________________ |

10. VZOREC POGODBE

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina

Številka javnega naročila: JN 1/2010

POGODBA ŠT. _____________

za Mladinski center in hotel Ajdovščina

na funkcionalni ključ

ki jo dogovorita in skleneta :

| NAROČNIK: | Zavod za šport Ajdovščina Cesta 5. maja 14, SI-5270 Ajdovščina ki jo zastopa direktor Uroš PINTAR (v nadaljnjem besedilu kot naročnik) ID za DDV: SI59164301 Matična številka: 1434268 TRR proračuna: 01201-3000000123 |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | ..................................................…............. ..……………………………………………… ki jo zastopa …………………………….(v nadaljnjem besedilu kot izvajalec) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka:…………………………… TRR:………………………………………… |

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- sklenejo pogodbo po javnem  razpisu za izbiro izvajalca po odprtem postopku za MALDINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA,  objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN ____________ dne ___________ in na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________;

- da bo naročnik sredstva pridobil iz proračunskih sredstev Občine Ajdovščina in Republike Slovenije. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva na proračunski postavki ______________________________.

- da bo izvajalec spoštoval Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013, ki jih je dne __________________ izdalo ______________________.

- Da izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja izvajalec pa sprejme v izvajanje izvedbo MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku. Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika,  izvajalec pa bo:

- zgradil objekt v skladu s svojo ponudbo št. __________ z dne _________, na parcelni št. _____________

- zagotovil projektantski nadzor v višini 30 ur, označitev gradbišča vključno z varnostnim načrtom in zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del,

  - izvedel vsa gradbena, obrtniška in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov in dostopov do objekta,

- izdelal PID in POV  projekt,

- pridobil uporabno dovoljenje,

Dela se bodo izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji PGD št ______________ in PZI št. ______________, razpisnih pogojih, ponudbi izbranega izvajalca, veljavnemu gradbenemu dovoljenju in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste.

Popisi del iz ponudbe predstavljajo sestavni del te pogodbe. V ponudbi navedena dela in količine predstavljajo obseg pogodbenih del.

Izvajalec bo dela opravil v celoti v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in svoje ponudbe, ki je priloga k tej pogodbi.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik. Naročnik ima pravico do zmanjšanja določenega obsega del. V tem primeru se vrednost teh del izloči iz obračuna.

Dela po pogodbi bo izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji in dodatnimi pogoji naročnika opravil do najkasneje do decembra 2010.

S sklenitvijo te pogodbe se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu vsa opravljena dela in storitve po tej pogodbi plačeval v skladu s to pogodbo.

Izvajalec se zavezuje pri izvajanju prevzetih del ravnati v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotoviti izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu delavcem, ki opravljajo dela predmet pogodbe.

V kakršnemkoli primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo določila pogodbe.

Nadzor izvajalca nad gradnjo

3. člen

Izvajalec se obvezuje prevzeta dela opraviti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz izvajalčeve ponudbe navedene v 2. členu te pogodbe in v skladu s pravili stroke z angažiranjem strokovno usposobljenih sodelavcev navedenih v ponudbi izvajalca. Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravljal vestno in po pravilih stroke ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov in drugimi predpisi, ki se nanašajo na dela te pogodbe, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in v skladu z dogovori med pogodbenima strankama.

Izvajalec zagotavlja, da bodo v ponudbi in pogodbi navedeni strokovno usposobljeni sodelavci opravili v času dejanske izvedbe del skupno vsaj 30 h nadzora  za realizacijo sklenjene pogodbe in sicer:

| odgovorni nadzornik vseh del ……………………………………………… | št. licence ………………………………………………. |
| --- | --- |
| odgovorni nadzornik za tehnologijo ……………………………………………… | št. licence ………………………………………………. |
| odgovorni nadzornik za gradbeno in obrtniška dela …………………………………..…………… | št. licence ………………………………………………. |
| odgovorni nadzornik za strojne inštalacije in naprave ………………………………………………. | št. licence ………………………………………………. |
| odgovorni nadzornik za elektro inštalacije in naprave ……………………………………………… | št. licence ………………………………………………. |
| koordinator za varnost in zdravje pri delu ……………………………………………… | št. licence ………………………………………………. |

Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo, mora v primeru ugotovljenih nepravilnosti in odstopanj le-te nemudoma sporočiti osebi, ki je s to pogodbo določena kot predstavnik naročnika. V primeru opustitve ukrepov, ki po tej pogodbi predstavljajo obveznost izvajalca, le-ta odgovarja za škodo, ki bi z opustitvijo ukrepov oziroma aktivnosti nastala naročniku. Osebe iz predhodnega odstavka imajo dolžnosti in pooblastila kot izhajajo iz te pogodbe, Zakona o graditvi objektov in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec delavcem iz predhodnega odstavka izdal odločbe v skladu z Zakonom o graditvi objektov za konkretna dela, ki jih bo delavec opravljal.

Izvajalec je dolžan o poteku nadzora del poročati mesečno, do 5. v mesecu za pretekli mesec, oziroma na zahtevo naročnika tudi večkrat.

Kakovost dela

4. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Izvajalec lahko angažira podizvajalce ali kooperante le s soglasjem naročnika, pri čemer prevzame soodgovornost za dela, zaupana podizvajalcu. Naročnik ima pravico izločiti ali spremeniti tistega podizvajalca ali kooperanta, za katerega meni, da ni primeren. Izvajalec ima pravico zamenjati podizvajalca ali kooperanta le ob soglasju naročnika. Naročnik mora potrditi podizvajalce in kooperante pred podpisom podizvajalskih pogodb med izvajalcem in podizvajalci.

Pogodbena cena

5. člen

Skupna pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe na osnovi ponudbe izvajalca

št………………… z dne………… znaša:

……………………………………………………EUR

(z besedo: ………………………………………………………………………………EUR)

Netto cena ..............................................................EUR

Davek po stopnji ……. % ..............................................................EUR

Pogodbena vrednost z DDV ..............................................................EUR

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški, potrebni za izvedbo investicije do pridobitve uporabnega dovoljenja ter gredo v breme ponudnika, razen izdelave investicijske dokumentacije ter plačila komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja, kar bo naročil in plačal naročnik.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani vsi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal.

Pogodbeno načelo funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

Izvajalec jamči za fiksnost cen za vsa pogodbena dela.

Operacijo delno financira  in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva.

Obračun del in način plačila

6. člen

Obračun del se izvaja po enotnih cenah iz ponudbe št. ________ z dne _________ in sicer mesečno, na osnovi dejansko izvršenih del, potrjenih s strani naročnika. Naročnik bo izvršena dela  plačeval po mesečnih situacijah in končni situaciji.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu. Osnova za izstavitev situacije so dejansko izvršena dela in storitve v preteklem mesecu. Izvajalec izstavi situacijo v petih izvodih najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec na naslov naročnika. Naročnik mora potrditi situacijo ter nato dva izvoda vrniti izvajalcu. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi  postavkami iz situacije, jo potrdi v višini nespornega zneska.

Izvajalec izstavi račun po dejanskih količinah in fiksnih cenah po enotah mer.

Naročnik si pridružuje pravico, da v primeru, če mu ne bodo nakazana sredstva za predmet javnega naročila s strani pristojnega ministrstva, da nakaže sredstva naslednji dan, ko prejme finančna sredstva s strani pristojnega ministrstva.

Obračuni se bodo vršili do višine 80 % pogodbene cene na podlagi ugotovljene stopnje opravljenih delih in potrjenjih situacij, 20 % pogodbene cene bo naročnik plačal Izvajalcu po prevzemu objekta ter podpisu zapisnika o končnem prevzemu.

Plačilo storitev se bo izvedlo na naslednji način:

do 80 % pogodbene vrednosti - na podlagi ugotovljene stopnje opravljenih del in potrjenih situacij, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije;

preostalih 20% pogodbene vrednosti - na podlagi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, po pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, ki ga potrdi nadzornik, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejema potrjene situacije.

Končni obračun za izvršena dela se opravi po uspešnem prevzemu objekta, na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

V kolikor bi naročnik zamujal s plačilom, ima Izvajalec pravico naročniku zaračunati

zakonske zamudne obresti. V primeru, da na dan dospelosti v plačilo naročnik ni pridobil sredstev s strani pristojnega ministrstva, je dolžan o tem obvestiti izvajalca ter mu sporočiti datum, ko bodo sredstva prispela na njegov račun. V tem primeru tečejo zakonske zamudne obresti naslednji dan od dneva, ko je naročnik sredstva pridobil na svoj račun.

Izvajalec soglaša, da lahko naročnik dela, ki jih je izvedel podizvajalec in/ali soponudnik naročnik plača tudi direktno podizvajalcu in/ali soponudniku na podlagi izstavljenega računa.

Naročnik lahko skrajša plačilni rok popolnega in ustreznega računa v primeru, da izvajalec za predčasno plačilo naročnika le-temu prizna dodatni popust v dogovorjenem deležu od vrednosti izstavljenega računa oziroma situacije.

Naročnik bo račune poravnal na transakcijski račun izvajalca št. ________________

Roki izvedbe del

7. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo z deli pričel takoj po podpisu pogodbe in jih izvajal skladno s predloženo Ponudbo št. …………. z dne …………….., s podrobnim terminskim planom izvajanja del, ki ga bo izvajalec izdelal roku 10 dni po podpisu pogodbe , v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, ter v skladu z določbami te pogodbe. Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

Izvajalec se zavezuje vsa dela dokončati najkasneje  do 31. decembra 2010.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno brž, ko zanje zve in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Če izvajalec ne izvaja del v skladu s terminskim planom, je dolžan povečati delovno silo in izboljšati organizacijo dela do te mere, da bo rok dokončanja zagotovljen.

Terminski plan se lahko spremeni s soglasjem pogodbenih strank in bosta v tem primeru pogodbeni stranki določili nov terminski plan. Dokler ni določen nov terminski plan, velja terminski plan v obstoječi vsebini. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik ugotovi, nadzorni organ pa potrdi dokončanje pogodbenih del

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec je dolžan v roku desetih dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti:

- podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za izvedbo del, potrjen s strani naročnika,

- skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča,

- seznam podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi investicije.

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta,

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam,

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti iz gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke,

- pred vgradnjo materialov kvaliteto le teh dostaviti v potrditev nadzorniku,

- omogočiti investitorju vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- omogočiti investitorju vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije,

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, predpisane certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki. jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,

- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del, (certifikati, garantni listi…) navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav,

- ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

- izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

- uporabljati za plačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

- naročniku predati popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

- poravnati vse stroške odvoza materialov na deponijo v skladu z veljavno zakonodajo,

- voditi ter hraniti vso dokumentacijo v zvezi z izgradnjo objekta Mladinski center in hotel najmanj do leta 2025 na način, da bo naročniku kadar koli zagotovljena revizijska sled ter vpogled v dokumentacijo. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo na pisni ali ustni poziv naročnika ter pooblaščenega nadzornega inženirja kadarkoli posredoval vso zahtevano  dokumentacijo.

- na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje.

S to pogodbo izvajalec tudi potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh, da je seznanjen z objektom, ki se izvaja, terenskimi prilikami okoli objekta, s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Izvajalec je naročniku odgovoren za vso morebitno povzročeno škodo, ki pri izvajanju

pogodbe nastane po njegovi krivdi.

Izvajalec mora na svoje stroške urediti gradbišče, ga ustrezno zaščititi in opremiti za svoje potrebe. Vse priključke na električno, vodovodno, kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje si zagotovi izvajalec sam.

Izvajalec je pri svojem delu dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzročil škode na sosednjih objektih oz. samem objektu. Vsi stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izključno izvajalca, prav tako tudi stroški fizičnega zavarovanja gradbišča in delnih zapor gradbišča.

Vzdrževanje in čiščenje gradbišča je obveza Izvajalca. Izvajalec je dolžan sproti čistiti

prostore, sredstva in prometne površine na gradbišču, v območju del javne prometne

površine, če so te onesnažene zaradi transporta iz tega gradbišča.

Škodo, ki jo povzročijo transporti izvajalca na cestišču, plača izvajalec. Pred začetkom del vsake faze se izvajalec in naročnik dogovorita o realizaciji transportnih poti za potrebe gradbišča. Izvajalec nosi vse stroške deponiranja odvečnega materiala.

Naročnik s to pogodbo svoje obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadki ter za dokumentacijo zanje prenaša na izvajalca (razen za izdelavo Načrta ravnanja z odpadki, ki je sestavni del projektne dokumentacije). V ta namen naročnik sočasno s podpisano pogodbo izvajalcu predaja tudi naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ter pooblastilo izvajalcu glede ravnanja z odpadki na gradbišču.

Najpozneje v 8 dneh po končnem prevzemu del in opravljenih storitvah, je izvajalec dolžan očistiti gradbišče in odstraniti vse svoje provizorije in napeljave.

Izvajalec mora opremiti gradbišče v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom, ki ga pripravi sam. Izvajalec mora organizirati izvajanje del tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje in pravočasno ukreniti vse, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov ter varnost del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka.

Za morebitne nezgode, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, č pride do nezgode zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo prič, ter pooblaščeni osebi naročnika in izvajalca, ki sta določeni v tej pogodbi.

Obveznosti naročnika

9. člen

Naročnik se zavezuje, da bodo izvajalcu pred pričetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročili naslednjo dokumentacijo:

- podpisano pogodbo,

- overjeno tehnično dokumentacijo,

- lokacijsko informacijo,

- zemljišče,

- gradbeno dovoljenje (v kolikor se naročnik odloči za varianto 1).

Pogodbeni stranki se naknadno dogovorita, katere parcele bo izvajalec uporabljal za manipulacijo in za postavitev pomožnih objektov.

Če bo izvajalec izven medsebojno dogovorjenih parcel uporabljal za potrebe gradnje katerokoli drugo zemljišče, ali če bo na drugem zemljišču povzročil škodo, gredo s tem v zvezi vsi stroški na njegov račun.

Pregled in prevzem izvedenih del

10. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za predajo objekta (kolavdacija) bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za plačilo končne situacije v višini 20 % pogodbene vrednosti.

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela ter naprave, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v dnevnik o izvajanju del in storitev.

Šteje se, da je izvajalec dokončal pogodbena dela oz. da je izpolnil pogodbo, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

• da so dokončana vsa dela na objektu,

• da je opravljen tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje,

• da opravljen končni prevzem del (sprejem in izročitev) in so odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti na pregledu izvršenih del.

Ko so dokončana vsa dela na objektu, in so odpravljene morebitne pomanjkljivosti s tehničnega pregleda in je naročniku predana kompletna in pravilna dokumentacija o izvedenih delih (PID, navodila za uporabo in vzdrževanje, garancijske listine, dokazilo o zanesljivosti), izvajalec pozove naročnika na pregled izvršenih del, ki sta ga naročnik in izvajalec po svojih pooblaščencih dolžna opraviti. Na pregledu se ugotavlja kakovost izvedenih del in morebitne pripombe nanjo, o čemer se sestavi zapisnik.

Po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti s pregleda izvršenih del (o čemer izvajalec pisno obvesti naročnika, naročnikov pooblaščenec pa odpravo preveri) pooblaščeni osebi pogodbenih strank nemudoma zapisniško opravita končni prevzem del (sprejem in izročitev).

V zapisniku o končnem prevzemu (sprejemu in izročitvi) se natančno ugotovi predvsem:

• ali izvedena dela in storitve ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim

predpisom in pravilom stroke,

• datum začetka in dokončanja del,

• kakovost izvedenih del in morebitne ugotovitve v zvezi s tem,

• morebitna odprta, med pooblaščenimi osebami pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

• ugotovitev o sprejemu in izročitvi dokumentacije o izvedenih delih,

• ugotovitev o sprejemu in izročitvi ključev, daljincev in podobnega drobnega inventarja,

• popis stanja števcev na vseh merilnih mestih.

Dokončni obračun se opravi:

• po opravljenem končnem prevzemu del (sprejemu in izročitvi),

• po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku iz te pogodbe,

• ko izvajalec naročniku dostavi predlog dokončnega obračuna.

Z dokončnim obračunom pogodbeni stranki po svojih pooblaščencih dokončno uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s to pogodbo, o čemer se sestavi poseben zapisnik, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

• skupne zneske (vrednosti) vseh izvedenih del,

• zneske obračuna in izplačil po začasnih situacijah,

• podatke o drugih dejstvih, ki vplivajo na končno obračunsko vrednost (ceno) izvedenih del,

• znesek končne situacije ter znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po dokončnem obračunu,

• podatke o pogodbenem in dejanskih rokih ter morebitni pogodbeni kazni in povračilu škode,

• podatke o morebitnih drugih medsebojnih uslugah, vrednosti in načinu poplačila le-teh.

Po podpisanem zapisniku o dokončnem obračunu in na njegovi podlagi izvajalec izstavi končno situacijo oz. račun in sicer pod pogoji in na način, kot je določen za začasne situacije oz. račune.

Zavarovanje objekta

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, opremo, material  ter obstoječe objekte tej pogodbi, od njegove polne vrednosti, do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, material, ter obstoječe objekte pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Strokovno nadzorstvo naročnika

12. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je soinvestitorjem odškodninsko odgovoren.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določi naročnik je _________________

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je ______________

Nadzornik del je__________________

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Garancija za dobro izvedbo del in garancija za pravočasno plačilo podizvajalcev

13. člen

Izvajalec del je najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe dolžan naročniku izročiti prvovrstno bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti ter dve lastni bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za kritje potrjenih obveznosti do izvajalčevih podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga ne bi poravnal ob zapadlosti.

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti garancijo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe. Pogodba prične veljati z dnem predložitve bančne garancije.

Garancija se v primeru, da ni bila uporabljena, vrne izvajalcu po poteku garancijskega roka.

Garancija ima namen delnega ali popolnega pokrivanja zahtev,ki jih lahko naročnik uveljavi proti izvajalcu na osnovi te pogodbe in je plačljiva na prvi pisni poziv naročnika brez pravice ugovora izvajalca.

Stroške garancije iz te točke v celoti nosi izvajalec. Garancija mora biti veljavna mora biti veljavna še 10 dni po roku, ki je določen za končni prevzem. Po tem roku naročnik vrne izvajalcu predmetno garancijo.

Če se pogodbeni rok spremeni, se skladno s tem ustrezno prilagodi rok veljavnosti bančne garancije. Valuta garancije je valuta pogodbene cene.

Garancijska doba in garancija za odpravo napak v garancijskem roku

14. člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo _________ let,

b) za ostala dela in naprave _________ let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili obligacijskega zakonika. Za zamenjane del v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti je dolžan izvajalec pričeti takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odstranitev te napake drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo iz za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec se zaveže, da bo še pred izplačilom končne situacije v višini 20 % končne pogodbene vrednosti, izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

Razdrtje in odstop od pogodbe

15. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti oziroma odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

− če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

− če izvajalec po svoji krivdi z deli zamuja več kot 30 dni,

− če izvajalec dela ne nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

− če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z

njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

− če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more

nadaljevati.

V primeru, da izvajalec zaupana mu dela izvede pomanjkljivo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu naročnik pisno določil rok, v katerem je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če izvajalec v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila ali razdre pogodbo.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh primerih navedenih v tem členu na svoje stroške umakniti z

gradbišča svoje delavce in morebitne delavce podizvajalca, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt v roku 15 dni po prenehanju pogodbe.

Naročnik ob odstopu pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti Izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do Izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Ob odstopu od pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej

pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

Vsebina pogodbene dokumentacije

16. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je dokumente, ki tvorijo Pogodbo, treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- Razpisna dokumentacija

- Pogodba izvajalca z dne …………………

- Ponudba in predračun izvajalca

- Popisi del iz ponudbe

- Podroben terminski plan izvedbe del

- Splošni Pogoji Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC (__knjiga, treta izdaja 1998)

- Bančna garancija za dobro izvedbo del

- Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- Drugi dokumenti, ki predstavljajo razpisno dokumentacijo in so del pogodbe

Pogodbena kazen

17. člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti, v katerikoli fazi v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu ali če izvajalec o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan 5 (pet) ‰ promilov dnevno od pogodbene vrednosti del, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti del z vključenim DDV.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 20% vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja.

Naročnik in Izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude oziroma prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka za izvršitev prevzetih del večja od pogodbene kazni ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 50 dni lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti tudi vso nastalo škodo in stroškov.

Pooblaščeni predstavniki strank

18. člen

Za urejanje vseh vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbeni stranki kot svoja pooblaščena predstavnika določata:

za naročnika: ………………………………………

za izvajalca: ………………………………………………

Naročnik je imenoval nadzor skladno z ZGO-1 nad izvedbo predmeta te pogodbe:

nadzornik: ______________________

odgovorni nadzornik: ____________, udig, G-________________

Poleg nadziranja skladno z ZGO-1 naročnik pooblašča nadzornika še za:

• kontrolo izpolnjevanja zahtev glede kakovosti del,

• kontrolo in overitev obračuna izvedenih del.

Reševanje sporov

19. člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije ter določbe Splošnih Pogojev Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC (________knjiga), treta izdaja 1998.

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.

Končne določbe

20. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa. Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odloženim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki krije tudi zavarovanje obveznosti izvajalca iz naslova plačil podizvajalcem. Garancijo mora izvajalec predložiti naročniku najkasneje v 10-ih dneh od podpisa pogodbe.

Pravice in obveznosti iz pogodbe začnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih odstavkov tega člena.

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v sedmih (7) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda, tri izvode pa prejme Ministrstvo.

| Podpisano dne: | Podpisano dne: |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Zavod za šport Ajdovščina direktor Uroš PINTAR | pooblaščeni podpisnik |

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:__________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig:

11. FINANČNA ZAVAROVANJA

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina

Številka javnega naročila: JN 1/2010

Ponudnik mora ponudbi predložiti prvovrstno bančno garancijo za resnost ponudbe, brez zadržkov, v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila (skupaj z DDV), unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni.  Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku ob primopredaji objekta. Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% končne obračunske vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (5 let od datuma prevzema objekta).

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

12. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina

Številka javnega naročila: JN 1/2010

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za

MALDINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudnik, ki v ponudbi zagotavlja kapacitete s podizvajalci, ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju.

V dogovoru o skupnem nastopanju mora biti opredeljena medsebojna odgovornost ponudnikov, ki skupno nastopajo in njihova odgovornost do naročnika za izvedbo pogodbenih del. Vzorec pogodbe po tej razpisni dokumentaciji velja za vsakega ponudnika, ki nastopa v okviru skupnega nastopa.

Ponudba mora biti narejena na osnovi projekta za razpis, ki ga ponudniki prevzamejo  in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v Navodilih ponudnikom.

Ponudba mora poleg cene vsebovati še:

- Kalkulacijske elemente ponudnika na osnovi katerih so bile sestavljene  cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami FCO gradbišče

- Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov.

- Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja.

- Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;

- Ceno transporta v procentu;

- DDV mora biti prikazan ločeno

b) Ponudnik z predložitvijo ponudbe avtomatično poda tudi naslednje izjave:

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi prilikami okoli objekta.

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema  na skrbi ponudnika glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

Materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, izvajalec prevzame in obračuna v dobro naročnika.

2. Splošni  pogoji izvajanja del:

Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže si mora zagotoviti izvajalec sam.

Stroške v zvezi s povzročeno škodo in poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih ter na drugih premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam.

Izvajalec mora pred pričetkom del pod skupnim imenom investitorja in izvajalca svoje delo zavarovati pri zavarovalnici do njegove polne vrednosti in do dneva predaje investitorju.

Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa dokazila, potrdila, ocene, certifikate in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in drugih preiskav.

Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor je to potrebno.

Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, odpeljati ves   nepotreben material, urediti okolico v skladu z tehnično dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene oz. poškodovane zaradi njegovega dela.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč,

- vsa čiščenja na objektu, ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipualativni stroški za dodatna dela so 3 % in so določeni s pogodbo o izvajanju del

Za izračun cen dodatno naročenih del, ki niso predmet pogodbe, se uporabijo kalkulativne osnove.

3. Faznost postopka gradnje:

Javno naročilo se oddaja za:

1. varianta ponudbe po priloženem popisu za 1. in 2. fazo adaptacije obstoječega objekta, po sistemu ključ v roke;

2.  varianta ponudbe, ki predvideva rušenje obstoječega objekta in novogradnjo objekta za 1. in 2. fazo, po sistemu ključ v roke.

Druga varianta ponudbe - ponudnik mora upoštevati tudi stroške spremembe projektne dokumentacije, ki vključuje stroške izdelave projektne dokumentacije in  pridobitev gradbenega dovoljenja za rušitev obstoječega objekta in pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo. Tudi pri tej varianti mora biti objekt grajen skladno s projektom PGD A09/09, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico do odločitve, katero varianto bo izbral za pogajanja in sklenitev pogodbe. Ponudnik mora obvezno ponuditi obe varianti, v nasprotnem primeru se šteje njegova ponudba kot nepravilna.

PRITLIČJE

| Prostor | Površina v m2 | I. faza |  | II. faza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vetrolov | 9,5 | popolno |  |  |
| Povezovalni del | 89,5 | popolno |  |  |
| Sanitarije ženske | 4,5 | popolno |  |  |
| Sanitarije moški | 4,5 | popolno |  |  |
| Mladinski center, soba 1 | 10,0 | popolno |  |  |
| Mladinski center, soba 2 | 20,5 | popolno |  |  |
| Mladinski center, soba 3 | 20,5 | popolno |  |  |
| Mladinski center, soba 4 | 21,0 | popolno |  |  |
| Mladinski center, soba 5 | 21,0 | popolno |  |  |
| Mladinski center, soba 6 | 21,0 | popolno |  |  |
| Mladinski center, hodnik | 26,0 | popolno |  |  |
| Mladinski center, centralni del | 36,0 | popolno |  |  |
| Večnamenski prostor, učilnica | 36,0 | popolno |  |  |
| Pisarna | 25,0 | popolno |  |  |
| Info kotiček | 11,0 | popolno |  |  |
| Pisarna | 38,0 | popolno |  |  |
| Skladišče, bar | 9,5 | popolno |  |  |
| Skladišče, bar | 5,5 | popolno |  |  |
| Strojnica | 12,0 | popolno |  |  |
| Povezovalni hodnik | 67,0 | popolno |  |  |
| Sanitarije ženske | 7,0 | popolno |  |  |
| Sanitarije moški | 7,0 | popolno |  |  |
| Prostori zaodrja | 26,0 | popolno |  |  |
| Bar | 71,5 | popolno |  |  |
| Dvorana | 112,0 | popolno |  |  |
| Mladinski center, velika soba | 76,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| SKUPAJ PRITLIČJE | 787,5 |  |  |  |

MANSARDA

| Prostor | Površina v m2 | I. faza |  | II. faza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povezovalni del – nadstropje | 4,5 | popolno |  |  |
| Hostel, hodnik | 26,0 | popolno |  |  |
| Hostel, recepcija (soba) | 10,5 | popolno |  |  |
| Hostel, sanitarije moški | 15,5 | popolno |  |  |
| Hostel, sanitarije ženske | 15,5 | popolno |  |  |
| Hostel, soba (8) | 21,5 | popolno |  |  |
| Hostel, soba (24) | 79,5 | popolno |  |  |
| Hostel, soba (8) | 21,5 | popolno |  |  |
| Hostel, soba (4) | 16,0 | popolno |  |  |
| Hostel, soba (4) | 16,0 | popolno |  |  |
| Hostel, soba (4) | 16,0 | popolno |  |  |
| Hostel, soba (2) | 10,5 | popolno |  |  |
| Hostel, servisni prostor (soba) | 18,0 | popolno |  |  |
| Hostel, servisni prostor (soba) | 18,0 | popolno |  |  |
| Društva (servisni prostor) | 20,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Društva (servisni prostor) | 20,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Društva (soba 1) | 20,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Društva (soba 2) | 20,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Društva (soba 3) | 20,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Društva (soba 4) | 20,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Društva, sanitarije | 9,5 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Glasbena soba 1 | 31,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Glasbena soba 2 | 35,5 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Multimedijska soba | 60,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Servisni dostop | 5,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| Hodnik | 48,0 | konstrukcijsko |  | finalizacija |
| SKUPAJ MANSARDA | 598 |  |  |  |

Podrobnejši opis oziroma razmejitev 1. in 2. faze je razvidna iz grafičnih prilog razpisne dokumentacije: tloris pritličja in nadstropja- projekt PGD št.A09/09.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

13. POPISI DEL

Naročnik: Zavod za šport Ajdovščina

Številka javnega naročila:JN 1/2010

Projektna dokumentacija in popis del sta potencialnim ponudnikom na razpolago na spletni strani Občine Ajdovščina in pri naročniku. Ponudniki naj se obrnejo na projektanta g. Gašperja DRAŠLERJA, tel. 040-792-290, vsak delovnik, od ponedeljka do petka, med 10.00 in 13.00 uro,.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |