OBČINA AJDOVŠČINA

ŽUPAN

Cesta 5.maja 6/a, 5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 10, fax: 05 365 91 30

E-mail: obcina.ajdovscina@siol.net

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

javni razpis po postopku s pogajanji brez predhodne objave

za izbiro izvajalca za

IZGRADNJO DOMA KRAJANOV ŽAPUŽE

Ajdovščina, julij 2006

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

  - Naročnik javnega naročila

  - Pravna podlaga

  - Temeljna pravila poslovanja

    - Prepoved izvajanja dejanj, ki merijo na izbiro kateregakoli ponudnika

    - Prepoved izvajanja dejanj, ki merijo na neveljavnost ali neizpolnitev pogodbe

    - Prepoved izvajanja dejanj, ki merijo na razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri

- PONUDBENA DOKUMENTACIJA

  - Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

    - Pojasnila  v zvezi z razpisno dokumentacijo

    - Jezik ponudbe

    - Navedba vseh ponudbenih dokumentov in njihova označitev

    - Pogoji za ponudnike in veljavnost ponudbe

    - Variantne ponudbe

  - Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

    - Izpolnjen obrazec o ponudniku

    - Dokumenti obvezni za izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti po 42. členu ZJN-1

    - Dokumenti obvezni za dokazovanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti

    - Izjava o seznanitvi z objektom

    - Izjava ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe

    - Izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z navodilom za izdelavo ponudbe

    - Izjava ponudnika, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo

    - Obrazec Ponudba

    - Elementi za pripravo predračuna

    - Finančno zavarovanje

    - Podizvajalci in skupen nastop ponudnikov

    - Skupna ponudba

    - Vzorec pogodbe

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA  PONUDNIKA

  - Cena

  - Reference

- PRAVICA PONUDNIKOV DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA

- OBRAZCI IN PRILOGE

Podatki o ponudniku

Dokumenti obvezni za izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti po 42. členu ZJN-1

Dokumenti obvezni za dokazovanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti

Izjava ponudnika, da naročnik sam pridobi podatek iz iBON-a

Izjava ponudnika o seznanitvi z objektom

Izjava ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe

Izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z navodilom za izdelavo ponudbe

Izjava ponudnika, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo

Obrazec PONUDBA

Elementi za pripravo predračuna

Finančno zavarovanje

Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

Udeležba s podizvajalci

Izjava ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov

Skupna ponudba

Vzorec pogodbe

7. OZNAČBA PONUDB

8. POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Ajdovščina je na podlagi  18. člena Zakona o javnih naročilih – v nadaljevanju ZJN-1 (Ur. l. RS, 36/04-uradno prečiščeno besedilo), v Uradnem listu št. 73-74/2006 z dne 14.07.2006 objavila javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave za

IZGRADNJO DOMA KRAJANOV ŽAPUŽE

Predmet javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izgradnja DOMA KRAJANOV ŽAPUŽE. Zgrajeni objekt mora izpolnjevati vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izbrani izvajalec pa bo moral:

- izvesti vsa gradbena, obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela na objektu s potrebno zunanjo ureditvijo, komunalno opremo ter potrebnimi dostopnimi potmi do objekta skladno z veljavnimi predpisi in standardi, razpisno dokumentacijo in Posebnimi zahtevami naročnika (poglavje 8).

- zagotoviti označitev gradbišča vključno z varnostnim načrtom,

- Izdelal PID projekt v štirih izvodih.

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. Na sprednjem delu ovitka  mora biti označba naročnika in navedba javnega razpisa z označbo »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA IZGRADNJO DOMA KRAJANOV ŽAPUŽE«. Na hrbtni strani, v zgornjem delu ovitka, mora biti naveden pošiljatelj ponudbe.

Ponudbe morajo biti predložene v vložišče Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v roku do 09.08.2006, najkasneje do 10 ure.  Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, jo bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju.

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev  ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe, razen, če v razpisni dokumentaciji ni drugače določeno.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in potekom veljavnosti ponudbe, bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Javno odpiranje ponudb bo dne 09.08.2006 ob 10.15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov  navzoči ali ne.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Ajdovščina, 14.07.2006		     Župan

Marjan Poljšak, s.r.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. NAROČNIK JAVNEGA NAROČILA

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

ID za DDV: SI51533251

Matična št.: 5879914

Strokovna komisija pooblaščena s strani župan Občine Ajdovščina, bo vse prejete ponudbe pregledala in ugotovila ali vsi ponudniki izpolnjujejo vse pogoje navedene v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo vse ponudnike, katerih ponudbe bodo pravilne in bodo izpolnjevale vse navedene pogoje, pisno povabil na pogajanja.

Na podlagi zaključenih pogajanj bo župan izdal odločitev o oddaji naročila.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila  vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku. Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v roku 8 dni od dneva vročitve.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, glede na zagotovljena sredstva za razpisano naročilo določena v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je bil sprejet na seji občinskega sveta dne 29.06.2006.

Naročnik si na podlagi  77. člena ZJN-1 (Ur. l. RS, 36/04) pridržuje pravico da v primeru neustreznih ponudb razveljavi javno naročilo in ne izbere nobene ponudbe.

2.2. PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo, ki ga razpisuje Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik) se izvaja na podlagi  naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS, 39/2000, 102/2000 in 02/2004, 36/2004-uradno prečiščeno besedilo) ter veljavni podzakonski akti;

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, 78/1999,110/2002, 99/2004-uradno prečiščeno besedilo, 61/05);

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001 in 30/2002);

- Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2006 in 2007 (ZIPRS00607);

- Navodila o pripravi investicijske dokumentacije in spremljanju investicij (Uradni list RS, št. 16/1997);

- določbe Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske Unije, na drugi strani (predvsem 3. in 69. člen);

- Zakon o pravdnem postopku.

2.3. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

2.3.1. Prepoved izvajanja dejanj, ki merijo na izbiro kateregakoli ponudnika

Naročnik in ponudnik, ki sodelujeta v postopku javnega razpisa, ne smeta opravljati kakršnihkoli dejanj, ki merijo na vnaprejšnjo izbiro ponudnika.

Naročnik in ponudnik ne smeta pričeti z opravljanjem del, ki naj bi bile predmet pogodbe po tem javnem razpisu, preden pogodba ni podpisana. Isto velja za ponudnikove morebitne podizvajalce.

2.3.2. Prepoved izvajanja dejanj, ki merijo na neveljavnost ali neizpolnitev pogodbe

V času od izbire ponudnika pa do sklenitve pogodbe ponudnik in naročnik ne smeta opraviti, izvesti ali pričeti z izvajanjem kakršnihkoli dejanj, ki povzročijo ali utegnejo povzročiti oz. vplivajo  na neveljavnost pogodbe ali da le-ta ne bi bila izpolnjena.

2.3.3. Prepoved izvajanja dejanj, ki merijo na razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri  najugodnejšega ponudnika

V primeru ustavitve postopka javnega razpisa, ki je povzročena iz kakršnihkoli razlogov, naročnik, kakor tudi ponudniki, ki sodelujejo v postopku javnega razpisa, ne smejo pričeti ali izvajati dejanj, ki vplivajo ali utegnejo vplivati na razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Naročnik kot tudi ponudniki, ki sodelujejo v postopku javnega razpisa, ne smejo izvajati kakršnihkoli dejanj, ki bi vplivala na nepristranskost dela oz. odločanja revizijske komisije.

3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

3.1. SPLOŠNI POGOJI ZA IZDELAVO  PONUDBENE DOKUMENTACIJE

3.1.1. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Ponudniki lahko pisno zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in pripravo ponudbe  najkasneje pet dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo pisne odgovore posredoval vsem, ki so prejeli razpisno dokumentacijo, najkasneje v naslednjih treh dneh po prejemu pisnega pojasnila.

Naročnik si pridržuje pravico, najkasneje šest (6) dni pred rokom za predložitev ponudb, spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali pa kot odgovor na zahtevo za pojasnila. Sprememba bo posredovana vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije.

Naročnik pred rokom za oddajo ponudb predvidoma ne bo organiziral sestanka s ponudniki.

3.1.2. Jezik ponudbe

Ponudba kot tudi celotna ponudbena dokumentacija mora biti izdelana in predložena v slovenskem jeziku.

3.1.3. Navedba vseh ponudbenih dokumentov in njihova označitev

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti vse ponudbene dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Ponudba, ki jo predloži ponudnik, mora vsebovati vse zahtevane potrjene (podpisane in žigosane) dokumente, s strani odgovorne osebe ponudnika, da se bo ponudba štela za pravilno.

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora struktura in računalniški izpis ustrezati zahtevam iz obrazca, ki ga mora ponudnik tudi potrditi in priložiti ponudbi.

Razpisno dokumentacijo, ki mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika in žigosana z njegovim žigom, ponudnik vrne skupno s predložitvijo ponudbe. Predložen vzorec pogodbe ponudnik izpolni in parafira vsako stran pogodbe  posebej.

Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal razpisno dokumentacijo in predložil vse zahtevane dokumente.

Naročnik bo izločil ponudbo iz nadaljnjega postopka, v kolikor ponudbena dokumentacija ne bo upoštevala vseh pogojev in zahtev, navedenih v razpisni dokumentaciji in ne bo zložena po zahtevanem vrstnem redu.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

Če ponudnik želi spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo vlogo in sicer tako, da na ovitku nove vloge, za označbo » PONUDBA - NE ODPIRAJ », pripiše "UMIK"  ali  "SPREMEMBA" pred iztekom roka za oddajo ponudb.

V primeru pripisa "SPREMEMBA" je ponudnik dolžan dostaviti in predati vse dodatke k ponudbi v  zapečateni kuverti, v zahtevanem roku za oddajo ponudb z oznako »SPREMEMBA  k ponudbi št. ______ / ___«.

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno zgoraj, naročnik ne odgovarja za izgubo ali predčasno odprtje ponudbe, oziroma bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Če predloži ponudnik ponudbo v več ovitkih morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo število navedeno. Ponudbe poslane po pošti morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti v vložišče Občine Ajdovščina do zahtevanega datuma in ure.

3.1.4. Pogoji za ponudnike in veljavnost ponudbe

Ponudbo lahko dostavijo ponudniki, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudniki lahko predložijo ponudbo le za celotni predmet javnega naročila, v skladu s razpisnimi pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati še najmanj 90 dni po datumu oddaje ponudbe. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do  navedenega datuma, bodo izločene.

3.1.5. Variantne ponudbe

Predvidena sta dve varianti:

1. varianta ponudbe po priloženem popisu,

2. varianta ponudbe na funkcionalni ključ v roke.

Druga varianta ponudbe – na funkcionalni ključ v roke  mora glede kvalitete materialov in opreme ustrezati priloženim popisom. V ponudbi pa lahko ponudniki predvidijo tudi cenejše rešitve (v zvezi z materiali, opremo ter instalacijami) ob pogoju, da kvaliteta objekta glede varnosti in funkcionalnosti ne bo manjša ter da bo objekt pridobil vsa potrebna soglasja in dovoljenja.  Pri spremembi materialov in količin mora ponudnik obvezno priložiti seznam sprememb.

Naročnik si pridržuje pravico do odločitve, katero varianto bo izbral za nadaljnje ocenjevanje in pogajanja.

Po odpiranju ponudb bo naročnik vse ponudbe pregledal in pozval ponudnike, ki so oddali pravilne in popolne ponudbe na pogajanja.

3.2. DOKUMENTI V PONUDBENI DOKUMENTACIJI (pogoj za udeležbo)

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati naslednje dokumente, ki morajo biti razvrščeni po naslednjem vrstnem redu, v nasprotnem primeru se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja:

3.2.1. Izpolnjen obrazec o ponudniku (PRILOGA 1)

3.2.2. Dokumenti obvezni za izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti po 42. členu ZJN-1 (PRILOGA 2):

- Redni izpisek iz sodne in druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Ponudnikom, ki so registrirani pri sodišču izda izpisek iz sodnega registra okrožno sodišče, samostojnim podjetnikom posameznikom ki so vpisani v poslovni register Slovenije pa potrdilo izda AJPES. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. (OBRAZEC 2/1)

- Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence (odločba, dovoljenje oz. drugi pravni akt pristojnega organa), s katerim ponudnik dokazuje, da ima ponudnik veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. (OBRAZEC 2/2)

- Potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da proti ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem oz. za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Zahtevek za pridobitev potrdila je dostopen v elektronski obliki na spletni strani ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v rubriki elektronsko poslovanje- obrazci in navodila- potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe oz. za fizične osebe, če je ponudnik s.p..Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. (OBRAZEC 2/3)

Naročnik bo ponudnika, ki ne bo predložil dokazov o izpolnjevanju pogojev iz 1. 2. in 3. točke prvega odstavka 42. člena ZJN-1 kot tudi v primeru, ko bo obstajal utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila obljubil, ponudil ali dal kakšnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika izločil iz postopka izbire ponudnika.

3.2.3. Dokumenti obvezni za dokazovanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti (PRILOGA 3):

Dokazovanje ekonomsko-finančne sposobnosti

- za pravne osebe: bilanca stanja in uspeha za leto 2005. Obrazec BON1 za zadnje bilančno obdobje bo naročnik pridobil iz programa iBON bonitete poslovanja. Ponudnik mora podpisati izjavo, da lahko naročnik sam pridobi podatke. (OBRAZEC 3/1)

- za samostojne podjetnike: davčna napoved, potrjena s strani pristojne davčne uprave in potrdilo banke, pri katerem ima odprt račun o stanju in poslovanju v letu 2005, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe (OBRAZEC 3/2).

IZLOČILNI POGOJI po prejšnjih dveh alinejah so: TRR ponudnika v preteklih 6 mesecih ne sme biti blokiran, celoten dobiček podjetja ne sme biti negativen, skupni prihodki iz poslovanja za leto 2005 ne smejo biti manjši od  100.000.000 SIT.

- mnenje pooblaščenega revizorja (OBRAZEC 3/3)

Potrebno je predložiti mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe po tem javnem naročilu.

Naročnik bo kot nesposobne izvajalce izločil izvajalce, ki ne bodo izkazali pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo mnenja pooblaščenega revizorja.

OPOMBA: Mnenje pooblaščenega revizorja se priloži v primeru, da ponudbena vrednost presega 50 mio SIT.

Dokazovanje tehničnih pogojev

-  seznam najpomembnejših opravljenih del v zadnjih treh letih na stavbnih objektih v vrednosti nad 30 mio sit – novogradnje in adaptacije (telovadnice, šole, poslovne stavbe, stanovanjski objekti ipd.), z zneski, datumi in seznamom naročnikov ter s priloženo potrditvijo naročnikov glede kvalitete opravljenega dela; (OBRAZEC 3/4)

IZLOČILNI POGOJ: so najmanj tri opravljena dela na stavbnih objektih – novogradnje in adaptacije v zadnjih petih letih (objekti v vrednosti nad 30.000.000 SIT)

3.2.4. Izjava o seznanitvi z objektom (IZJAVA 1)

3.2.5. Izjavo ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe (IZJAVA 2)

### 3.2.6. Izjavo ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z navodilom za izdelavo ponudbe (IZJAVA 3)

3.2.7. Izjavo ponudnika, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo (IZJAVA 4)

3.2.8. Izpolnjen obrazec PONUDBA (PRILOGA 4/1 in 4/2)

Cene:

Cene morajo bi izražene v slovenskih tolarjih. Popust mora biti prikazan ločeno. DDV in končna vrednost z vključenim DDV-jem morata biti prikazani posebej. Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Plačilni pogoj:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 85% vrednosti pogodbe

- 15 % po izstavljeni končni situaciji in opravljenem prevzemu objekta ter odpravi vseh pomanjkljivosti

- 60 dni po datumu prejema situacije

3.2.9. Elementi za pripravo predračuna  (PRILOGA 5)

3.2.10. Finančno zavarovanje  (PRILOGA  6)

Zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini 3% od vrednosti ponudbe kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Rok veljavnosti garancije je še najmanj 90 dni po datumu odpiranja ponudb. Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevano garancijo za resnost ponudbe.

#### Zavarovanje za dobro izvedbo del

Kot garancijo za dobro izvedbo del bo izbrani izvajalec dostavil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti v 10 dneh po podpisu pogodbe. Rok trajanja bančne garancije: do dneva primopredaje oziroma do dne, ko je izdana garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Ponudnik priloži izjavo banke, da bo pri njej dobil to garancijo .

#### Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izbrani izvajalec dostavil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, višina 10% pogodbene vrednosti ob dokončanju pogodbenih del oz. ob primopredaji. Rok trajanja bančne garancije: 3 leta od opravljene primopredaje. Ponudnik priloži izjavo banke, da bo pri njej dobil to garancijo.

3.2.11. Podizvajalci in skupen nastop ponudnikov (PRILOGA 7)

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

- Pisno izjavo, da ne nastopa s podizvajalci (OBRAZEC 7/1)

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti:

- dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju (Ur. l. RS št. 33/97). Naročnik si pridržuje pravico, da izloči ali spremeni tistega podizvajalca, za katerega meni, da ni primeren.

V dogovoru o skupnem nastopanju mora biti opredeljena medsebojna odgovornost ponudnikov, ki skupno nastopajo in njihova odgovornost do naročnika za izvedbo pogodbenih del. Vzorec pogodbe po tej razpisni dokumentaciji velja za vsakega ponudnika, ki nastopa v okviru skupnega nastopa. Ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. (OBRAZEC 7/2)

- za vse svoje, v ponudbi navedene podizvajalce, mora zagotoviti izpolnjevanje obveznih pogojev tudi zanje in to dokumentirati na isti način kot zase, če pogoj finančne, poslovne in tehnične sposobnosti izpolnjuje s podizvajalci.

- Izjavo ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov. (OBRAZEC 7/3)

OPOMBA: Ponudnik-izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje naročnika.

3.2.12. Skupna ponudba (PRILOGA 8)

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še:

-  pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

3.2.13. Vzorec pogodbe (PRILOGA 9)

4. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena za oceno obeh variant ponudbe.

| Zap. Št. | Ocenjevalni kriterij | Teža kriterija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Najnižja cena pogodbenih del | 90 točk |
| 2. | Reference ponudnika | 10 točk |

Skupno najvišje število točk po vseh merilih znaša 100.

Ponudbe se bodo ocenjevale na naslednji način:

4.1. Cena bo preračunana v točke po naslednji formuli:

najnižja cena

Cena v točkah  =      -------------------  X 90

ponujena cena

Po tem izračunu dobi najnižja cena 90 točk; višja pa ustrezno manj.

4.2. Reference se ocenjujejo na podlagi podpisanih referenčnih izjav investitorjev za zgrajene stavbne objekte v zadnjih petih letih (osnovne šole, telovadnice, poslovne zgradbe, stanovanjske zgradbe ipd.) v vrednosti nad 30 MIO SIT. Vrednotijo se s številom točk v odvisnosti od tega, koliko stavbnih objektov,  potrjenih od naročnikov, je ponudnik izgradil v zadnjih treh letih in sicer:

- štiri objekte nad 30 MIO SIT	  3 točke

- pet  objektov  nad 30 MIO SIT     	  6 točk

- šest in več objektov nad 30 MIO SIT 	10 točk

Dodeli se lahko največ 10 točk.

Pridržujemo si pravico do ocene referenc na podlagi predhodnega ogleda in kontakta z naročniki.

5. PRAVICA PONUDNIKOV DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti glede meril za ocenjevanje ponudb, razen če so ta v nasprotju z zakonom, ki ureja oddajo javnih naročil in glede omejitev za sodelovanje, razen če gre za omejitve, ki so v nasprotju s predpisi.

V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ne določata drugače.

Naročnik bo po odločitvi o dodelitvi naročila vsem ponudnikom poslal obvestilo o oddaji naročila. Na posebno zahtevo ponudnika, ki ni bil izbran, je naročnik dolžan poslati tudi obrazloženo obvestilo o oddaji naročila. Skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo je 10 dni od prejema obrazloženega obvestila.

Zahtevek vlagatelj vloži pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi urad, pristojen za javna naročila. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na račun št.. 01100-1000358802-taksa za postopek revizije javnega naročanja, takso v višini 100.000 SIT, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve oz. 200.000 SIT, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. Na plačilnem nalogu mora vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve:

1. model    11,

2. P1:         75000,

3. P2:          7111290,

4. P3:          00000006(zadnji dve številki pomenita oznako leta).

## 6. OBRAZCI  IN PRILOGE

## Priloženi so obrazci, katere mora  ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

## PRILOGA 1

## PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI

Izpolni ponudnik. Vpiše se veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah. OBVEZNO VNESTI VSE ZAHTEVANE PODATKE

| ŠTEVILKA PONUDBE – VARIANTA 1 - VARIANTA 2 |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime ponudnika (dolgi naziv) |  |
| Skrajšan naziv |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Kontaktna oseba (odgovorna za ponudbo): |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka |  |
| Številka transakcijskega (poslovnega) računa |  |
| Naslov banke |  |
| Telefon: |  |
| Telefax: |  |
| E-pošta: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |
| Naziv odgovorne osebe za podpis pogodbe |  |

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2

DOKUMENTI OBVEZNI ZA IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PO 42.     ČLENU ZJN-1A

- Redni izpisek iz sodne in druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Ponudnikom, ki so registrirani pri sodišču izda izpisek iz sodnega registra okrožno sodišče, samostojnim podjetnikom posameznikom ki so vpisani v poslovni register Slovenije pa potrdilo izda AJPES. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. (OBRAZEC 2/1)

- Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence (odločba, dovoljenje oz. drugi pravni akt pristojnega organa), s katerim ponudnik dokazuje, da ima ponudnik veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. (OBRAZEC 2/2)

- Potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da proti ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem oz. za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Zahtevek za pridobitev potrdila je dostopen v elektronski obliki na spletni strani ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v rubriki elektronsko poslovanje- obrazci in navodila- potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe oz. za fizične osebe, če je ponudnik s.p..Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. (OBRAZEC 2/3)

PRILOGA 3

DOKUMENTI OBVEZNI ZA DOKAZOVANJE EKONOMSKO-FINANČNIH, TEHNIČNIH IN KADROVSKIH POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Dokazovanje ekonomsko-finančne sposobnosti

- za pravne osebe: bilanca stanja in uspeha za leto 2005. Obrazec BON1 za zadnje bilančno obdobje bo naročnik pridobil iz programa iBON bonitete poslovanja. Ponudnik mora podpisati izjavo, da lahko naročnik sam pridobi podatke. (OBRAZEC 3/1)

- za samostojne podjetnike: davčna napoved, potrjena s strani pristojne davčne uprave in potrdilo banke, pri katerem ima odprt račun o stanju in poslovanju v letu 2005, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. (OBRAZEC 3/2)

IZLOČILNI POGOJI po prejšnjih dveh alinejah so: TRR ponudnika v preteklih 6 mesecih ne sme biti blokiran, celoten dobiček podjetja ne sme biti negativen, skupni prihodki iz poslovanja za leto 2005 ne smejo biti manjši od  100.000.000 SIT.

- mnenje pooblaščenega revizorja (OBRAZEC 3/3)

Potrebno je predložiti mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe po tem javnem naročilu.

OPOMBA: Mnenje pooblaščenega revizorja se priloži v primeru, da ponudbena vrednost presega 50 mio SIT.

Dokazovanje tehničnih pogojev

- seznam najpomembnejših opravljenih del v zadnjih treh letih na stavbnih objektih, z zneski, datumi in seznamom naročnikov ter s priloženo potrditvijo naročnikov glede kvalitete opravljenega dela; (OBRAZEC 3/4)

IZLOČILNI POGOJ: so najmanj tri opravljena dela na stavbnih objektih  v zadnjih treh letih v vrednosti nad 30.000.000 SIT – novogradnje in adaptacije

OBRAZEC 3/1

IZJAVA PONUDNIKA, DA NAROČNIK SAM PRIDOBI PODATEK IZ IBON-a

Izjavljamo, da lahko naročnik sam pridobi obrazec BON1 iz svojega programa iBON bonitete poslovanja za zadnje bilančno obdobje.

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

IZJAVA 1

IZJAVA O SEZNANITVI Z OBJEKTOM

- Izjavljamo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi prilikami okoli objekta.

- Izjavljamo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema  na skrbi ponudnika glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavljamo, da ponudnik razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

IZJAVA 2

IZJAVA PONUDNIKA O STANJU NA DAN ODDAJE PONUDBE

(podpisana in žigosana, s priloženimi pisnimi izjavami podizvajalcev po zadnjem odstavku)

Izjavljamo, da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu (Ur. list št. 33l97).

Izjavljamo, da nismo plačilno nezmožni, pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji, naše poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, naše poslovanje ni s sodno  ali drugo odločbo ustavljeno (Ur. list št. 33/97).

Izjavljamo, da v preteklih treh letih, šteto od dneva objave javnega razpisa, naši vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi z našim poslovanjem. (Ur. list št. 33/97).

Izjavljamo, da nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila (Ur. list RS št. 33/97).

Izjavljamo, da proti nam ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na našo nestrokovnost iz  dejavnosti, v kateri izvajamo javno naročilo (Ur. list št. 33/97).

Izjavljamo, da smo v obdobju enega leta pred začetkom javnega naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnali vse svoje zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z nami v ponudbi (Ur. list št  63/97).

Prilagamo pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, da smo pravočasno in pravilno poravnali svoje zapadle poslovne obveznosti (Ur. list št. 63/97).

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

IZJAVA 3

IZJAVA PONUDNIKA, DA SE STRINJA Z VSEBINO RAZPISNE DOKUMENTACIJE TER S SPLOŠNIMI POGODBENIMI POGOJI TER DA BO PONUDBO PRIPRAVIL SKLADNO Z NAVODILOM ZA lZDELAVO PONUDBE

Potrjujemo, da smo seznanjeni s pogoji razpisne dokumentacije in splošnimi pogodbenimi pogoji ter z njimi v celoti soglašamo in jih sprejemamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo ponudbe ter s posebnimi zahtevami naročnika, z njimi soglašamo in bomo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu.

Potrjujemo, da ponujene enotne cene v ponudbenem predračunu v celoti krijejo vse stroške, ki  bodo nastali z realizacijo tega javnega naročila.

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

IZJAVA 4

## IZJAVE PONUDNIKA, DANE POD KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOSTJO

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je naše podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima zadostne tehnične zmogljivosti,  izkušnje, ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon našemu podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe.

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zoper naše podjetje ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež.

- Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je naše podjetje poravnalo vse zapadle poslovne obveznosti, v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež, in v primeru, da imamo sedež v tujini, izjavljamo, da je naše podjetje poravnalo vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moralo poravnati v Republiki Sloveniji.

- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da poslovanje našega podjetja ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno.

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

## PRILOGA 4/1

## OBRAZEC PONUDBA – 1. VARIANTA - PO POPISU

PONUDBA št. _______________________________

Ponudnik oziroma poslovodeči (v primeru skupnega nastopa):

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo kot sledi

| Št. | Opis postavke | Vrednost v SIT |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gradbeno obrtniška dela |  |
| 02 | Elektro instalacije |  |
| 03 | Strojne instalacije |  |
| 04 | SKUPAJ (01+02+03) |  |
| 05 | Odobreni popust ( _________ %) |  |
| 06 | SKUPAJ NETO brez DDV |  |
| 07 | 20% DDV |  |
| 08 | SKUPAJ CENA Z DDV |  |

PLAČILNI POGOJI:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 85% vrednosti pogodbe

- 15 % po izstavljeni končni situaciji in opravljenem prevzemu objekta ter vseh pomanjkljivosti

- 60 dni po datumu prejema situacije

ROK DOKONČANJA: najkasneje do 30.03.2007

GARANCIJSKA DOBA:  3 leta

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

## PRILOGA 4/2

## OBRAZEC PONUDBA – 2. VARIANTA - FUNKCIONALNI KLJUČ V ROKE

PONUDBA št. _______________________________

Ponudnik oziroma poslovodeči (v primeru skupnega nastopa):

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo kot sledi

| Št. | Opis postavke | Vrednost v SIT |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gradbeno obrtniška dela |  |
| 02 | Elektro instalacije |  |
| 03 | Strojne instalacije |  |
| 04 | SKUPAJ (01+02+03) |  |
| 05 | Odobreni popust ( _________ %) |  |
| 06 | SKUPAJ NETO brez DDV |  |
| 07 | 20% DDV |  |
| 08 | SKUPAJ CENA Z DDV |  |

Skupna ponudbena cena je formirana po sistemu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do opravljenega tehničnega prevzema objekta naročniku ter odpravi pomanjkljivosti.

V ponudbeno ceno so zajeti vsi  predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije, ter gredo v breme ponudnika razen: izdelave investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije,  komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov, kar gre  v breme naročnika.

PLAČILNI POGOJI:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 85% vrednosti pogodbe

- 15 % po izstavljeni končni situaciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in odpravi vseh pomanjkljivosti

- 60 dni po datumu prejema situacije

ROK DOKONČANJA: najkasneje do 30.03.2007

GARANCIJSKA DOBA:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo _________ let,

b) za ostala dela in naprave _________ let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

PRILOGA  5

ELEMENTI ZA PRIPRAVO PREDRAČUNA (POPISNI LISTI S TEHNIČNIM POROČILOM)

Obrazec predračuna za razpisan predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na popisnih listih.

Ponudnik sestavi ponudbeni predračun, tako da na popisne liste vnese cene po posameznih postavkah na enoto (brez DDV), vrednost skupaj brez DDV.

Na koncu mora ponudnik sešteti vrednost skupaj, na katero mora pribiti ustrezno stopnjo DDV-ja ter sešteti neto vrednost in ustrezno stopnjo DDV-ja.

Ponudnik mora priložiti tudi kalkulacijske elemente, kot je navedeno v poglavju 8. - posebne zahteve naročnika.

Ponudnik ne sme sam spreminjati oz. kakorkoli popravljati postavk v popisu.

PRILOGA 6

FINANČNO ZAVAROVANJE

(ponudnik priloži zahtevane priloge)

- Zavarovanje za resnost ponudbe – prvovrstna bančna garancija v višini 3% ponudbene vrednosti

- Izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

NAZIV BANKE

Kraj in datum

UPRAVIČENEC

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE št………….

V skladu z javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu RS št. _____, dne _____, za izbiro izvajalca za izvedbo gradnje:

Izgradnja Doma krajanov Žapuže

za potrebe naročnika _______________________________je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 3% od ponudbene vrednosti, kar znaša _____________ SIT.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudniku

ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami Navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navedete, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primere gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original garancijo št. ………/……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti  ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do __________, ta garancija preneha veljati ne glede na  to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

Banka

(žig in podpis)

Naročnik:

Številka:

Datum:

PONUDNIK

____________

____________

____________

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis

za: IZGRADNJO DOMA KRAJANOV ŽAPUŽE

(ocenjena vrednosti SIT ____________________________), ki je bil objavljena v Ur. l. RS št. ______________, z dne ________________, pod št. Ob-________________

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini ______________________SIT oziroma 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Žig in podpis banke:

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

NAZIV BANKE

Kraj in datum

UPRAVIČENEC

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

št.

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,…), sklenjeno med naročnikom ________________________________________   in   _____________________________________ (naziv izvajalca) za IZGRADNJO DOMA KRAJANOV ŽAPUŽE v vrednosti ________________ SIT, je izvajalec dolžan opraviti naslednjo izvedbo: Izgradnja objekta, elektro in strojne instalacije, zunanjo ureditev s komunalnimi priključki  do tehničnega prevzema objekta v skupni vrednosti _________________ SIT oziroma 10% pogodbene vrednosti, z besedo _________________, v roku (datum, dni mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ SIT, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša zahteva velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodben obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original garancijo št. ………/……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ____________. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancij vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec oz. izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. prodajalec oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka

(žig, podpis)

Naročnik:

Številka:

Datum:

PONUDNIK

________________________________

________________________________

________________________________

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis

Za IZGRADNJO DOMA KRAJANOV ŽAPUŽE

(ocenjena vrednosti SIT _______________), ki je bil objavljen v Ur. l. RS št. ______________, z dne ________________, pod št. Ob-________________

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini _________SIT oziroma 10 % pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Žig in podpis banke:

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

NAZIV BANKE

Kraj in datum

UPRAVIČENEC

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

št.

V skladu s pogodbo ___________________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,…), sklenjeno med naročnikom ________________________________________   in   _____________________________________ (naziv izvajalca) za Izgradnjo Doma krajanov Žapuže v vrednosti ________________ SIT oziroma 10 % od pogodbene vrednosti, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika garancije izplačali znesek ___________ SIT, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancijo št. ………/……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do_____________. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu oz. izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec oz. izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. prodajalec oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka

(žig in podpis)

OBRAZEC 7/1

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

V  zvezi z javnim naročilom, na katerega se prijavljamo kot ponudniki, izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci.

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

### OBRAZEC 7/2

### UDELEŽBA Z PODIZVAJALCI

### V zvezi z javnim naročilo na katerega se prijavljamo kot ponudniki, izjavljamo, da nastopamo s podizvjalci in sicer zanje prilagamo:

1.  dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju, (Ur. l. RS št. 33/97). Naročnik si pridržuje pravico, da izloči ali spremeni tistega podizvajalca, za katerega meni, da ni primeren.

V dogovoru o skupnem nastopanju mora biti opredeljena medsebojna odgovornost ponudnikov, ki skupno nastopajo in njihova odgovornost do naročnika za izvedbo pogodbenih del. Vzorec pogodbe po tej razpisni dokumentaciji velja za vsakega ponudnika, ki nastopa v okviru skupnega nastopa. Ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Če ponudnik v ponudbi navaja tudi podizvajalce, mora zagotoviti izpolnjevanje obveznih pogojev tudi zanje in to dokumentirati na isti način kot zase, če pogoj finančne, poslovne in tehnične sposobnosti izpolnjuje s podizvajalci.

### OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

### OBRAZEC 7/3

### IZJAVA PONUDNIKA PO ODREDBI O FINANČNEM POSLOVANJU PRORAČUNSKIH PORABNIKOV

# Izjavljamo, da se v primeru, da bomo po tem javnem razpisu izbrani kot prevzemniki javnega naročila in izvajalci del zavezujemo:

# odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do nas kot izvajalcev del,

- za poplačilo naših obveznosti dobaviteljem blaga, kooperantom in izvajalcem, dati enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del iz izvajanja del za oddano naročilo,

- priznati, obračunati ter plačati dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem del zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov,

- pred sklenitvijo podizvajalskih in kooperantskih pogodb pridobijo pisno soglasje naročnika za sklenitev teh pogodb.

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 8

SKUPNA PONUDBA

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti:

-  pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki  predložijo skupno ponudbo.

______________________				______________________

Kraj in datum                                  Žig                    Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 9

VZOREC POGODBE

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

POGODBA št. ____________________

# ZA IZGRADNJO DOMA KRAJANOV ŽAPUŽE

ki jo skleneta:

NAROČNIK: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina,

ki jo zastopa župan Marjan Poljšak, univ. dipl. inž. kem. tehn.

reg.št.: 5001041945

št. TRR: 01201-0100014597

ID za DDV: SI51533251

in

IZVAJALEC:

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo za IZGRADNJO DOMA KRAJANOV ŽAPUŽE na podlagi javnega razpisa, objavljenega v UL št. 73-74, dne 14.7.2006 in na podlagi obvestila o izbiri ponudnika št. _________ z dne _____________.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja izvajalec pa sprejme v izvajanje izvedbo _______________ po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do tehničnega prevzema objekta naročniku. Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, , izvajalec pa bo:

- zgradil objekt v skladu s svojo ponudbo št. __________ z dne _________, na parcelni št. _____________

- zagotovil označitev gradbišča vključno z varnostnim načrtom,

- izvedel vsa gradbena, obrtniška in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov in dostopov do objekta,

- izdelal PID v štirih izvodih.

Dela se bodo izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji PGD, PZI št. ______________, razpisnih pogojih, ponudbi izbranega izvajalca, veljavnemu gradbenemu dovoljenju in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik. Naročnik ima pravico do zmanjšanja določenega obsega del. V tem primeru se vrednost teh del izloči iz obračuna.

Pri gradnji objekta bo sodelovala tudi KS Žapuže s svojim delom, zato se dela, ki jih bodo opravili krajani, izloči iz pogodbene vrednosti.

Kakovost dela

3. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Izvajalec lahko angažira podizvajalce ali kooperante le s soglasjem naročnika, pri čemer prevzame soodgovornost za dela, zaupana podizvajalcu. Naročnik ima pravico izločiti ali spremeniti tistega podizvajalca ali kooperanta, za katerega meni, da ni primeren. Izvajalec ima pravico zamenjati podizvajalca ali kooperanta le ob soglasju naročnika. Naročnik mora potrditi podizvajalce in kooperante pred podpisom podizvajalskih pogodb med izvajalcem in podizvajalci.

Pogodbena cena

4.člen

Skupna vrednost del po tej pogodbi znaša ______________SIT (z besedo ____________________).

V pogodbeni ceni je vključen 20% DDV, ki znaša ________________SIT (z besedo __________________________________________.

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do opravljenega tehničnega prevzema in predaje objekta naročniku.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški, potrebni za izvedbo investicije do opravljenega tehničnega prevzema in predaje objekta naročniku ter gredo v breme ponudnika, razen izdelave investicijske dokumentacije, idejnega projekta, projekta za razpis, projekta PGD, PZI ter plačila komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja, kar bo naročil in plačal naročnik.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani vsi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal.

Pogodbeno načelo funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

Izvajalec jamči za fiksnost cen za vsa pogodbena dela.

Obračun del in način plačila

5. člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe št. _______________z dne _______in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih od nadzornega organa.

Izvajalec bo izstavljal situacije po dejansko izvršenih delih vsak mesec sproti na podlagi začasnih mesečnih situacij in sicer tako, da jih bo izstavil do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del.

Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 8 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije, jo potrdi v višini nespornega zneska. Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.

Naročnik bo nesporni znesek poravnal na naslednji način:

1. do 85 % pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije,

2. preostalih 15 % pogodbene vrednosti – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po opravljenem tehničnem prevzemu in primopredaji objekta naročniku ter na osnovi končnega obračuna, ki ga potrdi nadzornik najpozneje v 60 dneh, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije. V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 60 (šestdesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

Roki izvedbe del

6. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe oz. najkasneje do 1.9.2006 in  jih dokončati najkasneje do 30.03.2007.

V roku 10 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke.

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik ugotovi, nadzorni organ pa potrdi dokončanje pogodbenih del.

Obveznosti naročnika

7. člen

Naročnik se zavezuje, da bodo izvajalcu pred pričetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročili naslednjo dokumentacijo:

- podpisano pogodbo,

- overjeno tehnično dokumentacijo,

- gradbeno dovoljenje,

- zemljišče.

Pogodbeni stranki se naknadno dogovorita, katere parcele bo izvajalec uporabljal za manipulacijo in za postavitev pomožnih objektov.

Če bo izvajalec izven medsebojno dogovorjenih parcel uporabljal za potrebe gradnje katerokoli drugo zemljišče, ali če bo na drugem zemljišču povzročil škodo, gredo s tem v zvezi vsi stroški na njegov račun.

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec je dolžan v roku desetih dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti:

- podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za izvedbo del, potrjen s strani naročnika,

- skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča,

- seznam podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi investicije.

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta,

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam,

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem        primeru pa takoj odstraniti iz gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke,

- omogočiti investitorju vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- omogočiti investitorju vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije,

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, predpisane certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki. jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,

- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del, (certifikati, garantni listi…) navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav,

- ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

- izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

- uporabljati za plačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

- naročniku predati popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

- poravnati vse stroške odvoza materialov na deponijo v skladu z Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. List RS št. 3/03).

Garancija za dobro izvedbo del in garancija za pravočasno plačilo podizvajalcev

9. člen

Izvajalec del je v petih dneh po podpisu pogodbe dolžan naročniku izročiti prvovrstno bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti.

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti garancijo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe. Pogodba prične veljati z dnem predložitve bančne garancije.

Garancija se v primeru, da ni bila uporabljena, vrne izvajalcu po poteku garancijskega roka.

Razdrtje pogodbe

10. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Pogodbena kazen

11. člen

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1% za vsak dan zamude po terminskem planu, od skupnega zneska pogodbenih del, največ pa 10 % ( deset procentov) skupne pogodbene vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 20% vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja.

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi večja zaradi zamujanja roka od pogodbene kazni po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pregled in prevzem izvedenih del

12. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za predajo objekta (kolavdacija) bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za plačilo končne situacije v višini 15 % pogodbene vrednosti.

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela ter naprave, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

Garancijska doba

13. člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo _________ let,

b) za ostala dela in naprave _________ let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01). Za zamenjane del v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti je dolžan izvajalec pričeti takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odstranitev te napake drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za 14. člena.

14. člen

Izvajalec se zaveže, da bo še pred izplačilom končne situacije v višini 15 % pogodbene vrednosti, izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

15. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

lzvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je soinvestitorjem odškodninsko odgovoren.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določi naročnik je _________________

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je ______________

Nadzornik del je__________________

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Zavarovanje objekta

16. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, opremo, material  ter obstoječe objekte tej pogodbi, od njegove polne vrednosti, do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, material, ter obstoječe objekte pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Končne določbe

17. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

18. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa.

19. člen

Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

- člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče.

21. člen

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva izvoda.

Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ter izvajalca in prične veljati s predajo zahtevane garancije  iz 10. člena te pogodbe.

22. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba izvajalca z dne

- razpisna dokumentacija,

- gradbeno dovoljenje št. __________________

- splošni pogoji projektov na ključ'', ki jih je izdal FIDIC, leto izdaje 1999

- bančna garancija za dobro izvedbo deli,

- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem rok.

Številka: 		Številka:

Datum: 		Datum:

NAROČNIK                                                                                    	IZVAJALEC

OBČINA AJDOVŠČINA

Župan

## Marjan POLJŠAK

7. OZNAČBA PONUDB

POŠILJATELJ:

____________________

____________________

____________________

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA IZGRADNJO DOMA KRAJANOV ŽAPUŽE«.

OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6a

5270 AJDOVŠČINA

OPOMBA: Ta obrazec nalepite ali prepišite na ovojnico.

8.  POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudnik, ki v ponudbi zagotavlja kapacitete s podizvajalci, ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju.

V dogovoru o skupnem nastopanju mora biti opredeljena medsebojna odgovornost ponudnikov, ki skupno nastopajo in njihova odgovornost do naročnika za izvedbo pogodbenih del. Vzorec pogodbe po tej razpisni dokumentaciji velja za vsakega ponudnika, ki nastopa v okviru skupnega nastopa.

Ponudba mora biti narejena na osnovi projekta za razpis, ki ga ponudniki prevzamejo  in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v Navodilih ponudnikom.

Ponudba mora biti izdelana v dveh variantah:

- varianta ponudbe po priloženem popisu

- varianta ponudbe na  funkcionalni ključ v roke

Obe ponudbi morata predvidevati fiksne cene do konca izgradnje, uspešno opravljenega tehničnega prevzema ter predaje objekta naročniku.

Ponudba mora poleg cene vsebovati še:

- Kalkulacijske elemente ponudnika na osnovi katerih je bila ponudba pripravljena  in

- bodo služili za eventuelna pozneje naročena dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče

- Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov.

- Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja.

- Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;

- Ceno transporta v procentu;

- DDV mora biti prikazan ločeno

b) Ponudnik z predložitvijo ponudbe avtomatično poda tudi naslednje izjave:

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi prilikami okoli objekta.

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema  na skrbi ponudnika glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

Materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, izvajalec prevzame in obračuna v dobro naročnika.

2. Splošni  pogoji izvajanja del:

Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže si mora zagotoviti izvajalec sam.

Stroške v zvezi s povzročeno škodo in poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih ter na drugih premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam.

Izvajalec mora pred pričetkom del pod skupnim imenom investitorja in izvajalca svoje delo zavarovati pri zavarovalnici do njegove polne vrednosti in do dneva predaje investitorju.

Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa dokazila, potrdila, ocene, certifikate in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in drugih preiskav.

Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor je to potrebno.

Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, odpeljati ves     nepotreben material, urediti okolico v skladu z tehnično dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene oz. poškodovane zaradi njegovega dela.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč,

- vsa čiščenja na objektu, ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipulativne stroške in druge stroške, ki so potrebni za nemoteno izvajanje del.

Za izračun cen dodatno naročenih del, ki niso predmet pogodbe, se uporabijo kalkulativne osnove, ki so priložene pri ponudbi.

3. Posebni  pogoji izvajanja del:

Izbrani ponudnik bo v fazi izvajanja  v vsakem trenutku omogočil kontrolo s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.

Z  predložitvijo ponudbe ter podpisom pogodbe  se bo izbrani  ponudnik avtomatično zavezal, da bo izvedel objekt, ki je predmet tega razpisa, natančno v vseh merah in gabaritih,  ki so razvidni iz priloženih tlorisov.  Za vsako spremembo bo moral predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika, sicer se bo štelo, da naročnik k spremembi ni dal svojega soglasja.

Prav tako bo moral vgraditi najmanj vse strojne in elektro instalacije, ki so predvidene v popisnih listih oziroma v manjšem obsegu, v kolikor se naročnik drugače ne odloči in spremembe pisno potrdi.

Sestavni del  Pogodbe so tudi so tudi ''Splošni pogoji projektov na ključ'', ki jih je izdal FIDIC, leto izdaje 1999 v vseh določilih, ki ne bodo z Pogodbo drugače določena.

4. Obseg del, ki morajo biti zajeta v ponudbeni ceni

- vsa gradbena, obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela na objektu s potrebno zunanjo ureditvijo, komunalno opremo ter potrebnimi dostopnimi potmi do objekta skladno z veljavnimi predpisi in standardi

- označitev gradbišča vključno z varnostnim načrtom,

- PID projekt v štirih izvodih.