RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi

na podlagi pete točke 1. odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju

za izbiro izvajalca za

GRADNJO OTROŠKEGA VRTCA V SELU

Ajdovščina, 26. marec 2010

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu s 71. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 34/08, v nadaljevanju ZJN-2)

I. SPLOŠNI DEL

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II. PONUDBENI DEL

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN   (Obr. B)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV   (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA  (Obr. F )

- IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI (Obr. G)

- POTRDILO BANKE

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- PONUDBENI POPIS DEL

- POVABILO K POGAJANJU IN PROTOKOL POGAJANJ (Obr. H)

I. SPLOŠNI DEL

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik javnega naročila Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na podlagi pete točke 1. odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 34/08, v nadaljevanju ZJN-2) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, objavljenega  na Portalu javnih naročil pod številko JN2438/2010 dne 26.3.2010  za

GRADNJO OTROŠKEGA VRTCA V SELU

## Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. Na sprednjem delu ovitka  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA GRADNJO OTROŠKEGA VRTCA SELO«.

Ponudbe morajo biti predložene na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v roku do 23.04.2010, najkasneje do 10:00 ure.

Ponudnik ne more oddati ponudbe v elektronski obliki!

Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, jo bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi:

»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – PONUDBA ZA GRADNJO OTROŠKEGA VRTCA SELO", pripiše »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in poteku veljavnosti ponudbe, bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo dne 23.04.2010 ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba s strani naročnika je

- ga. Alenka ČADEŽ KOBOL, gsm 031-613-806, e-naslov: alenka.kobol@ajdovscina.si

- g. Damijan LAVRENČIČ, tel.: 05 365-91-32, gsm 031-613-803, e-naslov: damijan.lavrencic@ajdovscina.si

- ga. Irena ŠTOKELJ, tel. 05 365 91 52 (vprašanja v zvezi z pripravo ponudb), irena.stokelj@ajdovscina.si .

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

S spoštovanjem!

Občina Ajdovščina

Župan

Marjan POLJŠAK

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI51533251, matična št.: 5879914 izvaja postopek s pogajanji po predhodni objavi po 5. točki 1. odstavka 28. člena ZJN-2 za

GRADNJO OTROŠKEGA VRTCA SELO

Javno naročilo se oddaja za novogradnjo objekta na funkcionalni ključ v roke, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in z zunanjo ureditvijo.

Podrobnosti oziroma opis predmeta je podan v poglavju Zahteve in pogoji naročnika.

Prejete ponudbe bo pregledala in na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji ocenila strokovna komisija, pooblaščena s strani župana Občine Ajdovščina. Odločitev o oddaji naročila bo izdal  župan Občine Ajdovščina.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

Predmet javnega naročanja je namenjen izvajanju dejavnosti v zvezi s katerim se v sklad s petim odstavkom 5. člena ZDDV-1 organi lokalnih skupnosti ne štejejo za davčne zavezance, zato naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nima pravice do odbitka vstopnega DDV in se mehanizma obrnjene davčne obveznosti ne uporablja.

2.1.1. Kraj in roki

Kraj in roki

  - Kraj: Selo

  - Začetek del: v maju 2010

  - Rok izvedbe: 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe, pri čemer se v rok všteje tudi pridobitev uporabnega dovoljenja

  - Veljavnost pogodbe: v skladu s pogodbenimi določili

2.1.2. Način oddaje javnega naročila in protokol pogajanj

Način oddaje – »postopek s pogajanji po predhodni objavi«.

Naročnik se bo z namenom oddaje javnega naročila pogajal o ceni, ki jo bodo ponudniki predložili v ponudbi. V postopku pogajanj se bo ugotavljala pripravljenost ponudnikov za znižanje cene. Pogajanju bo namenjena le ena pogajalska seja.

Pogajanja se bodo začela takoj po končanem odpiranju in pregledu ponudb, torej 23.04.2010. Naročnik se bo pogajal z vsemi ponudniki hkrati. Pogajanj se mora udeležiti oseba z ustreznimi pooblastili za sodelovanje v pogajanjih, za kar je potrebno naročniku pred postopkom pogajanj predložiti ustrezno pisno dokazilo. Pogoji bodo za vse sodelujoče v pogajanjih identični.

O pogajanjih bo voden zapisnik, katerega bodo prisotni po zaključku pogajalske seje podpisali. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki iz zapisnikov o pogajalskih sejah obravnavani kot poslovna skrivnost tako, da preostali ponudniki niti katerakoli druga nepooblaščena oseba do odločitve o oddaji javnega naročila ne bo seznanjena z vsebino zapisnikov pogajalskih sej.

Vsak ponudnik bo po zaključku pogajalske seje podal pisno končno ponudbo za izvedbo javnega naročila v roku do 28.04.2010 do 10:00. Pisno ponudbo po izvedenih pogajanjih bodo ponudniki oddali pisno na obrazcih, ki so del te razpisne dokumentacije.

Cena iz končne ponudbe, predložene v postopku s pogajanji, ne sme presegati cene istega ponudnika, ki jo je ponudil v prvotno predloženi ponudbi.

Naročnik bo kot relevantno ponudbo štel končno ponudbo - predračun (Obr. H). Glede ponudnikov, ki končne ponudbe - predračuna ne bodo oddali, se bo štelo, da je prvotna ponudba tudi končna ponudba (Obr. B).

Ponudnik mora oddati končno ponudbo - predračun na obrazcu H, ki je del razpisne dokumentacije, v zapečatenem ovitku. Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Na sprednjem delu ovitka  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – KONČNA PONUDBA ZA GRADNJO OTROŠKEGA VRTCA SELO«.

Ponudnik ne more oddati končne ponudbe v elektronski obliki!

Ko bo naročnik dne 28.04.2010 do 10:00 od vseh udeleženih ponudnikov prejel končne ponudbe za izvedbo javnega naročila oz. eventualno izjave, da ne bodo oddali ponudbe, bo smatral, da so pogajanja zaključena.

Javno odpiranje končnih ponudb bo dne 28.04.2010 ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Naročnik bo na podlagi prejema končnih ponudb izdal odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne nadaljuje postopka, če glede na prejete prijave in potek projekta oceni, da to zanj ni smotrno oziroma se izkaže, da bi bilo smiselno izbrati drugačen postopek.

## 2.2. PRAVNA PODLAGA

  - Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 128/2006,16/2008, 34/2008)

  - Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja  (Ur.l. RS, št. 78/1999 (90/1999 popr.); Ur.l. RS, št. 105/2002 Odl.US: U-I-169/00-33, 110/2002, 14/2003-UPB1, 2/2004-ZPNNVSM, 42/2004, 99/2004-UPB2, 61/2005, 95/2005-UPB3, 78/2006, 26/2007-UPB4, 53/2007, 94/2007-UPB5, 32/2009 Odl.US: U-I-238/07-52)

  - Zakon o javnih financah /ZJF/  (Ur.l. RS, št. 79/1999, Ur.l. RS, št. 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009)

  - Obligacijski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) /OZ-UPB1/ (97/2007)

  - Zakon o davku na dodano vrednost /ZDDV-1/ (Ur.l. RS, št. 117/2006, Ur.l. RS, št. 33/2009, 85/2009)

  - Zakon o pravdnem postopku /ZPP/ (Ur.l. RS, št. 26/1999, Ur.l. RS, št. 83/2002 Skl.US: U-I-21/02-6, 96/2002, 12/2003-UPB1, 58/2003 Odl.US: U-I-255/99-28, 73/2003 Skl.US: U-I-137/00-21, 2/2004, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 36/2004-UPB2, 69/2005 Odl.US: U-I-145/03-9, 90/2005 Odl.US: Up-258/03-14, U-I-74/05, 43/2006 Odl.US: U-I-55/04-10, Up-90/04-15, 69/2006 Odl.US: Up-236/04-16, U-I-314/06, 52/2007, 73/2007-UPB3, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34, 116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14)

  - Zakonom o varstvu okolja ZVO-1 (UL RS št. 41/2004) s spremembami in dopolnitvami 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009)

  - Zakon o graditvi objektov ZGO-1  (Ur.l. RS, št. 110/2002, Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009)

  - Zakonom o gradbenih proizvodih ZGPro (UL RS 52/2000, Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO-1)

  - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99 in spremembami, objavljenimi v UL RS št. 64/01)

  - Zakonom o varstvu pred požarom ZVPoz-UPB1 (UL RS št. 3/2007 - uradno prečiščeno besedilo)

  - vso pozitivno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega (zakoni, pravilniki in odredbe).

2.3. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

2.3.1. Statusne spremembe

V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično.

2.3.2. Povezava naročnika in ponudnika

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo.

2.3.3. Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno.

2.3.4. Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo kot celoto. Ponudnik ne more oddati ponudbe po posameznih sklopih. Variante ponudbe niso dopustne.

2.4. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.5. POJASNILA IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.5.1. Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo dajal pojasnila v zvezi z zadevnim javnim naročilom le, v kolikor bodo vprašanja postavljena preko Portala javnih naročil. Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na posredovana vprašanja v zvezi z zadevnim javnim razpisom.

2.5.2. Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudb, vendar ne pozneje kot šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki dodatkov, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko Portala javnih naročil in spremembo roka objavil na način, kot je bil objavljen razpis.

Vsak tako izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije. Podpisano kopijo vsakega Dodatka mora Ponudnik predložiti v svoji Ponudbi kot sestavni del ponudbene dokumentacije.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh sprememb in dopolnil, bodo štele kot formalno

nepopolne.

2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Za vsak izpolnjen pogoj je potrebno predložiti izjavo oziroma ustrezno dokazilo zahtevano v razpisni dokumentaciji!

Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štete kot neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize in ocenjevanja!

2.6.1. Ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika

Za dokazovanje pogojev, mora ponudnik predložiti:

2.6.1.1. Potrdilo o nekaznovanosti

Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2:

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D - Izjava o izpolnjevanju pogojev in Obr. E - Soglasje za pridobitev podatkov, na podlagi katere, bo naročnik v skladu z določilom 2. odstavka 41. člena ZJN-2 podatke pridobil sam.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slovenji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj, skladno z 4. odstavkom 42. člena ZJN-2.

2.6.1.2. Ostala dokazila

Naročnik bo izločil iz postopka oddaje naročila kandidata ali ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;

- je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;

- na dan oddaje ponudbe ni imel izpolnjenih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- na dan oddaje ponudbe ni imel izpolnjenih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D.

2.6.2. Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti

2.6.2.1. Registracija dejavnosti

V skladu z 1. odstavkom 43. člena ZJN-2 mora ponudnik predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D.

2.6.2.2. Članstvo ali posebno dovoljenje

V skladu z 2. odstavkom 43. člena ZJN-2 mora ponudnik predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D.

2.6.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti

2.6.3.1. Ne blokada transakcijskega računa

Da gospodarski subjekt, ki se prijavlja kot ponudnik v obdobju 1.1.2009 -  31.12.2009, ni imel blokiranega transakcijskega računa.

IZLOČILNI POGOJ: TRR ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ponudnikov v obdobju 1.1.2009 - 31.12.2009 ne sme biti blokiran. V kolikor bo iz dokazil izhajalo, da je imel ponudnik v navedenem obdobju blokiran transakcijski račun, bo takšen vodilni ponudnik izločen iz postopka!

Dokazilo: Ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikove  račune, iz katerih izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2009 - 31.12.2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

2.6.3.2. Poravnava zapadlih obveznosti do podizvajalcev

Da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D.

2.6.4. Ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti

2.6.4.1. Navedba tehničnega osebja

Ponudnik navede tehnično osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. G.

2.6.5. Dokazovanje referenc

Ponudnik mora predložiti potrdila o opravljenih gradnjah stavb, podpisanih s strani investitorjev za opravljene gradnje stavb v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 150.000,00 € z DDV. V potrdilih morajo biti navedeni vsaj naslednji podatki: investitor, izvajalec, vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene ter datum pridobitve uporabnega dovoljenja stavbe oziroma razlog zakaj ni bilo pridobljeno.

IZLOČILNI POGOJ: najmanj 3 zgrajene stavbe v zadnjih 3 letih v vrednosti nad 150.000,00 € z DDV. Reference morajo biti predložene v originalu (ne fotokopiji), sicer se ne bodo upoštevale.

V primeru, da potrdilo investitorja ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala!

Dokazilo: ponudnik predloži potrdila o opravljenih gradnjah stavb potrjena s strani investitorjev, na obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, sicer jih naročnik ne bo upošteval! Ponudnik obrazca ne sme spreminjati.

2.7. PREVERJANJE POGOJEV ZA UDELEŽBO - IZLOČITVENI KRITERIJI

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, v nasprotnem primeru, bo izločen iz nadaljnjega postopka naročanja:

- ponudnik mora predložiti ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana;

- vsi dokumenti in priloge predloženi v ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov;

- ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) razpisne dokumentacije navedene v tej točki in podtočkah (Obr. D);

- ponudnik ne sme dati zavajajočih in neresničnih podatkov;

- ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov;

- ponudnik mora predložiti tudi naslednje izpolnjene obrazce: Obr. A, Obr. B, Obr. C, Obr. E, Obr. F, Obr. G, VZOREC POGODBE vzorec pogodbe mora biti parafiran in izpolnjen), ponudbeni popis (obrazec mora biti izpolnjen), Obr. H (po končanih pogajanjih);

- Ponudnik v obdobju 1.1.2009 - 31.12.2009 ni smel imeti blokiranega transakcijskega računa (ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne/ih banke);

- ponudnik mora predložiti tri potrdila podpisanih referenčnih izjav investitorjev za opravljene gradnje stavb v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe,  v vrednosti nad 150.000,00 € z DDV;

- ponudba mora biti veljavna najmanj do 31.7.2010;

- ponudnik mora predložiti skupaj s ponudbo tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti z DDV.

Če ponudnik ne bo izkazal izpolnjevanja vseh v zgornjih alinejah navedenih pogojev in zahtev, ga bo naročnik iz postopka izločil!

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta v zadnjih treh letih ni pravilno, kvalitetno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih z naročnikom na podlagi javnih naročil!

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bo ponudnikom nastala z zavrnitvijo ponudbe oziroma zaradi prekinitve postopka.

2.8. IZDELAVA PONUDBE

2.8.1. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enaki obrazci, izdelani s strani ponudnika.

Vsi dokumenti in priloge, predloženi v ponudbi, morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, sicer bo ponudba izločena!

Zaželeno je da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV (Obr. D )

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA  (Obr. F )

- IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI (Obr. G )

- POTRDILO BANKE - Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2009 - 31.12.2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE (parafiran in izpolnjen)

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- PONUDBENI POPIS DEL

- POVABILO K POGAJANJU IN PROTOKOL POGAJANJ (Obr. H)

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Natisnjenega popisa del ni dovoljeno popravljati, sicer bo ponudba izločena iz postopka!

2.8.2. Variantna ali alternativna ponudba

Variante ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo obravnaval! Ponudnik lahko odda ponudbo le za celotno javno naročilo.

2.8.3. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmeta naročila.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz točke 2.6. preverjal skladno z določili ZJN-2!

2.8.4. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.8.5. Dopolnitev in pojasnila ponudbe

V kolikor se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe.

2.8.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31.7.2010. V primeru, krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

2.8.7. Ponudbena cena

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), z besedo in številko. Cena mora biti izražena na način naveden v poglavju Zahteve in pogoji naročnika pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna. Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev le-teh.

Naročnik si pridržuje pravico v skladu z določili ZJN-2, da v primeru neobičajno nizke cene, ki jo poda ponudnik v svoji ponudbi pred zavrnitvijo le-te zahteva pisno obrazložitev take ponudbe pred zavrnitvijo ponudbe

2.8.8. Rok plačila

- do 80 % pogodbene vrednosti - na podlagi ugotovljene stopnje opravljenih del in potrjenih situacij, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 30 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije;

- preostalih 20% pogodbene vrednosti - na podlagi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, po pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, ki ga potrdi nadzornik, naročnik pa plača najpozneje v 30 dneh od uradnega prejema potrjene situacije.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Končni obračun za izvršena dela se opravi po uspešnem prevzemu objekta, na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

2.8.9. Merila za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil merilo najnižja cena.

Komisija naročnika bo ocenjevala posamezne ponudbe z ocenami na podlagi sledečega postopka:

najnižja ponudbena cena - 100 točk Komisija bo ocenjevala ponudbeno ceno glede na odstopanje od najnižje ponudbene cene. Ponudnik mora podati ceno brez davka na dodano vrednost in z davkom na dodano vrednost. Cena se preračuna v točke po naslednji formuli: najnižja cena cena T = x 100 ponujena cena Po tej formuli dobi najnižja cena 100 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk.

Ponudnik s podano ponudbo zagotavlja, da bodo dela izvedena v skladu z zahtevami naročnika.

Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti obvestila o izbiri. V nasprotnem se smatra, da odstopa od pogodbe in ima naročnik pravico unovčiti jamstvo za resnost ponudbe. V primeru revizije se datum podpisa pogodbe ustrezno prestavi.

2.8.10. Finančna zavarovanja

Zahteva se garancijo banke, ki po vsebini ne odstopa od predloge iz razpisne dokumentacije. Pri ponudbi s podizvajalci predloži garancijo ponudnik, pri skupni ponudbi pa vodilni partner.

Ponudnik mora predložiti:

2.8.10.1. Za resnost ponudbe

Ponudnik mora ponudbi predložiti prvovrstno bančno garancijo za resnost ponudbe, brez zadržkov, v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe.

V kolikor bo ponudnik priložil garancijo v nižji višini od zahtevane, bo izločen iz postopka!

Naročnik bo  garancijo unovčil v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi;

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo po izdaji odločitve o oddaji naročila. Izbranemu ponudniku bo vrnil garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje njegova ponudba kot nepravilna in se obvezno izloči.

Pooblastilo mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikovo predloženo pooblastilo ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja.

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE NAZIV BANKE Kraj in datum UPRAVIČENEC GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE št…………. V skladu za javnim razpisom, objavljenim na ______________ št. ______, dne ________, za izbiro izvajalca za izvedbo gradnje: - ____________________ - ____________________ - ____________________ za potrebe naročnika ______________________________ je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 3% od ponudbene vrednosti, kar znaša _____________ EUR z DDV. Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi; - če ponudnik, ki ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvesti o sprejetju njegove ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku ali - ne predloži ali zavrne predložitev zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom. Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primere gre. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancijo št. ………/…….. Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji, unovčen znesek. Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do __________, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. Banka (žig in podpis)

2.8.10.2. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik priloži ponudbi izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca. V kolikor ponudnik izjave ne bo priložil, se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka.

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila (skupaj z DDV), unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Bančna garancija za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Bančna garancija bo unovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenem roku. V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, izvajalec dostavi novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti.

Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in ______________ (naziv izvajalca) za izgradnjo _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan zgraditi: - ________________ - ________________ - ________________ v skupni vrednosti _______________ EUR (z besedo: _____________), v roku _________ (datum, dni, mesecev) v obsegu in roku, opredeljenem v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradnja oziroma z njo povezane storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče . Banka (žig in podpis)

V primeru podpisa pogodbe mora izbrani ponudnik po podpisu pogodbe v roku za predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti tudi dve lastni bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za kritje potrjenih obveznosti do izvajalčevih podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga ne bi poravnal ob zapadlosti.

2.8.10.3.Za odpravo napak v garancijski dobi

Ponudnik priloži ponudbi izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca.

Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku. Če izvajalec teh napak ne odpravi v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob primopredaji izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% končne obračunske vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (5 let od datuma prevzema objekta).

Bančna garancija mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in ______________ (naziv izvajalca) za izvedbo gradnje _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: - originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in - predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in - original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, ki znaša 5 let od datuma prevzema objekta. Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. Banka (žig in podpis)

Vse bančne garancije in ostala finančna zavarovanja morajo biti nepreklicni, brezpogojni in unovčljivi na prvi pisni poziv upravičenca ter ne glede na kakršen koli ugovor, izplačane upravičencu.

2.8.11. Garancijski roki

Ponudnik mora zagotavljati vsaj naslednje minimalne garancijske roke, ki začnejo teči po uspešno opravljenem prevzemu del:

- za konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo 10 let,

- za  ostala dela, opremo in naprave 5 let.

Ponudniki morajo izpolniti, podpisati in priložiti Obr. F.

2.9. OSTALE DOLOČBE

2.9.1. Primer ustavitve postopka

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.9.2. Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB5, 32/2009 Odl.US: U-I-238/07-52, v nadaljevanju ZRPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili ZRPJN.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na TRR pri Ministrstvu za finance št.: 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z  ZRPJN.

Vložen zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.

Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno na finance.

2.9.3. Preklic javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve razveljavi oziroma prekine že objavljen javni razpis, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico da v skladu z 80. členom ZJN-2 zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

2.9.4. Varovanje skrivnosti

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na navodila iz splošnega dela izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV  (Obr. D )

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA  (Obr. F )

- IZJAVA  O KADROVSKI SPOSOBNOSTI (Obr. G )

- POTRDILO BANKE -  Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v  obdobju 1.1.2009 - 31.12.2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

- DOKAZOVANJE REFERENC

- VZOREC POGODBE

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- POPIS DEL

- POVABILO K POGAJANJU IN PROTOKOL POGAJANJ (Obr. H)

Naročnik: Občina Ajdovščina                           		       		    1. Obr. A

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

PONUDBA

za novogradnjo  otroškega vrtca v Selu

na funkcionalni ključ v roke vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in z zunanjo ureditvijo

Na podlagi javnega razpisa po postopku s pogajanji po predhodni objavi, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

# PODATKI O PONUDNIKU

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina                          		                      2. Obr. B

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PREDRAČUN -   št. ___________

za novogradnjo  otroškega vrtca v Selu

na funkcionalni ključ v roke vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in z zunanjo ureditvijo

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gradbeno obrtniška dela |  |
| 02 | Kanalizacija |  |
| 03 | TK in elektro instalacije |  |
| 04 | Strojne instalacije (ogrev. prezrač. hlajenje, vodovod) |  |
| 05 | SKUPAJ (01+02+03+04) |  |
| 06 | Odobreni popust v višini _________ % |  |
| 07 | SKUPAJ NETO brez DDV |  |
| 08 | DDV stopnje ________ % |  |
| 09 | SKUPAJ CENA Z DDV |  |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila vključno z garancijami in drugimi finančnimi zavarovanji. Ponudba velja za celotno naročilo.  Ponudnik je odgovoren za pravilno odmerjen davek.

V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v nominalni vrednosti!

Skupna ponudbena cena je formirana po sistemu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V ponudbeno ceno so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije, ter gredo v breme ponudnika razen: rušitve obstoječega objekta, izdelave investicijske dokumentacije,  komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov, kar gre v breme naročnika.

PLAČILNI POGOJI:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 80% vrednosti pogodbe v roku 30 dni po datumu prejema situacije;

- 20 % po izstavljeni končni situaciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in odpravi vseh pomanjkljivosti v roku 30 dni po datumu prejema situacije.

ROK DOKONČANJA:

90 koledarskih dni od podpisa pogodbe, pri čemer se v rok všteje tudi pridobitev uporabnega dovoljenja.

GARANCIJSKA DOBA  po uspešno opravljenem prevzemu del:

- za konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo 10 let,

- za  ostala dela, opremo in naprave 5 let.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in popisnimi listi.

Ponudbena cena je končna cena z vsemi stroški ter z vsemi predpisanimi dajatvami.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina	                			           	3. Obr. C

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PONUDBENI POGOJI

- VELJAVNOST PONUDBE: je najmanj do 31.7.2010

- ROK PLAČILA:

- do 80 % pogodbene vrednosti - na podlagi ugotovljene stopnje opravljenih del in potrjenih situacij, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 30 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije;

- preostalih 20% pogodbene vrednosti - na podlagi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, po pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, ki ga potrdi nadzornik, naročnik pa plača najpozneje v 30 dneh od uradnega prejema potrjene situacije.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Končni obračun za izvršena dela se opravi po uspešnem prevzemu objekta, na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

- CENA: je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim DDV (davek na dodano vrednost), vsi stroški prevoza, dostave, montaže, ipd. so vračunani v ceni.

- KRAJ IN ROK:

  - Kraj: Selo

  - Začetek del: v maju 2010

  - Rok izvedbe: 90 koledarskih dni od podpisa pogodbe, pri čemer se v rok všteje tudi pridobitev uporabnega dovoljenja

  - Veljavnost pogodbe: v skladu s pogodbenimi določili

- OSTALA DOLOČILA:

Izjavljamo, da bomo:

- naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

- določili kontaktno osebo, ki bo:

  - zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,

  - reševala in koordinirala naročnikove reklamacije

Ime in priimek kontaktne osebe:

_______________________________________

- vse informacije in podatke naročnika bomo varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila

- IZJAVE:

- Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo z vsebino. Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.

- Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli izvajati dela takoj po sklenitvi pogodbe in dela navedena v pogodbi dokončali v skladu s predvidenim terminskim planom.

- Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti najnižjo ocenjeno ali katerokoli ponudbo, ki ste jo prejeli.

- Razumemo, da  ni variante ponudbe niso dopustne.

- Če bo naša ponudba sprejeta, bomo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe predali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe skupaj z dvema bianco menicama s pooblastilom za izpolnitev v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.

- Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke.

- Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del.

- Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, uredbe o zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti.

- Izjavljamo, da razumemo protokol pogajanj in da bo relevantna ponudba za naročnika tista, ki jo bo ponudnik oddal šele po izvedenem postopku pogajanj.

Ponudnik:______________________________

Naziv: _____________________________

Podpis:_______________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

V funkciji:_______________________________

S polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v

imenu:

_____________________________________________

(napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig:

Naročnik: Občina Ajdovščina    				                         4. Obr. D

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV

iz točke 2.6. Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo,

- Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih sredstev Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.

- Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanja ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

- Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila in da v postopkih javnega naročanja pri dajanju informacij, nismo namerno podajali neresničnih in zavajajočih dokazil

- Da imamo na dan oddaje ponudbe plačane vse obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer imamo sedež.

- Da imamo na dan oddaje ponudbe plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ________________, oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ___________________, številka __________________ .

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona____________________________________, pridobili ustrezno dovoljenje, številka __________________________________ izdano pri ________________________ dne _____________________ in smo člani naslednje organizacije: _____________________________________. (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

  - da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

Gradnjo otroškega vrtca Selo

po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina     	       			          		5. Obr. E

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

| 1. | Ponudnik: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ulica: |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Davčna številka |  |
|  | Matična številka |  |
| 2. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |
| 3. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 2. odstavkom 41. člena ZJN-2 (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010) in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB1), da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, pridobi podatke od ministrstva pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina              			                        6. Obr. F

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

IZJAVA

Izjavljamo, da blago oz. dobavljeni in vgrajeni materiali izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja.

Izjavljamo, da nudimo za prevzeta dela garancijsko dobo:

- za trdnost in varnost objekta, strehe, fasade in nosilne konstrukcije 10 let,

- za  ostala dela, opremo in naprave 5 let.

Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika. Ponudnik mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste.

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa pogodbe s strani naročnika, bančno garancijo, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti veljavna do datuma prevzema objekta plus 10 dni. V istem roku bomo naročniku predložili tudi dve bianco menici s pooblastili za izpolnitev za zavarovanje plačila podizvajalcem. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla in navedenih menic z izjavama.

Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijski dobi predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, bančno garancijo, v višini 10% končne obračunske vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (5 let od datuma prevzema objekta).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Gradnja otroškega vrtca v Selu«, po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina     				                    	7. Obr. G

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O KADROVSKI  SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovalo naslednje tehnično osebje:

| Ime in priimek | Naziv izobrazbe |
| --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

Gradnjo otroškega vrtca v Selu

po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

8. POTRDILO POSLOVNE BANKE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2009 - 31.12.2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

IZLOČILNI POGOJ: TRR ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ponudnikov  v  obdobju 1.1.2009 - 31.12.2009 ne sme biti blokiran.

Dokazilo: Ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov  račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2009 - 31.12.2009. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

9. DOKAZOVANJE REFERENC

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-5/2009

Ponudnik mora predložiti tri potrdila o opravljenih gradnjah stavb podpisanih s strani investitorjev za opravljene gradnje stavb v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 150.000,00 € z DDV. V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene, rok pridobitve uporabnega dovoljenja oziroma razlog zakaj ni bilo pridobljeno in navedba podatkov investitorja ter izvajalca.

Izločilni pogoj: najmanj 3 izgrajene stavbe v zadnjih 3 letih v vrednosti nad 150.000,00 € z DDV.

Dokazilo: ponudnik predloži potrdila o opravljenih gradnjah stavb potrjena s strani investitorjev o dobro opravljenem delu, na obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, v originalu (ne fotokopiji), sicer se referenca ne bo upoštevala.

V primeru, da potrdilo investitorja ne izkazuje, da je ponudnik opravil dela pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi se navedena referenca pri ocenjevanju ne bo upoštevala. Prav tako se referenca ne bo upoštevala, če ne bo potrjena za izgradnjo stavbe.

Podpis:_________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig:

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

- Podatki o referenčnem delu

| Ime objekta (stavbe): | _______________________________________ |
| --- | --- |
| Investitor: |  |
| Izvajalec*: |  |
| Objekt in kraj: |  |
| Pogodba št. : |  |
| Čas izvedbe: |  |
| Vrednost del izvajalca**: |  |
| Opis del, ki jih je dejansko opravil izvajalec, ki nastopa v ponudbi: |  |

*Izvajalec, ki kandidira za pridobitev javnega naročila za Gradnjo otroškega vrtca Selo.

**Vrednost posla, ki ga je izvedel in obračunal izvajalec, ki kandidira za pridobitev naročila za Gradnjo otroškega vrtca Selo.

(obrazec se po potrebi fotokopira ali prepiše z enako vsebino zahtevanih podatkov)

- Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila za Gradnjo otroškega vrtca Selo po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjenem obsegu in roku ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Dela so bila opravljena v času od (mesec/leto) ………..….... do…..…………… .

Uporabno dovoljenje izdano dne …………………… (v kolikor ni bilo izdano, navesti razloge, zakaj ni bilo izdano)

………………………………………………………………………………………………….

| Kraj in datum: ________________________ | Investitor (ime in priimek pooblaščene osebe): ________________________________ |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis investitorja: _________________________ |

10. VZOREC POGODBE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

POGODBA ŠT. _____________

za gradnjo otroškega vrtca Selo

na funkcionalni ključ v roke in z zunanjo ureditvijo

ki jo dogovorita in skleneta :

| NAROČNIK: | Občina Ajdovščina Cesta 5. maja 6 a, SI-5270 Ajdovščina ki jo zastopa župan Marjan POLJŠAK (v nadaljnjem besedilu kot naročnik) ID za DDV: SI51533251 Matična številka: 5879914 Podračun EZR: 01201-0100014597 |
| --- | --- |
| in |  |
| IZVAJALEC: | ..................................................…............. ..……………………………………………… ki jo zastopa …………………………….(v nadaljnjem besedilu kot izvajalec) ID za DDV: ……………..…………………. Matična številka:…………………………… TRR:………………………………………… |

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- sklenejo pogodbo po javnem razpisu za izbiro izvajalca po postopku s pogajanji po predhodni objavi na podlagi 5. točke 1. odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008) za GRADNJO  OTROŠKEGA VRTCA V SELU,  objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN2438/2010 dne 26.3.2010 in na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________;

- da izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja izvajalec pa sprejme v izvajanje izvedbo GRADNJO OTROŠKEGA VRTCA V SELU po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku. Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika,  izvajalec pa bo:

- zgradil objekt v skladu s svojo ponudbo št. __________ z dne _________, na parcelni št. _____________

- zagotovil projektantski nadzor v višini 20 ur, označitev gradbišča vključno z varnostnim načrtom in zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del,

  - izvedel vsa gradbena, obrtniška in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov in dostopov do objekta,

- izdelal PID in POV  projekt,

- pridobil uporabno dovoljenje,

Dela se bodo izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji PGD in PZI št. 12-7/09, ki jo je v februarju 2010 izdelalo podjetje Minimart d.o.o. iz Ljubljane, razpisnih pogojih, ponudbi izbranega izvajalca, veljavnemu gradbenemu dovoljenju in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste.

Popisi del iz ponudbe predstavljajo sestavni del te pogodbe. V ponudbi navedena dela in količine predstavljajo obseg pogodbenih del.

Izvajalec bo dela opravil v celoti v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in svoje ponudbe, ki je priloga k tej pogodbi.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik. Naročnik ima pravico do zmanjšanja določenega obsega del. V tem primeru se vrednost teh del izloči iz obračuna.

Dela po pogodbi bo izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji in dodatnimi pogoji naročnika opravil najkasneje v roku 90 koledarskih dneh od podpisa pogodbe, pri čemer se v rok všteje tudi pridobitev uporabnega dovoljenja.

S sklenitvijo te pogodbe se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu vsa opravljena dela in storitve po tej pogodbi plačeval v skladu s to pogodbo.

Izvajalec se zavezuje pri izvajanju prevzetih del ravnati v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotoviti izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu delavcem, ki opravljajo dela predmet pogodbe.

V kakršnemkoli primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo določila pogodbe.

Nadzor izvajalca nad gradnjo

3. člen

Izvajalec se obvezuje prevzeta dela opraviti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz izvajalčeve ponudbe navedene v 2. členu te pogodbe in v skladu s pravili stroke z angažiranjem strokovno usposobljenih sodelavcev navedenih v ponudbi izvajalca. Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravljal vestno in po pravilih stroke ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov in drugimi predpisi, ki se nanašajo na dela te pogodbe, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in v skladu z dogovori med pogodbenima strankama.

Izvajalec zagotavlja, da bodo v ponudbi in pogodbi navedeni strokovno usposobljeni sodelavci opravili v času dejanske izvedbe del skupno vsaj 20 h nadzora  za realizacijo sklenjene pogodbe in sicer:

| odgovorni nadzornik vseh del ……………………………………………… | št. licence ………………………………………………. |
| --- | --- |
| odgovorni nadzornik za tehnologijo ……………………………………………… | št. licence ………………………………………………. |
| odgovorni nadzornik za gradbeno in obrtniška dela …………………………………..…………… | št. licence ………………………………………………. |
| odgovorni nadzornik za strojne inštalacije in naprave ………………………………………………. | št. licence ………………………………………………. |
| odgovorni nadzornik za elektro inštalacije in naprave ……………………………………………… | št. licence ………………………………………………. |
| koordinator za varnost in zdravje pri delu ……………………………………………… | št. licence ………………………………………………. |

Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo, mora v primeru ugotovljenih nepravilnosti in odstopanj le-te nemudoma sporočiti osebi, ki je s to pogodbo določena kot predstavnik naročnika. V primeru opustitve ukrepov, ki po tej pogodbi predstavljajo obveznost izvajalca, le-ta odgovarja za škodo, ki bi z opustitvijo ukrepov oziroma aktivnosti nastala naročniku. Osebe iz predhodnega odstavka imajo dolžnosti in pooblastila kot izhajajo iz te pogodbe, Zakona o graditvi objektov in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec delavcem iz predhodnega odstavka izdal odločbe v skladu z Zakonom o graditvi objektov za konkretna dela, ki jih bo delavec opravljal.

Izvajalec je dolžan o poteku nadzora del poročati mesečno, do 5. v mesecu za pretekli mesec, oziroma na zahtevo naročnika tudi večkrat.

Kakovost dela

4. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Izvajalec lahko angažira podizvajalce ali kooperante le s soglasjem naročnika, pri čemer prevzame soodgovornost za dela, zaupana podizvajalcu. Naročnik ima pravico izločiti ali spremeniti tistega podizvajalca ali kooperanta, za katerega meni, da ni primeren. Izvajalec ima pravico zamenjati podizvajalca ali kooperanta le ob soglasju naročnika. Naročnik mora potrditi podizvajalce in kooperante pred podpisom podizvajalskih pogodb med izvajalcem in podizvajalci.

Pogodbena cena

5. člen

Skupna pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe na osnovi ponudbe izvajalca

št………………… z dne………… znaša:

……………………………………………………EUR

(z besedo: ………………………………………………………………………………EUR)

Neto cena ..............................................................EUR

Davek po stopnji ……. % ..............................................................EUR

Pogodbena vrednost z DDV ..............................................................EUR

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku ter z zunanjo ureditvijo.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški, potrebni za izvedbo investicije do pridobitve uporabnega dovoljenja in za zunanjo ureditev ter gredo v breme ponudnika, razen rušitve obstoječega objekta, izdelave investicijske dokumentacije ter plačila komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja, kar bo naročil in plačal naročnik.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani vsi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal.

Pogodbeno načelo funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

Izvajalec jamči za fiksnost cen za vsa pogodbena dela.

Obračun del in način plačila

6. člen

Obračun del se izvaja po enotnih cenah iz ponudbe št. ________________ z dne _________ in sicer mesečno, na osnovi dejansko izvršenih del, potrjenih s strani naročnika. Naročnik bo izvršena dela  plačeval po mesečnih situacijah in končni situaciji.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu. Osnova za izstavitev situacije so dejansko izvršena dela in storitve v preteklem mesecu. Izvajalec izstavi situacijo v petih izvodih najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec na naslov naročnika. Naročnik mora potrditi situacijo ter nato dva izvoda vrniti izvajalcu. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi  postavkami iz situacije, jo potrdi v višini nespornega zneska.

Izvajalec izstavi račun po dejanskih količinah in fiksnih cenah po enotah mer.

Obračuni se bodo vršili do višine 80 % pogodbene cene na podlagi ugotovljene stopnje opravljenih delih in potrjenjih situacij, preostalih 20 % pa po prevzemu objekta ter podpisu zapisnika o končnem prevzemu.

Plačilo storitev se bo izvedlo na naslednji način:

- do 80 % pogodbene vrednosti - na podlagi ugotovljene stopnje opravljenih del in potrjenih situacij, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 30 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije;

- preostalih 20% pogodbene vrednosti - na podlagi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, po pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, ki ga potrdi nadzornik, naročnik pa plača najpozneje v 30 dneh od uradnega prejema potrjene situacije.

Končni obračun za izvršena dela se opravi po uspešnem prevzemu objekta, na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

V kolikor bi naročnik zamujal s plačilom, ima izvajalec pravico naročniku zaračunati

zakonske zamudne obresti.

Izvajalec soglaša, da lahko naročnik dela, ki jih je izvedel podizvajalec in/ali soponudnik naročnik plača tudi direktno podizvajalcu in/ali soponudniku na podlagi izstavljenega računa.

Naročnik lahko skrajša plačilni rok popolnega in ustreznega računa v primeru, da izvajalec za predčasno plačilo naročnika le-temu prizna dodatni popust v dogovorjenem deležu od vrednosti izstavljenega računa oziroma situacije.

Naročnik bo račune poravnal na transakcijski račun izvajalca št. ________________

Roki izvedbe del

7. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo z deli pričel takoj po podpisu pogodbe in jih izvajal skladno s predloženo ponudbo št. ……………………. z dne …………….., s podrobnim terminskim planom izvajanja del, ki ga bo izvajalec izdelal roku 10 dni po podpisu pogodbe, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, ter v skladu z določbami te pogodbe. Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

Izvajalec se zavezuje vsa dela dokončati najkasneje v roku 90 koledar dni od podpisa pogodbe, pri čemer se v rok všteje tudi pridobitev uporabnega dovoljenja.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno brž, ko zanje zve in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Če izvajalec ne izvaja del v skladu s terminskim planom, je dolžan povečati delovno silo in izboljšati organizacijo dela do te mere, da bo rok dokončanja zagotovljen.

Terminski plan se lahko spremeni s soglasjem pogodbenih strank in bosta v tem primeru pogodbeni stranki določili nov terminski plan. Dokler ni določen nov terminski plan, velja terminski plan v obstoječi vsebini. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik ugotovi, nadzorni organ pa potrdi dokončanje pogodbenih del

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec je dolžan v roku desetih dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti:

- podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za izvedbo del, potrjen s strani naročnika,

- skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča,

- seznam podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi investicije.

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta,

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam,

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti iz gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke,

- pred vgradnjo materialov kvaliteto le teh dostaviti v potrditev nadzorniku,

- omogočiti investitorju vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- omogočiti investitorju vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije,

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, predpisane certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki. jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,

- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del, (certifikati, garantni listi…) navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav,

- ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

- izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

- uporabljati za plačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

- naročniku predati popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

- poravnati vse stroške odvoza materialov na deponijo v skladu z veljavno zakonodajo,

- na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje.

S to pogodbo izvajalec tudi potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh, da je seznanjen z objektom, ki se izvaja, terenskimi prilikami okoli objekta, s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Izvajalec je naročniku odgovoren za vso morebitno povzročeno škodo, ki pri izvajanju

pogodbe nastane po njegovi krivdi.

Izvajalec mora na svoje stroške urediti gradbišče, ga ustrezno zaščititi in opremiti za svoje potrebe. Vse priključke na električno, vodovodno, kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje si zagotovi izvajalec sam.

Izvajalec je pri svojem delu dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzročil škode na sosednjih objektih oz. samem objektu. Vsi stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izključno izvajalca, prav tako tudi stroški fizičnega zavarovanja gradbišča in delnih zapor gradbišča.

Vzdrževanje in čiščenje gradbišča je obveza izvajalca. Izvajalec je dolžan sproti čistiti

prostore, sredstva in prometne površine na gradbišču, v območju del javne prometne

površine, če so te onesnažene zaradi transporta iz tega gradbišča.

Škodo, ki jo povzročijo transporti izvajalca na cestišču, plača izvajalec. Pred začetkom del vsake faze se izvajalec in naročnik dogovorita o realizaciji transportnih poti za potrebe gradbišča. Izvajalec nosi vse stroške deponiranja odvečnega materiala.

Naročnik s to pogodbo svoje obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadki ter za dokumentacijo zanje prenaša na izvajalca (razen za izdelavo Načrta ravnanja z odpadki, ki je sestavni del projektne dokumentacije). V ta namen naročnik sočasno s podpisano pogodbo izvajalcu predaja tudi naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ter pooblastilo izvajalcu glede ravnanja z odpadki na gradbišču.

Najpozneje v 8 dneh po končnem prevzemu del in opravljenih storitvah, je izvajalec dolžan očistiti gradbišče in odstraniti vse svoje provizorije in napeljave.

Izvajalec mora opremiti gradbišče v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom, ki ga pripravi sam. Izvajalec mora organizirati izvajanje del tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje in pravočasno ukreniti vse, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov ter varnost del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka.

Za morebitne nezgode, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, č pride do nezgode zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo prič, ter pooblaščeni osebi naročnika in izvajalca, ki sta določeni v tej pogodbi.

Obveznosti naročnika

9. člen

Naročnik se zavezuje, da bodo izvajalcu pred pričetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročili naslednjo dokumentacijo:

- podpisano pogodbo,

- overjeno tehnično dokumentacijo,

- zemljišče,

- gradbeno dovoljenje.

Naročnik bo predhodno izvedel rušitev obstoječega otroškega vrtca vključno z odvozom materiala na deponijo.

Pogodbeni stranki se naknadno dogovorita, katere parcele bo izvajalec uporabljal za manipulacijo in za postavitev pomožnih objektov.

Če bo izvajalec izven medsebojno dogovorjenih parcel uporabljal za potrebe gradnje katerokoli drugo zemljišče, ali če bo na drugem zemljišču povzročil škodo, gredo s tem v zvezi vsi stroški na njegov račun.

Pregled in prevzem izvedenih del

10. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za predajo objekta (kolavdacija) bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za plačilo končne situacije v višini 20 % pogodbene vrednosti.

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela ter naprave, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v dnevnik o izvajanju del in storitev.

Šteje se, da je izvajalec dokončal pogodbena dela oz. da je izpolnil pogodbo, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

• da so dokončana vsa dela na objektu,

• da je opravljen tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje,

• da opravljen končni prevzem del (sprejem in izročitev) in so odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti na pregledu izvršenih del.

Ko so dokončana vsa dela na objektu, in so odpravljene morebitne pomanjkljivosti s tehničnega pregleda in je naročniku predana kompletna in pravilna dokumentacija o izvedenih delih (PID, navodila za uporabo in vzdrževanje, garancijske listine, dokazilo o zanesljivosti), izvajalec pozove naročnika na pregled izvršenih del, ki sta ga naročnik in izvajalec po svojih pooblaščencih dolžna opraviti. Na pregledu se ugotavlja kakovost izvedenih del in morebitne pripombe nanjo, o čemer se sestavi zapisnik.

Po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti s pregleda izvršenih del (o čemer izvajalec pisno obvesti naročnika, naročnikov pooblaščenec pa odpravo preveri) pooblaščeni osebi pogodbenih strank nemudoma zapisniško opravita končni prevzem del (sprejem in izročitev).

V zapisniku o končnem prevzemu (sprejemu in izročitvi) se natančno ugotovi predvsem:

•  ali izvedena dela in storitve ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim

predpisom in pravilom stroke,

•  datum začetka in dokončanja del,

•  kakovost izvedenih del in morebitne ugotovitve v zvezi s tem,

• morebitna odprta, med pooblaščenimi osebami pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

• ugotovitev o sprejemu in izročitvi dokumentacije o izvedenih delih,

• ugotovitev o sprejemu in izročitvi ključev, daljincev in podobnega drobnega inventarja,

• popis stanja števcev na vseh merilnih mestih.

Dokončni obračun se opravi:

• po opravljenem končnem prevzemu del (sprejemu in izročitvi),

• po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku iz te pogodbe,

• ko izvajalec naročniku dostavi predlog dokončnega obračuna.

Z dokončnim obračunom pogodbeni stranki po svojih pooblaščencih dokončno uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s to pogodbo, o čemer se sestavi poseben zapisnik, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

• skupne zneske (vrednosti) vseh izvedenih del,

• zneske obračuna in izplačil po začasnih situacijah,

• podatke o drugih dejstvih, ki vplivajo na končno obračunsko vrednost (ceno) izvedenih del,

• znesek končne situacije ter znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po dokončnem obračunu,

• podatke o pogodbenem in dejanskih rokih ter morebitni pogodbeni kazni in povračilu škode,

• podatke o morebitnih drugih medsebojnih uslugah, vrednosti in načinu poplačila le-teh.

Po podpisanem zapisniku o dokončnem obračunu in na njegovi podlagi izvajalec izstavi končno situacijo oz. račun in sicer pod pogoji in na način, kot je določen za začasne situacije oz. račune.

Zavarovanje objekta

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, opremo, material  ter obstoječe objekte tej pogodbi, od njegove polne vrednosti, do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, material, ter obstoječe objekte pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Strokovno nadzorstvo naročnika

12. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je soinvestitorjem odškodninsko odgovoren.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določi naročnik je ____________________________

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je ____________________________________

Nadzornik del je________________________________________

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Garancija za dobro izvedbo del in garancija za pravočasno plačilo podizvajalcev!

13. člen

Izvajalec del je najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe dolžan naročniku izročiti prvovrstno bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti ter dve lastni bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za kritje potrjenih obveznosti do izvajalčevih podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga ne bi poravnal ob zapadlosti.

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti garancijo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe. Pogodba prične veljati z dnem predložitve bančne garancije in navedenih bianco menic s pooblastilom za izpolnitev.

Garancija se v primeru, da ni bila uporabljena, vrne izvajalcu po poteku garancijskega roka.

Garancija ima namen delnega ali popolnega pokrivanja zahtev, ki jih lahko naročnik uveljavi proti izvajalcu na osnovi te pogodbe in je plačljiva na prvi pisni poziv naročnika brez pravice ugovora izvajalca.

Stroške garancije iz te točke v celoti nosi izvajalec. Garancija mora biti veljavna mora biti veljavna še 10 dni po roku, ki je določen za končni prevzem. Po tem roku naročnik vrne izvajalcu predmetno garancijo.

Če se pogodbeni rok spremeni, se skladno s tem ustrezno prilagodi rok veljavnosti bančne garancije. Valuta garancije je valuta pogodbene cene.

Garancijska doba in garancija za odpravo napak v garancijskem roku

14. člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

- za trdnost in varnost objekta, strehe, fasade in nosilne konstrukcije 10 let,

- za  ostala dela, opremo in naprave 5 let.

Garancija prične veljati z dnem uspešno opravljenega prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika. Ponudnik mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili obligacijskega zakonika. Za zamenjane del v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti je dolžan izvajalec pričeti takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odstranitev te napake drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo iz za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec se zaveže, da bo še pred izplačilom končne situacije v višini 20 % končne pogodbene vrednosti, izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

Razdrtje in odstop od pogodbe

15. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti oziroma odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

− če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

− če izvajalec po svoji krivdi z deli zamuja več kot 30 dni,

− če izvajalec dela ne nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

− če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z

njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

− če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more

nadaljevati.

V primeru, da izvajalec zaupana mu dela izvede pomanjkljivo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu naročnik pisno določil rok, v katerem je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če izvajalec v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila ali razdre pogodbo.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh primerih navedenih v tem členu na svoje stroške umakniti z

gradbišča svoje delavce in morebitne delavce podizvajalca, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt v roku 15 dni po prenehanju pogodbe.

Naročnik ob odstopu pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti Izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do Izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Ob odstopu od pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej

pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

Vsebina pogodbene dokumentacije

16. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je dokumente, ki tvorijo Pogodbo, treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- Razpisna dokumentacija

- Pogodba izvajalca z dne ………………………..………

- Ponudba in predračun izvajalca

- Popisi del iz ponudbe

- Podroben terminski plan izvedbe del

- Splošni Pogoji Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC (srebrna knjiga, treta izdaja 1998)

- Bančna garancija za dobro izvedbo del in dve bianco menici s pooblastilom za izpolnitev

- Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- Drugi dokumenti, ki predstavljajo razpisno dokumentacijo in so del pogodbe

Pogodbena kazen

17. člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti, v katerikoli fazi v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu ali če izvajalec o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan 5 (pet) ‰ promilov dnevno od pogodbene vrednosti del, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti del z vključenim DDV.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 20% vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja.

Naročnik in Izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude oziroma prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka za izvršitev prevzetih del večja od pogodbene kazni ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 50 dni lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti tudi vso nastalo škodo in stroškov.

Pooblaščeni predstavniki strank

18. člen

Za urejanje vseh vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbeni stranki kot svoja pooblaščena predstavnika določata:

za naročnika: ………………………………………

za izvajalca: ………………………………………………

Naročnik je imenoval nadzor skladno z ZGO-1 nad izvedbo predmeta te pogodbe:

nadzornik: ______________________

odgovorni nadzornik: ____________, udig, G-________________

Poleg nadziranja skladno z ZGO-1 naročnik pooblašča nadzornika še za:

• kontrolo izpolnjevanja zahtev glede kakovosti del,

• kontrolo in overitev obračuna izvedenih del.

Reševanje sporov

19. člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije ter določbe Splošnih Pogojev Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC (srebrna knjiga), treta izdaja 1998).

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.

Končne določbe

20. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa. Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odloženim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dveh bianco menic s pooblastilom za izpolnitev, ki krije tudi zavarovanje obveznosti izvajalca iz naslova plačil podizvajalcem. Garancijo in bianco menici s pooblastilom za izpolnitev mora izvajalec predložiti naročniku najkasneje v 10-ih dneh od podpisa pogodbe.

Pravice in obveznosti iz pogodbe začnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih odstavkov tega člena.

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v sedmih (6) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po tri izvode.

| Podpisano dne: | Podpisano dne: |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Občina Ajdovščina župan Marjan POLJŠAK | pooblaščeni podpisnik |

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:__________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_______________________

Ponudnikov žig:

11. FINANČNA ZAVAROVANJA

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

Ponudnik mora ponudbi predložiti prvovrstno bančno garancijo za resnost ponudbe, brez zadržkov, v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Veljavna mora biti vse dokler v postopku tega razpisa ne preteče rok za podpis pogodbe z izbranim ponudnikov, vendar najkasneje do izteka roka za veljavnost ponudbe.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila (skupaj z DDV), unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni. V istem roku, ki velja za predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik predložiti tudi dve lastni bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za kritje potrjenih obveznosti do izvajalčevih podizvajalcev in kooperantov iz podizvajalskih oziroma kooperantskih pogodb, ki jih izvajalec iz kakršnegakoli razloga ne bi poravnal ob zapadlosti. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla in navedenih menic s pooblastilom za izpolnitev.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku ob primopredaji objekta. Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% končne obračunske vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (5 let od datuma prevzema objekta).

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

12. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za

GRADNJO OTROŠKEGA VRTCA SELO

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudnik, ki v ponudbi zagotavlja kapacitete s podizvajalci, ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju.

V dogovoru o skupnem nastopanju mora biti opredeljena medsebojna odgovornost ponudnikov, ki skupno nastopajo in njihova odgovornost do naročnika za izvedbo pogodbenih del. Vzorec pogodbe po tej razpisni dokumentaciji velja za vsakega ponudnika, ki nastopa v okviru skupnega nastopa.

Ponudba mora biti narejena na osnovi projekta za razpis, ki ga ponudniki prevzamejo  in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v Navodilih ponudnikom.

Ponudba mora poleg cene vsebovati še:

- Kalkulacijske elemente ponudnika na osnovi katerih so bile sestavljene  cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami FCO gradbišče

- Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov.

- Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja.

- Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;

- Ceno transporta v procentu;

- DDV mora biti prikazan ločeno

b) Ponudnik z predložitvijo ponudbe avtomatično poda tudi naslednje izjave:

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi prilikami okoli objekta.

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema  na skrbi ponudnika glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

Materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, izvajalec prevzame in obračuna v dobro naročnika.

2. Splošni  pogoji izvajanja del:

Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže si mora zagotoviti izvajalec sam.

Stroške v zvezi s povzročeno škodo in poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih ter na drugih premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam.

Izvajalec mora pred pričetkom del pod skupnim imenom investitorja in izvajalca svoje delo zavarovati pri zavarovalnici do njegove polne vrednosti in do dneva predaje investitorju.

Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa dokazila, potrdila, ocene, certifikate in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in drugih preiskav.

Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor je to potrebno.

Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, odpeljati ves   nepotreben material, urediti okolico v skladu z tehnično dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene oz. poškodovane zaradi njegovega dela.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč,

- vsa čiščenja na objektu, ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipualativni stroški za dodatna dela so 3 % in so določeni s pogodbo o izvajanju del

Za izračun cen dodatno naročenih del, ki niso predmet pogodbe, se uporabijo kalkulativne osnove.

Naročnik bo predhodno izvedel rušitev obstoječega otroškega vrtca vključno z odvozom materiala na deponijo.

3. Postopek gradnje:

Javno naročilo se oddaja za novogradnjo objekta na funkcionalni ključ v roke vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja z zunanjo ureditvijo.

Variante ponudbe niso dopustne!

Podrobnejši opis je razviden iz grafičnih prilog razpisne dokumentacije: tlorisi - projekt PGD št. 12-7/09 izdelan v februarja 2010 – projektant Minimart d.o.o. Ljubljana.

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji ne sme spreminjati zahtev in pogojev naročnika!

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

13. POPISI DEL

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

Projektna dokumentacija in popis del sta potencialnim ponudnikom na razpolago pri

naročniku. Ponudniki naj se obrnejo na kontaktne osebe navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki naj popis del priložijo v tiskani in elektronski obliki.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

14. POVABILO K POGAJANJU IN PROTOKOL POGAJANJ

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

Naročnik se bo z namenom oddaje javnega naročila pogajal o ceni, ki jo bodo ponudniki predložili v ponudbi. V postopku pogajanj se bo ugotavljala pripravljenost ponudnikov za znižanje cene. Pogajanju bo namenjena le ena pogajalska seja.

Pogajanja se bodo začela takoj po končanem odpiranju in pregledu ponudb, torej 23.04.2010. Naročnik se bo pogajal z vsemi ponudniki hkrati. Pogajanj se mora udeležiti oseba z ustreznimi pooblastili za sodelovanje v pogajanjih, za kar je potrebno naročniku pred postopkom pogajanj predložiti ustrezno pisno dokazilo. Pogoji bodo za vse sodelujoče v pogajanjih identični.

O pogajanjih bo voden zapisnik, katerega bodo prisotni po zaključku pogajalske seje podpisali. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki iz zapisnikov o pogajalskih sejah obravnavani kot poslovna skrivnost tako, da preostali ponudniki niti katerakoli druga nepooblaščena oseba do odločitve o oddaji javnega naročila ne bo seznanjena z vsebino zapisnikov pogajalskih sej.

Vsak ponudnik bo po zaključku pogajalske seje podal pisno končno ponudbo za izvedbo javnega naročila v roku do 28.04.2010 do 10:00. Pisno ponudbo po izvedenih pogajanjih bodo ponudniki oddali pisno na obrazcih, ki so del te razpisne dokumentacije.

Cena iz končne ponudbe, predložene v postopku s pogajanji, ne sme presegati cene istega ponudnika, ki jo je ponudil v prvotno predloženi ponudbi.

Naročnik bo kot relevantno ponudbo štel končno ponudbo - predračun (Obr. H). Glede ponudnikov, ki končne ponudbe - predračuna  ne bodo oddali, se bo štelo, da je prvotna ponudba tudi končna ponudba (Obr. B).

Ponudnik mora oddati končno ponudbo - predračun na obrazcu H, ki je del razpisne dokumentacije, v zapečatenem ovitku. Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Na sprednjem delu ovitka  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – KONČNA PONUDBA ZA GRADNJO OTROŠKEGA VRTCA SELO«.

Ponudnik ne more oddati končne ponudbe v elektronski obliki!

Ko bo naročnik dne 28.04.2010 do 10:00 od vseh udeleženih ponudnikov prejel končne ponudbe za izvedbo javnega naročila oz. eventualno izjave, da ne bodo oddali ponudbe, bo smatral, da so pogajanja zaključena.

Javno odpiranje končnih ponudb bo dne 28.04.2010 ob 10:15 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov  navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Naročnik bo na podlagi prejema končnih ponudb izdal odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne nadaljuje postopka, če glede na prejete prijave in potek projekta oceni, da to zanj ni smotrno oziroma se izkaže, da bi bilo smiselno izbrati drugačen postopek.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina                          		                      14. Obr. H

Številka javnega naročila: 4301-5/2010

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

KONČNA PONUDBA

PREDRAČUN PO KONČANIH POGAJANJIH -   št. ___________

za novogradnjo  otroškega vrtca v Selu

na funkcionalni ključ v roke vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in z zunanjo ureditvijo

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gradbeno obrtniška dela |  |
| 02 | Kanalizacija |  |
| 03 | TK in elektro instalacije |  |
| 04 | Strojne instalacije (ogrev. prezrač. hlajenje, vodovod) |  |
| 05 | SKUPAJ (01+02+03+04) |  |
| 06 | Odobreni popust v višini _________ % |  |
| 07 | SKUPAJ NETO brez DDV |  |
| 08 | DDV stopnje ________ % |  |
| 09 | SKUPAJ CENA Z DDV |  |

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila vključno z garancijami in drugimi finančnimi zavarovanji. Ponudba velja za celotno naročilo.  Ponudnik je odgovoren za pravilno odmerjen davek.

V primeru odobritve popusta, ga mora naročnik izkazati tako v procentualni kot v nominalni vrednosti!

Skupna ponudbena cena je formirana po sistemu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V ponudbeno ceno so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije, ter gredo v breme ponudnika razen: rušitve obstoječega objekta, izdelave investicijske dokumentacije,  komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov, kar gre v breme naročnika.

PLAČILNI POGOJI:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 80% vrednosti pogodbe v roku 30 dni po datumu prejema situacije;

- 20 % po izstavljeni končni situaciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in odpravi vseh pomanjkljivosti v roku 30 dni po datumu prejema situacije.

ROK DOKONČANJA:

90 koledarskih dni od podpisa pogodbe, pri čemer se v rok všteje tudi pridobitev uporabnega dovoljenja.

GARANCIJSKA DOBA  po uspešno opravljenem prevzemu del:

- za konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo 10 let,

- za  ostala dela, opremo in naprave 5 let.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in popisnimi listi.

Ponudbena cena je končna cena z vsemi stroški ter z vsemi predpisanimi dajatvami.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |