RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za   javno naročilo po odprtem postopku za izbiro izvajalca za

GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

Ajdovščina, januar 2011

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10 v nadaljevanju ZJN-2B)

I. SPLOŠNI DEL

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II. PONUDBENI DEL

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA o izpolnjevanju pogojev (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F)

- IZJAVA o tehničnih in kadrovskih sposobnostih (Obr. G)

- IZJAVA (Obr. H) - če ponudnik nastopa brez podizvajalcev oziroma

- IZJAVA (Obr. P), SOGLASJE podizvajalca k neposrednemu plačilu  ter PODIZVAJALSKA POGODBA - če ponudnik nastopa s podizvajalci

- POTRDILO O NEBLOKADI TRR

- DOKAZOVANJE REFERENC

- DOKAZOVANJE BONITETNE OCENE

- VZOREC POGODBE

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- POPIS DEL

I. SPLOŠNI DEL

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik javnega naročila Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 19/10 v nadaljevanju ZJN-2B) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN643/2011 dne 21.1. 2011, za

GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. Na sprednjem delu ovitka  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE«.

Ponudbe morajo biti predložene na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v roku do  21.2.2011, najkasneje do 10:15 ure.

Ponudnik ne more oddati ponudbe v elektronski obliki!

Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi:

»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – PONUDBA ZA GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE", pripiše »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in poteku veljavnosti ponudbe bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Dne 26.1.2011  ob 10h bo v  sejni sobi Občine Ajdovščina  informativni sestanek s projektantom, h kateremu so vabljeni vsi zainteresirane ponudnike.

Javno odpiranje ponudb bo dne 21.2.2011 ob 10:30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktni osebi s strani naročnika sta  ga. Alenka Čadež Kobol in g. Peter Kete.

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko Portala javnih naročil!

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

Ocenjena vrednost razpisanega javnega naročila brez DDV znaša 498.486,25 EUR (598.183,50 EUR z DDV), kar predstavlja tudi zagotovljena sredstva naročnika. Ponudbe, ki bodo presegale navedeni znesek, bodo nesprejemljive in izločene kot nepopolne.

S spoštovanjem!

Ajdovščina, 20.1.2011

Občina Ajdovščina

Župan

Marjan POLJŠAK l.r.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI51533251, matična št.: 5879914 izvaja odprti postopek po 25. členu ZJN-2B za izbiro izvajalca za

GRADNJO DOMA KRAJANOV

Podrobnosti oziroma opis predmeta je podan v poglavju Zahteve in pogoji naročnika in iz ostalih delov razpisne dokumentacije.

Prejete ponudbe bo pregledala in na podlagi meril določenih v razpisni dokumentaciji ocenila strokovna komisija, pooblaščena s strani župana Občine Ajdovščina. Odločitev o oddaji naročila bo izdal  župan Občine Ajdovščina.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil menico za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

Predmet javnega naročanja je namenjen izvajanju dejavnosti v zvezi s katerim se v skladu s petim odstavkom 5. člena ZDDV-1 organi lokalnih skupnosti ne štejejo za davčne zavezance, zato naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nima pravice do odbitka vstopnega DDV in se mehanizma obrnjene davčne obveznosti ne uporablja.

2.1.1. Kraj in roki

- Kraj: Črniče

- Začetek del: marec 2011

- Rok izvedbe (vključno s pridobljenim uporabnim dovoljenjem): 31.7.2011

- Veljavnost pogodbe: v skladu s pogodbenimi določili

2.1.2. Način oddaje javnega naročila

Način oddaje – »odprti postopek«. Naročnik bo na podlagi meril, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

## 2.2. PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo, ki ga razpisuje naročnik, se izvaja na podlagi  naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, 128/06, 16/08, 19/10);

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS,  94/2007-UPB5, 32/2009 Odl.US: U-I-238/07-52);

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/2010-ZUKN);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Ur.l. RS, št. 99/2009, 29/10, 56/2010, ZIPRS1011);

- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007-UPB1);

- Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 73/07, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34, 116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13, 49/2010 Odl.US: U-I-8/10-10, 50/2010 Odl.US: U-I-200/09-14);

- vsa ostala zakonodaja in predpisi, ki urejajo in se nanaša na to področje.

2.3. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

2.3.1. Statusne spremembe

V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično.

2.3.2. Povezava naročnika in ponudnika

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo.

2.3.3. Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno.

2.3.4. Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo kot celoto.

2.4. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.5. POJASNILA IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.5.1. Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo dajal pojasnila v zvezi z zadevnim javnim naročilom le, v kolikor bodo vprašanja postavljena preko Portala javnih naročil. Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na posredovana vprašanja v zvezi z zadevnim javnim razpisom.

2.5.2. Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudb, vendar ne pozneje kot šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki Dodatkov, ki jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko Portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko Portala javnih naročil in spremembo roka objavil na način, kot je bil objavljen razpis.

Vsak tako izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije. Podpisano kopijo vsakega Dodatka mora Ponudnik predložiti v svoji Ponudbi kot sestavni del ponudbene dokumentacije.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh Sprememb in Dopolnil, bodo štele kot formalno

nepopolne.

2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Za vsak izpolnjen pogoj je potrebno predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štete kot neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize in ocenjevanja.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 77. člena ZJN-2B dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.

2.6.1. Ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika - 42. člen ZJN-2B

Za dokazovanje pogojev po 42. členu ZJN-2B, mora ponudnik predložiti:

2.6.1.1. Potrdilo o nekaznovanosti

Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega kandidata ali ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izločil ponudnika ali kandidata, če je ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2B oziroma 81.a člena ZJNVETPS-2B (Ur.l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010).

Dokazilo: Obr D in Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, na podlagi katerega bo naročnik v skladu z določilom 6. odstavka 41. člena ZJN-2B, podatke pridobil sam.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slovenji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj, skladno s 4. odstavkom 42. člena ZJN-2B.

2.6.1.2. Ostala dokazila

Naročnik bo izločil iz postopka oddaje naročila kandidata ali ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;

- je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2B, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2. Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti - 43. člen ZJN-2B

2.6.2.1. Registracija dejavnosti

V skladu s 1. odstavkom 43. člena ZJN-2B, mora ponudnik predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2.2. Članstvo ali posebno dovoljenje

V skladu z 2. odstavkom, 43. člena ZJN-2B, mora ponudnik predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti - 44. člen ZJN-2B

2.6.3.1. Ne blokada transakcijskega računa

Da gospodarski subjekt, ki se prijavlja kot ponudnik, v obdobju 1.1.2010 -  30.11.2010, ni imel blokiranega transakcijskega računa.

IZLOČILNI POGOJ: TRR ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ponudnikov v obdobju 1.1.2010 - 30.11.2010 ne sme biti blokiran. V kolikor bo iz dokazil izhajalo, da je imel ponudnik v navedenem obdobju blokiran transakcijski račun, bo takšen vodilni ponudnik izločen iz postopka!

Dokazilo: Ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikove  račune, iz katerih izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2010 - 30.11.2010. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

2.6.3.2. Poravnava zapadlih obveznosti do podizvajalcev

Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja, sicer bo njegova ponudba izločena.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.3.3. Bonitetna ocena

Da ima ponudnik  izkazano bonitetno oceno SB1, SB2, SB 3, SB4, SB 5 ali SB 6.

IZLOČILNI POGOJ: Bonitetna ocena ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ne sme biti SB7, SB8, SB9 , SB10 ali SB10d.

Dokazilo: razvidno iz predloženega obrazca S.BON-1 izdanega s strani AJPES-a, za tuje ponudnike obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev.

Obrazec oz. potrdilo ne sme biti starejše od dne 15.1.2011 ter mora biti original.

2.6.4. Ugotavljanje tehnične in/ ali kadrovske sposobnosti - 45. člen ZJN-2B

2.6.4.1. Navedba osebja in tehničnih kapacitet

Ponudnik navede tehnično osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. G

2.6.5. Ponudba s podizvajalci - 6. do 10. odstavek 71. člen ZJN-2B

Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN-2B gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2B sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

2.6.5.1. Ponudnik bo naročilo izvedel brez podizvajalcev

Ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci poda izjavo, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev.

Dokazilo: pisna izjava, da ne nastopa s podizvajalcem  Obr. H

2.6.5.2. Ponudnik bo naročilo izvedel s podizvajalci

Ponudnik (glavni dobavitelj), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci, mora ponudbenemu obrazcu predračuna Obr. B priložiti tudi sestavo (kalkulacije) ponudbene cene, iz katere bodo izhajale cene in vrste del, ki jih bodo izvedli podizvajalci.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora ponudbi priložiti:

  - izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in vrsta del, ki jih bo izvajal izvajalec skupaj z IZJAVO, da ima do nastopajočega podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti in POOBLASTILOM glavnega izvajalca za plačilo opravljenih oziroma prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije (pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu) Obr. P;

  - SOGLASJE podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu plačilu);

  - PODIZVAJALSKO POGODBO v originalu, iz katere bo nedvoumno izhajalo:

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec (natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del);

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna navedba vrste in obsega del);

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

Podatki iz prejšnjega odstavka so v skladu z 71. členom ZJN-2B obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2B obvezna.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, v skladu z določbo 9. odstavka 71. člena ZJN-2B v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

  - svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

  - POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

  - SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

2.6.6. Dokazovanje referenc

Ponudnik mora predložiti potrjene referenčne izjave investitorjev za objekte iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena - šifra 1 stavbe v vrednosti nad 300.000 € z DDV v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe,  z izjavo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene ter navedbo podatkov investitorja, št. pogodbe o izgradnji in datumom izvedbe na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Izločilni pogoj: najmanj 3 izgrajeni objekti iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena - šifra 1 - stavbe, v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 300.000 € z DDV.

Dokazilo: ponudnik predloži  s strani investitorjev potrjene referenčne izjave o dobro opravljenem delu na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije

2.7. PREVERJANJE POGOJEV ZA UDELEŽBO - IZLOČITVENI KRITERIJI

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, v nasprotnem primeru, bo izločen iz nadaljnjega postopka naročanja:

- ponudnik mora predložiti ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana;

- ponujena  cena ne sme presegati zneska ocenjene vrednosti naročila;

- vsi dokumenti in priloge predloženi v ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov;

- ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) razpisne dokumentacije navedene v tej točki in podtočkah (Obr. D);

- ponudnik ne sme dati zavajajočih in neresničnih podatkov;

- ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov;

- ponudnik mora predložiti tudi naslednje izpolnjene obrazce: Obr. A, Obr. B,  Obr. C, Obr. E, Obr. G, Obr. F, ustrezne referenčne obrazce, ustrezne obrazce o bonitetni oceni, VZOREC POGODBE (vzorec pogodbe mora biti parafiran in izpolnjen),

- ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec: Obr. H;

- ponudnik, ki nastopa s podizvajalci mora priložiti izpolnjen obrazec Obr. P, soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu, podizvajalsko pogodbo, prilogo ponudbenemu obrazcu predračuna Obr. B iz katere izhaja sestava (kalkulacije) ponudbene cene, iz katere so razvidne cene in vrste del, ki jih bodo izvedli podizvajalci,

- Ponudnik mora imeti bonitetno oceno  najmanj SB6 (najvišja bonitetna ocena je SB1)

- Ponudnik v obdobju 1.1.2010 – 30.11.2010 ni smel imeti blokiranega transakcijskega računa (ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne/ih banke);

- ponudnik mora predložiti referenčne izjave skladno s poglavjem 2.6.6. razpisne dokumentacije;

- ponudba mora biti veljavna najmanj do 31.12.2011;

- ponudnik mora predložiti skupaj s ponudbo tudi menico za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV;

- morebitni drugi pogoj, ki v tej točki ni zajet, pa eksplicitno izhaja iz kake druge točke razpisne dokumentacije.

Če ponudnik ne bo izkazal izpolnjevanja vseh v zgornjih alinejah navedenih pogojev in zahtev, ga bo naročnik iz postopka izločil!

Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta v zadnjih treh letih ni pravilno, kvalitetno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih z naročnikom na podlagi javnih naročil!

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bo ponudnikom nastala z zavrnitvijo ponudbe oziroma zaradi prekinitve postopka.

2.8. IZDELAVA PONUDBE

2.8.1. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enaki obrazci, izdelani s strani ponudnika.

Vsi dokumenti in priloge, predloženi v ponudbi, morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, sicer bo ponudba izločena!

Zaželeno je da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA o izpolnjevanju pogojev (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F)

- IZJAVA o tehničnih in kadrovskih sposobnostih (Obr. G)

- IZJAVA (Obr. H) - če ponudnik nastopa brez podizvajalcev oziroma

- IZJAVA (Obr. P), SOGLASJE podizvajalca k neposrednemu plačilu  ter PODIZVAJALSKA POGODBA - če ponudnik nastopa s podizvajalci

- POTRDILO O NEBLOKADI TRR

- DOKAZOVANJE REFERENC

- DOKAZOVANJE BONITETNE OCENE

- VZOREC POGODBE (parafiran in izpolnjen)

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- POPIS DEL

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Natisnjenega popisa del ni dovoljeno popravljati, sicer bo ponudba izločena iz postopka!

2.8.2. Variantna ali alternativna ponudba

Variante oziroma alternative ponudbe niso dopustne.

2.8.3. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev k ponudbi predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (Obr. D in Obr. E). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

V skupni ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmeta naročila.

2.8.4. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.8.5. Dopolnitev in pojasnila ponudbe

V kolikor se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe.

2.8.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31.12.2011. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

2.8.7. Ponudbena cena

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), z besedo in številko. Cena mora biti izražena na način naveden v poglavju Zahteve in pogoji naročnika pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna. Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ceno ponudbe in jih izraziti tako v procentualni kot v nominalni vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico v skladu z določili ZJN-2B, da v primeru neobičajno nizke cene, ki jo poda ponudnik v svoji ponudbi pred zavrnitvijo le-te zahteva pisno obrazložitev take ponudbe pred zavrnitvijo ponudbe

2.8.8. Rok plačila

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način:

1. do 90 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

2. preostalih 10 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

2.8.9. Merila

Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, čigar ponudba bo  ekonomsko najugodnejša oz. bo zbrala najvišje število točk  (največ 100) na podlagi seštevka točk pridobljenih z oceno posameznih meril: cene, referenc in bonitetne ocene.

Ocena in dodelitev točk posameznim merilom, pa se bo izvedla pa po sledečem postopku:

1. cena - do 80 točk Komisija bo ocenjevala ponudbeno ceno glede na odstopanje od najnižje ponudbene cene. Ponudnik mora podati ceno brez davka na dodano vrednost in z davkom na dodano vrednost. Cena se preračuna v točke po naslednji formuli: najnižja cena cena T = x 100 ponujena cena Po tej formuli dobi najnižja cena 80 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk. reference ponudnika - do 10 točk Reference se bodo ocenjevale na podlagi izpolnjenih in podpisanih referenčnih izjav investitorjev za objekte iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena - šifra 1- stavbe, v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad 300.000 EUR. Referenčne izjave (predložene morajo biti najmanj 3) se vrednotijo s številom točk na naslednji način: Število referenc Število dodeljenih točk Štiri in pet referenc 3 točke Šest in sedem referenc 6 točk Nad sedem referenc 10 točk Dodeli se lahko največ 10 točk. Pridržujemo si pravico do ocene referenc na podlagi predhodnega ogleda. bonitetna ocena- do 10 točk Komisija bo podelila do največ 10 točk glede na ponudnikove bonitetne ocene: Bonitetna ocena Št. točk SB1 10 SB2 10 SB3 7 SB4 5 SB5 2 SB6 0 Dokazilo: predložen obrazec S.BON-1 izdan s strani AJPES-a, za tuje ponudnike obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument skladen s pravili BASEL II iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev. Obrazec oz. potrdilo ne sme biti starejše od dne 15.1.2011.

Ponudnik s podano ponudbo zagotavlja, da bodo dela izvedena v skladu z zahtevami naročnika.

Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh potem, ko mu jo naročnik predloži v podpis. V nasprotnem se smatra, da odstopa od pogodbe in ima naročnik pravico unovčiti jamstvo za resnost ponudbe. V primeru revizije se datum podpisa pogodbe ustrezno prestavi.

2.8.10. Finančna zavarovanja

Zahteva se finančno zavarovanje, ki po vsebini ne odstopa od vzorca iz razpisne dokumentacije. Pri ponudbi s podizvajalci predloži finančno zavarovanje ponudnik, pri skupni ponudbi pa vodilni partner.

Ponudnik mora predložiti:

2.8.10.1. Za resnost ponudbe

Ponudnik mora ponudbi priložiti bianco menico skupaj z menično izjavo in s pooblastilom za unovčenje v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Rok veljavnosti menice je do podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem oziroma do konca veljavnosti ponudbe. Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevano garancijo za resnost ponudbe in ne pokriva zneska zavarovanja v zahtevani višini.

MENICNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV Ponudnik: ______________________________________________________ nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika ____________________________ _________________________________________________________________, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis __________________________, z oznako ____________, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ______________ EUR. Naročnik bo menico unovčil v naslednjih primerih: če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali če ponudnik poda zavajajoče oziroma lažne izjave ali če ponudnik, ki ga je naročnik pozval k predložitvi garancije za dobro izvedbo obveznosti, tega v danem roku ne stori ali pa po pozivu k podpisu pogodbe, le-tega ne podpiše. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe. Menični znesek se nakaže naročniku ____________________________ na račun št. ________________________ odprt pri Banki Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika __________________, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem NALOG ZA PLACILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: ________________________________________ ________________________________________ V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Datum: _________________ IZDAJATELJ MENICE (podpis in žig) Priloga: - bianco menica

Zavarovanje za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za pritožbo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila. Izbranemu ponudniku bo vrnil zavarovanje za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del.

Zavarovanje za resnost ponudbe se zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije.

2.8.10.2. Za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik priloži ponudbi izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala bančno garancijo iz razpisnega obrazca. V kolikor ponudnik izjave ne bo priložil, se bo ponudba štela za nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka.

Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila (skupaj z DDV), unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Bančna garancija za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Bančna garancija bo unovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenem roku. V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, izvajalec dostavi novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti.

Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in ______________ (naziv izvajalca) za izgradnjo _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan zgraditi: ________________ ________________ ________________ v skupni vrednosti _______________ EUR (z besedo: _____________), v roku _________ (datum, dni, mesecev) v obsegu in roku, opredeljenem v citirani pogodbi. Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena gradnja oziroma z njo povezane storitve tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče . Banka (žig in podpis)

2.8.10.3. Za odpravo napak v garancijskem roku

Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% pogodbene vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok, (to je 5 let od datuma prevzema objekta).

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Naziv banke Kraj in datum Upravičenec Garancija št. ___________ V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in ______________ (naziv izvajalca) za izvedbo gradnje _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _________ EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in original Garancije št. _____/ _____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, ki znaša ____ let od datuma prevzema objekta. Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. Banka (žig in podpis)

Vse bančne garancije in ostala finančna zavarovanja morajo biti nepreklicni, brezpogojni in unovčljivi na prvi pisni poziv upravičenca ter ne glede na kakršen koli ugovor, izplačane upravičencu.

2.8.11. Garancijski roki

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 60 mesecev (5 let), šteto od dneva dokončnega prevzema.

Ponudniki morajo izpolniti, podpisati in priložiti Obr. F.

2.9. OSTALE DOLOČBE

2.9.1. Primer ustavitve postopka

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.9.2. Datum oddaje naročila

Datum oddaje naročila je dan, ko postane odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, pri čemer se šteje, da je odločitev pravnomočna, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno varstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila.

2.9.3. Dodatno naročilo

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

2.9.4. Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ne določa drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo). Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku priporočeno po pošti.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2.500 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 5.000 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 1.400 EUR, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.

Številka transakcijskega računa Ministrstva za finance je: št. 01100-1000358802.

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1: model(11)

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri (3) dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik s sklepom zahtevek za revizijo zavrže. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh (3) dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

2.9.5. Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve ustavi že objavljen javni razpis pred potekom roka za odpiranje ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik si pridržuje pravico da v skladu z 80. členom ZJN-2B po roku za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

Naročnik si v skladu s 5. odstavkom 80. člena ZJN-2B pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po sprejemu odločitve o oddaji naročila, o čemer bo skupaj z razlogi takoj pisno obvestil ponudnike ali kandidate, ki so predložiti ponudbe. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

2.9.6. Varovanje skrivnosti

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na navodila iz splošnega dela izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B)

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA o izpolnjevanju pogojev (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F)

- IZJAVA o tehničnih in kadrovskih sposobnostih (Obr. G)

- IZJAVA (Obr. H) - če ponudnik nastopa brez podizvajalcev oziroma

- IZJAVA (Obr. P), SOGLASJE podizvajalca k neposrednemu plačilu  ter PODIZVAJALSKA POGODBA - če ponudnik nastopa s podizvajalci

- Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v  obdobju 01.01.2010 - 31.07.2010. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov

- DOKAZOVANJE REFERENC

- DOKAZOVANJE BONITETNE OCENE

- VZOREC POGODBE

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- POPIS DEL

- POVABILO K POGAJANJU IN PROTOKOL POGAJANJ (Obr. Končna ponudba)

Naročnik: Občina Ajdovščina                           		       		    1. Obr. A

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

PONUDBA št. ____________

__________________________________________________

Na podlagi javnega razpisa po oprtem postopku se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

# PODATKI O PONUDNIKU

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina                          		                      2. Obr. B

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

za GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

| Št. | Opis postavke | Vrednost v EUR |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gradbena dela |  |
| 02 | Obrtniška dela |  |
| 03 | Zunanja ureditev |  |
| 04 | SKUPAJ (01+02+03) |  |
| 05 | Odobreni popust v višini _________ % |  |
| 06 | SKUPAJ NETO brez DDV |  |
| 07 | DDV stopnje ________ % |  |
| 08 | SKUPAJ CENA Z DDV |  |

PLAČILNI POGOJI:

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način:

1. do 90 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

2. preostalih 10 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

ROK DOKONČANJA:  31.07.2011

GARANCIJSKI ROK :

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 60 mesecev (5 let), šteto od dneva dokončnega prevzema.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije.

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in popisnimi listi.

Ponudbena cena je končna cena z vsemi stroški ter z vsemi predpisanimi dajatvami.

| Kraj in datum:__________________________ | Žig in podpis ponudnika:___________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina	                			           	3. Obr. C

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

PONUDBENI POGOJI

- VELJAVNOST PONUDBE: je najmanj do 31.12.2011

- PLAČILNI POGOJI:

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način:

do 90 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

preostalih 10 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

- CENA: je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim DDV (davek na dodano vrednost), vsi stroški prevoza, dostave, montaže, ipd. so vračunani v ceni.

- KRAJ IN ROK:

  - Kraj: Črniče

  - Začetek del: marec 2011

  - Rok izvedbe (vključujoč pridobljeno upravno dovljenje): 31  julij 2011

  - Veljavnost pogodbe: v skladu s pogodbenimi določili

- OSTALA DOLOČILA:

Izjavljamo, da bomo:

- naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

- določili kontaktno osebo, ki bo:

  - zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,

  - reševala in koordinirala naročnikove reklamacije

Ime in priimek kontaktne osebe:

_______________________________________

- vse informacije in podatke naročnika bomo varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila

- IZJAVE:

- Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo z vsebino. Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.

- Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, pričeli izvajati dela takoj po sklenitvi pogodbe in dela navedena v pogodbi dokončali v skladu s predvidenim terminskim planom.

- Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti katerokoli ponudbo, ki ste jo prejeli.

- Razumemo, da  ni variante ponudbe niso dopustne.

- Če bo naša ponudba sprejeta, bomo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe predali bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

- Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.

- Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke.

- Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe pogodbenih del.

- Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani, upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, uredbe o zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti.

- Izjavljamo, da razumemo protokol pogajanj in da bo relevantna ponudba za naročnika tista, ki jo bo ponudnik oddal šele po izvedenem postopku pogajanj.

Ta obrazec je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za

GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina    				                         4. Obr. D

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O IZPOLNJEVANJU  POGOJEV

iz točke 2.6. Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo,

- Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih sredstev Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.

- Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanja ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

- Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila in da v postopkih javnega naročanja pri dajanju informacij, nismo namerno podajali neresničnih in zavajajočih dokazil

- Da imamo plačane vse obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer imamo sedež.

- Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ________________, oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ___________________, številka __________________ .

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ____________________________________, pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________________ izdano pri ________________________ dne _____________________ in smo člani naslednje organizacije: _____________________________________. (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

  - da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

po odprtem postopku.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da so neresnične ali zavajajoče.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina     	       			          		5. Obr. E

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

| 1. | Ponudnik: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ulica: |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Davčna številka |  |
|  | Matična številka |  |
| 2. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |
| 3. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |
| 4. | Zakoniti zastopnik |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |

Občini Ajdovščina, cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2B, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04), da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku s pogajanji po predhodni objavi, pridobi podatke od ministrstva pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2B.

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

____________________________________

podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)

____________________________________

podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 4)

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina              			                        6. Obr. F

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik:

_____________________

_____________________

_____________________

IZJAVA

Izjavljamo, da blago oz. dobavljeni in vgrajeni materiali izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja.

Izjavljamo, da nudimo za prevzeta dela garancijsko dobo: 60 mesecev (5 let).

Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika. Ponudnik mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste.

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa pogodbe s strani naročnika, bančno garancijo, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti veljavna do datuma prevzema objekta plus 10 dni.

Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijski dobi predložili naročniku v roku 10-ih dni šteto od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, bančno garancijo, v višini 10% končne obračunske vrednosti z DDV. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (to je 5 let).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina     				                    	7. Obr. G

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik:

_____________________

_____________________

IZJAVA

O KADROVSKI  SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovalo naslednje tehnično osebje:

| Ime in priimek | Naziv izobrazbe |
| --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina				                                8. Obr. H

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

Ponudnika, ki pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalci

(* izjavo priloži le ponudnik, ki pri izvedbi ne nastopa s podizvajalci)

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila ne bomo nastopali s podizvajalci.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

9. Obr. P

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

o nastopanju s podizvajalcem

(* izjavo priložijo ponudniki, ki bodo pri izvedbi naročila nastopali s podizvajalci, pri čemer je potrebno to izjavo priložiti za vsakega izvajalca posebej, zato se ta obrazec po potrebi kopira)

| PODATKI O PODIZVAJALCU |
| --- |
| Firma oz. ime podizvajalca |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov podizvajalca |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca |  |
| Vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. |  |

IZJAVLJAMO, da imamo do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Naročnika POOBLAŠČAMO, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

Prilogi te izjave sta:

- SOGLASJE podizvajalca št. ______________ z dne ___________, na podlagi katerega lahko naročnik namesto glavnega podizvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- PODIZVAJALSKA POGODBA št. _______________ z dne ____________, ki vsebuje vse podatke zahtevane z razpisno dokumentacijo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

po odprtem postopku.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

10. POTRDILO O NEBLOKADI TRR

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2010 - 30.11.2010. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

IZLOČILNI POGOJ: TRR ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ponudnikov  v  obdobju 1.1.2010 - 30.11.2010 ne sme biti blokiran.

Dokazilo: Ponudnik mora predložiti potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov  račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju 1.1.2010 - 30.11.2010. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

11. DOKAZOVANJE REFERENC

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik mora predložiti potrjene referenčne izjave investitorjev za objekte iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena - šifra 1 stavbe v vrednosti nad 300.000 € z DDV v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe,  z izjavo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene ter navedbo podatkov investitorja, št. pogodbe o izgradnji in datumom izvedbe na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Izločilni pogoj: najmanj 3 izgrajeni objekti iz Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena - šifra 1 - stavbe, v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v vrednosti nad nad 300.000 € z DDV.

Dokazilo: ponudnik predloži  s strani investitorjev potrjene referenčne izjave o dobro opravljenem delu na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

REFERENČNA IZJAVA

- Podatki o referenčnem delu

| Ime objekta (stavbe): | _______________________________________ |
| --- | --- |
| Investitor: |  |
| Izvajalec*: |  |
| Objekt in kraj: |  |
| Pogodba št. : |  |
| Čas izvedbe: |  |
| Vrednost del izvajalca**: |  |
| Opis del, ki jih je dejansko opravil izvajalec, ki nastopa v ponudbi: |  |

*Izvajalec, ki kandidira za pridobitev javnega naročila.

**Vrednost posla, ki ga je izvedel in obračunal izvajalec, ki kandidira za pridobitev naročila.

(obrazec se po potrebi fotokopira ali prepiše z enako vsebino zahtevanih podatkov)

- Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjenem obsegu in roku ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Dela so bila opravljena v času od (mesec/leto) ………..….... do…..…………… .

Uporabno dovoljenje št. ………………………… izdano dne ……………………………….

| Kraj in datum: ________________________ | Investitor (ime in priimek pooblaščene osebe): ________________________________ |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis investitorja: _________________________ |

12. DOKAZOVANJE BONITETNE OCENE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik mora predložiti obrazec S.BON-1 izdan s strani AJPES-a,

Tuji ponudniki predložijo  obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument skladen s pravili BASEL II.

Obrazec ne sme biti starejši od 15.1.2011.

IZLOČILNI POGOJ: Bonitetna ocena ponudnika oziroma vodilnega ponudnika skupine ne sme biti SB7, SB8, SB9 , SB10 ali SB10d.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig in podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

13. VZOREC POGODBE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj si naročnik pridržuje pravico, da bo v okviru izvedbe samega postopka s pogajanji še nekoliko spremenil posamezne elemente javnega naročila, o čemer bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni!

POGODBA št. 4301-1/2011

ZA GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku

ki jo sklene:

#### NAROČNIK:           OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,

ki jo zastopa župan Marjan POLJŠAK,

mat. št. 5879914

št. EZR: 01201-0100014597

ID za DDV: SI51533251

IZVAJALEC:

Uvodna določba

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sklepata pogodbo po javnem  naročilu za izbiro izvajalca po odprtem postopku za GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN643/2011 dne 21.1.2011 ter na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________.

- da izvajalec naročniku zagotavlja, da se opravlja vse dejavnosti potrebne za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje določene z veljavnimi predpisi za izvajanje svojih dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti po tej pogodbi.

Investicijo doma krajanov Črniče delno financira Evropska unija, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v okviru ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi, ki so bila razpisana z Javnim razpisom.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja izvajalec pa sprejme v izvajanje izvedbo IZGRADNJE DOMA KRAJANOV V ČRNIČAH po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku. Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika,  izvajalec pa bo:

- zgradil objekt v skladu s svojo ponudbo št. _____________ z dne____________

- zagotovil projektantski nadzor v višini 20 ur;

- označil gradbišče s tablo, skladno s priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru  Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013;

- izdelal varnostni načrt in zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del;

- namestil obrazložitveno tablo po dokončanju  objekta skladno s priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru  Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013;

  - izvedel vsa gradbena, obrtniška in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov in dostopov do objekta;

- izdelal PID in POV  projekt;

- pridobil uporabno dovoljenje;

Dela se bodo izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji PGD št ______________ in PZI št. ______________, razpisnih pogojih, ponudbi izbranega izvajalca, veljavnemu gradbenemu dovoljenju in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste.

Popisi del iz ponudbe predstavljajo sestavni del te pogodbe. V ponudbi navedena dela in količine predstavljajo obseg pogodbenih del.

Izvajalec bo dela opravil v celoti v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in svoje ponudbe, ki je priloga k tej pogodbi.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik. Naročnik ima pravico do zmanjšanja določenega obsega del. V tem primeru se vrednost teh del izloči iz obračuna.

Dela po pogodbi bo izvajalec v skladu z razpisnimi pogoji in dodatnimi pogoji naročnika opravil do najkasneje do 31.7. 2011.

S sklenitvijo te pogodbe se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu vsa opravljena dela in storitve po tej pogodbi plačeval v skladu s to pogodbo.

Izvajalec se zavezuje pri izvajanju prevzetih del ravnati v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotoviti izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu delavcem, ki opravljajo dela predmet pogodbe.

V kakršnemkoli primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo določila pogodbe.

Nadzor izvajalca nad gradnjo

3. člen

Izvajalec se obvezuje prevzeta dela opraviti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz izvajalčeve ponudbe navedene v 2. členu te pogodbe in v skladu s pravili stroke z angažiranjem strokovno usposobljenih sodelavcev navedenih v ponudbi izvajalca. Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravljal vestno in po pravilih stroke ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov in drugimi predpisi, ki se nanašajo na dela te pogodbe, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in v skladu z dogovori med pogodbenima strankama.

Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo, mora v primeru ugotovljenih nepravilnosti in odstopanj le-te nemudoma sporočiti osebi, ki je s to pogodbo določena kot predstavnik naročnika. V primeru opustitve ukrepov, ki po tej pogodbi predstavljajo obveznost izvajalca, le-ta odgovarja za škodo, ki bi z opustitvijo ukrepov oziroma aktivnosti nastala naročniku. Osebe iz predhodnega odstavka imajo dolžnosti in pooblastila kot izhajajo iz te pogodbe, Zakona o graditvi objektov in Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec delavcem iz predhodnega odstavka izdal odločbe v skladu z Zakonom o graditvi objektov za konkretna dela, ki jih bo delavec opravljal.

Izvajalec je dolžan o poteku nadzora del poročati mesečno, do 5. v mesecu za pretekli mesec, oziroma na zahtevo naročnika tudi večkrat.

Kakovost dela

4. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Izvajalec lahko angažira podizvajalce ali kooperante le s soglasjem naročnika, pri čemer prevzame soodgovornost za dela, zaupana podizvajalcu. Naročnik ima pravico izločiti ali spremeniti tistega podizvajalca ali kooperanta, za katerega meni, da ni primeren. Izvajalec ima pravico zamenjati podizvajalca ali kooperanta le ob soglasju naročnika. Naročnik mora potrditi podizvajalce in kooperante pred podpisom podizvajalskih pogodb med izvajalcem in podizvajalci.

Pogodbena cena

5. člen

Skupna pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe na osnovi ponudbe izvajalca

št………………… z dne………… znaša:

……………………………………………………EUR

(z besedo: ………………………………………………………………………………)

Neto cena .............................................................. EUR

Davek po stopnji ……. % ............................................................... ... EUR

Pogodbena vrednost z DDV ............................................................. EUR

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški, potrebni za izvedbo investicije do pridobitve uporabnega dovoljenja ter gredo v breme ponudnika, razen izdelave investicijske dokumentacije ter plačila komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja, kar bo naročil in plačal naročnik.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani vsi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal.

Pogodbeno načelo funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

Izvajalec jamči za fiksnost cen za vsa pogodbena dela.

Obračun del in način plačila

6. člen

Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način

do 90 % pogodbene vrednosti – mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del,

preostalih 10 % pogodbene vrednosti – po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja, končnem obračunu in dostavi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku.

Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Izbrani izvajalec bo moral izstavljati situacije v najmanj petih originalnih izvodih, od teh v 3 izvodih za naročnika.

V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del.

Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 14 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije, jo potrdi v višini nespornega zneska.

Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 60 (šestdesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Roki izvedbe del

7. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo z deli pričel takoj po podpisu pogodbe in jih izvajal skladno s predloženo Ponudbo št. …………. z dne …………….., s podrobnim terminskim planom izvajanja del, ki ga bo izvajalec izdelal roku 10 dni po podpisu pogodbe , v katerem bo posebej opozoril na kritične roke, ter v skladu z določbami te pogodbe. Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

Izvajalec se zavezuje vsa dela dokončati najkasneje  do 31. julija 2011.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno brž, ko zanje zve in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

Če izvajalec ne izvaja del v skladu s terminskim planom, je dolžan povečati delovno silo in izboljšati organizacijo dela do te mere, da bo rok dokončanja zagotovljen.

Terminski plan se lahko spremeni s soglasjem pogodbenih strank in bosta v tem primeru pogodbeni stranki določili nov terminski plan. Dokler ni določen nov terminski plan, velja terminski plan v obstoječi vsebini. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik ugotovi, nadzorni organ pa potrdi dokončanje pogodbenih del

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec je dolžan v roku desetih dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti:

- podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za izvedbo del, potrjen s strani naročnika;

- skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča;

- izročiti pogodbe, sklenjene s podizvajalci oziroma pogodbe o skupnem nastopanju, za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje:

- voditi ter hraniti vso dokumentacijo v zvezi z izgradnjo objekta najmanj do leta 2024 na način, da bo naročniku kadar koli zagotovljena revizijska sled ter vpogled v dokumentacijo. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo na pisni ali ustni poziv naročnika ter pooblaščenega nadzornega inženirja kadarkoli posredoval vso zahtevano  dokumentacijo;

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta;

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam;

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti iz gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

- pred vgradnjo materialov kvaliteto le teh dostaviti v potrditev nadzorniku;

- omogočiti investitorju vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih;

- omogočiti investitorju vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije;

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu;

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, predpisane certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki. jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del;

- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del, (certifikati, garantni listi…) navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav;

- ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

- izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

- uporabljati za plačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

- naročniku predati popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

- poravnati vse stroške odvoza materialov na deponijo v skladu z veljavno zakonodajo;

- na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje;

- naročniku zagotoviti možnost sprotnega nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, vračilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled;

- postaviti pano (gradbiščno tablo) in obrazložitveno tablo v skladu s pravili določenimi v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru  Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013.

S to pogodbo izvajalec tudi potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh, da je seznanjen z objektom, ki se izvaja, terenskimi prilikami okoli objekta, s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Izvajalec je naročniku odgovoren za vso morebitno povzročeno škodo, ki pri izvajanju

pogodbe nastane po njegovi krivdi.

Izvajalec mora na svoje stroške urediti gradbišče, ga ustrezno zaščititi in opremiti za svoje potrebe. Vse priključke na električno, vodovodno, kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje si zagotovi izvajalec sam.

Izvajalec je pri svojem delu dolžan uporabiti takšno tehnologijo gradnje, da z njo ne bo povzročil škode na sosednjih objektih oz. samem objektu. Vsi stroški, ki izvirajo iz tega naslova, bremenijo izključno izvajalca, prav tako tudi stroški fizičnega zavarovanja gradbišča in delnih zapor gradbišča.

Vzdrževanje in čiščenje gradbišča je obveza izvajalca. Izvajalec je dolžan sproti čistiti

prostore, sredstva in prometne površine na gradbišču, v območju del javne prometne

površine, če so te onesnažene zaradi transporta iz tega gradbišča.

Škodo, ki jo povzročijo transporti izvajalca na cestišču, plača izvajalec. Pred začetkom del vsake faze se izvajalec in naročnik dogovorita o realizaciji transportnih poti za potrebe gradbišča. Izvajalec nosi vse stroške deponiranja odvečnega materiala.

Naročnik s to pogodbo svoje obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadki ter za dokumentacijo zanje prenaša na izvajalca (razen za izdelavo Načrta ravnanja z odpadki, ki je sestavni del projektne dokumentacije). V ta namen naročnik sočasno s podpisano pogodbo izvajalcu predaja tudi naročilo za prevzem gradbenih odpadkov ter pooblastilo izvajalcu glede ravnanja z odpadki na gradbišču.

Najpozneje v 8 dneh po končnem prevzemu del in opravljenih storitvah, je izvajalec dolžan očistiti gradbišče in odstraniti vse svoje provizorije in napeljave.

Izvajalec mora opremiti gradbišče v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom, ki ga pripravi sam. Izvajalec mora organizirati izvajanje del tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje in pravočasno ukreniti vse, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov ter varnost del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka.

Za morebitne nezgode, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo prič, ter pooblaščeni osebi naročnika in izvajalca, ki sta določeni v tej pogodbi.

Obveznosti naročnika

9. člen

Naročnik se zavezuje, da bodo izvajalcu pred pričetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročili naslednjo dokumentacijo:

- podpisano pogodbo,

- overjeno tehnično dokumentacijo,

- zemljišče,

- gradbeno dovoljenje.

Pogodbeni stranki se naknadno dogovorita, katere parcele bo izvajalec uporabljal za manipulacijo in za postavitev pomožnih objektov.

Če bo izvajalec izven medsebojno dogovorjenih parcel uporabljal za potrebe gradnje katerokoli drugo zemljišče, ali če bo na drugem zemljišču povzročil škodo, gredo s tem v zvezi vsi stroški na njegov račun.

Izvajanje naročila s podizvajalci

10. člen

Poleg svojega računa oziroma situacije mora dobavitelj, v nadaljevanju izvajalec, v primeru, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) | Obseg in vrsta del: | Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: |
| --- | --- | --- |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |
| _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ | _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ _______________________ |

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Pregled in prevzem izvedenih del

11. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za predajo objekta (kolavdacija) bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za plačilo končne situacije v višini 10% pogodbene vrednosti.

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela ter naprave, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v dnevnik o izvajanju del in storitev.

Šteje se, da je izvajalec dokončal pogodbena dela oz. da je izpolnil pogodbo, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

• da so dokončana vsa dela na objektu,

• da je opravljen tehnični pregled in izdano uporabno dovoljenje,

• da opravljen končni prevzem del (sprejem in izročitev) in so odpravljene vse ugotovljene pomanjkljivosti na pregledu izvršenih del.

Ko so dokončana vsa dela na objektu, in so odpravljene morebitne pomanjkljivosti s tehničnega pregleda in je naročniku predana kompletna in pravilna dokumentacija o izvedenih delih (PID, navodila za uporabo in vzdrževanje, garancijske listine, dokazilo o zanesljivosti), izvajalec pozove naročnika na pregled izvršenih del, ki sta ga naročnik in izvajalec po svojih pooblaščencih dolžna opraviti. Na pregledu se ugotavlja kakovost izvedenih del in morebitne pripombe nanjo, o čemer se sestavi zapisnik.

Po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti s pregleda izvršenih del (o čemer izvajalec pisno obvesti naročnika, naročnikov pooblaščenec pa odpravo preveri) pooblaščeni osebi pogodbenih strank nemudoma zapisniško opravita končni prevzem del (sprejem in izročitev).

V zapisniku o končnem prevzemu (sprejemu in izročitvi) se natančno ugotovi predvsem:

•  ali izvedena dela in storitve ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim

predpisom in pravilom stroke,

•  datum začetka in dokončanja del,

•  kakovost izvedenih del in morebitne ugotovitve v zvezi s tem,

• morebitna odprta, med pooblaščenimi osebami pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,

• ugotovitev o sprejemu in izročitvi dokumentacije o izvedenih delih,

• ugotovitev o sprejemu in izročitvi ključev, daljincev in podobnega drobnega inventarja,

• popis stanja števcev na vseh merilnih mestih.

Dokončni obračun se opravi:

• po opravljenem končnem prevzemu del (sprejemu in izročitvi),

• po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku iz te pogodbe,

• ko izvajalec naročniku dostavi predlog dokončnega obračuna.

Z dokončnim obračunom pogodbeni stranki po svojih pooblaščencih dokončno uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s to pogodbo, o čemer se sestavi poseben zapisnik, v katerem se natančno ugotovi predvsem:

• skupne zneske (vrednosti) vseh izvedenih del,

• zneske obračuna in izplačil po začasnih situacijah,

• podatke o drugih dejstvih, ki vplivajo na končno obračunsko vrednost (ceno) izvedenih del,

• znesek končne situacije ter znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po dokončnem obračunu,

• podatke o pogodbenem in dejanskih rokih ter morebitni pogodbeni kazni in povračilu škode,

• podatke o morebitnih drugih medsebojnih uslugah, vrednosti in načinu poplačila le-teh.

Po podpisanem zapisniku o dokončnem obračunu in na njegovi podlagi izvajalec izstavi končno situacijo oz. račun in sicer pod pogoji in na način, kot je določen za začasne situacije oz. račune.

Zavarovanje objekta

12. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, opremo, material  ter obstoječe objekte tej pogodbi, od njegove polne vrednosti, do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, material, ter obstoječe objekte pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Strokovno nadzorstvo naročnika

13. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je soinvestitorjem odškodninsko odgovoren.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določi naročnik je _________________

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je ______________

Nadzornik del je__________________

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Garancija za dobro izvedbo del

14. člen

Izvajalec del je dolžan naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika, izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici, za dobro izvedbo del v višini 10% od pogodbene vrednosti, unovčljivo na prvi poziv, z rokom veljavnosti do uspešne primopredaje del plus 10 dni.

Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Bančna garancija za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Bančna garancija bo unovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v pogodbeno določenem roku. V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, izvajalec dostavi novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti.

Garancija se v primeru, da ni bila uporabljena, vrne izvajalcu po poteku garancijskega roka.

Stroške garancije iz te točke v celoti nosi izvajalec.

Garancijska doba in garancija za odpravo napak v garancijskem roku

15. člen

Izvajalec se zaveže, da bo v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijski rok po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 5 let (60 mesecev), šteto od dneva dokončnega prevzema.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi zgradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v 5-ih  letih od izročitve in prevzema del.

Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev in začnejo teči z dnem dokončnega prevzema pogodbenih del s strani naročnika.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa odda taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja, ob uporabi bančne garancije iz tega  člena.

Razdrtje in odstop od pogodbe

16. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti oziroma odstopiti od pogodbe in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

− če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

− če izvajalec po svoji krivdi z deli zamuja več kot 30 dni,

− če izvajalec dela ne nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

− če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z

njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del,

− če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more

nadaljevati.

V primeru, da izvajalec zaupana mu dela izvede pomanjkljivo oziroma z zamudo glede na terminski plan, mu naročnik pisno določil rok, v katerem je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti. Če izvajalec v določenem roku pomanjkljivosti v skladu s pripombami naročnika ne odpravi, mu naročnik za opravljeno delo ne prizna plačila ali razdre pogodbo.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Izvajalec je dolžan v vseh primerih navedenih v tem členu na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce in morebitne delavce podizvajalca, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt v roku 15 dni po prenehanju pogodbe.

Naročnik ob odstopu pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti Izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do Izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Ob odstopu od pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej

pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

Vsebina pogodbene dokumentacije

17. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je dokumente, ki tvorijo Pogodbo, treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- Razpisna dokumentacija

- Pogodba izvajalca z dne …………………

- Ponudba in predračun izvajalca

- Popisi del iz ponudbe

- Podroben terminski plan izvedbe del

- Splošni Pogoji Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC (srebrna knjiga, treta izdaja 1998)

- Bančna garancija za dobro izvedbo del

- Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

- Drugi dokumenti, ki predstavljajo razpisno dokumentacijo in so del pogodbe

Pogodbena kazen

18. člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti, v katerikoli fazi v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu ali če izvajalec o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan 1 (en)  procent dnevno od pogodbene vrednosti del, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti del z vključenim DDV.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 20% vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja.

Naročnik in Izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude oziroma prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka za izvršitev prevzetih del večja od pogodbene kazni ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 50 dni lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izvajalec je dolžan naročniku povrniti tudi vso nastalo škodo in stroškov.

Pooblaščeni predstavniki strank

19. člen

Za urejanje vseh vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbeni stranki kot svoja pooblaščena predstavnika določata:

za naročnika: ………………………………………

za izvajalca: ………………………………………………

Naročnik je imenoval nadzor skladno z ZGO-1 nad izvedbo predmeta te pogodbe:

nadzornik: ______________________

odgovorni nadzornik: ____________, udig, G-________________

Poleg nadziranja skladno z ZGO-1 naročnik pooblašča nadzornika še za:

• kontrolo izpolnjevanja zahtev glede kakovosti del,

• kontrolo in overitev obračuna izvedenih del.

Reševanje sporov

20. člen

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Za vse kar ta pogodba ne določa oz. ne določa drugače, veljajo neposredno veljavni predpisi Republike Slovenije ter določbe Splošnih Pogojev Pogodbe po vzorcu pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem (FIDIC (srebrna knjiga), treta izdaja 1998.

Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče.

Konkurenčna klavzula

21. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-         pridobitev posla ali

-         za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-         za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-         za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

Končne določbe

22. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa. Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odloženim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki krije tudi zavarovanje obveznosti izvajalca iz naslova plačil podizvajalcem. Garancijo mora izvajalec predložiti naročniku najkasneje v 10-ih dneh od podpisa pogodbe.

Pravice in obveznosti iz pogodbe začnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih odstavkov tega člena.

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v šestih (6) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po tri izvode.

| Podpisano dne: | Podpisano dne: |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Občina Ajdovščina župan Marjan POLJŠAK | pooblaščeni podpisnik |

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili Obrazca Pogodbe, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del Pogodbe.

Podpis:__________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:_______________________

14. FINANČNA ZAVAROVANJA

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Ponudnik mora kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudbi priložiti bianco menico skupaj z menično izjavo in s pooblastilom za unovčenje v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV, ki jo ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Rok veljavnosti menice je do podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem oziroma do konca veljavnosti ponudbe. Naročnik bo izločil vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevano garancijo za resnost ponudbe.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo v primeru podpisa pogodbe izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku. Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila (skupaj z DDV), unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna mora biti do datuma prevzema objekta plus 10 dni. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku ob primopredaji objekta. Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10% končne obračunske vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok (ki  je 5 let).

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

15. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za

GRADNJO DOMA KRAJANOV ČRNIČE

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudnik, ki v ponudbi zagotavlja kapacitete s podizvajalci, ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju.

V dogovoru o skupnem nastopanju mora biti opredeljena medsebojna odgovornost ponudnikov, ki skupno nastopajo in njihova odgovornost do naročnika za izvedbo pogodbenih del. Vzorec pogodbe po tej razpisni dokumentaciji velja za vsakega ponudnika, ki nastopa v okviru skupnega nastopa.

Ponudba mora biti narejena na osnovi projekta za razpis, ki ga ponudniki prevzamejo  in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ponudba mora poleg cene vsebovati še:

- Kalkulacijske elemente ponudnika na osnovi katerih so bile sestavljene  cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče;

- Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov;

- Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja;

- Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;

- Ceno transporta v procentu;

- DDV mora biti prikazan ločeno

b) Ponudnik s predložitvijo ponudbe avtomatično poda tudi naslednje izjave:

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi prilikami okoli objekta.

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema  na skrbi ponudnika glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

Materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, izvajalec prevzame in obračuna v dobro naročnika.

2. Splošni  pogoji izvajanja del:

Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže si mora zagotoviti izvajalec sam.

Stroške v zvezi s povzročeno škodo in poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih ter na drugih premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam.

Izvajalec mora pred pričetkom del pod skupnim imenom investitorja in izvajalca svoje delo zavarovati pri zavarovalnici do njegove polne vrednosti in do dneva predaje investitorju.

Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa dokazila, potrdila, ocene, certifikate in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in drugih preiskav.

Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor je to potrebno.

Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, odpeljati ves   nepotreben material, urediti okolico v skladu z tehnično dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene oz. poškodovane zaradi njegovega dela.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela;

- zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska;

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje;

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč;

- vsa čiščenja okolice posega (cestišč, pločnikov, dvorišč ipd. ) , ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipulativni stroški za dodatna dela so 3 % in so določeni s pogodbo o izvajanju del

Za izračun cen dodatno naročenih del, ki niso predmet pogodbe, se uporabijo kalkulativne osnove.

3. Posebni  pogoji izvajanja del:

Sestavni del Pogodbe je tudi celotna razpisna dokumentacija, ki  jo  je naročnik pripravil za izvedbo tega razpisa.

Vse materialne avtorske pravice v zvezi z idejnim projektom so v lasti Občine Ajdovščina.  Ponudniki so zato glede izbire projektantov projekta PGD-PZI prosti.

Izbrani ponudnik bo v fazi projektiranja in izvajanja  v vsakem trenutku omogočil kontrolo s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.

S  predložitvijo ponudbe ter podpisom pogodbe  se bo izbrani  ponudnik avtomatično zavezal, da bo izvedel objekt, ki je predmet tega razpisa, natančno v vseh merah in gabaritih, kot izhajajo iz projekta za razpis.  Za vsako spremembo bo moral predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika, sicer se bo štelo, da naročnik k spremembi ni dal svojega soglasja.

Prav tako bo moral vgraditi  vse strojne in elektro instalacije, ki so predvidene z projektom za razpis, razen v primeru da ponuja cenejše rešitve, ki bodo ustrezale standardom ter povprečnemu stanju tehnike na tržišču, ter bo zato lahko pridobil vsa potrebna soglasja ter dovoljenja.

Izbrani ponudnik bo moral pred vgradnjo pridobiti pisno soglasje k vsem materialom ter strojni in elektro opremi. V kolikor se glede določenega materiala in opreme z naročnikom ne bosta mogla dogovoriti, se bosta obrnila na neodvisnega izvedenca ustrezne stroke, ki bo določil, kateri material ali oprema ustreza povprečnemu trenutnemu stanju tehnike na tržišču.

S predložitvijo ponudbe ter podpisom pogodbe bo izbrani ponudnik jamčil, da bo pripravil projektno dokumentacijo ter izvedel vsa dela pošteno in vestno na način, da si ne bo poskušal z zmanjševanje varnosti in zanesljivosti objekta  na minimum sprejemljivega ustvariti dobička pri dogovorjeni ceni!

Sestavni del  Pogodbe so tudi so tudi ''Splošni pogoji projektov na ključ'', ki jih je izdal FIDIC, leto izdaje 1999 v vseh določilih, ki ne bodo z Pogodbo ter razpisno dokumentacijo drugače določena.

- Obseg del, ki morajo biti zajeta v ponudbeni ceni

- zgraditi objekt v skladu s svojo ponudbo št. _____________ z dne_____________

- projektantski nadzor v višini 20 ur,

- označitev gradbišča s tablo, skladno s priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru  Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

- varnostni načrt in koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del,

- obrazložitvena tablo po dokončanju  objekta skladno s priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru  Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013

  - vsa gradbena, obrtniška in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov in dostopov do objekta,

- PID in POV  projekt,

- uporabno dovoljenje,

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi PGD št. 08-27-S, ki ga je izdelalo podjetje IPSA ambienti d.o.o. Ajdovščina.

Priloženi so tudi popisi, ki določajo kvaliteto materialov ter informativne količine. Za pravilno pripravo ponudbe je ponudnik dolžan popise preveriti.

Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji ne sme spreminjati zahtev in pogojev naročnika!

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |

16. POPISI DEL

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-1/2011

Projektna dokumentacija in popis del sta potencialnim ponudnikom na razpolago pri

naročniku. Ponudniki naj se obrnejo na kontaktne osebe navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki morajo popis del priložiti v tiskani in elektronski obliki na CD-ju.

| Kraj in datum: _________________________ | Žig Podpis ponudnika: _________________________ |
| --- | --- |