RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

javni naročilo po odprtem postopku za izbiro izvajalca gradnje za izgradnjo objekta

MRLIŠKA VEŽICA COL

Ajdovščina, september 2008

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu s 71. členom Zakona o javnem naročanju

(ZJN-2, Ur. list RS št. 128, 16/08, 34/08)

I. SPLOŠNI DEL

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

2.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II. PONUDBENI DEL

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B )

- FINANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA  (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F )

- IZJAVA  (Obr. G)

- POTRDILO BANKE

- POTRDILA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

- VZOREC POGODBE

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- PONUDBENI POPIS DEL

I. SPLOŠNI DEL

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Ajdovščina na podlagi  25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08) vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila objavljenega na portalu javnih naročil  pod zap. št. JN7927/2008 z dne 18.09.2008 za izgradnjo objekta:

MRLIŠKA VEŽICA COL

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. Na sprednjem delu ovitka  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA IZGRADNJO MRLIŠKE VEŽICE COL«.

Ponudbe morajo biti predložene v vložišče Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v roku do 27.10.2008, najkasneje do 10 ure.  Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, jo bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi:

»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – PONUDBA ZA IZGRADNJO MRLIŠKE VEŽICE COL« pripiše »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in potekom veljavnosti ponudbe, bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente, v zaprti ovojnici tako, da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo dne 27.10.2008 ob 10.15 uri v mali sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov  navzoči ali ne.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba s strani naročnika je

- g. Damijan Lavrenčič, tel. 05 365 91 32, damijan.lavrencic@ajdovscina.si  (vprašanja v zvezi s projektno dokumentacijo in popisi)

- ga. Alenka Čadež Kobol tel. 05 365 91 29 alenka.kobol@ajdovscina.si (vprašanja v zvezi s splošnim delom razpisne dokumentacije)

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

S spoštovanjem!

Ajdovščina, 18.09.2008

Župan

Marjan Poljšak, l.r.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik:

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI51533251, matična št.: 5879914

izvaja odprti postopek po 25. člena ZJN-2 za izgradnjo objekta:

MRLIŠKA VEŽICA COL

Prejete ponudbe bo pregledala in na podlagi določenih meril v razpisni dokumentaciji ocenila strokovna komisija pooblaščena s strani župana Občine Ajdovščina. Odločitev o oddaji naročila bo izdal župan Občine Ajdovščina.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila  vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

2.1.1. Kraj in roki izvajanja naročila

- Kraj in roki

  - Kraj: Col

  - Začetek del:  november 2008

  - Rok izvedbe: april 2009

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe: po podpisu primopredajnega zapisnika in garancijski dobi

2.1.2. Način oddaje javnega naročila

Način oddaje – »odprti postopek«. V kolikor ne bo naročnik v odprtem postopku prejel nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo oddal naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi (28. člen ZJN-2). Po končanih pogajanjih bo na podlagi meril, navedenih v teh navodilih, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Ponudnik si pridržuje pravico, da  se lahko odloči za postopek s pogajanji v primeru, če vse prejete ponudbe presegajo vrednost po sprejetem investicijskem programu v višini 125.000 EUR z že vključenim 20% DDV-jem.

2.2. PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo, ki ga razpisuje Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), se izvaja na podlagi  naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, 128/06, 16/08, 34/08) ter veljavni podzakonski akti;

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, 94/07);

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B);

- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708) (Ur. l. RS, št. 126/06);

- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01);

- Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99);

- vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to področje.

2.3. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

2.3.1. Statusne spremembe

V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično.

2.3.2. Povezava naročnika in ponudnika

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo.

2.3.3. Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe.

2.3.4. Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo kot celoto.

2.4. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.5. POJASNILA IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.5.1. Pojasnila razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko v pisni obliki oz. preko portala pravočasno zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik  je dolžan na ali preko portala javnih naročil  posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

2.5.2. Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb, spremeni razpisno dokumentacijo, v skladu z določili ZJN-2. Naročnik bo spremembe objavil na portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb bo naročnik po potrebi ustrezno podaljšal, s tem pa se pravice in obveznosti naročnika posledično vežejo na nove roke.

2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Za vsak izpolnjen pogoj, je potrebno predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štete kot neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize in ocenjevanja.

2.6.1. Ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika

Za dokazovanje pogojev po 42. členu ZJN-2, mora ponudnik predložiti:

2.6.1.1. Potrdilo o nekaznovanosti

Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega kandidata ali ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo: Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, na podlagi katere, bo naročnik v skladu z določilom 2. odstavka 41. člena ZJN-2, podatke pridobil sam.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slovenji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj, skladno z 4. odstavkom 42. člena ZJN-2.

2.6.1.2. Ostala dokazila

Naročnik bo izločil iz postopka oddaje naročila kandidata ali ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;

- je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2. Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti

2.6.2.1. Registracija dejavnosti

V skladu z 1. odstavkom, 43. člena ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2.2. Članstvo ali posebno dovoljenje

V skladu z 2. odstavkom, 43. člena ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti

- za pravne osebe: bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2007;

- za samostojne podjetnike: bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2007

Naročnik bo iz uradnih evidenc, ki jih objavlja AJPES ali iz iBON-a pridobil podatke sam.

Izločilni pogoj: skupni prihodki ponudnika za leto 2007 morajo presegati 300.000 €.

Ponudnik pa mora priložiti potrdilo banke, pri katerem ima odprt račun o stanju in poslovanju v letu 2007, ki ne sme biti starejše od 90 dni od datuma oddaje ponudbe.

2.6.3.1. Ne blokada transakcijskega računa

Da gospodarski subjekt v zadnjem letu, šteto do dneva objave tega razpisa, na katerega se javlja kot ponudnik, ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo: Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjem letu, šteto do dneva objave tega razpisa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

2.6.3.2. Poravnava zapadlih obveznosti do podizvajalcev

Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika, kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja, zahteva Poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.

2.6.4. Ugotavljanje tehnične in/ ali kadrovske sposobnosti

2.6.4.1. Navedba tehničnega osebja

Ponudnik navede tehnično osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. G

2.6.5. Reference

Dokazilo:

Ponudnik mora predložiti najmanj 3 (tri) izdana potrdila o dobro opravljenih delih za stavbe, skladno s prilogo 1-točka 1 (Stavbe) Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05) v vrednosti nad 100.000 EUR, ki jih je izvajal v zadnjih treh letih, šteto do dneva objave tega razpisa. Potrdila morajo biti potrjena s strani investitorja. Vrednost objekta se ne sme nanašati na različne objekte.

V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene z navedbo podatkov investitorja ter njegovo pisno potrditvijo glede kvalitete opravljenega dela.

Pridržujemo si pravico do ocene referenc na podlagi predhodnega ogleda.

IZLOČILNI POGOJ: najmanj trije izvedeni objekti – stavbe - skladno s prilogo 1-točka 1 (Stavbe) Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05) v zadnjih treh letih v vrednosti nad 100.000 EUR.

2.7. PREVERJANJE POGOJEV ZA UDELEŽBO (IZLOČITVENI KRITERIJI)

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, v nasprotnem primeru, bo izločen iz nadaljnjega postopka naročanja:

- ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) razpisne dokumentacije navedene v tej točki in podtočkah (Obr. D ),

- ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,

- ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov,

- ponudnik mora predložiti tudi naslednje izpolnjene obrazce: Obr. A, Obr. B, Obr. C, Obr. E, Obr. F, Obr. G , VZOREC POGODBE (vzorec pogodbe mora biti parafiran na vsaki strani),

- ponudnik v zadnjem letu šteto od dneva oddaje ponudbe ni smel imeti blokiranega transakcijskega računa, ponudnik, ki je imel blokiran transakcijski račun v zadnjem letu, šteto od dneva oddaje ponudbe, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja,

- ponudba mora biti veljavna najmanj do 30.12.2008,

- ponudnik mora predložiti skupaj s ponudbo tudi finančno garancijo za resnost ponudbe z rokom veljavnosti do 30.12.2008. V primeru, da ponudbi finančna garancija za resnost ponudbe ne bo priložena, se bo le ta izločila iz  nadaljnjega postopka.

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bo ponudnikom nastala z zavrnitvijo ponudbe.

2.8. IZDELAVA PONUDBE

2.8.1. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enaki obrazci, izdelani s strani ponudnika.

Zaželjeno je:

- da so vsi dokumenti in priloge predloženi v ponudbi pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov;

- da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu:

  - PONUDBA (Obr. A)

  - PREDRAČUN (Obr. B)

  - FINANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

  - PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

  - IZJAVA za I. SKLOP (Obr. D )

  - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

  - IZJAVA (Obr. F)

  - IZJAVA (Obr. G)

  - POTRDILO POSLOVNE BANKE

  - POTRDILA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

  - VZOREC POGODBE

  - ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

  - PONUDBENI POPIS DEL

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

2.8.2. Variantna ali alternativna ponudba

Predvidena sta dve varianti:

1. varianta ponudbe po priloženem popisu,

2. varianta ponudbe na funkcionalni ključ v roke.

Druga varianta ponudbe – na funkcionalni ključ v roke  mora glede kvalitete materialov in opreme ustrezati priloženim popisom. V ponudbi pa lahko ponudniki predvidijo tudi cenejše rešitve (v zvezi z materiali, opremo ter instalacijami) ob pogoju, da kvaliteta objekta glede varnosti in funkcionalnosti ne bo manjša ter da bo objekt pridobil vsa potrebna soglasja in dovoljenja.  Pri spremembi materialov in količin mora ponudnik obvezno priložiti seznam sprememb.

Naročnik si pridržuje pravico do odločitve, katero varianto bo izbral za nadaljnje ocenjevanje in morebitna  pogajanja.

2.8.3. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev k ponudbi predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmeta naročila.

2.8.4. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.8.5. Dopolnitev in pojasnila ponudbe

V kolikor se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe.

2.8.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30.12.2008. V primeru, krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

2.8.7. Ponudbena cena

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€) z besedo in številko. Cena mora biti izražena na način naveden v poglavju Zahteve in pogoji naročnika pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna. Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev le-teh.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ceno ponudbe. Popust se lahko predloži do izteka roka za predložitev ponudb in mora biti naveden v znesku.

2.8.8. Rok plačila

Rok plačila:

1. do 90 % pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil pooblaščeni izvajalec svetovalnega inženiringa, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije,

2. preostalih 10 % pogodbene vrednosti – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, potrdi pooblaščeni izvajalec svetovalnega inženiringa najpozneje v 8 dneh, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije.

Izbrani izvajalec bo moral izstavljati situacije v najmanj petih originalnih izvodih, od teh v treh izvodih za naročnika.

2.8.8.1.

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 60 mesecev, šteto od dneva dokončnega prevzema.

2.8.9. Merila

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila:

- cena 100 %						100 točk

Cena se preračuna v točke po naslednji formuli:

najnižja cena

cena T =				x 100

ponujena cena

Po tej formuli dobi najnižja cena 100 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk.

Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 5 dneh po pravnomočnosti obvestila o izbiri, če ni drugače dogovorjeno z naročnikom. V nasprotnem se smatra, da odstopa od pogodbe in naročnik ima pravico unovčiti jamstvo za resnost ponudbe. V primeru revizije, se datum podpisa pogodbe ustrezno prestavi.

2.8.11. Finančno zavarovanje

Ponudnik mora predložiti:

2.8.11.1. Za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi priložiti bianco menico s pooblastilom za izpolnitev in uporabo kot garancijo za resnost ponudbe, v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV, ki jih ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Rok veljavnosti menice je do podpisana pogodbe z izbranim izvajalcem. Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevano garancijo za resnost ponudbe.

Naročnik bo  garancijo vnovčil v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik na pisno zahtevo neizbranih ponudnikov vrnil  po preteku roka za pritožbo po izdaji »Odločitev o oddaji naročila«, izbranemu ponudniku pa ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži finančne garancije za resnost ponudbe, šteje njegova ponudba kot nepravilna in se zavrne.

2.8.11.2. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (skupaj z DDV), z rokom veljavnosti do uspešne primopredaje del. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. Naročnik bo bančno garancijo unovčil, tudi če ponudnik-izvajalec ob zapadlosti ne bo plačal svojih obveznosti podizvajalcem v zvezi s tem javnim naročilom in bodo le-ti zahtevali plačilo od naročnika.

V primeru unovčitve bančne garancije oz. podaljšanja izvedbe del, mora izdajatelj bančne garancije naročniku takoj izročiti novo bančno garancijo z novim datumom veljavnosti.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št. ___________

V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in  ______________ (naziv izvajalca) za izgradnjo (izdelavo, dobavo) _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve):

- ________________

- ________________

- ________________

v skupni vrednosti _______________ EUR (z besedo: _____________), v roku _________ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _____/ _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _________ . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

2.8.11.3.Za odpravo napak v garancijski dobi

Nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni po uspešni primopredaji del. Garancijski znesek znaša 10% pogodbene vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok, (to je 3 leta od datuma prevzema).

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št. ___________

V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in  ______________ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek  _________ EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _____/ _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _________ . Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

2.9. OSTALE DOLOČBE

2.9.1. Primer ustavitve postopka

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

2.9.2. Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07).

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na ustrezen račun pri ministrstvu pristojnim za finance, v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/07).

Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zoper odločitev o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno na finance.

2.9.3. Preklic javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve prekine že objavljen javni razpis, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico da v skladu z 80. členom ZJN-2 zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

2.9.4. Varovanje skrivnosti

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na Navodila iz splošnega dela izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo.

Zaželjeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

  - PONUDBA (Obr. A)

  - PREDRAČUN (Obr. B)

  - FINANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

  - PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

  - IZJAVA za I. SKLOP (Obr. D )

  - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

  - IZJAVA (Obr. F)

  - IZJAVA (Obr. G)

  - POTRDILO POSLOVNE BANKE

  - POTRDILA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

  - VZOREC POGODBE

  - ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

  - PONUDBENI POPIS DEL

1. Obr. A

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2008

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

# PODATKI O PONUDNIKU

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj in datum: 	Žig 		 Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

2. Obr. B

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2007

Ponudnik:

___________________________

___________________________

___________________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

ZA  IZGRADNJO MRLIŠKE VEŽICE NA COLU – varianta 2 – na funkcionalni ključ v roke

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Skupaj ponudba na funkcionalni ključ v roke |  |
| POPUST v ZNESKU |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| DDV |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in z vključenim DDV |  |
| CENA V SIT z odštetim popustom in z vključenim DDV |  |

Skupna ponudbena cena je formirana po sistemu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do opravljenega tehničnega prevzema objekta naročniku ter odpravi pomanjkljivosti ter pridobitve uporabnega dovoljenja

V ponudbeno ceno so zajeti vsi  predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije, ter gredo v breme ponudnika razen: izdelave investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije,  komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov, kar gre  v breme naročnika.

PLAČILNI POGOJI:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 85% vrednosti pogodbe

- 15 % po izstavljeni končni situaciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in odpravi vseh pomanjkljivosti

- 60 dni po datumu prejema situacije

ROK DOKONČANJA: najkasneje do 30.04.2009

GARANCIJSKA DOBA:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo  15 let,

b) za ostala dela in naprave 5 let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in popisnimi listi.

Kraj in datum: 	Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

2. Obr. B

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2007

Ponudnik:

___________________________

___________________________

___________________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

ZA  IZGRADNJO MRLIŠKE VEŽICE NA COLU – varianta 1 – po priloženem popisu

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Skupaj ponudba – po priloženem popisu |  |
| POPUST v ZNESKU |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| DDV |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in z vključenim DDV |  |
| CENA V SIT z odštetim popustom in z vključenim DDV |  |

PLAČILNI POGOJI:

- po izstavljenih začasnih situacijah do 85% vrednosti pogodbe

- 15 % po izstavljeni končni situaciji po pridobitvi uporabnega dovoljenja in odpravi vseh pomanjkljivosti

- 60 dni po datumu prejema situacije

ROK DOKONČANJA: najkasneje do 30.04.2009

GARANCIJSKA DOBA:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo  15 let,

b) za ostala dela in naprave 5 let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Smo ponudnik iz držav Evropske unije in zagotavljamo, da bo ponujeno blago imelo status blaga v prostem prometu znotraj Evropske unije

DA        NE           (ustrezno obkrožite)

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in popisnimi listi.

Kraj in datum: 	Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

3. FINANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2008

Ponudnik mora predložiti finančno garancijo v obliki bianco menice s pooblastilom za izpolnitev in uporabo v višini 3% ponudbene vrednosti z vključenim DDV, z rokom veljavnosti do 30.12.2008.

4. Obr. C

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2008

Ponudnik:

_____________________

_____________________

PONUDBENI POGOJI

- VELJAVNOST PONUDBE: je najmanj do 30.12.2008

ROK PLAČILA:

1. do 90 % pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil pooblaščeni izvajalec svetovalnega inženiringa, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije,

2. preostalih 10 % pogodbene vrednosti – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, potrdi pooblaščeni izvajalec svetovalnega inženiringa najpozneje v 8 dneh, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije.

- CENA: je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim DDV (davek na dodano vrednost) in vsemi stroški.

- KRAJ IN ROK:

  - Kraj: Col

  - Začetek del:  november 2008

  - Rok izvedbe: april 2009

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe: po podpisu primopredajnega zapisnika in garancijski dobi

- OSTALA DOLOČILA:

Izjavljamo, da bomo:

- naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

- določili kontaktno osebo, ki bo:

  - zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,

  - reševala in koordinirala naročnikove reklamacije

Ime in priimek kontaktne osebe:

_______________________________________

- vse informacije in podatke naročnika bomo varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila

Kraj in datum: 	Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

5. Obr. D

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2008

Ponudnik:

__________________________

___________________________

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev in točke 2.6. Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo,

- Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih sredstev Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.

- Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

- Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

- Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer imamo sedež.

- Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ________________, oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ___________________, številka __________________ .

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ____________________________________, pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________________ izdano pri ________________________ dne _____________________ in smo člani naslednje organizacije: _____________________________________. (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

  - da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za izgradnjo:

MRLIŠKE VEŽICE COL

po odprtem postopku.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Kraj in datum: 		Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

6. Obr. E

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2008

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

| 1. | Ponudnik: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ulica: |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Davčna številka |  |
|  | Matična številka |  |
| 2. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |
| 3. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |

Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 2. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08) in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04), da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

Kraj in datum: 	   Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

7. Obr. F

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2008

Ponudnik:

__________________________

__________________________

__________________________

IZJAVA

Izjavljamo, da blago oz. dobavljeni in vgrajeni materiali izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformité Européene«).

Izjavljamo, da nudimo za opravljene dela ________mesečno garancijsko dobo:

Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika.

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili naročniku ob podpisu pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Rok veljavnosti je do uspešne primopredaje del.

Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijski dobi predložili naročniku po uspešni primopredaji del, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za IZGRADNJO MRLIŠKE VEŽICE COL«.

po odprtem postopku.

Kraj in datum: 	Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

8.Obr. G

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2008

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

Izjavljamo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovalo naslednje tehnično osebje:

| Ime in priimek | Naziv izobrazbe |
| --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

IZGRADNJO MRLIŠKE VEŽICE COL«.

po odprtem postopku.

Kraj in datum: 	                      Žig 		          Podpis ponudnika:

________________________    			                ______________________

9. POTRDILO POSLOVNE BANKE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila:4301-4/2008

Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjem letu šteto do dneva objave tega razpisa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov

10. POTRDILO O OPRAVLJENEM DELU

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2008

Dokazilo:

Ponudnik mora predložiti najmanj 3 (tri) izdana potrdila o dobro opravljenih delih za stavbe, skladno s prilogo 1-točka 1 (Stavbe) Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05) v vrednosti nad 100.000 EUR, ki jih je izvajal v zadnjih treh letih, šteto do dneva objave tega razpisa. Potrdila morajo biti potrjena s strani investitorja. Vrednost objekta se ne sme nanašati na različne objekte.

V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene z navedbo podatkov investitorja ter njegovo pisno potrditvijo glede kvalitete opravljenega dela.

Pridržujemo si pravico do ocene referenc na podlagi predhodnega ogleda.

IZLOČILNI POGOJ: najmanj trije izvedeni objekti – stavbe - skladno s prilogo 1-točka 1 (Stavbe) Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05) v zadnjih treh letih v vrednosti nad 100.000 EUR.

POTRDILO O REFERENČNEM DELU

- Podatki o referenčnem delu

| Referenčno delo: |  |
| --- | --- |
| Investitor: |  |
| Izvajalec*: |  |
| Objekt in kraj: |  |
| Čas izvedbe: |  |
| Vrednost del izvajalca**: |  |
| Opis dela, ki ga je dejansko opravil izvajalec, ki nastopa v ponudbi: |  |

*Izvajalec, ki kandidira za pridobitev predmetnega javnega naročila.

**Vrednost posla, ki ga je izvedel in obračunal izvajalec, ki kandidira za pridobitev predmetnega javnega naročila.

- Potrdilo

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.

(obrazec se po potrebi fotokopira ali prepiše z enako vsebino zahtevanih podatkov)

Kraj in datum:	                Investitor (ime in priimek pooblaščene osebe):

________________________              ________________________________

Žig in podpis:

__________________________

11. VZOREC POGODBE                         (varianta 2)

POGODBA št. ____________________

# ZA IZGRADNJO MRLIŠKE VEŽICE NA COLU

ki jo skleneta:

NAROČNIK: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina,

ki jo zastopa župan Marjan Poljšak, univ. dipl. inž. kem. tehn.

reg.št.: 5001041945

št. TRR: 01201-0100014597

ID za DDV: SI51533251

in

IZVAJALEC:

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo za IZGRADNJO MRLIŠKE VEŽICE NA COLU na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod zap. št.  Jn7927/2008 dne 18.09.2008 in na podlagi Odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja izvajalec pa sprejme v izvajanje izvedbo _______________ po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do tehničnega prevzema objekta naročniku in pridobitve uporabnega dovoljenja. Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, , izvajalec pa bo:

- zgradil objekt v skladu s svojo ponudbo št. __________ z dne _________, na parcelah št. 132/3, 132/10in 133/7 k.o. Col

- zagotovil označitev gradbišča vključno z varnostnim načrtom,

- izvedel vsa gradbena, obrtniška in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov in dostopov do objekta,

- izdelal PID v štirih izvodih.

Dela se bodo izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji PGD, PZI št. 543-07, ki jo je izdelalo podjetje Studio 3 d.o.o. Ajdovščina, po razpisnih pogojih, ponudbi izbranega izvajalca, veljavnemu gradbenemu dovoljenju in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik. Naročnik ima pravico do zmanjšanja določenega obsega del. V tem primeru se vrednost teh del izloči iz obračuna.

Pri gradnji objekta bo sodelovala tudi KS Col s svojim delom, zato se dela, ki jih bodo opravili krajani, izloči iz pogodbene vrednosti.

Kakovost dela

3. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja materiala trpi izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.

Izvajalec lahko angažira podizvajalce ali kooperante le s soglasjem naročnika, pri čemer prevzame soodgovornost za dela, zaupana podizvajalcu. Naročnik ima pravico izločiti ali spremeniti tistega podizvajalca ali kooperanta, za katerega meni, da ni primeren. Izvajalec ima pravico zamenjati podizvajalca ali kooperanta le ob soglasju naročnika. Naročnik mora potrditi podizvajalce in kooperante pred podpisom podizvajalskih pogodb med izvajalcem in podizvajalci.

Pogodbena cena

4. člen

Skupna vrednost del po tej pogodbi znaša ______________SIT (z besedo ____________________).

V pogodbeni ceni je vključen 20% DDV, ki znaša ________________SIT (z besedo __________________________________________.

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno do opravljenega tehničnega prevzema, predaje objekta naročniku, odpravi vseh pomanjkljivosti pri tehničnem prevzemu in pridobitvi uporabnega dovoljenja.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški, potrebni za izvedbo investicije do opravljenega tehničnega prevzema in predaje objekta naročniku ter gredo v breme ponudnika, razen izdelave investicijske dokumentacije, idejnega projekta, projekta za razpis, projekta PGD, PZI ter plačila komunalnega prispevka, izbire ter plačila nadzornega inženirja, kar bo naročil in plačal naročnik.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani vsi pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal.

Pogodbeno načelo funkcionalni ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

Izvajalec jamči za fiksnost cen za vsa pogodbena dela.

Obračun del in način plačila

5. člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe št. _______________z dne _______in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih od nadzornega organa.

Izvajalec bo izstavljal situacije po dejansko izvršenih delih vsak mesec sproti na podlagi začasnih mesečnih situacij in sicer tako, da jih bo izstavil do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del.

Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 8 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije, jo potrdi v višini nespornega zneska. Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.

Naročnik bo nesporni znesek poravnal na naslednji način:

1. do 85 % pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije,

2. preostalih 15 % pogodbene vrednosti – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po opravljenem tehničnem prevzemu in primopredaji objekta naročniku ter na osnovi končnega obračuna, ki ga potrdi nadzornik najpozneje v 60 dneh, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije. V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 60 (šestdesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

Roki izvedbe del

6. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in  jih dokončati najkasneje do 30.04.2009.

V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec izdelati podroben terminski plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke.

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec z vpisom v gradbeni dnevnik ugotovi, nadzorni organ pa potrdi dokončanje pogodbenih del.

Obveznosti naročnika

7. člen

Naročnik se zavezuje, da bodo izvajalcu pred pričetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročili naslednjo dokumentacijo:

- podpisano pogodbo,

- overjeno tehnično dokumentacijo,

- gradbeno dovoljenje,

- zemljišče.

Pogodbeni stranki se naknadno dogovorita, katere parcele bo izvajalec uporabljal za manipulacijo in za postavitev pomožnih objektov.

Če bo izvajalec izven medsebojno dogovorjenih parcel uporabljal za potrebe gradnje katerokoli drugo zemljišče, ali če bo na drugem zemljišču povzročil škodo, gredo s tem v zvezi vsi stroški na njegov račun.

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec je dolžan v roku desetih dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti:

- podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za izvedbo del, potrjen s strani naročnika,

- skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje imovine in zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča,

- seznam podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi investicije.

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta,

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam,

- vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem        primeru pa takoj odstraniti iz gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke,

- omogočiti investitorju vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- omogočiti investitorju vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije,

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, predpisane certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki. jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,

- ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del, (certifikati, garantni listi…) navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav,

- ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

- izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- odstopiti svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

- uporabljati za plačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

- naročniku predati popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

- poravnati vse stroške odvoza materialov na deponijo v skladu z Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. List RS št. 3/03).

Garancija za dobro izvedbo del in garancija za pravočasno plačilo podizvajalcev

9. člen

Izvajalec del je dolžan naročniku ob podpisu pogodbe izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo del v višini 10% od pogodbene vrednosti, z rokom veljavnosti do uspešne primopredaje del.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. Naročnik bo bančno garancijo unovčil, tudi če ponudnik-izvajalec ob zapadlosti ne bo plačal svojih obveznosti podizvajalcem v zvezi s tem javnim naročilom in bodo le-ti zahtevali plačilo od naročnika.

V primeru unovčitve bančne garancije, mora izdajatelj bančne garancije naročniku takoj izročiti novo bančno garancijo.

Ta pogodba prične veljati z dnem predložitve bančne garancije oz. ustreznega finančnega zavarovanja naročniku.

Razdrtje pogodbe

10. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Pogodbena kazen

11. člen

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1% za vsak dan zamude po terminskem planu, od skupnega zneska pogodbenih del, največ pa 10 % ( deset procentov) skupne pogodbene vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 20% vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja.

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi večja zaradi zamujanja roka od pogodbene kazni po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pregled in prevzem izvedenih del

12. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji za predajo objekta (kolavdacija) bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za plačilo končne situacije v višini 15 % pogodbene vrednosti.

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela ter naprave, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se opravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

Garancijska doba

13. člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

a) konstrukcijsko trdnost in varnost, streho, fasade in kanalizacijo 15 let,

b) za ostala dela in naprave 5 let po uspešno opravljenem prevzemu del.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01). Za zamenjane del v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti je dolžan izvajalec pričeti takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odstranitev te napake drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo za 14. člena.

14. člen

Izvajalec mora po uspešni primopredaji objekta in pred potekom bančne garancije oz. ustreznega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo del predati naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici  v višini 10 % (deset procentov) od končen pogodbene vrednosti kot garancijo, da bodo odpravljene vse napake in pomanjkljivosti v garancijskem roku na stroške izvajalca, v kolikor jih le ta ne bi odpravil na prvi poziv naročnika. V primeru unovčitve bančne garancije, mora izdajatelj bančne garancije naročniku takoj izročiti novo bančno garancijo. Naročnik v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% (tri procente) pribitka na vrednost del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

15. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

lzvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je soinvestitorjem odškodninsko odgovoren.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določi naročnik je ___________________

Pooblaščeni zastopnik s strani KS Col je ________________________

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je ______________

Nadzornik del je__________________

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Zavarovanje objekta

16. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del, pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo, opremo, material  ter obstoječe objekte tej pogodbi, od njegove polne vrednosti, do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo, material, ter obstoječe objekte pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Končne določbe

17. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

18. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa.

19. člen

Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

- člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče.

21. člen

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva izvoda.

Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ter izvajalca in prične veljati s predajo zahtevane garancije  iz 10. člena te pogodbe.

22. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba izvajalca z dne

- razpisna dokumentacija,

- gradbeno dovoljenje št. __________________

- splošni pogoji projektov na ključ'', ki jih je izdal FIDIC, leto izdaje 1999

- bančna garancija za dobro izvedbo deli,

- bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.

Številka: 		Številka:

Datum: 		Datum:

NAROČNIK                                                                                    	IZVAJALEC

OBČINA AJDOVŠČINA

Župan

## Marjan POLJŠAK

12. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-4/2008

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za

IZGRADNJO MRLIŠKE VEŽICE COL

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudnik, ki v ponudbi zagotavlja kapacitete s podizvajalci, ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju.

V dogovoru o skupnem nastopanju mora biti opredeljena medsebojna odgovornost ponudnikov, ki skupno nastopajo in njihova odgovornost do naročnika za izvedbo pogodbenih del. Vzorec pogodbe po tej razpisni dokumentaciji velja za vsakega ponudnika, ki nastopa v okviru skupnega nastopa.

Ponudba mora biti narejena na osnovi projekta za razpis, ki ga ponudniki prevzamejo  in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v Navodilih ponudnikom.

Izbrani ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe dostaviti tudi kalkulacijske elemente ponudnika, na osnovi katerih so bile sestavljene  cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče

- Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov.

- Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja.

- Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;

- Ceno transporta v procentu;

- DDV mora biti prikazan ločeno

Ponudnik s predložitvijo ponudbe avtomatično poda tudi naslednje izjave:

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi prilikami okoli objekta.

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema  na skrbi ponudnika glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

Materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, izvajalec prevzame in obračuna v dobro naročnika.

2. Splošni  pogoji izvajanja del:

Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže si mora zagotoviti izvajalec sam.

Stroške v zvezi s povzročeno škodo in poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih ter na drugih premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam.

Izvajalec mora pred pričetkom del pod skupnim imenom investitorja in izvajalca svoje delo zavarovati pri zavarovalnici do njegove polne vrednosti in do dneva predaje investitorju.

Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa dokazila, potrdila, ocene, certifikate in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in drugih preiskav.

Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor je to potrebno.

Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, odpeljati ves nepotreben material, urediti okolico v skladu s projektno dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene oz. poškodovane zaradi njegovega dela.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč,

- vsa čiščenja na objektu, ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipulativni stroški za morebitno dodatno naročena dela, ki niso zajeta v ključu so 3 % in so določeni s pogodbo o izvajanju del

Za izračun cen dodatno naročenih del, ki niso predmet pogodbe, se uporabijo kalkulativne osnove.

13. PONUDBENI POPIS DEL

Ponudnik izpolni ponudbeni popis in izračuna rekapitulacijo. Popis se izdela in izpolni  z računalnikom. Ponudbeni popis se priloži v pisni ter  digitalni obliki.