RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

nadaljevanje oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi (1. točka 1. odstavka 28. člena ZJN-2) za izbiro izvajalca gradnje za

DOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE OTLICA

Ajdovščina, september 2008

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu s 88. in 89. členom Zakona o javnem naročanju

(Ur. list RS št. 128/06, 16/08, 34/08)

I. SPLOŠNI DEL

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

2.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

II. PONUDBENI DEL

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B )

- BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA  (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F )

- IZJAVA  (Obr.G)

- POTRDILO BANKE

- SEZNAM REFERENC

- VZOREC POGODBE

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

- PONUDBENI POPIS DEL

I. SPLOŠNI DEL

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Ajdovščina je objavila javno naročila po odprtem postopku za dogradnjo Osnovne šole Otlica na portalu javnih naročil pod zap. št. JN5754/2008 z dne 10.07.2008. Glede na to, da je naročnik prejel nesprejemljive ponudbe je skladno s 2. odstavkom 80. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08) prekinil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik nadaljuje oddajo javnega naročila skladno s 1. odstavkom 1. točke 28. člena po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Naročnik vabi ponudnike, ki so v prvem odprtem postopku že oddali ponudbe in tudi tiste, ki v predhodnem postopku niso sodelovali, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo po postopku s pogajanji po predhodni objavi objavljenem na portalu javnih naročil pod zap. št. JN7634/2008 z dne 09.09.2008 za:

DOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE OTLICA

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku. Na sprednjem delu ovitka  mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila z označbo »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA DOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE OTLICA-postopek s pogajanji«.

Ponudbe morajo biti predložene v vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v roku do 10.10.2008, najkasneje do 10. ure.  Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po navedenem roku, jo bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila pošiljatelju.

Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.

Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi:

»NE ODPIRAJ – JAVNO NAROČILO – PONUDBA ZA DOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE OTLICA-postopek s pogajanji« pripiše »UMIK« ali »SPREMEMBA«.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudbe in potekom veljavnosti ponudbe bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost ponudbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«.

Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente, v zaprti ovojnici tako, da je na odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Javno odpiranje ponudb bo dne 10.10.2008 ob 10.15 uri v sejni sobi občinske uprave Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov  navzoči ali ne.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

Kontaktna oseba s strani naročnika je

- g. Peter Kete tel. 05 365 91 31, peter.kete@ajdovscina.si

- Alenka Čadež Kobol, tel. 05-365-91-29, alenka.kobol@ajdovscina.si.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

S spoštovanjem!

Ajdovščina, 09.09.2008

Župan

Marjan Poljšak, l.r.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Naročnik:

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ID za DDV: SI51533251, matična št.: 5879914

oddaja javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi po 1. točki 1. odstavka 28. člena ZJN-2 za

DOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE OTLICA

Prejete ponudbe bo pregledala in na podlagi določenih meril v razpisni dokumentaciji ocenila strokovna komisija pooblaščena s strani župana Občine Ajdovščina. Odločitev o oddaji naročila bo izdal župan Občine Ajdovščina.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila  vročil vsem ponudnikom v zakonsko določenem roku.

Naročnik bo v primeru, da izbrani ponudnik ne bi hotel podpisati pogodbe, unovčil garancijo za resnost ponudbe in pozval naslednjega najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe.

2.1.1. Kraj in roki izvajanja naročila

- Kraj in roki

  - Kraj: Ajdovščina

  - Začetek del:  november 2008

  - Rok izvedbe:  31.12.2009

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe: po podpisu primopredajnega zapisnika in v garancijski dobi

2.2. PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo, ki ga razpisuje Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), se izvaja na podlagi  naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, 128/06, 16/08, 34/08) ter veljavni podzakonski akti;

- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, 94/07-uradno prečiščeno besedilo);

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B);

- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708) (Ur. l. RS, št. 126/06);

- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01);

- Zakon o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99);

- vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to področje.

2.3. TEMELJNA PRAVILA POSLOVANJA

2.3.1. Statusne spremembe

V primeru statusnih sprememb ponudnika, bo moral ponudnik dokazati, da je univerzalni pravni naslednik svojega prednika in da je zmožen uspešno izvesti ali zaključiti naročila, tako kadrovsko, finančno, kot tudi tehnično.

2.3.2. Povezava naročnika in ponudnika

Ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oziroma osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo.

2.3.3. Komunikacija z naročnikom

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu za oddajo ponudbe.

2.3.4. Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo kot celoto.

2.4. JEZIK

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

2.5. POJASNILA IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.5.1. Pojasnila razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko v pisni obliki oz. preko portala pravočasno zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik  je dolžan na ali preko portala javnih naročil  posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

2.5.2. Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb, spremeni razpisno dokumentacijo, v skladu z določili ZJN-2. Naročnik bo spremembe objavil na portalu javnih naročil. Rok za oddajo ponudb bo naročnik po potrebi ustrezno podaljšal, s tem pa se pravice in obveznosti naročnika posledično vežejo na nove roke.

2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO)

Za vsak izpolnjen pogoj je potrebno predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo izločene iz analize in ocenjevanja.

2.6.1. Ugotavljanje osnovne sposobnosti ponudnika

Za dokazovanje pogojev po 42. členu ZJN-2, mora ponudnik predložiti:

2.6.1.1. Potrdilo o nekaznovanosti

Naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,

- pranje denarja.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega kandidata ali ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo: Obr. E - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV, na podlagi katere, bo naročnik v skladu z določilom 2. odstavka 41. člena ZJN-2, podatke pridobil sam.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slovenji, morajo predložiti dokazila, da niso storili prej navedenih kaznivih dejanj, skladno z 4. odstavkom 42. člena ZJN-2.

2.6.1.2. Ostala dokazila

Naročnik bo izločil iz postopka oddaje naročila kandidata ali ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;

- je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- je storil veliko strokovno napako iz področja predmeta javnega naročila, ki mu je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika;

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2. Ugotavljanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti

2.6.2.1. Registracija dejavnosti

V skladu z 1. odstavkom, 43. člena ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register ali da predloži izjavo ali potrdilo.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.2.2. Članstvo ali posebno dovoljenje

V skladu z 2. odstavkom, 43. člena ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo o posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali storitev, ki je predmet naročila.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.3. Ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti

2.6.3.1. Ne blokada transakcijskega računa

Da gospodarski subjekt v zadnjem letu, šteto od dneva oddaje ponudbe javnega naročila, na katerega se javlja kot ponudnik, ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Dokazilo: Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju junij 2007-junij 2008. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

2.6.3.2. Poravnava zapadlih obveznosti do podizvajalcev

Da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. D

2.6.4. Ugotavljanje tehnične in/ ali kadrovske sposobnosti

2.6.4.1. Navedba tehničnega osebja

Ponudnik navede tehnično osebje ali strokovne organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti.

Dokazilo: ponudnik predloži izjavo Obr. G

2.6.5. Seznam referenc

Ponudnik predloži seznam gradenj - objektov, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, ki so skladne z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS 33/03, 78/05) po prilogi 1 razvrščeni v področje 1 (Stavbe)  za najpomembnejše gradnje v vrednosti nad 400.000 € (vezano na točko 2.8.9). V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene z navedbo podatkov naročnika.

Izločilni pogoj: najmanj 3 opravljena dela v zadnjih 5 letih v vrednosti nad 400.000 €.

Dokazilo: ponudnik predloži potrdila o dobro opravljenem delu

2.7. PREVERJANJE POGOJEV ZA UDELEŽBO (IZLOČITVENI KRITERIJI)

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje, v nasprotnem primeru, bo izločen iz nadaljnjega postopka naročanja:

- ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz točke 2.6. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (POGOJI ZA UDELEŽBO) razpisne dokumentacije navedene v tej točki in podtočkah (Obr. D ),

- ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,

- ponudnik ne sme biti posredno ali neposredno povezan z osebo oz. osebami, ki so pripravljale to razpisno dokumentacijo ali njenih delov,

- ponudnik mora predložiti tudi naslednje izpolnjene obrazce: Obr. A, Obr. B, Obr. C, Obr. E, Obr. F, Obr. G , VZOREC POGODBE (vzorec pogodbe mora biti parafiran in izpolnjen),

- ponudnik v zadnjem letu šteto od dneva oddaje ponudbe ni smel imeti blokiranega transakcijskega računa, ponudnik, ki je imel blokiran transakcijski račun obdobju junij 2007-junij 2008, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja,

- ponudba mora biti veljavna najmanj  do 30.12.2008

- ponudnik mora predložiti skupaj s ponudbo tudi bančno garancijo za resnost ponudbe, z rokom veljavnosti do 30.12.2008. V primeru, da ponudbi bančna garancija za resnost ponudbe ne bo priložena, se bo le ta izločila iz  nadaljnjega postopka.

Naročnik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bo ponudnikom nastala z zavrnitvijo ponudbe.

2.8. IZDELAVA PONUDBE

2.8.1. Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki so  po vsebini in obliki enaki obrazcem s strani ponudnika.

Zaželjeno je:

- da so vsi dokumenti in priloge predloženi v ponudbi pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov;

- da je ponudba zložena po naslednjem vrstnem redu:

  - PONUDBA (Obr. A)

  - PREDRAČUN (Obr. B)

  - BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

  - PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

  - IZJAVA za I. SKLOP (Obr. D )

  - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

  - IZJAVA (Obr. F)

  - IZJAVA (Obr. G)

  - Ponudnik predloži POTRDILO POSLOVNE BANKE, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju junij 2007-junij 2008. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov

  - SEZNAM REFERENC

  - VZOREC POGODBE

  - ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

  - PONUDBENI POPIS DEL

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

2.8.2. Variantna ali alternativna ponudba

Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene.

2.8.3. Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev k ponudbi predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmeta naročila.

2.8.4. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

2.8.5. Dopolnitev in pojasnila ponudbe

V kolikor se ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe.

2.8.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30.12.2008. V primeru, krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.

2.8.7. Ponudbena cena

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€) z besedo in številko. Cena mora biti izražena na način naveden v poglavju Zahteve in pogoji naročnika pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna. Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi. Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev le-teh.

Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ceno ponudbe. Popust se lahko predloži do izteka roka za predložitev ponudb in mora biti naveden v znesku.

2.8.8. Rok plačila

Rok plačila je 60 dni od datuma prejema situacije.

2.8.8.1.

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 60 mesecev, šteto od dneva dokončnega prevzema.

2.8.9. Merila

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila:

- cena 90 %									90 točk

- reference ponudnika 10 %						10 točk

Komisija naročnika bo ocenjevala posamezne kriterije z ocenami na podlagi sledečih meril:

1. cena	(Sklop1 +  Sklop2)	-	90 točk

Cena se preračuna v točke po naslednji formuli:

najnižja cena

cena T =				x 90

ponujena cena

Po tej formuli dobi najnižja cena 90 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk.

2. reference ponudnika		-	10 točk

Reference se ocenjujejo na podlagi podpisanih referenčnih izjav investitorjev za gradnje objektov, ki so skladne z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS 33/03, 78/05) po prilogi 1 razvrščeni v področje 1 (stavbe) v zadnjih petih letih v vrednosti nad 400.000,00 € (z DDV). Ponudnik je moral kot dokazilo o usposobljenosti že priložiti 3 referenčne izjave, sedaj se ocenjujejo dodatne pisne referenčne izjave. Vrednotijo se s številom točk v odvisnosti od tega, koliko del,  potrjenih od naročnikov, je ponudnik izvedel v zadnjih petih letih in sicer (3 referenčne izjave, s katerimi je ponudnik zadostil izločilnemu pogoju se odštejejo!):

- ena referenca več kot je izločilni pogoj nad 400.000 €	 		3  točke

- dve  referenci več kot je izločilni pogoj nad 400.000 €     	 	6   točk

- tri in več referenc več kot je izločilni pogoj nad 400.000 €	 	10 točk

Dodeli se lahko največ 10 točk.

Pridržujemo si pravico do ocene referenc na podlagi predhodnega ogleda.

V primeru enakovrednih ponudb se izbere ponudba, ki je prejela največ točk po merilu: cena.

2.8.11. Finančno zavarovanje

Ponudnik mora predložiti:

2.8.11.1. Za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi priložiti prvovrstno bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV, ki jih ponuja kot jamstvo, da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom. Rok veljavnosti garancije je do 30.12.2008. Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni opremljena z zahtevano garancijo za resnost ponudbe.

Naročnik bo  garancijo vnovčil v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik na pisno zahtevo ponudnikov vrnil po preteku roka za pritožbo po izdaji »Odločitev o oddaji naročila«. Izbranemu ponudniku bo na pisno zahtevo vrnil garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje njegova ponudba kot nepravilna in se zavrne.

Pooblastilo mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikovo predloženo pooblastilo ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja.

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

NAZIV BANKE

Kraj in datum

UPRAVIČENEC

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE št………….

V skladu za javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil št. ______, dne ________, za izbiro izvajalca za izgradnjo (izdelavo naslednje storitve):

- ____________________

- ____________________

za potrebe naročnika _______________________________je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini _____% od vrednosti blaga (storitve), kar znaša _____________ EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudniku

ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami Navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navedete, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primere gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancijo št. ………/……..

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti  ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do __________, ta garancija preneha veljati ne glede na  to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v ___________.

Banka

(žig in podpis)

2.8.11.2. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe izročiti naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (skupaj z DDV), z rokom veljavnosti do uspešne primopredaje del. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. Naročnik bo bančno garancijo unovčil, tudi če ponudnik-izvajalec ob zapadlosti ne bo plačal svojih obveznosti podizvajalcem v zvezi s tem javnim naročilom in bodo le-ti zahtevali plačilo od naročnika.

V primeru unovčitve bančne garancije oz. podaljšanja izvedbe del, mora izdajatelj bančne garancije naročniku takoj izročiti novo bančno garancijo z novim datumom veljavnosti.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št. ___________

V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in  ______________ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve):

- ________________

- ________________

- ________________

v skupni vrednosti _______________ EUR (z besedo: _____________), v roku _________ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo prodajalca (izvajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _________ EUR, če prodajalec (izvajalec) svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _____/ _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _________ . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

2.8.11.3.Za odpravo napak v garancijski dobi

Nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku 10 dni po uspešni primopredaji del. Garancijski znesek znaša 10% pogodbene vrednosti (skupaj z DDV). Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne odpravi napak. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je garancijski rok, (to je 5 leta od datuma prevzema).

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev.

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št. ___________

V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in  ______________ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) za nakup (izdelavo, dobavo) _______________ (predmet pogodbe) v vrednosti _____________ EUR, je prodajalec (izvajalec) dolžan po opravljeni promopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek  _________ EUR, če prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

- predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

- original Garancije št. _____/ _____

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do _________ . Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

2.9. OSTALE DOLOČBE

2.9.1. Revizija postopka

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo).

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na ustrezen račun pri ministrstvu pristojnim za finance, v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-uradno prečiščeno besedilo).

Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zoper odločitev o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

2.9.2. Preklic javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve kadarkoli prekine postopek javnega naročila, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico da v skladu z 80. členom ZJN-2 zavrne vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da začne nov postopek.

2.9.4. Varovanje skrivnosti

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

II. PONUDBENI DEL

Ponudniki naj glede na Navodila iz splošnega dela izpolnijo obrazce iz ponudbenega dela in jih predložijo.

Zaželjeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo predloži po naslednjem vrstnem redu:

- PONUDBA (Obr. A)

- PREDRAČUN  (Obr. B)

- BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

- PONUDBENI POGOJI (Obr. C)

- IZJAVA  (Obr. D)

- SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (Obr. E)

- IZJAVA (Obr. F)

- IZJAVA (Obr. G)

- Ponudnik predloži POTRDILO POSLOVNE BANKE, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju junij 2007-junij 2008. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov

- SEZNAM REFERENC

- VZOREC POGODBE

- ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA Z PRILOŽENIM IZJAVAMI TER PRILOGO 13-1

- PONUDBENI POPIS DEL

1. Obr. A

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

# PODATKI O PONUDNIKU

| ŠTEVILKA PONUDBE |  |
| --- | --- |
| Firma oz. ime ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika |  |
| Matična številka |  |
| Identifikacijska štev. za DDV |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| Telefax |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj in datum: 	Žig 		 Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

2. Obr. B

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

Ponudnik:

___________________________

___________________________

___________________________

PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________

DOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE OTLICA

| Opis | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Sklop 1- KLJUČ V ROKE S FIKSNO CENO DO UPORABNEGA DOVOLJENJA |  |
| Sklop 2 – ponudba po popisu |  |
| SKUPAJ |  |
| POPUST v % |  |
| SKUPAJ v € brez DDV z odštetim popustom |  |
| DDV |  |
| CENA V EUR z odštetim popustom in z vključenim DDV |  |

Predračun je sestavljen v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika in popisnimi listi.

Kraj in datum: 	Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

3. BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

Ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 3% od ponudbene vrednosti z vključenim DDV z rokom veljavnosti do 30.12.2008.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe dostavil naročniku.

Ponudnik predloži originalno izjavo banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% končne obračunske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil naročniku ob primopredaji objekta.

4. Obr. C

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila:4301-8/2008

Ponudnik:

_____________________

_____________________

PONUDBENI POGOJI

- VELJAVNOST PONUDBE: je najmanj do 30.12.2008.

- ROK PLAČILA:  60 dni od datuma prejema situacije.

- CENA: je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim DDV (davek na dodano vrednost) in vsemi stroški.

- KRAJ IN ROK:

  - Kraj: Ajdovščina

  - Rok izvedbe: november 2008 do 10.8. 2009

  - Veljavnost in čas trajanja pogodbe: po podpisu primopredajnega zapisnika in garancijski dobi

- OSTALA DOLOČILA:

Izjavljamo, da bomo:

- naročilo opravili strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili stroke,

- določili kontaktno osebo, ki bo:

  - zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila,

  - reševala in koordinirala naročnikove reklamacije

Ime in priimek kontaktne osebe:

_______________________________________

- vse informacije in podatke naročnika bomo varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega naročila

Kraj in datum: 	Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

5. Obr. D

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

Ponudnik:

__________________________

___________________________

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev in točke 2.6. Navodil za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo,

- Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih sredstev Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.

- Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.

- Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.

- Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer imamo sedež.

- Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

- Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ________________, oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ___________________, številka __________________ .

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ____________________________________, pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________________ izdano pri ________________________ dne _____________________ in smo člani naslednje organizacije: _____________________________________. (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije).

- Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

  - da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;

  - da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javno naročilo za gradnjo:

DOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE OTLICA

po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Kraj in datum: 		Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe, dostaviti vsa potrebna dokazila, ki jih potrjuje z priloženimi izjavami.

6.Obr. E

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

| 1. | Ponudnik: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ulica: |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Davčna številka |  |
|  | Matična številka |  |
| 2. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |
| 3. | Zakoniti zastopnik: |  |
|  | Ulica (naslov stalnega bivališča): |  |
|  | Poštna štev. in kraj: |  |
|  | Matična številka (EMŠO) |  |

Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 2. odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06) in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04), da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1)

____________________________________

(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

Kraj in datum: 	   Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

7. Obr. F

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

Ponudnik:

__________________________

__________________________

__________________________

IZJAVA

Izjavljamo, da blago oz. dobavljeni in vgrajeni materiali izpolnjujejo bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformité Européene«).

Izjavljamo, da nudimo za opravljene dela 60 mesečno garancijsko dobo:

Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika.

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili naročniku ob podpisu pogodbe, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Rok veljavnosti je do uspešne primopredaje del.

Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijski dobi predložili naročniku po uspešni primopredaji del, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za DOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE OTLICA  po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Kraj in datum: 	Žig 		Podpis ponudnika:

________________________    			______________________

8.Obr. G

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

Ponudnik:

_______________________

_______________________

IZJAVA

Izjavljamo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodelovalo naslednje tehnično osebje:

| Ime in priimek | Naziv izobrazbe |
| --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

DOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE OTLICA

po postopku s pogajanji po predhodni objavi.

Kraj in datum: 	                      Žig 		          Podpis ponudnika:

________________________    			                ______________________

9. POTRDILO POSLOVNE BANKE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

Ponudnik predloži potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa v obdobju junij 2007-junij 2008. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.

10. SEZNAM REFERENC

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

Ponudnik predloži seznam gradenj - objektov, opravljenih v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, ki so skladne z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS 33/03, 78/05) po prilogi 1 razvrščeni v področje 1 (Stavbe)  za najpomembnejše gradnje v vrednosti nad 400.000 € (vezano na točko 2.8.9). V potrdilih mora biti navedena vrednost, datum in kraj opravljenih gradenj z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene z navedbo podatkov naročnika.

Izločilni pogoj: najmanj 3 opravljena dela v zadnjih 5 letih v vrednosti nad 400.000 €.

Ponudnik lahko predloži tudi kopije potrdil – referenčnih izjav, ki jih je priložil na ostalih razpisih.

11. VZOREC POGODBE

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

POGODBA ŠT.

ZA DOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE OTLICA – SKLOP 1

ki jo skleneta:

NAROČNIK: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina,

ki jo zastopa župan Marjan Poljšak,

reg.št.: 5001041945

št. EZR: 01201-0100014597

ID za DDV: SI51533251

in

IZVAJALEC: ______________________

mat.št.: _______________

št. TR: ________________

ID za DDV: _____________

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Predmet pogodbe je izgradnja telovadnice ter ostalih prostorov s Osnovne šole Otlica skladno s prilogo 13-1, po načelu ključ v roke s fiksno ceno do uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku. Zgrajeni objekt bo izpolnjeval vse gospodarske, tehnične in funkcionalne pogoje naročnika, izvajalec pa bo:

- zgradil objekt s pripadajočo zunanjo ureditvijo v skladu s svojo ponudbo št. __________ z dne _________, na lokaciji 477/3, 476/12,477/2, 474/2, 476/7 ter 478/4, k.o. Otlica,

- pridobil vsa potrebna soglasja, gradbeno dovoljenje ter uporabno dovoljenje,

- izdelal: vso potrebno projektno dokumentacijo skupaj za sklop I in II. (PGD, PZI, vse potrebne študije) za vsa dela in opremo ter zunanje priključke skladno z Projektom za razpis ter tehnično dokumentacijo(PID,POV),

  - zagotovitev projektantskega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi projektiranja ter v fazi izvajanja del ter

  - izvedel vsa gradbena, obrtniška in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov ter prestavitev vodovodne linije, ki poteka po parceli 477/2 ter 478/4 skladno z zahtevami razpisne dokumentacije po prilogi 13-1, Sklop 1.

  - Prenovil kotlovnico za obstoječi objekt: zamenjava kotlov na EL-KO, prehod na plin, povezave na obstoječi sistem ter na podzemni rezervoar UNP

  - Opremiti objekt (izvzeta so dela ter oprema, ki so v naslednjem odstavku specificirana) skladno s projektno ter razpisno dokumentacijo, vse najmanj v obsegu in kvaliteti, kot je navedeno v projektni nalogi, vse v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, oziroma po povprečnem stanju tehnike.

Kaj ni predmet te pogodbe:

- Notranja pohištvena oprema učilnic in garderob

- Učila

- Športna oprema telovadnice

- Geodetski načrt

- Prenova obstoječega objekta Osnovne šole Otlica na parceli 474/2

2. člen

Predmet pogodbe ni izdelava investicijske dokumentacije,  idejnega projekta, projekta za razpis ter plačilo komunalnega prispevka, kar bo naročil in plačal naročnik.

Predmet pogodbe prav tako ni izvedba strokovnega nadzorstva nad gradnjo objekta ter Revidenta projektne dokumentacije.

3. člen

Projektno dokumentacijo bo izvajalec izdelal v skladu:

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- s ponudbo izvajalca št. __________ z dne _____________,

- predpisi in standardi, ki je predvidena za tovrstne objekte,

objekt bo pa zgradil v skladu:

- s projektno dokumentacijo PGD in PZI, ki jo bo izdelal izvajalec, potrdil pa naročnik,

- s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki ga bo pridobil izvajalec,

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami,

- s ponudbo izvajalca št. ___________ z dne __________,

- predpisi in standardi, ki je predvidena za tovrstne objekte oziroma po povprečnem stanju tehnike

Poleg navedenega, se izvajalec tudi zavezuje, da objekt ne bo projektiran in izveden na meji sprejemljivega glede varnosti in zanesljivosti.

II. ROKI

4. člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe, in jih končati do 31.12.2009.

V roku 10 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke.

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju terminskega plana.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Vremenski pogoji ne morejo biti razlog za podaljšanje roka.

III. CENE

5. člen

Izvajalec bo javno naročilo izvedel kot sledi:

- Projektna dokumentacija, projektantski nadzor

in tehnična dokumentacija,

koordinator za varnost in zdravje pri delu

v času priprave projektne dokumentacije

ter v času gradnje, varnostni načrt, skupaj za sklop I in II

………………………………………….€

- Gradnja objekta z zunanjo ureditvijo,

komunalnimi priključki ter ureditvijo

in označitvijo gradbišča                                                                 ………………………………………….€

- Ostali stroški do pridobitve uporabnega

Dovoljenja in predaje objekta naročniku

….………………………………………€

Skupaj                        …………….…………………………………………€

Popust                        …………… ………………………………………… €

DDV (20%)                  ……………. ………………………………………….€

Ponudbena cena	…………..…………………………………………….€

(z besedo:

Skupna pogodbena cena je formirana po načelu ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi predvideni in nepredvideni stroški izvedbe investicije ter gredo v breme ponudnika, razen izdelave investicijske dokumentacije, idejnega projekta, projekta za razpis ter plačila komunalnega prispevka, izbire ter plačila Nadzornega inženirja ter Revidenta projektne dokumentacije, kar bo naročil in plačal naročnik.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani projektna naloga, projekt za razpis in ostali pogoji, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec prav tako ni upravičen do kakršnihkoli zahtevkov, ki bi bili posledica neprimerne geomehanike tal.

Pogodbeno načelo ključ v roke s fiksno ceno tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del. Izvajalec se odpoveduje tudi zahtevkom iz naslova sprememb cen nad 10 % (izključen je 656. člen Obligacijskega zakonika).

Pogodbeno načelo ključ v roke prav tako pomeni, da bo izvajalec z objekta in zemljišča odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in začasne objekte ter bo v tem smislu vzpostavil prvotno stanje.

6. člen

Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del ob podpisu pogodbe izročil garancijo banke oz. zavarovalnice v višini 10 % pogodbene vrednosti, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do primopredaje del. Le-ta se vrne izvajalcu takoj potem, ko ta izroči naročniku garancijo banke za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

IV. OBRAČUN IN PLAČILA

7. člen

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

1. do 85 % pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil pooblaščeni izvajalec svetovalnega inženiringa, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije,

2. preostalih 15 % pogodbene vrednosti – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, potrdi pooblaščeni izvajalec svetovalnega inženiringa najpozneje v 8 dneh, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije.

V. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

8. člen

Izvajalec soglaša oz. se zaveže:

1. da bo naročniku in njegovemu pooblaščencu dovolil in omogočil:

- terminsko kontrolo izdelave vseh vrst projektne dokumentacije;

- kontrolo usklajenosti projektnih rešitev s programsko in projektno nalogo, razpisno dokumentacijo, prostorsko dokumentacijo ter soglasji soglasodajalcev pri vseh vrstah in fazah projektne dokumentacije (PGD in PZI);

2. da bo v času izdelave projektne dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika in njegovega pooblaščenca ter jih tudi odpravil, v kolikor projektne rešitve ne bodo usklajene s pogoji iz prejšnje točke, predpisi in standardi, pa tudi če projektne rešitve ne bodo predvidevale funkcionalnih in kvalitetnih rešitev, ki veljajo za tovrstne šolske objekte,

3. da bo izvedel objekt, ki je predmet te pogodbe, natančno v vseh merah in gabaritih, kot izhajajo iz projekta za razpis.  Za vsako spremembo bo moral predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika, sicer se bo štelo, da naročnik k spremembi ni dal svojega soglasja.

4. da bo vse vrste in vsako fazo projektne dokumentacije (PGD in PZI) potrdil naročnik, šele po potrditvi bo izvajalec pristopil k nadaljevanju aktivnosti (po potrditvi PGD k vlogi za gradbeno dovoljenje, po potrditvi PGD in PZI h gradnji in dobavi opreme;

5. da bo naročniku oz. njegovemu pooblaščencu dovolil in omogočil vpogled v gradbeno knjigo in situacije (račune) podizvajalcev, v kolikor bo to potrebno za določitev stopnje gotovosti izvršenih del, na osnovi katere se bodo izstavljale mesečne situacije;

6. da se vsi vmesni pregledi in potrditve naročnika oz. njegovega pooblaščenega izvajalca svetovalnega inženiringa razumejo kot pomoč izvajalcu pri doseganju z razpisno dokumentacijo opredeljene ravni izvedbe objekta in ne izključujejo izključne odgovornosti izvajalca za doseganje le-te,

7. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse. Za vse vgrajene materiale bo moral pred vgradnjo pridobiti pisno soglasje investitorja. V kolikor se naročnik ter izvajalec za posamezen vgrajeni material ne bosta mogla dogovoriti, si naročnik pridržuje pravico pridobiti izvedensko  mnenje.

8. da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;

9. da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma najmanj srednjega cenovnega razreda, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

10. ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del (PID) in ga izročiti naročniku v 3 izvodih še pred tehničnim pregledom, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (certifikati, garantni listi,…), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta ter naprav;

11. ob dokončanju del seznaniti uporabnika z obratovanjem objekta in ga uvesti v delo z vgrajenimi napravami;

12. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema poln odgovornost;

13. izvršiti zavarovanje objekta, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

14. da bo odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del;

15. da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila;

16. da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti in zakonite zamudne obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobavitelju blaga;

17. da bo naročniku predal popolnoma očiščen objekt, v katerega bo možna takojšnja vselitev;

18. da bo poravnal vse stroške odvoza materialov na deponijo Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. List RS št. 3/03).

9. člen

Naročnik se zaveže:

1. da bo izvršil pregled in podal pisno potrditev oz. zavrnitev posamezne faze ali vrste projektne dokumentacije iz 3. točke prejšnjega člena najpozneje v 14 dneh; ob morebitni zavrnitvi bo podal tudi pisno obrazložitev zavrnitve ter navodila za odpravo pomanjkljivosti;

2. in si na svoj strošek pridržuje pavico do revizije  projektne dokumentacije PGD, ki jo bo tudi plačal;

3. sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

4. tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

5. urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.

VI. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV

10. člen

Izvajalec daje garancijo za kvaliteto svojih del:

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 5 leta (60 mesecev), šteto od dneva dokončnega prevzema.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01). Za zamenjane del v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

11. člen

Izvajalec se zaveže, da bo še pred izplačilom končne situacije v višini 15 % pogodbene vrednosti, izročil naročniku garancijo banke, unovčljivo na prvi pisni poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja.

12. člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem, ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči bančno garancijo iz prejšnjega člena.

VII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL IN PREDAJA OBJEKTA

13. člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika, uporabnika objekta in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

14. člen

Pogoji za predajo objekta (kolavdacija) bodo izpolnjeni, ko bo izvajalec:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela in vgradil opremo,

- odpravil vse pomanjkljivosti s tehničnega in kvalitetnega pregleda in pridobil uporabno dovoljenje,

- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo in

- izročil naročniku bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za plačilo končne situacije v višini 15 % pogodbene vrednosti.

Pred potekom garancijske dobe za ostala dela ter opremo, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih reklamacij ter po potrebi dogovorili podaljšanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. V primeru odprave vseh pomanjkljivosti se odpravi dokončna predaja objekta (superkolavdacija).

VIII. POGODBENA KAZEN IN NAGRADA

15. člen

V primeru, da izvajalec preda objekt (kolavdacija) z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 2 % (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

16. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je _________________.

Naročnik je izbral pooblaščenega izvajalca svetovalnega inženiringa, ki bo izvajal tudi strokovno nadzorstvo na gradnjo, podjetje ________________, odgovorni nadzornik je __________________

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je _________________.

Odgovorni vodja razpisanih del s strani izvajalca je  _________________.

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornih vodij brez predhodnega soglasja naročnika.

X. OSTALA DOLOČILA

17. člen

V primeru, da izvajalec:

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegali pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavili niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadili niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo, za plačilo pogodbene kazni pa unovčiti bančno garancijo za dobro izvršitev del.

18. člen

V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se morebitna poznejša in opuščena dela obračunajo po ponudbenih cenah, v kolikor ta dela v ponudbi niso bila ovrednotena, pa morajo biti te cene dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda nadzora.

Za ta dela se sklene ustrezen aneks, v katerem se tudi določi morebitno podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka.

19. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, bo pa v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

20. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Sestavljena je v 5 izvodih, od katerih prejme naročnik 3, izvajalec pa 2 izvoda.

21. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba izvajalca št. ______________

- Splošni pogoji projektov na ključ (''Srebrna knjiga''), ki jih je izdal FIDIC, leto izdaje 1999, v vseh določilih, ki niso s to pogodbo drugače določena

- razpisna dokumentacija za izvedbo razpisa  Dogradnja osnovne šole Otlica.

Številka:

Datum:

NAROČNIK                                                                                IZVAJALEC

OBČINA AJDOVŠČINA

Župan

## Marjan Poljšak

POGODBA ZA

DOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE OTLICA – SKLOP II

ki jo sklenejo:

#### NAROČNIKI:		OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,

ki jo zastopa župan Marjan POLJŠAK,

mat. št. 5879914

št. EZR: 01201-0100014597

ID za DDV: SI51533251

in

IZVAJALEC:

Uvodna določba

1. člen

Pogodbene stranke sklenejo pogodbo po javnem  razpisu za izbiro izvajalca po odprtem postopku za DOGRADNJO OSNOVNE ŠOLE OTLICA  - SKLOP II,  objavljenem na Portalu javnih naročil pod zap. št. JN___/2008 dne ________ in na podlagi odločitve o oddaji naročila št. _________ z dne _____________.

Predmet pogodbe

2. člen

S to pogodbo naročniki oddajajo, izvajalec pa sprejme v izvedbo DOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE OTLICA  -  SKLOP II.

Dela se bodo izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji, razpisnih pogojih, ponudbi po javnem razpisu št. ________ z dne _____________, in v skladu z veljavnimi predpisi, normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste. Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik.

Kakovost dela

3. člen

Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.

Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega materiala, ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec. Izvajalec lahko angažira podizvajalce le s soglasjem naročnika, pri čemer prevzame soodgovornost za dela, zaupana podizvajalcu. Izvajalec ima pravico zamenjati podizvajalca le ob soglasju naročnika.

Pogodbena cena

4.člen

Skupna vrednost del po tej pogodbi znaša  EUR ______________________

(z besedo ________________________________________________ in __/100).

V pogodbeni ceni je vključen DDV, ki znaša   EUR ________________________

(z besedo ________________________________________________in ___/100).

Izvajalec jamči za fiksnost cen za pogodbena dela.

Obračun del in način plačila

5. člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe št. ________________ z dne _________________in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih od nadzornega organa.

Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti na podlagi začasnih mesečnih situacij in sicer tako, da jih bo izstavil naročniku v petih izvodih do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del.

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek na naslednji način:

1. do 85 % pogodbene vrednosti – na osnovi začasnih situacij, izstavljenih v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki jih bo potrdil nadzornik, naročnik pa plačal v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije,

2. preostalih 15 % pogodbene vrednosti – na osnovi končne situacije, ki jo izstavi izvajalec po primopredaji izvršenih del, pridobitvi uporabnega dovoljenja in končnem obračunu, potrdi nadzornik najpozneje v 8 dneh, naročnik pa plača najpozneje v 60 dneh od uradnega prejetja potrjene situacije.

Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 8 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije jo potrdi v višini nespornega zneska.

Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.

Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 60 (šestdesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe.

V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Roki izvedbe del

6. člen

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del v petih dneh po tem ko naročnik izpolni obveznosti iz sedmega člena te pogodbe in jih dokončati najkasneje do 31.12.2009.

Dejanski rok začetka in dokončanja del  bosta pogodbeni stranki določili s predhodnim dogovorom in z vpisom v gradbeni dnevnik.

Podrobnejši roki za izvedbo del po tej pogodbi so razvidni iz terminskega plana, ki postane sestavni del te pogodbe.

Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec preda, naročnik pa sprejme objekt v uporabo.

Izvajalec je upravičen do podaljšanja pogodbenega roka v primeru višje sile. V tem primeru se obojestransko ugotovi okoliščine in se jih vpiše v gradbeni dnevnik. Za ugotovljene dneve se podaljša rok dokončanja objekta.

Vzrok za podaljšanje roka mora izvajalec sporočiti naročniku takoj, ko ovira nastane.

Pogodbeni rok se lahko podaljša tudi v primeru, če nastopijo dodatna in več dela, v obsegu preko 10% pogodbene vrednosti. V tem primeru se podaljša rok v sorazmerju obsega teh del, skladno z aneksom k pogodbi.

Obveznosti naročnika

7. člen

Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu pred začetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročil naslednjo dokumentacijo:

- podpisano pogodbo,

- tehnično dokumentacijo,

- gradbeno dovoljenje.

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec je dolžan v desetih dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročiti:

- podrobnejši terminski plan napredovanja del in finančni plan po mesecih za izvedbo del,

- izročiti skupni dogovor izvajalca s podizvajalci o izvajanju varnostnih in varstvenih ukrepov

- na objektu v smislu varstva pri delu, protipožarnega varstva, ukrepov za varovanje imovine in

- zavarovanja opreme ter dogovor z vodstvom gradbišča o možnostih dostopa v območje gradbišča,

- izročiti pogodbe, sklenjene s podizvajalci oziroma pogodbe o skupnem nastopanju, za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

Izvajalec se obvezuje:

- izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta,

- izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim veljavnim tehničnim normam,

- omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri posameznih vprašanjih,

- za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu

- pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala oziroma opreme, ki. jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,

- obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,

- na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material. Objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje.

S to pogodbo izvajalec tudi potrjuje, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh, da je seznanjen z objektom, ki se izvaja, terenskimi prilikami okoli objekta, s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema na skrbi izvajalca glede zaščite pred krajami in poškodbami.

Dodatna in več dela

- člen

Nadzornik nadzoruje izvedbo pogodbenih del, daje navodila izvajalcu ter ga obvešča o spremembah tehnične dokumentacije, sprejema izvajalčeva obvestila in odločitve.

Nadzornik zahteva tudi vse potrebne dokaze o predpisani kvaliteti del, ki se izvajajo ter o kvaliteti  materialov, ki se vgrajujejo. Skladnost vgrajenih proizvodov mora biti potrjena s certifikatom ali s tehničnim soglasjem.

Nadzornik je dolžan redno mesečno potrjevati gradbeno knjigo. Vsaka vpisana količina del v gradbeni knjigi in podpisana s strani nadzornika se smatra za dokončno ugotovljeno količino izvršenih del.

Nadzornik je pooblaščen, da v imenu naročnika polnopravno daje tudi naloge in naročila za vsa dodatna in več dela. Izvajalec pa se obvezuje izvršiti potrebna dodatna in več dela po naročilu nadzornika.

Kot dodatna dela se smatrajo tista dela, ki niso predvidena v ponudbi, oziroma zahtevana izvedba ne odgovarja opisu iz ponudbe izvajalca.

Kot več dela se smatrajo tista dela, pri katerih količine posameznih pozicij presegajo v ponudbi predvidene količine. Za več dela veljajo cene iz ponudbe, ki so oblikovane skladno s 4. in 5. členom te pogodbe.

Izvajalec je dolžan pred začetkom dodatnih gradbenih del dostaviti enotno ceno nadzorniku, ki jo je dolžan odobriti, oziroma predložiti svoje pripombe v roku pet delovnih dni po prejemu.  Če nadzornik ne predloži v navedenem roku svojih pripomb se smatra, da s predloženo enotno ceno soglaša. Ta enotna cena se smatra za pogodbeno.

Dodatna dela, katera izvaja izvajalec po svojih kooperantih ali lastnih obratih, se obračunajo, če ni pri naročilu drugače dogovorjeno, na osnovi računa neposrednega izvajalca - obrtnika, s pribitkom 3% na vrednost teh del za kritje režijskih stroškov.

Naročnik in izvajalec bosta za dodatna in več dela sklenila dodatno pogodbo oziroma aneks.

Garancija za dobro izvedbo del in garancija za pravočasno plačilo podizvajalcev

10. člen

Izvajalec del je dolžan naročniku ob podpisu pogodbe izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo del v višini 10% od pogodbene vrednosti, z rokom veljavnosti do uspešne primopredaje del.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. Naročnik bo bančno garancijo unovčil, tudi če ponudnik-izvajalec ob zapadlosti ne bo plačal svojih obveznosti podizvajalcem v zvezi s tem javnim naročilom in bodo le-ti zahtevali plačilo od naročnika.

V primeru unovčitve bančne garancije, mora izdajatelj bančne garancije naročniku takoj izročiti novo bančno garancijo.

Ta pogodba prične veljati z dnem predložitve bančne garancije oz. ustreznega finančnega zavarovanja naročniku.

Razdrtje pogodbe in prepoved cesije

11. člen

V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.

Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.

Pogodbena kazen

12. člen

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5(pet) promil za vsak dan zamude po terminskem planu, od skupnega zneska pogodbenih del, največ pa 10% (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti.

Naročnik si pridržuje pravico pridržanja plačila obračunskih situacij v višini 15% (petnajst procentov) vrednosti izvršenih del v primeru, ko se ugotovi, da izvedba del ne sledi terminskemu planu napredovanja ali zavrniti situacijo, če  niso izpolnjene druge pogodbene obveznosti.

Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi večja zaradi zamujanja roka od pogodbene kazni po tej pogodbi, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pregled in prevzem izvedenih del

13. člen

Po dokončanju pogodbenih del mora izvajalec najkasneje v roku petih dni pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela zaključena in da so izvedena dela pripravljena za tehnični pregled in prevzem. Obvestilu izvajalca mora biti priložena vsa potrebna dokumentacija.

O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne pooblaščene osebe.

Izvajalec mora po uspešni primopredaji objekta in pred potekom bančne garancije oz. ustreznega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo del predati naročniku nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo unovčljivo na prvi poziv ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici  v višini 10 % (deset procentov) od končen pogodbene vrednosti kot garancijo, da bodo odpravljene vse napake in pomanjkljivosti v garancijskem roku na stroške izvajalca, v kolikor jih le ta ne bi odpravil na prvi poziv naročnika. V primeru unovčitve bančne garancije, mora izdajatelj bančne garancije naročniku takoj izročiti novo bančno garancijo. Naročnik v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3% (tri procente) pribitka na vrednost del za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Prevzem objekta ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal bančne garancije oz. ustreznega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi. Naročnika si pridržujeta pravico zadržati plačilo situacij v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti, dokler izvajalec ne dostavi garancije iz prejšnjega odstavka.

Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in nepoškodovan.

Garancijska doba

14. člen

Garancijski rok za kakovost izvedenih del je 5 leta (60 mesecev), šteto od dneva dokončnega prevzema.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v 10 letih od izročitve in prevzema del.

Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev in začnejo teči z dnem dokončnega prevzema pogodbenih del s strani naročnika.

V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.

Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali pa odda taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja, ob uporabi bančne garancije iz predhodnega člena.

Strokovno nadzorstvo nad gradnjo

15. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Pooblaščeni zastopnik, ki ga določa naročnik je:__________________________

Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je___________________________________________________

Nadzornik del je:_______________________________________

Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni stranki v roku treh dni.

Zavarovanje objekta

16. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške delo in opremo po tej pogodbi, od njegove polne vrednosti do dneva dokončnega prevzema in naročniku dostavil kopijo zavarovalne police najpozneje v sedmih dneh od podpisa pogodbe, oz. najkasneje ob uvedbi izvajalca v delo.

Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.

Končne določbe

17. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.

18. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Spremembe enotnih cen, obsega del, pogodbenega zneska, terminskega plana in pogodbenega roka se zaradi spremenjenih okoliščin sme spremeniti samo v pogodbenem roku in začnejo veljati po sklenitvi aneksa.

19. člen

Za medsebojna razmerja obeh pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.

- člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče.

21. člen

Pogodba je sestavljena v 5 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode in izvajalec 2 izvoda.

Pogodba se sklene z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s predajo zahtevane bančne garancije in iz 10. člena te pogodbe.

22. člen

Sestavni del pogodbe je:

- ponudba izvajalca št. _____________ z dne ______________________

- razpisna dokumentacija,

- bančna garancija oz. ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo del,

- bančna garancija oz. ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v      garancijskem roku,

- FIDIC splošni pogoji gradbenih pogodb – rdeča knjiga, razpisna dokumentacija ter ponudba izvajalca za Dogradnjo Osnovne šole Otlica.

Številka:

Datum:                                                                                               Datum:

NAROČNIK                                                                                      IZVAJALEC

12. ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

Naročnik: Občina Ajdovščina

Številka javnega naročila: 4301-8/2008

ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA

pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna za

DOGRADNJA OSNOVNE ŠOLE OTLICA

1. Zahteve pri izdelavi ponudbe in ponudbenega predračuna

Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo razpisanih del v javnem naročilu.

Ponudnik, ki v ponudbi zagotavlja kapacitete s podizvajalci, ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora predložiti dogovor s podizvajalci oziroma dogovor o skupnem nastopanju.

V dogovoru o skupnem nastopanju mora biti opredeljena medsebojna odgovornost ponudnikov, ki skupno nastopajo in njihova odgovornost do naročnika za izvedbo pogodbenih del. Vzorec pogodbe po tej razpisni dokumentaciji velja za vsakega ponudnika, ki nastopa v okviru skupnega nastopa.

Ponudba mora biti narejena na osnovi projekta za razpis, ki ga ponudniki prevzamejo  in z upoštevanjem zakonodaje o javnih naročilih, navedene v Navodilih ponudnikom.

Ponudba mora poleg cene vsebovati še:

- Kalkulacijske elemente ponudnika na osnovi katerih so bile sestavljene  cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:

- Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče

- Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov.

- Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja.

- Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;

- Ceno transporta v procentu;

- DDV mora biti prikazan ločeno

b) Ponudnik z predložitvijo ponudbe avtomatično poda tudi naslednje izjave:

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen z objektom, ki se izvaja in s terenskimi prilikami okoli objekta.

- Izjavo, da je ponudnik seznanjen s stanjem gradnje objekta in da je gradbeni material in ostala oprema  na skrbi ponudnika glede zaščite pred poškodbami.

- Izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisnih del in da bo pravočasno zagotovil ves potreben material za izvedbo le teh.

Materiale, ki jih bo naročnik zagotovil sam na svoje stroške, izvajalec prevzame in obračuna v dobro naročnika.

2. Splošni  pogoji izvajanja del:

Izvajalec bo moral na lastne stroške organizirati delo na objektu in se dogovoriti z lastniki za dostopne poti. Deponijo eventualnega odpadnega materiala in embalaže si mora zagotoviti izvajalec sam.

Stroške v zvezi s povzročeno škodo in poškodbami, ki bi nastale na objektu, ki je predmet razpisa in na drugih stanovanjskih in gospodarskih objektih ter na drugih premičninah in nepremičninah zaradi njegovega dela, nosi izvajalec sam.

Izvajalec mora pred pričetkom del pod skupnim imenom investitorja in izvajalca svoje delo zavarovati pri zavarovalnici do njegove polne vrednosti in do dneva predaje investitorju.

Izvajalec si mora na svoje stroške pridobiti vsa dokazila, potrdila, ocene, certifikate in druga dokazila o kvaliteti vgrajenega materiala, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in drugih preiskav.

Navedena dokazila morajo biti predložena investitorju v obsegu, ki omogoča uspešno opravljen     tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja, v kolikor je to potrebno.

Po končanih delih je izvajalec dolžan na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, odpeljati ves   nepotreben material, urediti okolico v skladu z tehnično dokumentacijo ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so uničene oz. poškodovane zaradi njegovega dela.

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov, normativov in standardov.

Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:

- organizacija dela na objektu;

- pomožna dela

- zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega zneska

- dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje

- stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč,

- vsa čiščenja na objektu, ki bodo potrebna zaradi izvedbe njegovega dela;

- manipulativni stroški za dodatna dela so 3 % in so določeni s pogodbo o izvajanju del

Za izračun cen dodatno naročenih del, ki niso predmet pogodbe, se uporabijo kalkulativne osnove.

3. Zasnova projekta ter ponudbe:

Ponudnik bo ponudbo oddal za dva sklopa, in sicer:

Sklop 1: obsega novogradnjo objekta telovadnice s pripadajočimi prostori, predvideno zunanjo ureditev okrog vsega objekta, vseh potrebnih gradbenih del ter vgradnjo podzemnih rezervoarjev UNP. Dobavitelja rezervoarjev UNP bo izbral naročnik posebej. V ponudbeno ceno je potrebno zajeti tudi obstoječe kotlovnice za obstoječi objekt (zamenjava kotla na nafto z kotlom na plin).

Ponudba za sklop 1 se pripravi po varianti '' Ključ v roke s fiksno ceno do pridobitve uporabnega dovoljenja''!

Sklop 2: obsega obnovo obstoječega objekta z  obnovo strehe, okenskih površin ter fasade. Ponudba se odda po priloženem popisu, za vsa izvedena dela se bo vršil obračun.

Ponudnik mora obvezno parafirati ter požigosati  prilogo 13-1, na katerem sta označena oba sklopa.  Priloga je sestavni del pogodbe.

13. PONUDBENI POPIS DEL

Projekt je razdeljen na 2 sklopa.

Za sklop 1 se ponudba pripravi po sistemu ključ v roke s fiksno ceno do uporabnega dovoljenja in predaje objekta naročniku.

Naročnik si ponudbeni popis izdela sam ter ga priloži ponudbi samo v pisni obliki.

V ponudbo je potrebno zajeti:

- gradnjo objekta s pripadajočo zunanjo ureditvijo na lokaciji 477/3,476/12 477/2, 474/2, 476/7 ter 478/4, k.o. Otlica skladno s prilogo 13-1

- pridobivanje  potrebnih soglasij, gradbeno dovoljenje ter uporabno dovoljenje,

- izdelal: vso potrebno projektno dokumentacijo skupaj za sklop I in II. (PGD, PZI, vse potrebne študije) za vsa dela in opremo ter zunanje priključke skladno s Projektom za razpis ter tehnično dokumentacijo(PID,POV),

  - zagotovitev projektantskega nadzora, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi projektiranja ter v fazi izvajanja del ter

  - izvedel vsa gradbena, obrtniška in elektro instalacijska dela z zunanjo ureditvijo ter izvedbo vseh komunalnih priključkov ter prestavitev vodovodne linije, ki poteka po parceli 477/2 ter 478/4 skladno z zahtevami razpisne dokumentacije po prilogi 13-1, Sklop 1.

  - Prenoviti kotlovnico za obstoječi objekt: zamenjava kotlov na EL-KO, prehod na plin, povezave na obstoječi sistem ter na podzemni rezervoar UNP. Izračun moči kotla je potrebno pripraviti ob upoštevanju toplotne sanacije obstoječega objekta

(prilagamo informativni izračun za izbrano varianto):

| NAZIV OBJEKTA | LETO IZGR. | POVRŠ. (m2) | ENERG. | LETNA PORABA |  | OC.IZK. (%) | TOPL.EN. (kWh/a) | EN.ŠT. (kWh/m2/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | KOLIČINA | VREDNOST (€) |  |  |  |
| OŠ Otlica | 1980 | 1.016 | UNP/l | 17.040 | 11.553 | 0,95 | 119.556 | 118 |
| Dozidava | 2008 | 800 | UNP/l | 13.112 | 8.890 | 0,95 | 92.000 | 115 |
| Skupaj: |  | 1.816 |  | 30.152 | 20.443 |  | 211.556 | 116 |

  - Opremiti objekt (izvzeta so dela ter oprema, ki so v naslednjem odstavku specificirana) skladno s projektno ter razpisno dokumentacijo, vse najmanj v obsegu in kvaliteti, kot je navedeno v projektni nalogi, vse v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, oziroma po povprečnem stanju tehnike.

Ponudnik mora obvezno ponudbi priložiti podpisano ter požigosano prilogo 13-1.

Za sklop 2 je ponudbeni popis pripravljen. Ponudnik ga izpolni ter priloži ponudbi v pisni ter digitalni obliki (obseg del je bil naknadno zmanjšan, zato se na več mestih pojavijo postavke brez količin, ki se jih ne izpolni z ponudbeno ceno!)

Za ocenjevanje ponudbe se bosta sklopa seštela ter ocenjevala skupno!

Obrazec 13-2:

Ponudbeni obrazec za SKLOP 1:

- Projektna dokumentacija, projektantski nadzor

in tehnična dokumentacija,

koordinator za varnost in zdravje pri delu

v času priprave projektne dokumentacije

ter v času gradnje, varnostni načrt, vse skupaj za sklop I in II

………………………………………….€

- Gradnja objekta z zunanjo ureditvijo,

komunalnimi priključki ter ureditvijo

in označitvijo gradbišča                                                                 ………………………………………….€

- Ostali stroški do pridobitve uporabnega

Dovoljenja in predaje objekta naročniku

….………………………………………€

Skupaj                        …………….…………………………………………€

DDV (20%)                  ……………. ………………………………………….€

Ponudbena cena za SKLOP 1..…………………………………………….€